Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2016 г. N 4919

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2017 - 2019 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Орла от 17.12.2018 N 5585, от 24.12.2019 N 5601)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Администрации города Орла от 28 октября 2013 года N 4849 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла", Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017 - 2019 годы" согласно приложению.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина, заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла

А.И.УСИКОВ

# Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 31 октября 2016 г. N 4919

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2017 - 2019 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Орла от 17.12.2018 N 5585, от 24.12.2019 N 5601)

## Паспорт

муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Орле на 2017 - 2019 годы"

| Наименование муниципальной программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017 - 2019 годы" (далее - муниципальная Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла |
| Соисполнители муниципальной Программы | Управление образования администрации города Орла; Управление культуры администрации города Орла; Муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Орелводоканал" (по согласованию); Муниципальное унитарное предприятие "Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла" (по согласованию); Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" (по согласованию); Муниципальное унитарное предприятие "Ритуально-обрядовых услуг города Орла" (по согласованию) |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 17.12.2018 N 5585) |
| Перечень основных мероприятий муниципальной Программы | Основное мероприятие 1 Программы: информационная поддержка, пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организационные мероприятия. Основное мероприятие 2 Программы: комплекс технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере. Основное мероприятие 3 Программы: комплекс технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях, организациях города Орла |
| Цель муниципальной Программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города Орла, муниципального транспорта, организаций города Орла |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном комплексе, муниципального транспорта, организациях города Орла. 2. Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы, жилищно-коммунального комплекса, организациях города Орла. 3. Организация ведения топливно-энергетических балансов в организациях бюджетной сферы. 4. Установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | 1. Удельный расход энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; 2. Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются по показаниям приборов учета, в общем объеме энергетического потребления на территории города Орла (по видам энергоресурсов) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2017 - 2019 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы | Всего на реализацию мероприятий Программы предусматривается 22147,9 тыс. рублей; источник финансирования: - бюджет города Орла - 9580,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 12567,9 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 17.12.2018 N 5585) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | 1. Наличие в муниципальных учреждениях к концу 2019 года: - актов энергетических обследований - 100%; - энергетических паспортов - 100%; - установленных нормативов энерго-, ресурсопотребления. 2. Переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы города Орла с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы, где имеется техническая возможность, - 100% к концу 2019 года. 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |

## Раздел 1. "Общая характеристика сферы

реализации муниципальной Программы"

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон).

Данный Закон стал базовым документом, определяющим политику муниципального образования "Город Орел" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках реализации требований Закона в городе Орле с 2011 года действовала долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением Администрации города Орла от 23.03.2011 N 775. В связи с изменениями, внесенными в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 1 января 2014 года действие вышеуказанной Программы в статусе "долгосрочной" прекращено, и она трансформирована в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2014 - 2016 годы", на реализацию которой предусматривалось 24107,654 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет города Орла - 10624,0 тыс.;

- внебюджетные средства - 13483,654 тыс. рублей.

В связи с уточнением объемов финансирования на 2016 год в муниципальную Программу внесены изменения: всего на реализацию мероприятий Программы предусмотрено - 27594,312 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет города Орла - 9624,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 17970,312 тыс. рублей.

В связи с трудным финансовым положением предприятий, сложной ситуацией в бюджетной сфере необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории города Орла и, прежде всего, в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Таким образом, по-прежнему остается актуальным наличие муниципальной Программы, направленной на пропаганду энергосбережения, предусматривающей проведение разнообразного комплекса информационных и агитационных мероприятий, распространение информации о развитии энергосберегающих проектов, применение современных технологий, принятие необходимых организационных и управленческих решений.

## Раздел 2. "Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной Программы,

цели, задачи муниципальной Программы"

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Указ Президента Российской Федерации N 889 издан 04.06.2008, а не 01.06.2008.

Приоритеты муниципальной политики в сфере топливно-энергетического комплекса отражены в указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года", Федеральном законе от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Основная цель Программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города Орла, муниципального транспорта, организаций города Орла.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы администрации города Орла и иным участникам Программы необходимо выполнение следующих задач:

1) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов всех объектов жилищного фонда;

- осуществление расчетов за используемые энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

2) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- проведение энергетического аудита систем коммунальной инфраструктуры;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

- внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям;

- применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

- реализация мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при транспортировке воды;

3) по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов всех зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- повышение тепловой защиты зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Достижение поставленной цели позволит снизить высокий уровень энергоемкости жилищного фонда, объектов бюджетной сферы и создать к 2019 году условия для дальнейшего перевода всех сфер муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

## Раздел 3. "Перечень и характеристика мероприятий

муниципальной Программы, ресурсное обеспечение

муниципальной Программы"

Энергосберегающие мероприятия разработаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и МДС 13-7.2000 "Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города", утвержденным приказом Госстроя РФ от 17 января 2000 г. N 5.

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы приведен в таблице 1 приложения к Программе.

Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется решением Орловского городского Совета народных депутатов о бюджете города Орла на очередной финансовый год и плановый период.

Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным законодательством.

## Раздел 4. "Перечень целевых показателей муниципальной

Программы с распределением плановых значений

по годам ее реализации"

Программа реализуется в один этап в течение 2017 - 2019 годов.

Целевые показатели Программы установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ N 1225 от 31.12.2009 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и приведены в таблице 2 приложения к Программе.

## 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.

Управление рисками реализации муниципальной Программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы:

1. Наличие в муниципальных учреждениях к концу 2019 года:

- актов энергетических обследований - 100%;

- энергетических паспортов - 100%;

- установленных нормативов энерго-, ресурсопотребления.

2. Переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы города Орла с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы, где имеется техническая возможность, - 100% к концу 2019 года.

3. Экономия топливно-энергетических ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергосбережения.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательно-правовые риски, обусловленные изменением законодательной базы в сфере развития энергетики, энергосбережения и энергопотребления;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии города Орла;

- технические риски, связанные с изменением технических условий, что может повлечь за собой увеличение потребления энергетических ресурсов и т.п.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы;

- корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого результата.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Реализация Программы осуществляется соисполнителями: управлением образования администрации города Орла и управлением культуры администрации города Орла. К участию в реализации Программы привлекаются муниципальные учреждения и муниципальные предприятия города Орла.

Для проведения мониторинга реализации Программы управление образования администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла, муниципальные предприятия города Орла представляют в управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), сведения об исполнении мероприятий Программы, включая информацию:

- об изменениях, внесенных в Программу за отчетный период;

- о ходе выполнения основных мероприятий Программы;

- о факторах, повлиявших в отчетном периоде на ход реализации Программы.

В свою очередь, управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла в соответствии с пунктом 4.5 "Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла", утвержденного постановлением Администрации города Орла от 28.10.2013 N 4849, представляет в финансово-экономическое управление администрации города Орла необходимую отчетную информацию ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), и ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы и выполнения всех программных мероприятий.

## Приложение

к муниципальной программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Орле на 2017 - 2019 годы"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Орла от 17.12.2018 N 5585, от 24.12.2019 N 5601)

### Энергосберегающие мероприятия

(в ред. Постановления Администрации города Орла

от 17.12.2018 N 5585)

#### Таблица 1

| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования, всего: тыс. рублей | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Основное мероприятие 1 Программы: информационная поддержка, пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования города Орла, информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и актуальной информации в данной области | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, об иных требованиях, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Управление городского хозяйства, транспорта администрации города Орла | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Включение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в состав приоритетных видов деятельности для оказания муниципальной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Орле | Финансово-экономическое управление администрации города Орла | 2017 | 2019 | Стимулирование деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Организация обучения лиц, ответственных за энергосбережение в муниципальных учреждениях, всего: | МУ ПАТП N 1 | 2017 | 2017 | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: средства бюджета города Орла, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 |
|  | из них: МУ ПАТП N 1 |  |  |  |  | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 |
|  | Итого: средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: внебюджетные средства |  |  |  |  | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2 Программы: комплекс технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация системы мониторинга потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, всего | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2017 | 2019 | Получение объективных данных об индикаторах энергоэффективности и их динамике | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: средства бюджета, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Контроль за нецелевым использованием энергоносителей, всего | Ответственные лица в муниципальных учреждениях | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: средства бюджета города Орла, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Утепление фасада (замена ветхих оконных блоков, дверей, восстановление герметизации межпанельных швов, ремонт кровли), всего: | Управление образования администрации города Орла | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 8457,34188 | 3000,0 | 2857,34188 | 2402,2763 |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 24.12.2019 N 5601) |
| 2.3.1. | Ремонт отопления (замена радиаторов) | Управление образования администрации города Орла | 2019 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 197,7237 | 0,0 | 0,0 | 197,7237 |
| (п. 2.3.1 введен Постановлением Администрации города Орла от 24.12.2019 N 5601) |
|  | В том числе: средства бюджета города Орла, всего: |  |  |  |  | 8457,34188 | 3000,0 | 2857,34188 | 2600,0 |
| 2.4 | Замена теплообменника, монтаж и пусконаладка РТ для ГВС | Управление образования администрации города Орла | 2018 | 2018 | Снижение потребления энергоресурсов | 142,65812 | 0 | 142,65812 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 142,65812 | 0 | 142,65812 | 0 |
| 2.5 | Текущий ремонт системы отопления, всего: | Управление культуры администрация города Орла | 2017 | 2017 | Снижение потребления энергоресурсов | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: средства бюджета города Орла, всего |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Монтаж теплового узла с узлом учета тепловой энергии и монтаж погодозависимого узла управления | Управление культуры администрации города Орла | 2018 | 2018 | Снижение потребления энергоресурсов | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 |
|  | В том числе: средства бюджета города Орла, всего |  |  |  |  | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 |
| 2.7 | Реконструкция узла учета тепловой энергии и монтаж погодозависимой автоматики системы отопления | Управление культуры администрации города Орла | 2019 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 |
|  | В том числе: средства бюджета города Орла, всего |  |  |  |  | 9580,0 | 3400,0 | 3300,0 | 2880,0 |
|  | Всего по основному мероприятию 2 Программы |  |  |  |  | 9580,0 | 3400,0 | 3300,0 | 2880.0 |
|  | В том числе: средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 9580,0 | 3400,0 | 3300,0 | 2880.0 |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3 Программы: комплекс технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях, организациях города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Утепление фасада (замена ветхих оконных блоков, дверей, восстановление герметизации межпанельных швов), всего: | МУ ПАТП N 1, МУП "РОУ города Орла" | 2017 | 2017 | Снижение потребления энергоресурсов | 420,0 | 240,0 | 120,0 | 60,0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего: |  |  |  |  | 420,0 | 240,0 | 120,0 | 60,0 |
|  | Из них: МУП ПАТП N 1 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
|  | МУП "РОУ города Орла" |  |  |  |  | 370,0 | 190,0 | 120,0 | 60,0 |
| 3.2 | Капитальный ремонт системы отопления, всего: | МУП "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла", МУП "РОУ г. Орла" | 2017 | 2018 |  | 1860,0 | 1855,0 | 5,0 | 0 |
|  | В том числе внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 1860,0 | 1855,0 | 5,0 | 0 |
|  | Из них: МУП "РОУ города Орла" |  |  |  |  | 1850,0 | 1850,0 | 0 | 0 |
|  | МУП "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |  |  |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 3.3 | Проведение реконструкции системы водоснабжения, всего | МУП "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2017 | 2019 |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | В том числе внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.4 | Модернизация системы освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, всего | Муниципальные предприятия |  |  | Снижение потребления энергоресурсов | 191,0 | 90,0 | 51,0 | 50.0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 191,0 | 90,0 | 51,0 | 70,0 |
|  | Из них: МУ ПАТП N 1 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  | МУП "РОУ города Орла" |  |  |  |  | 56,0 | 30,0 | 16,0 | 10,0 |
|  | МУП "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |  |  |  |  | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" |  |  |  |  | 95,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 |
| 3.5 | Своевременный ремонт и профилактика систем энергосбережения, всего | МУ ПАТП N 1 | 2017 | 2017 | Снижение потребления энергоресурсов | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Своевременный ремонт и профилактика системы отопления и водоснабжения, контроль за техническим состоянием отопительных, водопроводных и канализационных сетей, всего | МУ ПАТП N 1 | 2017 | 2017 | Снижение потребления энергоресурсов | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего: |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Своевременная регулировка и ремонт топливной аппаратуры транспорта, работающего на бензиновом, газовом и дизельном топливе, контроль за ее исправным состоянием, всего | МУ ПАТП N 1 | 2017 | 2017 | Снижение потребления энергоресурсов | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Теплоизоляция неизолированных наружных поверхностей теплотехнического оборудования и трубопроводов, всего | МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 45,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 45,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 3.9 | Проведение ремонта и наладки котлов КСВ - 1,86 котельной | МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 78,0 | 0 | 0 | 78,0 |
|  | В том числе внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 78,0 | 0 | 0 | 78,0 |
| 3.10 | Установка приборов учета тепловой энергии, всего | МУП "РОУ г. Орла" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 |
|  | В том числе внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 290,0 | 0 | 290,0 | 0 |
| 3.11 | Приобретение и установка датчиков движения, всего | МУП "РОУ г. Орла" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.12 | Своевременный ремонт и профилактика системы отопления и водоснабжения, всего | МУП "РОУ г. Орла" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.13 | Контроль за состоянием отопительных, водопроводных и канализационных сетей, всего | МУП "РОУ г. Орла" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 90,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 90,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 |
| 3.14 | Замена погружных насосных агрегатов на скважинах, всего | МУП ВКХ "Орелводоканал" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 4067,7 | 1305,6 | 1351,9 | 1410,2 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 4067,7 | 1305,6 | 1351,9 | 1410,2 |
| 3.15 | Капитальный ремонт электродвигателей на ВЗУ, всего | МУП ВКХ "Орелводоканал" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 518,3 | 167,7 | 171,4 | 179,2 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 518,3 | 167,7 | 171,4 | 179,2 |
| 3.16 | Замена насосных агрегатов на КНС, всего | МУП ВКХ "Орелводоканал" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 2430,6 | 775,1 | 824,3 | 831,2 |
|  | В том числе внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 2430,6 | 775,1 | 824,3 | 831,2 |
| 3.17 | Капитальный ремонт электродвигателей на КНС, всего | МУП ВКХ "Орелводоканал" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 906,4 | 300,0 | 312,4 | 294,0 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 906,4 | 300,0 | 312,4 | 294,0 |
| 3.20 | Приобретение и монтаж УПП на КНС N 7 | МУП ВКХ "Орелводоканал" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 321,4 | 0 | 0 | 321,4 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 321,4 | 0 | 0 | 321,4 |
| 3.21 | Капитальный ремонт электродвигателя на СА | МУП ВКХ "Орелводоканал" | 2017 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов | 692,5 | 250,0 | 232,4 | 210,1 |
|  | В том числе: внебюджетные средства, всего |  |  |  |  | 692,5 | 250,0 | 232,4 | 210,1 |
|  | Всего по основному мероприятию 3 Программы |  |  |  |  | 12545,9 | 5418,4 | 3508,4 | 3619,1 |
|  | В том числе: - средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  | 12545,9 | 5418,4 | 3508,4 | 3619,1 |
|  | Всего по муниципальной Программе в целом: |  |  |  |  | 22147,9 | 8840,4 | 6808,4 | 6499,1 |
|  | В том числе: средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 9580,0 | 3400,0 | 3300,0 | 2880,0 |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  | 12567,9 | 5440,4 | 3508,4 | 3619,1 |

### Целевые показатели

(в ред. Постановления Администрации города Орла

от 17.12.2018 N 5585)

#### Таблица 2

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Планируемые показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. Базовый | 2016 г. Оценка | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории города Орла | % | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (где имеется техническая возможность их установки), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории города Орла | % | 38,8 | 45,8 | 37,7 | 39,3 | 40,6 |
| 3 | Доля объемов ХВ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (где имеется техническая возможность их установки), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Орла | % | 40,2 | 41,3 | 43,2 | 44,7 | 45,3 |
| 4 | Доля объемов ГВ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (где имеется техническая возможность их установки), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Орла | % | 30,5 | 32,8 | 61,0 | 66,9 | 72,9 |
| 5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Орла | % | 95,8 | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Орла | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 7 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/час на 1 кв. метр общей площади | 20,333 | 19,723 | 19,131 | 18,557 | 18,001 |
| 8 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр) | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,199 | 0,188 | 0,181 | 0,179 | 0,177 |
| 9 | Удельный расход ХВ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. метров на 1 человека | 1,486 | 1,402 | 1,368 | 1,312 | 1,284 |
| 10 | Удельный расход ГВ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. метров на 1 человека | 0,311 | 0,311 | 0,308 | 0,288 | 0,282 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. метров на 1 человека населения | 0,946 | 0,917 | 0,912 | 0,887 | 0,862 |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 14 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| 15 | Удельный расход ХВ в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. метр | 89,3 | 82,50 | 71,80 | 70,10 | 69,40 |
| 16 | Удельный расход ГВ в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. метр | 20,0 | 18,12 | 18,0 | 17,8 | 17,6 |
| 17 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | кВт/час | 637,9 | 637,6 | 637,3 | 637,0 | 636,8 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. метр | 432,30 | 424,60 | 417,70 | 415,20 | 412,50 |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб. метр | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т. | 80,65 | 80,53 | 80,1 | 79,8 | 79,6 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | Гкал | 20235,0 | 29234,0 | 29233,0 | 29232,0 | 29231,0 |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | кг у.т./Гкал | 153,60 | 156,26 | 159,74 | 157,5 | 153,8 |
| 23 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/Гкал | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 24 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в в общем объеме переданной ТЭ | % | 11,0 | 10,0 | 7,7 | 7,5 | 7,2 |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | тыс. куб. метр | 9,0 | 8,7 | 7,5 | 6,5 | 6,3 |
| 26 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт.ч | 0,717 | 0,716 | 0,715 | 0,712 | 0,710 |
| 27 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт.ч | 0,586 | 0,582 | 0,580 | 0,578 | 0,576 |
| 28 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч | 4,655 | 4,655 | 4,655 | 4,655 | 4,655 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 29 | Количество высокоэкономических по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | трамвай, шт. | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | троллейбус, шт. | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Орловской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Принятые обозначения:

ЭЭ - электрическая энергия;

ТЭ - тепловая энергия;

ГВ - горячее водоснабжение;

ХВ - холодное водоснабжение.