Документ предоставлен КонсультантПлюс

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2018 г. N 5306

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Орла от 21.03.2019 N 1101, от 22.10.2019 N 4460, от 30.12.2019 N 5745)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановлением Администрации города Орла от 25.10.2013 N 3493 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла" администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019 - 2021 годы" (приложение).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла

А.С.МУРОМСКИЙ

- Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 30 ноября 2018 г. N 5306

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Орла от 21.03.2019 N 1101, от 22.10.2019 N 4460, от 30.12.2019 N 5745)

- Паспорт

ведомственной целевой программы

"Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения в городе Орле на 2019 - 2021 годы"

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019 - 2021 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла |
| Цели Программы | Цель Программы: - содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле. Задачей Программы является: - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно- |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации: 2019 - 2021 годы |
| Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель Программы - Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Получатель бюджетных средств - муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла", подрядные организации, определенные в соответствии с федеральным законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - совершенствование технических средств регулирования дорожного движения и повышение информирования участников дорожного движения; - повышение пропускной способности дорог, улучшение видимости проезжей части и облегчение ориентировки водителей и пешеходов |
| Целевые индикаторы и показатели | Достижение к 31 декабря 2021 года следующих показателей: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 9,7%; - увеличение количества дорожных знаков на 7%. Социальный эффект достигается за счет: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения; - снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; - сохранения здоровья граждан |
| (в ред. Постановлений Администрации города Орла от 21.03.2019 N 1101, от 22.10.2019 N 4460, от 30.12.2019 N 5745) |  |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы - 26378,5 тыс. руб., из них по источникам: - средства бюджета города Орла 19318,4 тыс. руб., в том числе по годам: - 2019 год - 4818,4 тыс. руб.; - 2020 год - 7250,0 тыс. руб.; - 2021 год - 7250,0 тыс. руб.; - средства Дорожного фонда Орловской области 7420,0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2019 год - 7420,0 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 30.12.2019 N 5745) |  |

- 1. Характеристика проблем,

на решение которых направлена Программа

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения приобрело в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий. В связи с изложенным решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам Российской Федерации.

Основанием для разработки Программы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, является статья 10 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Дорожно-транспортная аварийность наносит огромный ущерб экономике города, так как погибшие и раненые в ДТП - в основном люди активного дееспособного возраста от 26 до 42 лет. Жертвами дорожных происшествий все чаще становится молодежь в возрасте до 25 лет, в том числе дети и подростки. Пострадавшие в результате ДТП получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью последствий.

Основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является нарушение Правил дорожного движения водителями и пешеходами. В то же время одним из сопутствующих факторов высокой аварийности на дорогах города являются недостатки в организации дорожного движения и реализации ее с помощью технических средств (светофорные объекты, дорожные знаки и разметка).

Использование программно-целевого метода решения проблемы безопасности дорожного движения направлено на создание условий для содействия обеспечению безопасного и комфортного передвижения автомобильного транспорта и пешеходов в границах муниципального образования "Город Орел".

- 2. Описание целей, задачи Программы и значения

показателей результата, характеризующие их

Целью Программы является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Основной задачей Программы является совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.

На территории Российской Федерации осуществляется государственный учет основных показателей состояния безопасности дорожного движения. Такими показателями являются количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей транспортных средств; нарушителей Правил дорожного движения, административных правонарушений и уголовных преступлений в области дорожного движения, а также другие показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и результаты деятельности по ее обеспечению.

При выполнении основной задачи Программы ожидается достижение к концу реализации Программы следующих показателей:

- увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 9,7%;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 30.12.2019 N 5745)

- увеличение количества дорожных знаков на 7%;

- увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 2,1%.

Социальный эффект достигается за счет:

- повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения;

- снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;

- сохранения здоровья граждан.

- 3. Описание общепрограммной деятельности

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:

1. Устройство (монтаж) светофорных объектов.

2. Установка дорожных знаков.

3. Разработка проекта организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "Город Орел".

4. Внесение изменений в проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "Город Орел".

5. Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных ограждений).

6. Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий.

7. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов.

- 4. Срок (период) реализации Программы

Срок реализации Программы: 2019 - 2021 годы.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств на реализацию Программы - 26738,5 тыс. руб., из них:

- средства бюджета города Орла - 19318,4 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2019 год - 4818,4 тыс. руб.;

- 2020 год - 7250,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 7250,0 тыс. руб.;

- средства Дорожного фонда Орловской области 7420,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2019 год - 7420,0 тыс. руб.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 30.12.2019 N 5745)

За весь срок реализации Программы будут выполнены следующие основные мероприятия:

- устройство (монтаж) светофорных объектов - 16 шт., в том числе в 2019 году - 8 шт., в 2020 году - 5 шт., в 2021 году - 3 шт.;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 30.12.2019 N 5745)

- установка дорожных знаков - 900 шт., в том числе в 2019 году - 300 шт., в 2020 году - 300 шт., в 2021 году - 300 шт.;

- разработка проекта организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "Город Орел" - 16 км, в том числе в 2020 году - 8 км, в 2021 году - 8 км;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 22.10.2019 N 4460)

- установка пешеходных ограждений - 1400 м, в том числе в 2020 году - 700 м, в 2021 году - 700 м;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 22.10.2019 N 4460)

- оборудование нерегулируемых пешеходных переходов - 10 шт., в том числе в 2019 году - 3 шт., в 2020 году - 3 шт., в 2021 году - 4 шт.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 22.10.2019 N 4460)

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

Плановые показатели реализации и распределение объемов финансирования работ, которые будут осуществляться в рамках ведомственной целевой Программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019 - 2021 годы", представлены в приложении N 1 к Программе.

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление сметной документации и расчетов по установке технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги на последующие периоды;

- подготовку и согласование необходимой документации для установки технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги;

- установку технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги;

- финансирование работ по установке технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги в случае, если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

При этом в Программу вносятся соответствующие изменения.

- 6. Механизм реализации Программы

Формирование перечня объектов для включения в Программу осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Орла на основании решений городской комиссии по безопасности дорожного движения, предложений глав районных администраций и балансодержателя автомобильных дорог с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.

Перечень объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019 - 2021 годы" приведен в приложении N 2.

Перечень объектов Программы утверждается постановлением администрации города Орла.

Ответственный исполнитель Программы - управление городского хозяйства администрации города Орла.

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является управление городского хозяйства администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" является заказчиком производства работ по:

- разработке проектно-сметной документации;

- прохождению госэкспертизы и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости;

- реализации мероприятий Программы;

- осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ).

При этом на муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций на разработку проектно-сметной документации;

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций на реализацию мероприятий Программы;

- заключению муниципальных контрактов в соответствии с федеральным законодательством;

- организации контроля за качеством выполняемых работ по реализации мероприятий Программы;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по реализации мероприятий программы;

- подготовке и согласованию документации для подготовки проектов постановлений (схемы организации дорожного движения).

Управление городского хозяйства администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ.

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства администрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

- 7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще большее ухудшение состояния технических средств регулирования дорожного движения или элементов автодороги.

- Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в городе Орле

на 2019 - 2021 годы"

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Орла от 30.12.2019 N 5745)

| Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Ед. изм. | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Коэф. значимости цели/задачи/мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего по программе, тыс. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | Значение | Год достижения |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Программная составляющая, всего | тыс. руб. | X | X | X | X | 26738,5 | 12238,5 | 7250,0 | 7250,0 | X | X |
| В том числе: | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Цель Программы: содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле | тыс. руб. | X | X | X | 1 | 26738,5 | 12238,5 | 7250,0 | 7250,0 | X | X |
| Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий | тыс. руб. | X | X | X | X | 26738,5 | 12238,5 | 7250,0 | 7250,0 |  | X |
| В том числе по источникам финансирования: | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |
| Средства бюджета города Орла | тыс. руб. | X | X | X | X | 19318,4 | 4818,4 | 7250,0 | 7250,0 |  | X |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | тыс. руб. | X | X | X | X | 7420,0 | 7420,0 | X | X |  | X |
| Мероприятие 1 Устройство (монтаж) светофорных объектов | тыс. руб. | аналоговый метод | X | X | X | 16060,6 | 9060,6 | 3500,0 | 3500,0 | X |  |
| Наименование показателя: - увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов | X | X | внутриведомственная отчетность | ежеквартально |  | 16060,6 | 9060,6 | 3500,0 | 3500,0 | на 9,7% | декабрь 2021 года |
| В том числе по источникам финансирования: | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  |
| Средства бюджета города Орла | тыс. руб. | X | X | X | X | 8640,5 | 1640,5 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | тыс. руб. | X | X | X | X | 7420,0 | 7420,0 | X | X |  |  |
| Мероприятие 2 Установка дорожных знаков | тыс. руб. | аналоговый метод | X | X | 1 | 2200,0 | 700,0 | 750,0 | 750,0 | на 7% | декабрь 2021 года |
| Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков | X | X | внутриведомственная отчетность | ежеквартально |  | X | X |  | X |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |
| Средства бюджета города Орла | тыс. руб. | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла | тыс. руб. | аналоговый метод | X | X | 0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 16 км | декабрь 2021 года |
| Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения | X | X | Социальные показатели | X | X | X | X |  | X | X | X |
| В том числе по источникам финансирования: | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  |
| Средства бюджета города Орла | тыс. руб. | X | X | X | X | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | X |  |
| Мероприятие 4 Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | тыс. руб. | аналоговый метод | X | X | 0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
| Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения | X | X | Социальные показатели | X | X | X | X |  | X | X | X |
| В том числе по источникам финансирования: | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Средства бюджета города Орла | тыс. руб. | X | X | X | X | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X |  |
| Мероприятие 5 Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения |  | аналоговый метод | X | X | X | 2603,0 | 1003,0 | 800,0 | 800,0 | 1400 м | декабрь 2021 года |
| В том числе по источникам финансирования: | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Средства бюджета города Орла | тыс. руб. | X | X | X | X | 2603,0 | 1003,0 | 800,0 | 800,0 | X | X |
| Мероприятие 6 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий | X | аналоговый метод | X | X | X | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | X | X |
| Наименование показателя: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения | X | X | Социальные показатели | ежеквартально | X | X | X |  | X | X | X |
| В том числе по источникам финансирования: | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Средства бюджета города Орла | тыс. руб. | X | X | X | X | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | X | X |
| Мероприятие 7 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов | X | аналоговый метод | X | X | X | 3874,9 | 874,9 | 1500,0 | 1500,0 | на 1,9% | Декабрь 2021 года |
| Наименование показателя: - увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 11 единиц |  | X | внутриведомственная отчетность | ежеквартально | X | X | X |  | X |  |  |
| В том числе по источникам финансирования: | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  |
| Средства бюджета города Орла | тыс. руб. | X | X | X | X | 3874,9 | 874,9 | 1500,0 | 1500,0 | X |  |
| ВСЕГО расходов по ведомственной целевой Программе | тыс. руб. | X | X | X | X | 26738,5 | 12238,5 | 7250,0 | 7250,0 | X | X |

- Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в городе Орле

на 2019 - 2021 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Орла от 22.10.2019 N 4460, от 30.12.2019 N 5745)

| N п/п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 2019 год |  |  |  |  |
| 1. | Устройство (монтаж) светофорного объекта: | 9060,6 | В течение года | Средства Дорожного фонда Орловской области - 7420,1 тыс. руб.; средства бюджета города Орла - 1640,5 тыс. руб. |
|  | - ул. Авиационная, д. 2; | 450,0 |  |  |
|  | - ул. Латышских Стрелков - ул. Тамбовская; | 800,0 |  |  |
|  | - ул. Пушкина - пер. Трамвайный - 2 Курская; | 1155,7 |  |  |
|  | - ул. Максима Горького - ул. Красноармейская; | 1041,2 |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, 53, пересечение с ул. Р. Люксембург; | 800,0 |  |  |
|  | - Кромское шоссе, 23 | 511,6 |  |  |
|  | - Московское шоссе от д. 56 до д. 63 (Межевой) | 394,3 |  |  |
|  | - ул. Раздольная, 27; | 211,3 |  |  |
|  | - ул. Гостиная, 2; | 503,3 |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, 231 - 234; | 296,8 |  |  |
|  | - ул. Московская, 112; | 204,5 |  |  |
|  | - ул. Московская, 126; | 908,4 |  |  |
|  | - Наугорское шоссе, 17; | 1139,6 |  |  |
|  | - ул. Раздольная, 86 | 643,9 |  |  |
| 2. | Установка дорожных знаков | 700,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла | 0,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 4. | Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 100,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 5. | Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения: | 1003,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
|  | - устройство остановочного пункта по ул. Октябрьская в районе дома 122; | 300,0 |  |  |
|  | - устройство остановочного пункта по ул. Гагарина в районе дома 52; | 500,0 |  |  |
|  | - устройство искусственных неровностей по пер. Ягодный в районе домов 4, 6 | 203,0 |  |  |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств, а также осуществление строительного контроля (технического надзора) в рамках обеспечения выполнения мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области | 500,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 7. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов: | 874,9 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
|  | - пер. Ягодный в районе дома 2; | 90,3 |  |  |
|  | - ул. Игнатова в районе дома 27; | 397,5 |  |  |
|  | - ул. Матвеева в районе дома 21 | 387,1 |  |  |
|  | Итого: | 12238,5 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 30.12.2019 N 5745) |  |  |  |  |
| - 2020 год |  |  |  |  |
| 1. | Устройство (монтаж) светофорного объекта: - ул. Максима Горького - ул. Красноармейская; - ул. Авиационная, д. 7; - ул. Раздольная напротив БУЗ ОО "Городская больница им. С.П. Боткина"; - ул. Фомина - пер. Речной; - ул. Карачевская в районе сквера "Ермолова" | 3500,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 2. | Установка дорожных знаков | 750,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла | 100,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 4. | Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 100,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 5. | Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных ограждений) | 800,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации" проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств, а также осуществление строительного контроля (технического надзора) в рамках обеспечения выполнения мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области | 500,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 7. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов: - 1-я Курская в районе дома 140; - ул. Раздольная в районе пересечения к ул. Нагорной; - ул. Автовокзальная - пер. Рижский | 1500,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
|  | Итого: | 7250,0 |  | Средства бюджета города Орла |
| - 2021 год |  |  |  |  |
| 1. | Устройство (монтаж) светофорного объекта: - ул. Максима Горького - ул. Карьерная; - ул. Максима Горького - ул. Приборостроительная; - ул. МОПРа - ул. Латышских Стрелков | 3500,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 2. | Установка дорожных знаков | 750,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла | 100,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 4. | Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 100,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 5. | Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных ограждений) | 800,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств, а также осуществление строительного контроля (технического надзора) в рамках обеспечения | 500,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
| 7. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов: - пер. Пищевой в районе д. 15; - Бульвар Победы д. 5; - Бульвар Победы д. 8; - Бульвар Победы д. 10 | 1500,0 | В течение года | Средства бюджета города Орла |
|  | Итого: | 7250,0 |  | Средства бюджета города Орла |