## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орел»

# Администрация города Орла

#### Постановление

23 ноября 2023	      	                 № 6178

Орёл

О проведении торгов в форме конкурса по отбору претендента на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Железнодорожном и Северном районах муниципального образования «Город Орёл», ограниченной улицами Северной, Раздольной, Гайдара, границей муниципального образования «Город Орёл», а также включающей в себя земельные участки улицы Льва Толстого по нечетной стороне от дома № 1 до дома № 17, по четной стороне от дома № 14 до дома № 20 и земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030116:51

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Правительством РФ», Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.01.2021 № 7/0073-ГС «Об установлении коэффициентов категории арендаторов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов, на территории муниципального образования «Город Орел», приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 17.08.2023 № 33 «О согласовании проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в Северном и Железнодорожном районах муниципального образования «Город Орёл», постановлением администрации города Орла от 11.10.2023 № 5335 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в Железнодорожном и Северном районах муниципального образования «Город Орёл»», администрация города Орла постановляет:

    - Утвердить извещение о проведении торгов в форме конкурса по отбору претендента на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Железнодорожном и Северном районах муниципального образования «Город Орёл», ограниченной улицами Северной, Раздольной, Гайдара, границей муниципального образования «Город Орёл», а также включающей в себя земельные участки улицы Льва Толстого по нечетной стороне от дома № 1 до дома № 17, по четной стороне от дома № 14 до дома № 20 и земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030116:51, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла
(М.В. Родштейн) провести торги на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Железнодорожном и Северном районах муниципального образования «Город Орёл», ограниченной улицами Северной, Раздольной, Гайдара, границей муниципального образования «Город Орёл», а также включающей в себя земельные участки улицы Льва Толстого по нечетной стороне от дома № 1 до дома № 17, по четной стороне от дома № 14 до дома № 20 и земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030116:51, в форме конкурса в срок до 29 декабря 2023 года.

3. Создать конкурсную комиссию для рассмотрения заявок на участие в конкурсе, рассмотрения, оценки и сравнения конкурсных предложений участников конкурса и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить для участников конкурса следующие конкурсные условия:

1) минимальный объем предусмотренного договором о комплексном развитии территории финансирования работ, подлежащих выполнению лицом, с которым договор о комплексном развитии территории должен быть заключен по результатам торгов – не менее 5 911 062 089,79 рублей;

2) наличие у участников конкурса необходимых для исполнения договора о комплексном развитии территории финансовых ресурсов, наличие на праве собственности или на ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

По данному конкурсному условию допускается подтверждение наличия указанных ресурсов и работников по группе компаний (либо по группе аффилированных лиц) с приложением списка участников (списка аффилированных лиц), способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица (участника). Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации;

3) предельный срок выполнения работ по расселению граждан из многоквартирных домов, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, осуществляемых за счет средств лица, с которым договор о комплексном развитии территории должен быть заключен по результатам торгов:

- ул. Льва Толстого, д. 1 – не позднее 30.12.2028;

- ул. Льва Толстого, д. 5 – не позднее 30.12.2029;

- ул. Льва Толстого, д. 7 – не позднее 30.12.2030;

- ул. Льва Толстого, д. 9 – не позднее 30.12.2030;

- ул. Льва Толстого, д. 11 – не позднее 30.12.2024;

- ул. Льва Толстого, д. 17 – не позднее 30.12.2030;

- ул. Льва Толстого, д. 14 – не позднее 30.12.2030;

- ул. Льва Толстого, д. 16 – не позднее 30.12.2030;

- ул. Льва Толстого, д. 18 – не позднее 30.12.2030;

- ул. Раздольная, д. 1 – не позднее 30.12.2030;

- ул. Раздольная, д. 5 – не позднее 30.12.2030.

5. Установить обязательными условиями участия в торгах:

- подтверждение участником торгов опыта участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее
118 800 кв. м, подтверждаемом наличием полученных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда, за последние пять лет, предшествующих дате проведения торгов;

- внесение задатка в размере 100% (73 126,75 рублей) от цены на право заключения договора о комплексном развитии территории;

- отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату равен совокупному размеру требований к должнику - юридическому лицу или превышает его, что является условием для возбуждения производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.orel-adm.ru).

7. Управлению градостроительства администрации города Орла
(М.В. Родштейн) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла В.Н. Ничипорова.

Исполняющий обязанности

Мэра города Орла                                                                 В.Н. Ничипоров