Информация о ходе реализации программы переселения

из аварийного жилищного фонда города Орла в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приказом Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017», постановлением Правительства Орловской области от 29.03.2019 № 176 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы», постановлением администрации города Орла 25.10.2010 №3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», а также Уставом города Орла администрация города Орла утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019 - 2025 годы» (Постановление администрации города Орла от 29.04.2019 N 1802).

Цели и задачи Программы  – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - Аварийные МКД). Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию жилищного фонда, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем; минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Для достижения целей решаются следующие задачи:

– формирование финансовых ресурсов и выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы;

–  привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и эффективное их использование;

– заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ответственный исполнитель программы: управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Соисполнители: администрация города Орла, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла», организации, определенные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ожидаемые результаты реализации Программы - ликвидация аварийного жилищного фонда, который угрожает жизни и здоровью граждан; снижение социальной напряженности; снижение издержек за содержание аварийного жилищного фонда; высвобождение земельных участков; улучшение внешнего облика муниципального образования «Город Орел».

Финансирование муниципальной адресной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1 693 808,53 тыс. рублей, в том числе по этапу 2020 - 2021 – 158 843,01 тыс. рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе: |
|  |  |  |  | собственность граждан | муници пальная собствен ность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | тыс.кв. м | тыс.кв. м | тыс.кв. м | тыс. руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 3119 | 1359 | 855 | 504 | 44,15 | 27,42 | 16,7 | 1693808,53 | 1442474,77 | 199129,61 | 52204,15 |
|  | Всего по плану по этапу 2020г. по городу Орлу | 284 | 114 | 62 | 52 | 4,18 | 2,15 | 2,03 | 158 843,01 | 118 763,23 | 25 353,4 | 14 726,38 |
|  | По факту 2020г. |  | 72 | 44 | 28 | 2,47 | 1,43 | 1,04 | 120876,5 | 103278,16 | 3025,27 | 14573,07 |
|  | По этапу 2020-2021 по городу Орлу в 2021г. |  | 42 | 18 | 24 | 1,71 | 0,72 | 0,99 | 37966,51 | 15485,07 | 22328,13 | 153,31 |

По данным годового отчета ответственного исполнителя – управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла,  в 2020 году в соответствии с программными мероприятиями при реализации этапа 2021-2021 г.г. необходимо расселить 13 МКД общей площадью 4,18 тыс. кв. м, что составляет 114 жилых помещений. Число жителей, планируемых к переселению – 284 человека.

Объем финансирования – 158 843,01 тыс. рублей, в том числе:

–  за счет средств Фонда – 118 763,23 тыс. рублей;

– за счет средств субъекта Российской Федерации –  25 353,40 тыс. рублей (предусмотрено программой – 5 314,5 тыс. рублей. В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 25.12.2020 №810 дополнительное финансирование – 20 038,5 тыс. рублей);

–  за счет средств муниципального бюджета – 14 726,38 тыс. рублей.

Фактически  исполнено 120 876,5 тыс. рублей, в том числе:

–  за счет средств Фонда – 103 278,16 тыс. рублей;

– за счет средств субъекта Российской Федерации –  3025,27 тыс.;

–  за счет средств муниципального бюджета – 14 573,07 тыс. рублей.