РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

Администрация города Орла

**постановление**

22 августа 2025 №4797

Орёл

О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы

на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Орел «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла» от 28.10.2013 № 4849, Уставом городского округа город Орел и в целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения города Орла, **администрация города Орла постановляет:**

1. Внести в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы на 2024 - 2028 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение к постановлению администрации города Орла от 18.08.2025 № 4661 «Паспорт муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к Паспорту настоящего постановления.

2. Финансовому управлению администрации города Орла (Н.В. Зубцова) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программе города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра города Орла М.В. Родштейн.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

р города Орла ПарахинПриложение

к постановлению

администрации города Орла

от «22» августа 2025 г. № 4797

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Орла

«Адресная инвестиционная программа

на 2024 - 2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» (далее – АИП) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла  Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла  МБОУ-школа №53 г. Орла |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»  Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы (приложение к паспорту  муниципальной программы города Орла  «Адресная инвестиционная программа  на 2024 - 2028 годы») | Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;  Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры;  Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования;  Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры;  Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования. |
| Цели муниципальной программы | Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения города.  2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.  3. Строительство объектов в целях реализации национальных проектов.  4. Сокращение объемов незавершенного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;  2. Ввод запланированных объектов в эксплуатацию. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на 2024 - 2028 годы прогнозируется в сумме 16 325 838,47944 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 10 649 928,73631 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 3 849 249,56423 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 1 745 354,77890 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 81 305,4 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 1 410 819,48806 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета –907 637,09281 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 414 979,46822 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 88 202,92703 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.  В 2025 году объем финансирования - в сумме 1 258 562,37316 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 340 445,30000 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 737 888,92901 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 180 228,14415 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.  В 2026 году объем финансирования - в сумме 2 243 961,35579 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 1 078 595,21964 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 009 123,06134 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 156 243,07481 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.  В 2027 году объем финансирования - в сумме 5 476 986,67391 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 4 275 051,39976 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 068 207,97483 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 133 727,29932 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.  В 2028 году объем финансирования - в сумме 6 012 555,83658 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 4 048 199,72410 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 696 097,37889 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 1 186 953,33359 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 81 305,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;  - повышение эффективности использования городских территорий;  - строительство, реконструкция, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;  - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;  - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;  - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла Н.С. Митряев

Приложение к Паспорту

муниципальной программы города Орла

«Адресная инвестиционная программа

на 2024 - 2028 годы»

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_\_\_

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Объемы финансирования, всего, тыс. руб.** | **Объём финансового обеспечения программы** | | | | |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Муниципальная программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2026 годов»** | **Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла/ Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»/ Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»** | **2024** | **2028** | **(усл.ед.;км;м³/сут;м²)** | **16 325 838,47944** | **1 410 819,48806** | **1 258 562,37316** | **2 243 961,35579** | **5 476 986,67391** | **6 012 555,83658** |
| **2** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **10 649 928,73631** | **907 637,09281** | **340 445,30000** | **1 078 595,21964** | **4 275 051,39976** | **4 048 199,72410** |
| **4** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **3 849 249,56423** | **414 979,46822** | **737 888,92901** | **1 009 123,06134** | **1 068 207,97483** | **696 097,37889** |
| **5** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 745 354,77890** | **88 202,92703** | **180 228,14415** | **156 243,07481** | **133 727,29932** | **1 186 953,33359** |
| **6** | **внебюджетные источники** |  |  |  |  | **81 305,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **81 305,40000** |
| **7** | **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | ***1. Основное мероприятие 1 Программы – Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл. ед.; км)** | **3 069 090,59883** | **285 095,75992** | **419 158,89102** | **644 506,11789** | **1 120 329,83000** | **600 000,00000** |
| **9** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **739 883,24171** | **14 351,67778** | **0,00000** | **117 546,29578** | **607 985,26814** | **0,00000** |
| **11** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **2 266 953,30665** | **257 416,62705** | **407 543,57905** | **506 851,83578** | **501 141,26477** | **594 000,00000** |
| **12** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **62 254,05048** | **13 327,45509** | **11 615,31197** | **20 107,98633** | **11 203,29708** | **6 000,00000** |
| **13** | **1.1. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2024** | **1 усл. ед.** | **3 229,00000** | **3 229,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **14** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **16** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **3 067,55000** | **3 067,55000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **17** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **161,45000** | **161,45000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **18** | **1.2. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (2 этап – строительство улично-дорожной сети)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **11 км** | **1 100 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **500 000,00000** | **600 000,00000** |
| **19** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **21** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **1 089 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **495 000,00000** | **594 000,00000** |
| **22** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **11 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** | **6 000,00000** |
| **23** | **1.3. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **3,33127 км** | **245 382,83000** | **0,00000** | **0,00000** | **119 932,96000** | **125 449,87000** | **0,00000** |
| **24** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **240 499,71513** | **0,00000** | **0,00000** | **117 546,29578** | **122 953,41935** | **0,00000** |
| **26** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **2 429,28895** | **0,00000** | **0,00000** | **1 187,33578** | **1 241,95317** | **0,00000** |
| **27** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 453,82592** | **0,00000** | **0,00000** | **1 199,32844** | **1 254,49748** | **0,00000** |
| **28** | **1.4. Строительство объекта «Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **1,672 км** | **677 879,96000** | **0,00000** | **0,00000** | **183 000,00000** | **494 879,96000** | **0,00000** |
| **29** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **485 031,84880** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **485 031,84880** | **0,00000** |
| **31** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **186 069,31160** | **0,00000** | **0,00000** | **181 170,00000** | **4 899,31160** | **0,00000** |
| **32** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **6 778,79960** | **0,00000** | **0,00000** | **1 830,00000** | **4 948,79960** | **0,00000** |
| **33** | **1.5. Строительство объекта «Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в п.Орлик Образцовского с/п Орловского района» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **0,855 км** | **164 716,03239** | **28 292,55844** | **136 423,47395** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **34** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **36** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **163 052,40046** | **28 006,80360** | **135 045,59686** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **37** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 663,63193** | **285,75484** | **1 377,87709** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **38** | **1.6. Строительство объекта «Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1,831 км** | **57 765,84083** | **29 691,64077** | **28 074,20006** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **39** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **14 351,67778** | **14 351,67778** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **41** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **40 957,97760** | **13 166,08835** | **27 791,88925** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **42** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 456,18545** | **2 173,87464** | **282,31081** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **43** | **1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **усл.ед.** | **4 655,00000** | **4 655,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **44** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **46** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **4 422,25000** | **4 422,25000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **47** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **232,75000** | **232,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **48** | **1.8. Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)»** | **МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1,253 км** | **505 733,32403** | **0,00000** | **178 897,00824** | **326 836,31579** | **0,00000** | **0,00000** |
| **49** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **51** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **480 446,65783** | **0,00000** | **169 952,15783** | **310 494,50000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **52** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **25 286,66620** | **0,00000** | **8 944,85041** | **16 341,81579** | **0,00000** | **0,00000** |
| **53** | **1.9. Выполнение работы по реконструкции объекта «Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **0,18 км** | **280 310,98000** | **210 862,56071** | **69 448,41929** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **54** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **56** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **277 507,87020** | **208 753,93510** | **68 753,93510** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **57** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 803,10980** | **2 108,62561** | **694,48419** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **58** | **1.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2023** | **1 усл. ед.** | **8 365,00000** | **8 365,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **59** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **61** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **62** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **8 365,00000** | **8 365,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **63** | **1.11. Проектирование строительства объекта «Строительство улично-дорожной сети в районе городского парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла» (1 этап строительства) Вариант 2.** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **64** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **66** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **67** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **68** | **1.12. Выполнение работ по подготовке обоснований инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по созданию объекта «Строительство автомобильной дороги для обеспечения дополнительного выезда из микрорайона № 6 в Северном районе»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1 усл. ед.** | **10 526,31579** | **0,00000** | **3 157,89474** | **7 368,42105** | **0,00000** | **0,00000** |
| **69** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **71** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **10 000,00000** | **0,00000** | **3 000,00000** | **7 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **72** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **526,31579** | **0,00000** | **157,89474** | **368,42105** | **0,00000** | **0,00000** |
| **74** | **1.13. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Игнатова г.Орла до ул. Садовая в д. Жилина Орловского муниципального округа»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1 усл. ед.** | **10 526,31579** | **0,00000** | **3 157,89474** | **7 368,42105** | **0,00000** | **0,00000** |
| **75** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **77** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **10 000,00000** | **0,00000** | **3 000,00000** | **7 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **78** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **526,31579** | **0,00000** | **157,89474** | **368,42105** | **0,00000** | **0,00000** |
| **79** | ***2. Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл.ед.;м³/сут;км)** | **6 791 227,91354** | **575 811,32164** | **319 355,43110** | **883 447,71690** | **1 498 182,43732** | **3 514 431,00658** |
| **80** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **5 737 088,86013** | **553 036,21503** | **226 981,30000** | **532 577,15981** | **1 104 849,24969** | **3 319 644,93561** |
| **82** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **821 117,06712** | **16 487,73958** | **81 113,26286** | **290 913,84273** | **375 521,89165** | **57 080,33030** |
| **83** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **151 716,58628** | **6 287,36703** | **11 260,86824** | **59 956,71437** | **17 811,29598** | **56 400,34067** |
| **84** | **внебюджетные источники** |  |  |  |  | **81 305,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **81 305,40000** |
| **85** | **2.1. «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода». Вариант 2»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2025** | **324 м3/сут** | **13 390,83803** | **3 749,40662** | **9 641,43141** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **86** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **87** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **88** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **12 871,15044** | **3 711,79060** | **9 159,35984** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **89** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **519,68759** | **37,61602** | **482,07157** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **90** | **2.2. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2028** | **5500 м³/сут** | **271 688,74943** | **0,00000** | **0,00000** | **79 219,04062** | **79 182,44223** | **113 287,26658** |
| **91** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **92** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **266 254,97444** | **0,00000** | **0,00000** | **77 634,65981** | **77 598,79339** | **111 021,52125** |
| **93** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **2 716,88749** | **0,00000** | **0,00000** | **792,19041** | **791,82442** | **1 132,87267** |
| **94** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 716,88749** | **0,00000** | **0,00000** | **792,19041** | **791,82442** | **1 132,87267** |
| **95** | **2.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Консервация объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **723,33300** | **0,00000** | **723,33300** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **96** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **97** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **98** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **99** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **723,33300** | **0,00000** | **723,33300** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **100** | **2.4. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2024** | **1 усл. ед.** | **4 415,00000** | **4 415,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **101** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **102** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **103** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **104** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **4 415,00000** | **4 415,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **105** | **2.5. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (1 этап – строительство сетей газоснабжения)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **13 км** | **193 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **193 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **106** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **108** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **191 070,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **191 070,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **109** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 930,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 930,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **110** | **2.6. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющих трех и более детей (район д. Овсянникова)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2025** | **5,16 км** | **22 901,60609** | **13 460,70399** | **9 440,90210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **111** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **112** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **113** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **21 736,58607** | **12 775,94898** | **8 960,63709** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **114** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 165,02002** | **684,75501** | **480,26501** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **115** | **2.7. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **4,1555 км** | **107 818,84000** | **0,00000** | **0,00000** | **37 082,00000** | **70 736,84000** | **0,00000** |
| **116** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **117** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **118** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **102 427,90000** | **0,00000** | **0,00000** | **35 227,90000** | **67 200,00000** | **0,00000** |
| **119** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **5 390,94000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 854,10000** | **3 536,84000** | **0,00000** |
| **120** | **2.8. «Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства – от точки врезки коллектора микрорайона «Болховский» до приемной камеры КНС №8» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2027** | **2,5507 км** | **1 078 573,00043** | **0,00000** | **135 057,23906** | **330 316,39628** | **613 199,36509** | **0,00000** |
| **121** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **122** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **762 927,13572** | **0,00000** | **132 369,60000** | **323 743,10000** | **306 814,43572** | **0,00000** |
| **123** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **304 860,13470** | **0,00000** | **1 337,06667** | **3 270,13232** | **300 252,93571** | **0,00000** |
| **124** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **10 785,73001** | **0,00000** | **1 350,57239** | **3 303,16396** | **6 131,99366** | **0,00000** |
| **125** | **2.9. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **735 063,79000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **735 063,79000** | **0,00000** |
| **126** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **127** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **720 436,02058** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **720 436,02058** | **0,00000** |
| **128** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **7 277,13152** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 277,13152** | **0,00000** |
| **129** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **7 350,63790** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 350,63790** | **0,00000** |
| **130** | **2.10. Разработка проектной документации по строительству объекта «Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле». Вариант 2»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2026** | **1 усл. ед.** | **5 985,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 985,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **131** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **132** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **133** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **134** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **5 985,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 985,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **135** | **2.11. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **136** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **137** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **138** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **139** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **140** | **2.12. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **141** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **142** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **143** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **144** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **145** | **2.13. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-ой Орловской дивизии»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **146** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **147** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **148** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **149** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **150** | **2.14. Строительство объекта «Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **18000 м3/сут.** | **269 267,62000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **269 267,62000** |
| **151** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **152** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **263 909,19436** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **263 909,19436** |
| **153** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **2 665,74944** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 665,74944** |
| **154** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 692,67620** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 692,67620** |
| **155** | **2.15. Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду-1000 мм., участок за Ж/Д мостом через ул. Городскую до проходного канала на пер. Воскресенском** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1,62 км** | **201 845,28000** | **0,00000** | **0,00000** | **201 845,28000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **156** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **157** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **131 199,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **131 199,40000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **158** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **60 553,62000** | **0,00000** | **0,00000** | **60 553,62000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **159** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **10 092,26000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 092,26000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **160** | **2.16. Реконструкция объекта: «Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла, Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки, «Станция аэрации»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **133 тыс. м3/сут** | **5 257 506,53000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 257 506,53000** |
| **161** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **162** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **2 944 714,22000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 944 714,22000** |
| **163** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **53 281,70820** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **53 281,70820** |
| **164** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **52 574,79180** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **52 574,79180** |
| **165** | **внебюджетные источники** |  |  |  |  | **81 305,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **81 305,40000** |
| **166** | **2.17. Разработка проектно-сментной документации на реконструкцию объекта: «Надземный газопровод низкого давления диаметром 60мм, расположенного на ул. Партизанской в районе д. 20 в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **200,00000** | **200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **167** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **168** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **169** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **170** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **200,00000** | **200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **171** | **2.18. Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **8,01 км** | **553 036,21503** | **553 036,21503** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **172** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **173** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **553 036,21503** | **553 036,21503** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **174** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **175** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **176** | **2.19. Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловской области. 1 этап – кольцевая водопроводная сеть от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, ул. Картукова, ул. Скворцова, Наугорскому шоссе. 2 этап – водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1 усл. ед.** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **177** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **178** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **179** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **180** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **181** | **2.20. Разработка проектно-сметной документации на «Строительство сетей водоотведения с проверкой достоверности определения сметной стоимости по улицам Радужная, Турбина, Кривцова, Преображенского, Приокская, Пойменная и переулкам Пойменный, Приокский, Отрадный, Преображенского г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **250,00000** | **250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **182** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **183** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **184** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **185** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **250,00000** | **250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **186** | **2.21. Строительство канализационной сети в районе ул. Силикатной** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** |  | **699,99600** | **699,99600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **187** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **188** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **189** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **190** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **699,99600** | **699,99600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **191** | **2.22. «Капитальный ремонт водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной н/ст.» (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **4715,5 м** | **87 361,29566** | **0,00000** | **87 361,29566** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **192** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **193** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **56 784,80000** | **0,00000** | **56 784,80000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **194** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **26 208,43088** | **0,00000** | **26 208,43088** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **195** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **4 368,06478** | **0,00000** | **4 368,06478** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **196** | **2.23. «Станция водоподготовки на Наугорском ВЗУ» (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **145,55 м²** | **77 131,22987** | **0,00000** | **77 131,22987** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **197** | **в том числе:** |  |  |  |  | **0,00000** |  |  |  |  |  |
| **198** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **37 826,90000** | **0,00000** | **37 826,90000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **199** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **35 447,76838** | **0,00000** | **35 447,76838** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **200** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **3 856,56149** | **0,00000** | **3 856,56149** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **201** | **2.24. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений в районе «Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **202** | **в том числе:** |  |  |  |  | **0,00000** |  |  |  |  |  |
| **203** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **204** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **205** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **206** | ***3. Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования*** |  |  |  | **(усл.ед.; мест)** | **725 078,95000** | **0,00000** | **7 140,00000** | **158 900,00000** | **433 197,53000** | **125 841,42000** |
| **207** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **694 664,06789** | **0,00000** | **0,00000** | **148 500,00000** | **427 513,57940** | **118 650,48849** |
| **209** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **4 790,46388** | **0,00000** | **0,00000** | **750,00000** | **2 841,97530** | **1 198,48858** |
| **210** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **25 624,41822** | **0,00000** | **7 140,00000** | **9 650,00000** | **2 841,97530** | **5 992,44292** |
| **211** | **3.1. Проектирование строительства объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **212** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **214** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **215** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **216** | **3.2. Строительство объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановскогов г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **80 мест** | **125 841,42000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **125 841,42000** |
| **217** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **218** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **118 650,48849** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **118 650,48849** |
| **219** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **1 198,48858** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 198,48858** |
| **220** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **5 992,44292** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 992,44292** |
| **221** | **3.3. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 общеразвивающего вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **222** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **224** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **225** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **226** | **3.4. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **227** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **228** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **229** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **230** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **231** | **3.5. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **136 697,53000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **136 697,53000** | **0,00000** |
| **232** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **233** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **133 963,57940** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **133 963,57940** | **0,00000** |
| **234** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **1 366,97530** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 366,97530** | **0,00000** |
| **235** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 366,97530** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 366,97530** | **0,00000** |
| **236** | **3.6. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **237** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **238** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **239** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **240** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **241** | **3.7. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| **242** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **243** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| **244** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **750,00000** | **0,00000** |
| **245** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **750,00000** | **0,00000** |
| **246** | **3.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 300,00000** | **0,00000** | **1 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **247** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **248** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **249** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **250** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 300,00000** | **0,00000** | **1 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **251** | **3.9. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **145 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **145 000,00000** | **0,00000** |
| **252** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **253** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **143 550,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **143 550,00000** | **0,00000** |
| **254** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **725,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **725,00000** | **0,00000** |
| **255** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **725,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **725,00000** | **0,00000** |
| **256** | **3.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 940,00000** | **0,00000** | **1 940,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **257** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **258** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **259** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **260** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 940,00000** | **0,00000** | **1 940,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **261** | **3.11. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **262** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **263** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **148 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **148 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **264** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **750,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **265** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **750,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **266** | **3.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **267** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **268** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **269** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **270** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **271** | ***4. Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл.ед.;м²)** | **5 478 927,39095** | **543 600,83895** | **511 116,05104** | **331 650,21437** | **2 320 276,87659** | **1 772 283,41000** |
| **272** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **273** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **3 368 157,78658** | **340 249,20000** | **113 464,00000** | **169 836,98405** | **2 134 703,30253** | **609 904,30000** |
| **274** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **649 755,81112** | **141 075,10159** | **249 232,08710** | **112 427,21932** | **103 202,84311** | **43 818,56000** |
| **275** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 461 013,79325** | **62 276,53736** | **148 419,96394** | **49 386,01100** | **82 370,73095** | **1 118 560,55000** |
| **276** | **4.1. Строительство объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла МБОУ-школа №53 г. Орла** | **2022** | **2025** | **1225 учащихся** | **80 882,92678** | **68 182,92678** | **12 700,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **277** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **278** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **279** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **27 670,09231** | **27 670,09231** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **280** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **50 000,00000** | **37 000,00000** | **12 700,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **281** | **4.2. Проектирование объекта «Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г.Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2025** | **1 усл. ед.** | **10 805,86000** | **0,00000** | **10 805,86000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **282** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **283** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **284** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **285** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **10 805,86000** | **0,00000** | **10 805,86000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **286** | **4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **500 учащихся** | **1 084 154,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 084 154,08000** |
| **287** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **288** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **289** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **290** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 084 154,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 084 154,08000** |
| **291** | **4.4. Проектирование строительства объекта «Школа в 795 квартале г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2022** | **2025** | **1 усл. ед.** | **5 020,75000** | **0,00000** | **5 020,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **292** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **293** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **294** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **295** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **5 020,75000** | **0,00000** | **5 020,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **296** | **4.5. Строительство объекта «Школа в 795 квартале г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **480 учащихся** | **915 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **492 500,00000** | **423 000,00000** |
| **297** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **298** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **823 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **443 250,00000** | **380 700,00000** |
| **299** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **45 775,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **24 625,00000** | **21 150,00000** |
| **300** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **45 775,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **24 625,00000** | **21 150,00000** |
| **301** | **4.6. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта «МБОУ - СОШ № 50 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2022** | **2025** | **1 усл. ед.** | **4 854,50070** | **0,00000** | **4 854,50070** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **302** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **303** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **304** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **305** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **4 854,50070** | **0,00000** | **4 854,50070** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **306** | **4.7. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **7036,3 м2** | **248 000,00000** | **157 994,00134** | **90 005,99866** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **307** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **308** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **113 416,40000** | **113 416,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **309** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **121 387,39371** | **36 677,90127** | **84 709,49244** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **310** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **13 196,20629** | **7 899,70007** | **5 296,50622** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **311** | **4.8. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **6897,1 м2** | **237 018,18454** | **167 058,40897** | **69 959,77557** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **312** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **313** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **113 416,40000** | **113 416,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **314** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **109 465,47000** | **45 289,08852** | **64 176,38148** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **315** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **14 136,31454** | **8 352,92045** | **5 783,39409** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **316** | **4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в части здания басейна и перехода)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** |  | **100 663,32000** | **0,00000** | **0,00000** | **100 663,32000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **317** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **318** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **319** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **95 630,15400** | **0,00000** | **0,00000** | **95 630,15400** | **0,00000** | **0,00000** |
| **320** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **5 033,16600** | **0,00000** | **0,00000** | **5 033,16600** | **0,00000** | **0,00000** |
| **321** | **4.10. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия №39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **10499,1 м2** | **222 312,01863** | **152 478,33633** | **69 833,68230** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **322** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **323** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **113 416,40000** | **113 416,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **324** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **97 780,01767** | **31 438,01949** | **66 341,99818** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **325** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **11 115,60096** | **7 623,91684** | **3 491,68412** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **326** | **4.11. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия №16 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **3707,00 м2** | **158 802,69545** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **158 802,69545** | **0,00000** |
| **327** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **328** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **137 284,92930** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **137 284,92930** | **0,00000** |
| **329** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **13 577,63115** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **13 577,63115** | **0,00000** |
| **330** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **7 940,13500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 940,13500** | **0,00000** |
| **331** | **4.12. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ-лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **6192,7 м2** | **196 456,89437** | **0,00000** | **0,00000** | **196 456,89437** | **0,00000** | **0,00000** |
| **332** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **333** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **169 836,98405** | **0,00000** | **0,00000** | **169 836,98405** | **0,00000** | **0,00000** |
| **334** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **16 797,06532** | **0,00000** | **0,00000** | **16 797,06532** | **0,00000** | **0,00000** |
| **335** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **9 822,84500** | **0,00000** | **0,00000** | **9 822,84500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **336** | **4.13. Капитальный ремонт: «МБОУ- средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **3547,4 м2** | **155 229,70000** | **0,00000** | **155 229,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **337** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **338** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **113 464,00000** | **0,00000** | **113 464,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **339** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **34 004,21500** | **0,00000** | **34 004,21500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **340** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **7 761,48500** | **0,00000** | **7 761,48500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **341** | **4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 500,00000** | **0,00000** | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **342** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **343** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **344** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **345** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 500,00000** | **0,00000** | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **346** | **4.15. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **6180,0 м2** | **298 387,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **298 387,50000** | **0,00000** |
| **347** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **348** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **295 403,62500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **295 403,62500** | **0,00000** |
| **349** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **1 491,93750** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 491,93750** | **0,00000** |
| **350** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 491,93750** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 491,93750** | **0,00000** |
| **351** | **4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 595,00000** | **0,00000** | **1 595,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **352** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **353** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **354** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **355** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 595,00000** | **0,00000** | **1 595,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **356** | **4.17. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **4237,0 м2** | **199 034,09884** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **199 034,09884** | **0,00000** |
| **357** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **358** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **172 064,97237** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **172 064,97237** | **0,00000** |
| **359** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **17 017,41583** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **17 017,41583** | **0,00000** |
| **360** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **9 951,70494** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9 951,70494** | **0,00000** |
| **361** | **4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 750,00000** | **0,00000** | **1 750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **362** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **363** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **364** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **365** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 750,00000** | **0,00000** | **1 750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **366** | **4.19. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **3651,0 м2** | **148 591,47702** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **148 591,47702** | **0,00000** |
| **367** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **368** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **128 457,32735** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **128 457,32735** | **0,00000** |
| **369** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **12 704,57157** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12 704,57157** | **0,00000** |
| **370** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **7 429,57385** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 429,57385** | **0,00000** |
| **371** | **4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **3 030,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 030,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **372** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **373** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **374** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **375** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **3 030,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 030,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **376** | **4.21. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **4400,0 м2** | **265 129,33000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **265 129,33000** |
| **377** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **378** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **229 204,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **229 204,30000** |
| **379** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **22 668,56000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **22 668,56000** |
| **380** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **13 256,47000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **13 256,47000** |
| **381** | **4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 558,00000** | **0,00000** | **1 558,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **382** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **383** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **384** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **385** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 558,00000** | **0,00000** | **1 558,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **386** | **4.23. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **209 969,21124** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **209 969,21124** | **0,00000** |
| **387** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **388** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **181 518,37671** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **181 518,37671** | **0,00000** |
| **389** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **17 952,36796** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **17 952,36796** | **0,00000** |
| **390** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **10 498,46056** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 498,46056** | **0,00000** |
| **391** | **4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **392** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **393** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **394** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **395** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **396** | **4.25. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **378 391,91000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **378 391,91000** | **0,00000** |
| **397** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **398** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **370 824,07180** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **370 824,07180** | **0,00000** |
| **399** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **3 783,91910** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 783,91910** | **0,00000** |
| **400** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **3 783,91910** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 783,91910** | **0,00000** |
| **401** | **4.26. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **402** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **403** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **404** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **405** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 950,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **406** | **4.27. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **220 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **220 000,00000** | **0,00000** |
| **407** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **408** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **198 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **198 000,00000** | **0,00000** |
| **409** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **11 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **11 000,00000** | **0,00000** |
| **410** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **11 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **11 000,00000** | **0,00000** |
| **411** | **4.28. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **412** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **413** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **414** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **415** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **416** | **4.29. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **210 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **210 000,00000** | **0,00000** |
| **417** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **418** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **207 900,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **207 900,00000** | **0,00000** |
| **419** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **1 050,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 050,00000** | **0,00000** |
| **420** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 050,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 050,00000** | **0,00000** |
| **421** | **4.30. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** |
| **422** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **423** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **424** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **425** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** |
| **426** | **4.31. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** |
| **427** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **428** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **429** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **430** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** |
| **431** | **4.32. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий образовательных организаций, находящихся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла», «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла», «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл.ед.** | **600,00000** | **0,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **432** | **Прохождение государственной экспертизы** |  |  |  |  | **825,50100** | **0,00000** | **825,50100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **433** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **434** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **435** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **436** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 425,50100** | **0,00000** | **1 425,50100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **437** | **4.33. Благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **30 180,59614** | **0,00000** | **30 180,59614** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **438** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **439** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **440** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **441** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **30 180,59614** | **0,00000** | **30 180,59614** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **442** | **4.34. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **23 387,90426** | **0,00000** | **23 387,90426** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **443** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **444** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **445** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **446** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **23 387,90426** | **0,00000** | **23 387,90426** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **447** | **4.35. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **24 758,78241** | **0,00000** | **24 758,78241** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **448** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **449** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **450** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **451** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **24 758,78241** | **0,00000** | **24 758,78241** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **452** | **4.36. Оценка технического состояния зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций на территории города Орла, признанных нуждающимися в проведении капитального ремонта** | **Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла** | **2024** | **2024** | **14 усл.ед.** | **31 400,00000** | **1 400,00000** | **0,00000** | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **453** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **454** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **455** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **456** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 400,00000** | **1 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **457** | **4.37. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий образовательных организаций, находящейся в капитальном ремонте «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1 усл.ед.** | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **458** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **459** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **460** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **461** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **462** | **4.38. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **-** | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **463** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **464** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **465** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **466** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **467** | ***5. Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования*** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **(усл.ед.;м²)** | **337 171,40646** | **6 311,56755** | **1 792,00000** | **224 067,83891** | **105 000,00000** | **0,00000** |
| **468** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **469** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **110 134,78000** | **0,00000** | **0,00000** | **110 134,78000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **470** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **183 680,16352** | **0,00000** | **0,00000** | **98 180,16352** | **85 500,00000** | **0,00000** |
| **471** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **43 356,46294** | **6 311,56755** | **1 792,00000** | **15 752,89539** | **19 500,00000** | **0,00000** |
| **472** | **5.1. Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **4 496,89542** | **4 496,89542** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **473** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **474** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **475** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **476** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **4 496,89542** | **4 496,89542** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **477** | **5.2. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **2371,8 м2** | **127 397,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **127 397,08000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **478** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **479** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **110 134,78000** | **0,00000** | **0,00000** | **110 134,78000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **480** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **10 892,45000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 892,45000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **481** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **6 369,85000** | **0,00000** | **0,00000** | **6 369,85000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **482** | **5.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **876,76532** | **876,76532** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **483** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **484** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **485** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **486** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **876,76532** | **876,76532** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **487** | **5.4. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** |  | **92 488,95520** | **0,00000** | **0,00000** | **2 488,95520** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| **488** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **489** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **490** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **491** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 488,95520** | **0,00000** | **0,00000** | **2 488,95520** | **0,00000** | **0,00000** |
| **492** | **5.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **937,90681** | **937,90681** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **493** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **494** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **495** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **496** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **937,90681** | **937,90681** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **497** | **5.6. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **91 881,80371** | **0,00000** | **0,00000** | **91 881,80371** | **0,00000** | **0,00000** |
| **498** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **499** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **500** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **87 287,71352** | **0,00000** | **0,00000** | **87 287,71352** | **0,00000** | **0,00000** |
| **501** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **4 594,09019** | **0,00000** | **0,00000** | **4 594,09019** | **0,00000** | **0,00000** |
| **502** | **5.7. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 792,00000** | **0,00000** | **1 792,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **503** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **504** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **505** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **506** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 792,00000** | **0,00000** | **1 792,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **507** | **5.8. Выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **90 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| **508** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **509** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **510** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **85 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **85 500,00000** | **0,00000** |
| **511** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **4 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **4 500,00000** | **0,00000** |
| **512** | **5.9. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «Детская художественная школа города Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **513** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **514** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **515** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **516** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **517** | **5.10. Проектирование строительства объекта «Детская художественная школа г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **1 усл. ед.** | **15 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15 000,00000** | **0,00000** |
| **518** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **519** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **520** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **521** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **15 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15 000,00000** | **0,00000** |
| **522** | **6. *Основное мероприятие 6 Программы – Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство*** |  | **2026** | **2027** | **1 усл.ед.** | **1 389,46772** | **0,00000** | **0,00000** | **1 389,46772** | **0,00000** | **0,00000** |
| **523** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **524** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **525** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **526** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **1 389,46772** | **0,00000** | **0,00000** | **1 389,46772** | **0,00000** | **0,00000** |
| **527** | **6.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство стены скорби (стена-колумбария), выполняющую функцию хранилища урн и ограждений на территории Троицкого кладбища»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1 усл.ед.** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **528** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **529** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **530** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **531** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **532** | **6.2. «Строительство стены скорби (стена-колумбария), выполняющую функцию хранилища урн и ограждений на территории Троицкого кладбища»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2027** | **1 усл.ед.** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **533** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **534** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **535** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **536** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **537** | **6.3. Выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство территорий вдоль левого берега реки Орлик и левого берега реки Ока муниципального образования «Город Орел» Орловской области, в том числе устройство велопешеходной тропы, от сквера им. Князя Дмитрия Пожарского до моста через р.Ока в створе ул.Раздольная» (на участке от территории Детского парка вдоль левого берега реки Ока до моста через р. Ока в створе ул.Раздольная)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **1 усл.ед.** | **789,46772** | **0,00000** | **0,00000** | **789,46772** | **0,00000** | **0,00000** |
| **538** | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **539** | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **540** | **бюджет Орловской области** |  |  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **541** | **бюджет города Орла** |  |  |  |  | **789,46772** | **0,00000** | **0,00000** | **789,46772** | **0,00000** | **0,00000** |

**Начальник управления строительства,  
дорожного хозяйства и благоустройства  
администрации города Орла Н.С. Митряев**