* 1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

1. Администрация города Орла
   * + 1. постановление

11 декабря 2023 № 6600

Орёл

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство

территорий города Орла в рамках создания мемориального

комплекса «Судбищенская битва»

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D8EC80150866798F20155E5D5998F0F8E0B1515EEBC93DFF9D5B407F020DD27C4DDB4DCD3C4D83D9139792D41Dh7mBJ) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 12 декабря 2019 года № 716 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», [Уставом](consultantplus://offline/ref=D8EC80150866798F201540504FF4AFF7E3BF0B51E0C234AAC4041B225504D82B18944C91791890D9129791D5017A5579hBmFJ) города Орла, [постановлением](consultantplus://offline/ref=D8EC80150866798F201540504FF4AFF7E3BF0B51E1C136ACC4041B225504D82B18944C91791890D9129791D5017A5579hBmFJ) администрации города Орла от 28.10.2013 № 4849 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P33) «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла В.Н. Ничипорова.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Приложение

к постановлению

администрации города Орла

от 11 декабря 2023 № 6600

Муниципальная программа

«Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Соисполнители Программы | МКУ «ОМЗ г. Орла»  Управление градостроительства администрации города Орла  Управление муниципальных закупок администрации города Орла |
| Перечень основных мероприятий муниципальной Программы | Основное мероприятие 1: Разработка проектной документации на благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1.  Основное мероприятие 2: Благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1. |
| Цели муниципальной Программы | Развитие туристской инфраструктуры, формирование в центре города Орла привлекательной для жителей и гостей города комфортной среды, сохранившей историко-культурные особенности.  Сохранение и популяризация исторического и нематериального наследия.  Повышение степени общественной увлечённости историей страны, историей края, археологией и этнографией. |
| Задачи муниципальной Программы | Сохранение и благоустройство территорий, имеющих историческое и культурное значение для города. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | 1) количество разработанной проектной документации  2) количество благоустроенных территорий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Программа реализуется в 2023 - 2025 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 12046,53912 тыс. руб., в том числе:  2023 год - 6 023,26956 тыс. рублей;  2024 год - 6 023,26956 тыс. рублей;  2025 год - 0,00 тыс. рублей.  из них по источникам финансирования:  - средства областного бюджета – 12034,49258 тыс. руб., в том числе:  2023 год - 6 017,24629 тыс. рублей;  2024 год - 6 017,24629 тыс. рублей;  2025 год - 0,00 тыс. рублей.  - средства бюджета города Орла – 12,04654 тыс. руб., в том числе:  2023 год - 6,02327 тыс. рублей;  2024 год - 6,02327 тыс. рублей;  2025 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Повышение туристической привлекательности города Орла.  Обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Неравномерность экономического и социального развития территорий в границах города определила необходимость стратегического планирования и установления баланса по их развитию. Решение этой стратегической задачи обеспечивается развитием городского пространства с диверсифицированной экономикой и инфраструктурой, а также высоким качеством жизни населения и пребывания гостей города.

Создание таких условий обеспечит устойчивое пространственное развитие города и окажет существенное влияние на качество жизни горожан и пребывания гостей города посредством многофункционального использования территорий.

Эффективное использование территориальных ресурсов позволит сформировать рациональную, компактную планировочную структуру города.

Реализация мероприятий Программы в сочетании с потенциалом развития туризма приведет к формированию в туристическом центре города максимально привлекательной для жителей и его гостей комфортной среды, сохранившей историко-культурные особенности.

Проектное предложение благоустройства общественных пространств и формирования туристской инфраструктуры учитывает потребности всех целевых аудиторий, направлено на создание благоприятных условий для отдыха, развлечений и культурного развития жителей города и его гостей разных возрастных категорий и социальных групп, формирование досугово-событийной зоны.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены на основании приоритетов государственной политики в рамках реализации мероприятий [подпрограммы 2](consultantplus://offline/ref=D73B3769D72331AE3AFB6A349A071BED7F5F42849AB00AAC08AA8B5A2E2245C28CDCABE32CD77B45B687DE2B49BDA879C2910D8C213E70631C8339AAZ0J) «Развитие внутреннего туризма в Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Важнейшими аспектами городской политики являются обеспечение гармонии между осуществляемыми градостроительными преобразованиями и сохраняемым историко-культурным наследием, интегрирование новаций без разрушения исторически сформированного контекста, поддержание принципа непрерывного, устойчивого и сбалансированного развития.

Цель Программы: Развитие туристской инфраструктуры, формирование в центре города Орла привлекательной для жителей и гостей города комфортной среды, сохранившей историко-культурные особенности, сохранение и популяризация исторического и нематериального наследия, повышение степени общественной увлечённости историей страны, историей края, археологией и этнографией.

Задачи Программы: Сохранение и благоустройство территорий, имеющих историческое и культурное значение для города.

Срок реализации Программы: 2023-2025 годы.

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы

Выполнение работ по благоустройству территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» планируется достигать посредством реализации следующих основных мероприятий (приложение 2 к Программе):

Основное мероприятие 1: Разработка проектной документации на благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1.

Основное мероприятие 2: Благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется:

- за счет средств предоставленной муниципальному образованию «Город Орел» субсидии на основании заключенного соглашения с Департаментом культуры Орловской области;

- за счет средств бюджета города Орла.

Осуществление расходов бюджета города Орла, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», софинансирование которых осуществляется за счет средств предоставленных субсидий, производится путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения).

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы

Программа реализуется в 2023 - 2025 годах в один этап.

Количество разработанных проектных документаций - 1.

Количество благоустроенных территорий - 1.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить туристическую привлекательность города Орла и обеспечить использование исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- экономические риски, связанные с негативным влиянием санкционного давления на российскую экономику;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повышения контроля ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла Н.С. Митряев

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва»

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий города Орла в рамках

создания мемориального комплекса «Судбищенская битва»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Количество разработанной проектной документации | ед. |  | 1 |  |
| 2. | Количество благоустроенных территорий | ед. |  |  | 1 |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла Н.С. Митряев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе «Благоустройство территорий города  Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва»  Перечень  мероприятий и ответственных исполнителей муниципальной программы  «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель  (соисполнители) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | |
|  |  | всего | В том числе по глдам: | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программная составляющая, всего | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | 2023 | 2025 |  | 12046,53912 | 6 023,26956 | 6 023,26956 | 0,00 |
| в том числе: |  | | | |
| средства областного бюджета | 12034,49258 | 6 017,24629 | 6 017,24629 | 0,00 |
| средства бюджета города Орла | 12,04654 | 6,02327 | 6,02327 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 1.  Разработка проектной документации на благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1, в том числе: 1.1. разработка документации или разделов документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, в отношении:  - объекта культурного наследия «Детинец» (в рамках благоустройства территории парка «Орловская крепость»)»;  1.2. Разработка документации или разделов документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия (с последующим проведением археологических наблюдений), в отношении:  - выявленного объекта культурного наследия Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока» (в рамках благоустройства сквера Богоявленской площади (музейного)». | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла  МКУ «ОМЗ г. Орла»  Управление градостроительства администрации города Орла | 2023 | 2024 | Комплект проектной документации на благоустройство территории | 12046,53912 | 6 023,26956 | 6 023,26956 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | | |
| средства областного бюджета |  |  |  |  | 12034,49258 | 6 017,24629 | 6 017,24629 | 0,00 |
| средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 12,04654 | 6,02327 | 6,02327 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 2.  Благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1. | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла  МКУ «ОМЗ г. Орла» | 2024 | 2025 | 1 благоустроенная территория | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | | |
| средства областного бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2.1. Организация и проведение конкурентных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | МКУ «ОМЗ г. Орла»  Управление муниципальных закупок администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.2. Организация контроля проведения работ по благоустройству территорий в соответствии с муниципальными контрактами и проектами | МКУ «ОМЗ г. Орла» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.3. Приемка выполненных работ в соответствии с муниципальными контрактами | МКУ «ОМЗ г. Орла»  представители заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления строительства, дорожного

хозяйства и благоустройства администрации города Орла Н.С. Митряев