Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2021 г. N 5461

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА

НА 2022 - 2026 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Орла  от 28.12.2021 [N 5803](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=77591&dst=100005), от 14.01.2022 [N 56](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=77940&dst=100005), от 16.02.2022 [N 667](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=78821&dst=100005),  от 25.03.2022 [N 1611](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=79636&dst=100005), от 08.04.2022 [N 2009](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=79910&dst=100005), от 17.05.2022 [N 2750](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80590&dst=100005),  от 02.06.2022 [N 3125](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81057&dst=100005), от 08.07.2022 [N 3846](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81880&dst=100005), от 22.08.2022 [N 4729](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82746&dst=100005),  от 31.08.2022 [N 4841](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82880&dst=100005), от 24.10.2022 [N 5946](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=84267&dst=100005), от 17.11.2022 [N 6492](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=85197&dst=100005),  от 06.12.2022 [N 6942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=85373&dst=100005), от 16.12.2022 [N 7195](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86048&dst=100005), от 22.12.2022 [N 7430](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86108&dst=100005),  от 29.12.2022 [N 7638](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86306&dst=100005), от 16.01.2023 [N 55](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86485&dst=100005), от 01.02.2023 [N 389](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86945&dst=100005),  от 27.03.2023 [N 1362](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=88167&dst=100005), от 16.05.2023 [N 2349](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=89238&dst=100005), от 05.06.2023 [N 2763](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=89775&dst=100005),  от 28.07.2023 [N 3898](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=90734&dst=100005), от 31.08.2023 [N 4523](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91272&dst=100005), от 25.10.2023 [N 5603](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92385&dst=100005),  от 03.11.2023 [N 5871](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92715&dst=100005), от 19.01.2024 [N 142](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=94571&dst=100005), от 05.03.2024 [N 898](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100005),  от 15.03.2024 [N 1110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461843) от 8 ноября 2005 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=94163) города Орла, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93284) Администрации города Орла от 28 октября 2013 года N 4849 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла", с целью реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P43) "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022 - 2026 годы" согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации города Орла осуществлять финансирование за счет ассигнований, утвержденных в бюджете города Орла на реализацию [Программы](#P43).

3. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=77060) Администрации города Орла "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020 - 2022 годы" от 20.01.2021 N 117 признать утратившим силу с 1 января 2022 года.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=77591&dst=100005) Администрации города Орла от 28.12.2021 N 5803)

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 21 декабря 2021 г. N 5461

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ОРЛА НА 2022 - 2026 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Орла  от 14.01.2022 [N 56](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=77940&dst=100006), от 16.02.2022 [N 667](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=78821&dst=100006), от 25.03.2022 [N 1611](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=79636&dst=100006),  от 08.04.2022 [N 2009](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=79910&dst=100006), от 17.05.2022 [N 2750](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80590&dst=100006), от 02.06.2022 [N 3125](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81057&dst=100006),  от 08.07.2022 [N 3846](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81880&dst=100006), от 22.08.2022 [N 4729](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82746&dst=100006), от 31.08.2022 [N 4841](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82880&dst=100005),  от 24.10.2022 [N 5946](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=84267&dst=100006), от 17.11.2022 [N 6492](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=85197&dst=100006), от 06.12.2022 [N 6942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=85373&dst=100006),  от 16.12.2022 [N 7195](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86048&dst=100006), от 22.12.2022 [N 7430](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86108&dst=100006), от 29.12.2022 [N 7638](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86306&dst=100006),  от 16.01.2023 [N 55](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86485&dst=100006), от 01.02.2023 [N 389](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86945&dst=100006), от 27.03.2023 [N 1362](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=88167&dst=100006),  от 16.05.2023 [N 2349](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=89238&dst=100006), от 05.06.2023 [N 2763](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=89775&dst=100006), от 28.07.2023 [N 3898](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=90734&dst=100006),  от 31.08.2023 [N 4523](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91272&dst=100006), от 25.10.2023 [N 5603](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92385&dst=100006), от 03.11.2023 [N 5871](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92715&dst=100006),  от 19.01.2024 [N 142](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=94571&dst=100006), от 05.03.2024 [N 898](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100006), от 15.03.2024 [N 1110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100005)) |  |

Паспорт

муниципальной программы

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2026 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022 - 2026 годы" (далее - Программа). |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации;  - Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461843) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  - [ГОСТ Р 50597-2017](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285670) "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". |
| Ответственный исполнитель Программы, главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" (МКУ "ОМЗ г. Орла") |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82746&dst=100006) Администрации города Орла от 22.08.2022 N 4729) | |
| Перечень основных мероприятий Программы | Основное мероприятие 1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Основное мероприятие 2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Основное мероприятие 3.  Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".  Основное мероприятие 4.  Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.  Основное мероприятие 5.  Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".  Основное мероприятие 6.  Проектирование строительства объектов УДС города Орла.  Основное мероприятие 7.  Строительство объектов УДС города Орла. |
| Цели муниципальной программы | - приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного назначения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;  - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;  - обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла.  2. Содержание улично-дорожной сети города Орла.  3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.  4. Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле.  5. Проектирование, реконструкция и строительство объектов улично-дорожной сети города Орла. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла;  - площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды;  - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;  - количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2022 - 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, - 11242647,20092 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году - 2358972,91049 тыс. руб.;  в 2023 году - 3515227,78571 тыс. руб.;  в 2024 году - 2059730,45420 тыс. руб.;  в 2025 году - 1621258,82829 тыс. руб.;  в 2026 году - 1687457,22223 тыс. руб.,  из них по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 2122468,76001 тыс. руб.,  в том числе:  в 2022 году - 450746,06001 тыс. руб.;  в 2023 году - 1541309,700 тыс. руб.;  в 2024 году - 26478,200 тыс. руб.;  в 2025 году - 23307,70 тыс. руб.;  в 2026 году - 80627,1000 тыс. руб.,  - средства Дорожного фонда Орловской области - 8877358,33250 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году - 1845312,55048 тыс. руб.;  в 2023 году - 1928838,14785 тыс. руб.;  в 2024 году - 1994379,23417 тыс. руб.;  в 2025 году - 1550052,60000 тыс. руб.;  в 2026 году - 1558775,8000 тыс. руб.,  - бюджет города Орла - 242820,10841 тыс. руб.,  в том числе:  в 2022 году - 62914,300 тыс. руб.;  в 2023 году - 45079,93786 тыс. руб.;  в 2024 году - 38873,02003 тыс. руб.;  в 2025 году - 47898,52829 тыс. руб.;  в 2026 году - 48054,32223 тыс. руб. |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100006) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898) | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период 2022 - 2026 годов реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 134,506 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 29,16 процентных пункта (далее - п.п.) |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100011) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898) | |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации муниципальной программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Орла, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.  Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 461,3 км.

Автомобильные дороги как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.

Город Орел располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и увеличению расхода топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации по пропускной способности. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного, т.е. увеличивает количество участков улично-дорожной сети с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым увеличить пропускную способность за счет увеличения скорости транспортного потока до разрешенной требованиями действующего законодательства.

Основное требование, предъявляемое к автомобильным дорогам, - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной программы,

цели, задачи муниципальной программы

Основными целями реализации Программы являются:

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;

- обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

Основными задачами Программы являются:

1. Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла.

2. Содержание улично-дорожной сети города Орла.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.

4. Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле.

5. Проектирование, реконструкция и строительство объектов улично-дорожной сети города Орла.

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий

муниципальной программы, ресурсное обеспечение Программы

В целях реализации Программы осуществляются следующие мероприятия:

1. Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:

- восстановление верхних слоев дорожной одежды;

- содержание средств организации и регулирования дорожного движения;

- регламентные работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла;

- закупка дорожной техники;

- внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Орла и искусственных сооружений на них.

3. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

4. Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.

5. Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

6. Проектирование, реконструкция и строительство объектов улично-дорожной сети города Орла.

[Перечень](#P254) программных мероприятий представлен в приложении N 1.

Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.

В случае изменения объемов финансирования Программы проводится соответствующая корректировка перечня объектов улично-дорожной сети.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81880&dst=100016) Администрации города Орла от 08.07.2022 N 3846)

- 11242647,20092 тыс. руб. (в 2022 году - 2358972,91049 тыс. руб.; в 2023 году - 3515227,78571 тыс. руб.; в 2024 году - 2059730,45420 тыс. руб.; в 2025 году - 1621258,82829 тыс. руб.; в 2026 году - 1687457,22223 тыс. руб.).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100016) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898)

По источникам финансирования:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100018) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898)

- федеральный бюджет - 2122468,76001 тыс. руб. (в 2022 году - 450746,06001 тыс. руб.; в 2023 году - 1541309,700 тыс. руб.; в 2024 году - 26478,200 тыс. руб.; в 2025 году - 23307,70 тыс. руб.; в 2026 году - 80627,1000 тыс. руб.);

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100019) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898)

- средства Дорожного фонда Орловской области - 8877358,33250 тыс. руб. (в 2022 году - 1845312,55048 тыс. руб.; в 2023 году - 1928838,14785 тыс. руб.; в 2024 году - 1994379,23417 тыс. руб.; в 2025 году - 1550052,60000 тыс. руб.; в 2026 году - 1558775,8000 тыс. руб.);

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100020) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898)

- бюджет города Орла - 242820,10841 тыс. руб. (в 2022 году - 62914,30 тыс. руб.; в 2023 году - 45079,93786 тыс. руб.; в 2024 году - 38873,02003 тыс. руб.; в 2025 году - 47898,52829 тыс. руб.; в 2026 году - 48054,32223 тыс. руб.).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100021) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898)

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.

Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государственную экспертизу.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной (сметной) документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орла;

- финансирование работ по ремонту включенных в Программу объектов улично-дорожной сети в случае, если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

Соисполнители Программы:

- обеспечивают ее реализацию и контроль за надлежащим содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в порядке, установленном действующим законодательством;

- обеспечивают реализацию Программы исходя из ее содержания и осуществляют технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования. Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями;

- осуществляют сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе. В случае необходимости представляют необходимую документацию в администрацию города Орла для внесения изменений в перечень программных мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы:

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы; осуществляет подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета города на финансирование Программы;

- осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Соисполнители Программы и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Раздел 4. Перечень целевых показателей

муниципальной программы

Значения целевых показателей муниципальной программы приведены в [приложении N 3](#P6861).

1. Показатель "Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла" определяется на основании отчетных данных соисполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Объединенный муниципальный заказчик города Орла".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82746&dst=100019) Администрации города Орла от 22.08.2022 N 4729)

2. Показатель "Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды" определяется на основании отчетных данных соисполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Объединенный муниципальный заказчик города Орла".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82746&dst=100019) Администрации города Орла от 22.08.2022 N 4729)

3. Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" определяется на основании отчетных данных соисполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Объединенный муниципальный заказчик города Орла".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82746&dst=100019) Администрации города Орла от 22.08.2022 N 4729)

4. Показатель "Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла" определяется на основании отчетных данных соисполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Объединенный муниципальный заказчик города Орла".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82746&dst=100019) Администрации города Орла от 22.08.2022 N 4729)

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы. Управление рисками

реализации муниципальной программы

За период 2022 - 2026 годов реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 134,506 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100022) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится на 29,16 п.п.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100024) Администрации города Орла от 05.03.2024 N 898)

Соисполнители Программы являются заказчиками производства работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и асфальтового покрытия искусственных сооружений и тротуаров.

При этом на соисполнителей Программы возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;

- по проектированию, реконструкции и строительству объектов улично-дорожной сети.

Для исключения риска срыва сроков выполнения ремонтно-восстановительных работ, учитывая их сезонный характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соисполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производства работ ремонту объекта, включенного в Программу.

Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет еще большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно: ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная способность улиц, увеличится количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2026 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2022 - 2026 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Орла  от 05.03.2024 [N 898](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=100025), от 15.03.2024 [N 1110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100006)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ответственный исполнитель | Срок | | Результат | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программная составляющая, всего | МКУ "ОМЗ г. Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | кв. м/ед. | | 11242647,20092 | 2358972,91049 | 3515227,78571 | 2059730,45420 | 1621258,82829 | 1687457,22223 |
| источники финансирования |  |  | | | | |
| федеральный бюджет | 2122468,76001 | 450746,06001 | 1541309,70000 | 26478,20000 | 23307,70000 | 80627,10000 |
| средства бюджетного кредита | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области | 8877358,33250 | 1845312,55048 | 1928838,14785 | 1994379,23417 | 1550052,60000 | 1558775,80000 |
| бюджет города Орла | 242820,10841 | 62914,30000 | 45079,93786 | 38873,02003 | 47898,52829 | 48054,32223 |
| Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ "ОМЗ г. Орла", МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | Восстановление верхних слоев дорожной одежды - 40000 кв. м ежегодно; приобретение дорожной техники - 45 ед. | | 4959518,61243 | 1050538,71862 | 1032029,66667 | 1058768,40896 | 909090,90909 | 909090,90909 |
| регламентные работы |  |  |  |  | 3776423,88176 | 851316,32319 | 734009,36357 | 721506,20422 | 734795,99539 | 734795,99539 |
| восстановление верхних слоев дорожной одежды |  |  |  |  | 266595,26327 | 42266,77842 | 44974,94950 | 93454,54546 | 42949,49495 | 42949,49495 |
| закупка дорожной техники |  |  |  |  | 580969,51800 | 116193,90360 | 116193,90360 | 116193,90360 | 116193,90360 | 116193,90360 |
| внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) |  |  |  |  | 94068,85166 | 16412,28601 | 35353,53535 | 22101,01010 | 10101,01010 | 10101,01010 |
| обеспечение информационной безопасности объекта КИИ |  |  |  |  | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |  |  | 56292,92929 | 9090,90909 | 32050,50505 | 5050,50505 | 5050,50505 | 5050,50505 |
| ремонт пешеходных мостов |  |  |  |  | 6644,09600 | 4944,09600 | 1700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 168524,07245 | 10314,42231 | 67747,40961 | 90462,24053 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 4882475,82487 | 1027438,70000 | 1016756,40000 | 1038280,72487 | 900000,00000 | 900000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 77954,76894 | 24012,00000 | 15273,26667 | 20487,68409 | 9090,90909 | 9090,90909 |
| Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - 201691 кв. м;  20,4810 км | | 431163,78730 | 226895,60841 | 47381,02737 | 151515,15152 | 1425,00000 | 3947,00000 |
| ремонт моста "Тургеневский" через р. Орлик |  |  | - | - | 21875,82900 | 12505,79872 | 9370,03028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Мостовая |  |  | 15760 | 1,9700 | 38647,63392 | 38647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Генерала Родина на участке от ул. Мостовая до ул. Веселая |  |  | 7280 | 0,9100 | 9261,91892 | 9261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул. Лескова до ул. Цветаева) |  |  | 3880 | 0,9700 | 11337,80044 | 11337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кромской проезд |  |  | 1440 | 0,1800 | 1703,57812 | 1703,57812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Базовая |  |  | 4566 | 0,4500 | 6061,13562 | 6061,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Комсомольская в районе д. 95 |  |  | 2240 | 0,2500 | 6500,00000 | 6500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. МОПРа (от ул. Комсомольская до спец. пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) |  |  | 7245 | 0,5440 | 8709,30019 | 8709,30019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская, д. 102) |  |  | 9429 | 0,3710 | 8580,83366 | 8580,83366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Германо |  |  | 10756 | 1,4700 | 15231,91966 | 15231,91966 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Березовая |  |  | 9684 | 1,2900 | 13849,91285 | 13849,91285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| пер. Ремонтный до ул. Паровозная |  |  | 7256 | 1,3000 | 10413,80616 | 10413,80616 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обустройство остановки общественного транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина, в районе дома 4; обустройство остановки общественного транспорта по бул. Молодежи, в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина |  |  | - | - | 4069,53839 | 4069,53839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Латышских стрелков от ул. МОПРа до Карачевского шоссе |  |  | 7575 | 1,0000 | 8674,27720 | 0,00000 | 0,00000 | 8674,27720 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Поселковая от моста Лужковский через реку Оку до границы города Орла |  |  | 4085 | 0,4300 | 5500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Кузнецова |  |  | 3285 | 0,4500 | 6200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Лескова от ул. Матвеева до ул. Пионерская |  |  |  | 6205 | 0,7300 | 10300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10300,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Октябрьская от ул. Пионерская до ул. Полесская |  |  | 4505 | 0,5300 | 8500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Полесская |  |  | 18050 | 1,9000 | 17400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Цветаева от Наугорского шоссе до ул. Полесская |  |  | 5228 | 0,6150 | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена |  |  | 10362 | 0,9400 | 24330,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24330,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. 60-летия Октября от ул. 8 Марта до моста в створе ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р. Оку (включая проезжую часть моста) |  |  | 6115 | 0,6300 | 12306,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12306,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мост "Тургеневский" через р. Орлик ул. Тургенева (проезжая часть) |  |  | 5830 | 0,3800 | 7089,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 7089,46000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Лужковский мост |  |  | 740 | 0,1100 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. 1-я Курская от дома N 92 до ул. Магазинная (исключая территорию путепровода) |  |  | 6890 | 0,3320 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Пролетарская гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома N 5 по ул. Ленина |  |  | 9050 | 0,6250 | 12360,51254 | 0,00000 | 0,00000 | 12360,51254 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького |  |  | 3140 | 0,1540 | 4661,71522 | 0,00000 | 0,00000 | 4661,71522 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Покровская от ул. Московская до ул. Советская |  |  | 7015 | 0,2300 | 16193,18656 | 0,00000 | 0,00000 | 16193,18656 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 30 ед. | 770,94519 | 693,90000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 20 ед. | 513,98173 | 488,30000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 5 ед. | 128,50000 | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Герцена (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 20 ед. | 513,70768 | 102,80000 | 410,90768 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Цветаева (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пл. Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Московского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 33 ед. | 847,78941 | 411,20000 | 436,58941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 5 Августа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Горького (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,80000 | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,78173 | 77,10000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Металлургов (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 10 ед. | 256,92692 | 154,20000 | 102,72692 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Наугорского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,78173 | 77,10000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Карачевского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,70000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Новосильского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,38173 | 25,70000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,40000 | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,76346 | 51,40000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пер. Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,70000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Раздольная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 7 ед. | 179,77211 | 0,00000 | 179,77211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,04519 | 0,00000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Р. Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Кромского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 6-й Орловской дивизии (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Городская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 1-я Курская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,04519 | 0,00000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Садово-Пушкарная (сквер "Комсомольцев") (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Скворцова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Поселковая (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,36346 | 0,00000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,36346 | 0,00000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Левый берег реки Орлик, "ТРУД" (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Старо-Московского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Игнатова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пл. Богоявленская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Гуртьева (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле |  |  | - | - | 599,72400 | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик |  |  | - | - | 599,66640 | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (решение Советского районного суда по делу N 2-570/2021) |  |  | - | - | 212,51168 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 (оплачено по счету N 2675 от 30.11.2021 в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход |  |  |  | - | - | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Восстановление существующего остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская |  |  | - | - | 65,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея N 21 вдоль д. N 11а, 13а, 25а по ул. Игнатова |  |  | - | - | 1917,09054 | 1917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы N 36 |  |  | - | - | 99,85800 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверситет" |  |  | - | - | 450,00000 | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от ул. Бурова до кольцевой развязки |  |  | 24080 | 1,7200 | 33160,00000 | 0,00000 | 33160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт участка в районе дома N 29 со стороны ул. Революции в городе Орле |  |  | - | - | 212,51168 | 0,00000 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Карачевская, 61 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромскому шоссе, 1 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по Карачевскому шоссе, 2 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ливенская, 48 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 12420,16800 | 12420,16800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 20945,34748 | 19371,84360 | 1573,50388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 16881,95786 | 10422,46954 | 1087,48832 | 0,00000 | 1425,00000 | 3947,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  | 15000,00000 | 15000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100007) Администрации города Орла от 15.03.2024 N 1110) | | | | | | | | | | | |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 411174,67944 | 215554,46234 | 45620,21710 | 150000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 21158,36179 | 12510,40000 | 1760,81027 | 1515,15152 | 1425,00000 | 3947,00000 |
| Основное мероприятие 3. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | МКУ "ОМЗ г. Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - 281504 кв. м;  20,8870 км | | 1578065,44960 | 367992,78632 | 425536,45455 | 172444,60267 | 306061,30303 | 306030,30303 |
| ул. Максима Горького |  |  | 35360 | 2,2630 | 92917,98844 | 92917,98844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 1 этап |  |  | 44398 | 1,9500 | 158534,92734 | 158534,92734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Ломоносова |  |  | 10350 | 0,6820 | 32108,48903 | 32108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул. Мостовая до черты города) |  |  | 26800 | 1,3400 | 91884,07898 | 0,00000 | 91884,07898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) |  |  | 52000 | 2,6000 | 141186,55784 | 0,00000 | 141186,55784 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Космонавтов |  |  | 11620 | 0,8300 | 56709,86140 | 0,00000 | 56709,86140 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть), капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) |  |  | 22400 | 1,4000 | 66985,17960 | 0,00000 | 0,00000 | 66985,17960 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Михалицына (проезжая часть) |  |  | 13120 | 1,6400 | 102069,92543 | 0,00000 | 0,00000 | 102069,92543 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Бурова |  |  | 11600 | 1,4500 | 86344,36813 | 0,00000 | 86344,36813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от Болховского шоссе до ул. Михалицына с территорией моста через р. Ока "Раздольный" и путепровода "378 км по ул. Михалицына" |  |  | 14640 | 1,8300 | 46380,58820 | 0,00000 | 46380,58820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Московское шоссе (от пер. Межевой до ул. Рощинская) |  |  | 24560 | 3,0700 | 303030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 303030,30303 |
| ул. Алроса |  |  | 3488 | 0,4360 | 101010,10101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101010,10101 | 0,00000 |
| бульвар Молодежи |  |  | 4872 | 0,6090 | 101010,10101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101010,10101 | 0,00000 |
| ул. Зеленина |  |  | 6296 | 0,7870 | 101010,10101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101010,10101 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 83546,05951 | 83546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 13336,81964 | 885,32200 | 3031,00000 | 3389,49764 | 3031,00000 | 3000,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства бюджетного кредита |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 1548909,48447 | 363264,53049 | 418280,40000 | 167364,55398 | 300000,00000 | 300000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 26919,50626 | 5522,10000 | 7256,05455 | 5080,04869 | 6061,30303 | 3000,00000 |
| Основное мероприятие 4. Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | МКУ "ОМЗ г. Орла" | 2022 | 2026 | Количество устроенных средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | | 18130,65108 | 9330,65108 | 2200,00000 | 2200,00000 | 2200,00000 | 2200,00000 |
| разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 750,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 750,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко |  |  |  |  | 937,91760 | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома N 96 по Наугорскому шоссе |  |  |  |  | 940,24440 | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома N 93 по ул. Максима Горького |  |  |  |  | 467,87470 | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| тех. присоединение к эл. сетям |  |  |  |  | 58,09092 | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул. Паровозная в районе д. 62, д. 26, д. 16А, д. 4, д. 14 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 5 ед. | 1603,23240 | 1603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул. Советская и ул. Революции (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 2154,26711 | 2154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул. Михалицына с пер. Артельный (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 1489,19710 | 1489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д. 166 по Московскому шоссе (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 408,76042 | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д. 3а по ул. Металлургов (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 35,22124 | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул. Матвеева в районе школы N 36 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 421,00594 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки |  |  |  |  | 7600,00000 | 0,00000 | 1900,00000 | 1900,00000 | 1900,00000 | 1900,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 514,83925 | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 5806,10000 | 5806,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 12325,60000 | 3525,60000 | 2200,00000 | 2200,00000 | 2200,00000 | 2200,00000 |
| Основное мероприятие 5. Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | МКУ "ОМЗ г. Орла" | 2022 | 2023 | внедрение ИТС на территории города Орла | | 369987,37376 | 79600,00000 | 149100,00000 | 27015,85859 | 23780,90910 | 90490,60607 |
| Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломерации на базе муниципального образования "Город Орел" |  |  |  |  |  | 369987,37376 | 79600,00000 | 149100,00000 | 27015,85859 | 23780,90910 | 90490,60607 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 245652,20000 | 72831,30000 | 42407,90000 | 26478,20000 | 23307,70000 | 80627,10000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 122922,30000 | 6768,70000 | 106692,10000 | 267,50000 | 235,40000 | 8958,60000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1412,87376 | 0,00000 | 0,00000 | 270,15859 | 237,80910 | 904,90607 |
| Мероприятие 6. Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | МКУ "ОМЗ г. Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 |  | | 33592,62569 | 7642,62569 | 0,00000 | 600,00000 | 25350,00000 | 0,00000 |
| восстановление электроосвещения ул. Генерала армии Ковалева |  |  |  |  | 1758,87720 | 1758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев брод |  |  |  |  | 576,50668 | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов N 90 - 92 |  |  |  |  | 863,57280 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство наружного освещения по ул. Молдавская (1 этап) |  |  |  |  | 1361,58300 | 1361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г. Орле" |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленская Богоявленского собора для проведения праздничных мероприятий на УДС г. Орла |  |  |  |  | 2443,93621 | 2443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| тех. присоединение к эл. сетям |  |  |  |  | 38,14980 | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г. Орле" |  |  |  | 2,28 | 25350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25350,00000 | 0,00000 |
| восстановление электроосвещения ул. Емлютина |  |  |  |  | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 33781,90000 | 7831,90000 | 0,00000 | 600,00000 | 25350,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 7. Строительство объектов УДС города Орла | МКУ "ОМЗ г. Орла" | 2022 | 2025 |  | | 2002185,30866 | 483049,76001 | 1518965,37259 | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реконструкция "Красного моста" в г. Орле |  |  |  |  | 2002185,30866 | 483049,76001 | 1518965,37259 | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1876816,56001 | 377914,76001 | 1498901,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 104873,91886 | 100000,00000 | 4873,91886 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 20494,82979 | 5135,00000 | 15189,65373 | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 8. Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | МКУ "ОМЗ г. Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - 468666 кв. м;  93,1380 км | | 1852247,83787 | 133136,90280 | 340015,26453 | 647016,25640 | 353350,70707 | 378728,70707 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская |  |  |  | 7424 | 0,94 | 67306,47656 | 53978,95209 | 13327,52447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Полярная |  |  |  | 2380 | 0,322 | 12621,01945 | 0,00000 | 12621,01945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая |  |  |  | 9280 | 1,2000 | 19064,62800 | 0,00000 | 19064,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Энгельса |  |  |  | 11040 | 1,3800 | 18412,25491 | 0,00000 | 18412,25491 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская |  |  |  | 7024 | 0,8780 | 19125,65976 | 0,00000 | 19125,65976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Беговая - ул. Благининой на участке от Московского шоссе до границы города Орла |  |  |  | 4240 | 0,5300 | 7675,17153 | 0,00000 | 7675,17153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) |  |  |  | 12300 | 2,4600 | 194813,39167 | 0,00000 | 194813,39167 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября, от д. N 8 до д. N 9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от д. N 2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д. N 4 до д. N 6) |  |  |  | 10164 | 2,5410 | 184744,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 184744,74000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь |  |  |  | 780 | 0,3900 | 53698,05570 | 0,00000 | 0,00000 | 53698,05570 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Бурова (объект 2023 года) |  |  |  |  | - | 22847,62935 | 0,00000 | 0,00000 | 22847,62935 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) (объект 2023 года) |  |  |  |  | - | 22038,45198 | 0,00000 | 0,00000 | 22038,45198 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома N 15 по пер. Межевой |  |  |  | 24650 | - | 98886,53615 | 0,00000 | 0,00000 | 48528,22830 | 50358,30785 | 0,00000 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100009) Администрации города Орла от 15.03.2024 N 1110) | | | | | | | | | | | |
| ул. Игнатова - ул. Приборостроительная от разворотного кольца до ул. Октябрьская |  |  |  | 38560 | 2,4100 | 84904,69707 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84904,69707 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Комсомольская на участке от ул. Гостиная до ул. Красина |  |  |  | 21200 | 1,0600 | 268446,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 268446,01000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая |  |  |  | 4800 | 1,2000 | 12475,78166 | 0,00000 | 8317,18777 | 4158,59389 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая |  |  |  | 4800 | 1,2000 | 12263,30366 | 0,00000 | 8175,53577 | 4087,76789 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радищева |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 12369,54266 | 0,00000 | 8246,36177 | 4123,18089 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Волжская |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 12369,54266 | 0,00000 | 8246,36177 | 4123,18089 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Гвардейская |  |  |  | 5200 | 1,3000 | 16727,65565 | 0,00000 | 11151,77043 | 5575,88522 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Южный, 3 этап |  |  |  | 3384 | 0,8460 | 9546,30673 | 0,00000 | 6362,39023 | 3183,91650 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Елецкая |  |  |  | 8000 | 2,0000 | 15783,47010 | 0,00000 | 0,00000 | 15783,47010 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Серпуховская |  |  |  | 7200 | 1,8000 | 14205,12309 | 0,00000 | 0,00000 | 14205,12309 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Приокский - ул. Отрадная |  |  |  | 2940 | 0,7350 | 5800,42526 | 0,00000 | 0,00000 | 5800,42526 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Приокская |  |  |  | 1336 | 0,3340 | 2635,83951 | 0,00000 | 0,00000 | 2635,83951 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Скульптурная |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Менделеева |  |  |  | 3592 | 0,8980 | 7086,77807 | 0,00000 | 0,00000 | 7086,77807 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Яблочная |  |  |  | 6400 | 1,6000 | 12626,77608 | 0,00000 | 0,00000 | 12626,77608 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Половецкий |  |  |  | 4800 | 1,2000 | 9470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 9470,08206 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полигонная |  |  |  | 1652 | 0,4130 | 3259,28658 | 0,00000 | 0,00000 | 3259,28658 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Лужковская |  |  |  | 1964 | 0,4910 | 3874,84191 | 0,00000 | 0,00000 | 3874,84191 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Магазинная |  |  |  | 2896 | 0,7240 | 5713,61618 | 0,00000 | 0,00000 | 5713,61618 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Турбина |  |  |  | 1404 | 0,3510 | 2769,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 2769,99900 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кривцова |  |  |  | 1800 | 0,4500 | 3551,28077 | 0,00000 | 0,00000 | 3551,28077 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Городской |  |  |  | 2312 | 0,5780 | 4561,42286 | 0,00000 | 0,00000 | 4561,42286 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Линейная |  |  |  | 3632 | 0,9080 | 7165,69543 | 0,00000 | 0,00000 | 7165,69543 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Степная |  |  |  | 3824 | 0,9560 | 7544,49871 | 0,00000 | 0,00000 | 7544,49871 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лужковская, 2 этап |  |  |  | 2268 | 0,5670 | 4474,61377 | 0,00000 | 0,00000 | 4474,61377 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Уральская |  |  |  | 1340 | 0,3350 | 2643,73124 | 0,00000 | 0,00000 | 2643,73124 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мичурина |  |  |  | 5200 | 1,3000 | 10259,25556 | 0,00000 | 0,00000 | 10259,25556 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Смоленская, 1 этап |  |  |  | 2572 | 0,6430 | 5074,38564 | 0,00000 | 0,00000 | 5074,38564 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 3-я Курская от ул. Магазинной до дома 94 |  |  |  | 592 | 0,1480 | 1167,97679 | 0,00000 | 0,00000 | 1167,97679 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Дружбы |  |  |  | 2176 | 0,5440 | 4293,10387 | 0,00000 | 0,00000 | 4293,10387 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Ковыльный |  |  |  | 1772 | 0,4430 | 3496,03863 | 0,00000 | 0,00000 | 3496,03863 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лужковский |  |  |  | 2856 | 0,7140 | 5634,69883 | 0,00000 | 0,00000 | 5634,69883 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Менделеева |  |  |  | 568 | 0,1420 | 1120,62638 | 0,00000 | 0,00000 | 1120,62638 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Еловый |  |  |  | 640 | 0,1600 | 1262,67761 | 0,00000 | 0,00000 | 1262,67761 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Светлая |  |  |  | 1868 | 0,4670 | 3685,44027 | 0,00000 | 0,00000 | 3685,44027 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Грибной |  |  |  | 744 | 0,1860 | 1467,86272 | 0,00000 | 0,00000 | 1467,86272 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 6 Орловской стрелковой дивизии |  |  |  | 1792 | 0,4480 | 3535,49730 | 0,00000 | 0,00000 | 3535,49730 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заречная |  |  |  | 3644 | 0,9110 | 7189,37063 | 0,00000 | 0,00000 | 7189,37063 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тимирязева |  |  |  | 3888 | 0,9720 | 7670,76647 | 0,00000 | 0,00000 | 7670,76647 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Афонина |  |  |  | 2572 | 0,6430 | 5074,38564 | 0,00000 | 0,00000 | 5074,38564 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пойменный |  |  |  | 1396 | 0,3490 | 2754,21553 | 0,00000 | 0,00000 | 2754,21553 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Отрадный |  |  |  | 604 | 0,1510 | 1191,65199 | 0,00000 | 0,00000 | 1191,65199 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная, 1 этап |  |  |  | 2380 | 0,5950 | 4695,58235 | 0,00000 | 0,00000 | 4695,58235 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная, 2 этап |  |  |  | 1324 | 0,3310 | 2612,16430 | 0,00000 | 0,00000 | 2612,16430 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Преображенского |  |  |  | 908 | 0,2270 | 1791,42386 | 0,00000 | 0,00000 | 1791,42386 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радужная |  |  |  | 2312 | 0,5780 | 4561,42286 | 0,00000 | 0,00000 | 4561,42286 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: Равнинный пер. |  |  |  | 692 | 0,1730 | 1365,27016 | 0,00000 | 0,00000 | 1365,27016 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Скульптурный |  |  |  | 532 | 0,1330 | 1049,60076 | 0,00000 | 0,00000 | 1049,60076 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Проходной |  |  |  | 492 | 0,1230 | 970,68341 | 0,00000 | 0,00000 | 970,68341 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Заливной |  |  |  | 640 | 0,1600 | 1262,67761 | 0,00000 | 0,00000 | 1262,67761 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Преображенского |  |  |  | 3916 | 0,9790 | 7726,00861 | 0,00000 | 0,00000 | 7726,00861 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Донской |  |  |  | 2552 | 0,6380 | 5034,92696 | 0,00000 | 0,00000 | 5034,92696 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Стеклянный |  |  |  | 740 | 0,1850 | 1459,97098 | 0,00000 | 0,00000 | 1459,97098 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Стеклянный |  |  |  | 420 | 0,1050 | 828,63218 | 0,00000 | 0,00000 | 828,63218 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Игрушечный |  |  |  | 1292 | 0,3230 | 2549,03042 | 0,00000 | 0,00000 | 2549,03042 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Линейный |  |  |  | 1212 | 0,3030 | 2391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 2391,19572 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чкалова |  |  |  | 6000 | 1,5000 | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Стационарная |  |  |  | 3508 | 0,8770 | 6921,05164 | 0,00000 | 0,00000 | 6921,05164 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лесопильная |  |  |  | 4000 | 1,0000 | 7891,73505 | 0,00000 | 0,00000 | 7891,73505 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Деревообделочная |  |  |  | 4000 | 1,0000 | 7891,73505 | 0,00000 | 0,00000 | 7891,73505 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина 1 этап |  |  |  | 1180 | 0,2950 | 2328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 2328,06184 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина, 2 этап |  |  |  | 5200 | 1,3000 | 10259,25556 | 0,00000 | 0,00000 | 10259,25556 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Крестьянская |  |  |  | 1888 | 0,4720 | 3724,89894 | 0,00000 | 0,00000 | 3724,89894 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Смоленский |  |  |  | 1372 | 0,3430 | 2706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 2706,86512 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Текстильная |  |  |  | 1816 | 0,4540 | 3582,84771 | 0,00000 | 0,00000 | 3582,84771 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лазо |  |  |  | 1312 | 0,3280 | 5636,99414 | 0,00000 | 0,00000 | 5636,99414 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Кировский |  |  |  | 1256 | 0,3140 | 2478,00481 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2478,00481 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Контактная |  |  |  | 2152 | 0,5380 | 4245,75346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4245,75346 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тепловозный |  |  |  | 824 | 0,2060 | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1625,69742 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полтавская |  |  |  | 768 | 0,1920 | 1515,21313 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1515,21313 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андриабужная |  |  |  | 6800 | 1,7000 | 13415,94959 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13415,94959 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Самарский |  |  |  | 736 | 0,1840 | 1452,07925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1452,07925 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пришвина |  |  |  | 1428 | 0,3570 | 2817,34941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2817,34941 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Электровозная |  |  |  | 3408 | 0,8520 | 6723,75826 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6723,75826 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Медведевский |  |  |  | 884 | 0,2210 | 1744,07345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1744,07345 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Торцовый |  |  |  | 1180 | 0,2950 | 2328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2328,06184 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шахматный |  |  |  | 920 | 0,2300 | 1815,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1815,09906 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: проезд Парковый |  |  |  | 1000 | 0,2500 | 1972,93376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1972,93376 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Прядильный |  |  |  | 776 | 0,1940 | 1530,99660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1530,99660 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Локомотивный |  |  |  | 1212 | 0,3030 | 2391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2391,19572 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Вагонный |  |  |  | 716 | 0,1790 | 1412,62057 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1412,62057 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Бригадный |  |  |  | 852 | 0,2130 | 1680,93957 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1680,93957 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Хлебный |  |  |  | 2008 | 0,5020 | 3961,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3961,65100 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тупиковый |  |  |  | 704 | 0,1760 | 1388,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1388,94537 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева, 1 этап |  |  |  | 1988 | 0,4970 | 3922,19232 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3922,19232 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева, 2 этап |  |  |  | 2424 | 0,6060 | 4782,39144 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4782,39144 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Прядильная |  |  |  | 1896 | 0,4740 | 3740,68241 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3740,68241 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пожарный |  |  |  | 872 | 0,2180 | 1720,39824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1720,39824 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Белинского |  |  |  | 2784 | 0,6960 | 5492,64759 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5492,64759 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Культурный |  |  |  | 2924 | 0,7310 | 5768,85832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5768,85832 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заводская |  |  |  | 3036 | 0,7590 | 5989,82690 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5989,82690 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 1 Пушкарная |  |  |  | 6000 | 1,5000 | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11837,60258 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 2 Пушкарная |  |  |  | 4800 | 1,2000 | 9470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9470,08206 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Зеленый берег |  |  |  | 5600 | 1,4000 | 11048,42907 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11048,42907 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: наб. Есенина |  |  |  | 3244 | 0,8110 | 6400,19713 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6400,19713 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чапаева |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8680,90856 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Садово-Пушкарная |  |  |  | 6000 | 1,5000 | 17756,40386 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17756,40386 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Панчука |  |  |  | 5600 | 1,4000 | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16572,64361 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Достоевского |  |  |  | 6000 | 1,5000 | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11837,60258 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Циолковского |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8680,90856 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андреева |  |  |  | 2124 | 0,5310 | 6285,76697 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6285,76697 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Спивака |  |  |  | 5600 | 1,4000 | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16572,64361 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чайкиной |  |  |  | 1432 | 0,3580 | 2825,24115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2825,24115 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Земнухова |  |  |  | 1464 | 0,3660 | 2888,37503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2888,37503 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кошевого |  |  |  | 1480 | 0,3700 | 2919,94197 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2919,94197 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тюленина |  |  |  | 1844 | 0,4610 | 3638,08986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3638,08986 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Громовой |  |  |  | 1152 | 0,2880 | 2272,81969 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2272,81969 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шевцовой |  |  |  | 1372 | 0,3430 | 2706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2706,86512 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Островского |  |  |  | 3320 | 0,8300 | 6550,14009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6550,14009 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Моховая |  |  |  | 3312 | 0,8280 | 6534,35662 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6534,35662 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Калужская |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8680,90856 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Восточная |  |  |  | 3304 | 0,8260 | 6518,57315 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6518,57315 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ольховецкая |  |  |  | 2620 | 0,6550 | 5169,08646 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5169,08646 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Краснозоренская |  |  |  | 3412 | 0,8530 | 6731,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6731,65000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Придорожная |  |  |  | 1300 | 0,3250 | 2564,81389 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2564,81389 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лебединый |  |  |  | 428 | 0,1070 | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 844,41565 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мебельная |  |  |  | 884 | 0,2210 | 1744,07345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1744,07345 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Краснозоренский |  |  |  | 880 | 0,2200 | 1736,18171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1736,18171 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Столярный |  |  |  | 480 | 0,1200 | 947,00821 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 947,00821 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Надежды |  |  |  | 1900 | 0,4750 | 3748,57415 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3748,57415 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Сечкина |  |  |  | 1156 | 0,2890 | 2280,71143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2280,71143 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Сечкина |  |  |  | 1012 | 0,2530 | 1996,60897 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1996,60897 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев чекистов |  |  |  | 824 | 0,2060 | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1625,69742 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев милиционеров |  |  |  | 384 | 0,0960 | 757,60656 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 757,60656 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Благининой |  |  |  | 5600 | 1,4000 | 16250,15205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16250,15205 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Колхозная (на участке от моста в створе ул. Колхозная до ул. Энгельса) |  |  |  | 7032 | 0,8790 | 25378,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25378,00000 |
| Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 6576,65197 | 0,00000 | 4476,00700 | 2100,64497 | 0,00000 | 0,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  | 79157,95070 | 79157,95070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 1801196,02486 | 126480,05766 | 336615,11188 | 638466,45532 | 349817,20000 | 349817,20000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 48772,26787 | 4377,30000 | 3400,15265 | 8549,80108 | 3533,50707 | 28911,50707 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2026 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕМОНТА,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ (ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Орла  от 05.03.2024 [N 898](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=102713), от 15.03.2024 [N 1110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100010)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Иные межбюджетные трансферты | Средства бюджетного кредита | Средства Дорожного фонда, тыс. руб. | Средства бюджета города Орла, тыс. руб. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 2022 год | | | | | | |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 1050538,71862 | 0,00000 | 0,00000 | 1027438,70000 | 23100,01863 |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 851316,32319 | 0,00000 | 0,00000 | 835305,12831 | 16011,19488 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100873,39940 | 0,00000 | 0,00000 | 99864,66541 | 1008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4025,17166 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,91994 | 40,25172 |
| 1.1.4. | нанесение дорожной разметки на ул. М. Горького, на участке дороги пл. Ленина до ул. 70 лет Октября (краска, не входящая в основной МК по БДД) | 141,96841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 141,96841 |
| 1.1.5. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 726275,78372 | 0,00000 | 0,00000 | 711655,54296 | 14620,24076 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42266,77842 | 0,00000 | 0,00000 | 41844,11064 | 422,66778 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 16412,28601 | 0,00000 | 0,00000 | 16046,21840 | 366,06761 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 9090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 9000,00000 | 90,90909 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 4944,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4944,09600 |
| 1.7. | кредиторская задолженность 2021 года | 10314,42231 | 0,00000 | 0,00000 | 10211,27809 | 103,14422 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 226895,60841 | 0,00000 | 0,00000 | 215554,46234 | 11341,14607 |
| 2.1. | ремонт моста "Тургеневский" через р. Орлик | 12505,79872 | 0,00000 | 0,00000 | 12380,74073 | 125,05799 |
| 2.2. | ул. Мостовая | 38647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 38261,15758 | 386,47634 |
| 2.3. | ул. Генерала Родина на участке от ул. Мостовая до ул. Веселая | 9261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 9169,29973 | 92,61919 |
| 2.4. | Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул. Лескова до ул. Цветаева) | 11337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 11224,42244 | 113,37800 |
| 2.5. | Кромской проезд | 1703,57812 | 0,00000 | 0,00000 | 1686,54234 | 17,03578 |
| 02.июл | ул. Базовая | 6061,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,52426 | 60,61136 |
| 2.7. | ул. Комсомольская в районе д. 95 | 6500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6435,00000 | 65,00000 |
| 2.8. | ул. МОПРа (от ул. Комсомольская до спец. пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) | 8709,30019 | 0,00000 | 0,00000 | 8622,20719 | 87,09300 |
| 2.9. | ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская, д. 102) | 8580,83366 | 0,00000 | 0,00000 | 8495,02532 | 85,80834 |
| 2.10. | ул. Германо | 15231,91966 | 0,00000 | 0,00000 | 15079,60046 | 152,31920 |
| 2.11. | ул. Березовая | 13849,91285 | 0,00000 | 0,00000 | 13711,41372 | 138,49913 |
| 2.12. | пер. Ремонтный до ул. Паровозная | 10413,80616 | 0,00000 | 0,00000 | 10309,66810 | 104,13806 |
| 2.13. | обустройство остановки общ. транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общ. транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина | 4069,53839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4069,53839 |
| 2.14. | Ремонт ул. Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 693,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 686,96100 | 6,93900 |
| 2.15. | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 488,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 483,41700 | 4,88300 |
| 2.16. | Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 127,21500 | 1,28500 |
| 2.17. | Ремонт Наугорского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.18. | Ремонт Карачевского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.19. | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 411,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 407,08800 | 4,11200 |
| 2.20. | Ремонт пер. Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.21. | Ремонт ул. Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.22. | Ремонт ул. Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.23. | Ремонт ул. Р. Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.24. | Ремонт ул. МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 154,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 152,65800 | 1,54200 |
| 2.25. | Ремонт Наугорского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.26. | Ремонт Карачевского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.27. | Ремонт Новосильского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.28. | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.29. | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.30. | Ремонт пер. Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.31. | Восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,72400 |
| 2.32. | Ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,66640 |
| 2.33. | Ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (решение Советского районного суда по делу N 2-570/2021) | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.34. | Монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 (оплачено по счету N 2775 от 30.11.2021 в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 |
| 2.35. | Восстановление существующего остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,00000 |
| 2.36. | Ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея N 21 вдоль д. N 11а, 13а, 25а по ул. Игнатова | 1917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1917,09054 |
| 2.37. | Устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы N 37 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,85800 |
| 2.38. | Поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверситет" | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 450,00000 |
| 2.39. | Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.40. | Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.41. | Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Карачевская, 61 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.42. | Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.43. | Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.44. | Устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.45. | Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) | 12420,16800 | 0,00000 | 0,00000 | 12295,96632 | 124,20168 |
| 2.46. | Кредиторская задолженность 2021 года | 19371,84360 | 0,00000 | 0,00000 | 19178,12516 | 193,71844 |
| 2.47. | Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 10422,46954 | 0,00000 | 0,00000 | 9276,32998 | 1146,13956 |
| 2.48. | незадействованный остаток | 15000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14850,00000 | 150,00000 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 367992,78632 | 0,00000 | 0,00000 | 363264,53049 | 4728,25583 |
| 3.1. | ул. Максима Горького | 92917,98844 | 0,00000 | 0,00000 | 91988,80856 | 929,17988 |
| 3.2. | Карачевское шоссе, 1 этап | 158534,92734 | 0,00000 | 0,00000 | 156949,57807 | 1585,34927 |
| 3.3. | ул. Ломоносова | 32108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 31787,40414 | 321,08489 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 83546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 82538,73973 | 1007,31978 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 885,32200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 885,32200 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 9330,65108 | 0,00000 | 0,00000 | 5806,10000 | 3524,55108 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 937,91760 |
| 4.4. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома N 97 по Наугорскому шоссе | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 940,24440 |
| 4.5. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома N 93 по ул. Максима Горького | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 467,87470 |
| 4.6. | тех. присоединение к эл. сетям | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,09092 |
| 4.7. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул. Паровозная в районе д. 72, д. 27, д. 17А, д. 4, д. 14 (кредиторская задолженность) | 1603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 1523,07078 | 80,16162 |
| 4.8. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул. Советской и ул. Революции | 2154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 2046,55375 | 107,71336 |
| 4.9. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул. Михалицына с пер. Артельный | 1489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 1414,73725 | 74,45986 |
| 4.10. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д. 177 по Московскому шоссе | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 388,32240 | 20,43802 |
| 4.11. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д. 3а по ул. Металлургов | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 33,46018 | 1,76106 |
| 4.12. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул. Матвеева в районе школы N 37 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 399,95564 | 21,05030 |
| 4.13. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 514,83925 |
| 5 | Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 79600,00000 | 6768,70000 | 0,00000 | 6768,70000 | 0,00000 |
| 7 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 7642,62569 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7642,62569 |
| 7.1. | восстановление электроосвещения ул. Генерала армии Ковалева | 1758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1758,87720 |
| 7.2. | восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев брод | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 576,50668 |
| 7.3. | восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов N 90 - 92 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 863,57280 |
| 7.4. | устройство наружного освещения по ул. Молдавская (1 этап) | 1361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1361,58300 |
| 7.5. | выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г. Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 7.6. | прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленская Богоявленского собора для проведения праздничных мероприятий на УДС г. Орла | 2443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2443,93621 |
| 7.7. | тех. присоединение к эл. сетям | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38,14980 |
| 7 | Строительство объектов УДС города Орла | 483049,76001 | 377914,76001 | 0,00000 | 100000,00000 | 5135,00000 |
| 7.1. | реконструкция "Красного моста" в г. Орле | 483049,76001 | 377914,76001 | 0,00000 | 100000,00000 | 5135,00000 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 133136,90280 | 0,00000 | 0,00000 | 126480,05766 | 6656,84514 |
| 8.1. | капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 53978,95209 | 0,00000 | 0,00000 | 51280,00449 | 2698,94760 |
| 8.2. | незадействованный остаток | 79157,95070 | 0,00000 | 0,00000 | 75200,05317 | 3957,89754 |
| 2023 год | | | | | | |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 1032029,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 1016756,40000 | 15273,26667 |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 734009,36357 | 0,00000 | 0,00000 | 723399,29993 | 10610,06364 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100873,39940 | 0,00000 | 0,00000 | 99864,66541 | 1008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 8570,62621 | 0,00000 | 0,00000 | 8484,91994 | 85,70626 |
| 1.1.4. | работы по монтажу дополнительного ограждения моста "Дружба" | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2300,00000 |
| 1.1.5. | аренда опор контактной сети, расположенных в полосе отвода улично-дорожной сети города Орла, для возможности крепления и подвешивания UTP. СИП, телекоммуникационных шкафов и камер видеонаблюдения | 1003,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1003,00000 |
| 1.1.7. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 601262,33796 | 0,00000 | 0,00000 | 595249,71458 | 6012,62338 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 44974,94950 | 0,00000 | 0,00000 | 44525,20000 | 449,74949 |
| 1.3. | закупка дорожной техники (термос-бункер - 1 ед., комбинированная дорожная машина - 4 ед., грузовой автомобиль - 2 ед., автогрейдер - 1 ед., лаповый снегопогрузчик - 2 ед., шнекороторный снегоочиститель - 1 ед., трактор - 5 ед., фронтальный погрузчик - 1 ед.) | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 35353,53535 | 0,00000 | 0,00000 | 35000,00000 | 353,53535 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 32050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 31730,00000 | 320,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 1700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1700,00000 |
| 1.7. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 67747,40961 | 0,00000 | 0,00000 | 67069,93551 | 677,47410 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 47381,02737 | 0,00000 | 0,00000 | 45620,21710 | 1760,81027 |
| 2.1. | Ремонт моста "Тургеневский" через р. Орлик | 9370,03028 | 0,00000 | 0,00000 | 9276,32998 | 93,70030 |
| 2.2. | ул. Раздольная от ул. Бурова до кольцевой развязки | 33160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32828,40000 | 331,60000 |
| 2.3. | Ремонт участка в районе дома N 29 со стороны ул. Революции в городе Орле | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.4. | Ремонт ул. Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.5. | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.6. | Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 410,90768 | 0,00000 | 0,00000 | 406,79860 | 4,10908 |
| 2.7. | Ремонт Новосильского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.8. | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.9. | Ремонт Московского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 436,58941 | 0,00000 | 0,00000 | 432,22352 | 4,36589 |
| 2.10. | Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.11. | Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,72692 | 0,00000 | 0,00000 | 101,69965 | 1,02727 |
| 2.12. | Ремонт Наугорского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.13. | Ремонт Новосильского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.14. | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.15. | Ремонт ул. Раздольная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 179,77211 | 0,00000 | 0,00000 | 177,97439 | 1,79772 |
| 2.16. | Ремонт ул. Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.17. | Ремонт ул. Р. Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.18. | Ремонт ул. МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.19. | Ремонт Кромского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.20. | Ремонт ул. 7-й Орловской дивизии (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.21. | Ремонт ул. Городская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.22. | Ремонт ул. 1-я Курская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.23. | Ремонт ул. Садово-Пушкарная (сквер "Комсомольцев") (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.24. | Ремонт ул. Скворцова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.25. | Ремонт ул. Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.26. | Ремонт ул. Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.27. | Ремонт ул. Левый Берег реки Орлик "ТРУД" (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.28. | Ремонт Старо-Московского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.29. | Ремонт ул. Игнатова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.30. | Ремонт пл. Богоявленская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.31. | Ремонт ул. Гуртьева (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.32. | кредиторская задолженность предыдущих лет (объект 2022 года) | 1573,50388 | 0,00000 | 0,00000 | 1557,76884 | 15,7350 |
| 2.33. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1087,48832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1087,4883 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 425536,45455 | 0,00000 | 0,00000 | 418280,40000 | 7256,05455 |
| 3.1. | Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул. Мостовой до черты города) | 91884,07898 | 0,00000 | 0,00000 | 90965,23819 | 918,84079 |
| 3.2. | ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) | 141186,55784 | 0,00000 | 0,00000 | 139774,69226 | 1411,86558 |
| 3.3. | Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть), капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) | 56709,86140 | 0,00000 | 0,00000 | 56142,76279 | 567,09861 |
| 3.4. | Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Бурова | 86344,36813 | 0,00000 | 0,00000 | 85480,92445 | 863,44368 |
| 3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от Болховского шоссе до ул. Михалицына с территорией моста через р. Ока "Раздольный" и путепровода "378 км по ул. Михалицына" | 46380,58820 | 0,00000 | 0,00000 | 45916,78232 | 463,80588 |
| 3.6. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.7. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3031,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3031,00000 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 2200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома N 1 по ул. Металлургов | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | 1900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1900,00000 |
| 5 | Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 149100,00000 | 106692,10000 | 0,00000 | 106692,10000 | 0,00000 |
| 7 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Строительство объектов УДС города Орла | 1518965,37259 | 1498901,80000 | 0,00000 | 4873,91886 | 0,00000 |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г. Орле | 1518965,37259 | 1498901,80000 | 0,00000 | 4873,91886 | 0,00000 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 340015,26453 | 0,00000 | 0,00000 | 336615,11188 | 3400,15265 |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 13327,52447 | 0,00000 | 0,00000 | 13194,24923 | 133,27524 |
| 8.2. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Полярная | 12621,01945 | 0,00000 | 0,00000 | 12494,80926 | 126,21019 |
| 8.3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая | 19064,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 18873,98172 | 190,64628 |
| 8.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Энгельса | 18412,25491 | 0,00000 | 0,00000 | 18228,13236 | 184,12255 |
| 8.5. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская | 19125,65976 | 0,00000 | 0,00000 | 18934,40316 | 191,25660 |
| 8.6. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Беговая - ул. Благининой на участке от Московского шоссе до границы города Орла | 7675,17153 | 0,00000 | 0,00000 | 7598,41981 | 76,75172 |
| 8.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) | 194813,39167 | 0,00000 | 0,00000 | 192865,25775 | 1948,13392 |
| 8.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая | 8317,18777 | 0,00000 | 0,00000 | 8234,01589 | 83,17188 |
| 8.9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая | 8175,53577 | 0,00000 | 0,00000 | 8093,78041 | 81,75536 |
| 8.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радищева | 8246,36177 | 0,00000 | 0,00000 | 8163,89815 | 82,46362 |
| 8.11. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Волжская | 8246,36177 | 0,00000 | 0,00000 | 8163,89815 | 82,46362 |
| 8.12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Гвардейская | 11151,77043 | 0,00000 | 0,00000 | 11040,25273 | 111,51770 |
| 8.13. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Южный, 3 этап | 6362,39023 | 0,00000 | 0,00000 | 6298,76633 | 63,62390 |
| 8.14. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 4476,00700 | 0,00000 | 0,00000 | 4431,24693 | 44,76007 |
| 8.15. | незадействованный остаток | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 год | | | | | | |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 1058768,40896 | 0,00000 | 0,00000 | 1038280,72487 | 20487,68409 |
| 1.1. | регламентные работы | 721506,20422 | 0,00000 | 0,00000 | 714291,14218 | 7215,06204 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию и обслуживанию объектов безопасности дорожного движения (светофоры, знаки) | 53842,36053 | 0,00000 | 0,00000 | 53303,93692 | 538,42361 |
| 1.1.3. | выполнение работ по разметке и демаркировке разметки проезжей части дорог в рамках БДД | 62909,98202 | 0,00000 | 0,00000 | 62280,88220 | 629,09982 |
| 1.1.4. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4025,17177 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,92005 | 40,25172 |
| 1.1.5. | увеличение уровня освещенности автомобильных дорог | 10526,23950 | 0,00000 | 0,00000 | 10420,97711 | 105,26240 |
| 1.1.6. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 570202,45040 | 0,00000 | 0,00000 | 564500,42590 | 5702,02450 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 93454,54546 | 0,00000 | 0,00000 | 92520,00000 | 934,54545 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 22101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 21880,00000 | 221,01010 |
| 1.5. | обеспечение информационной безопасности объекта КИИ | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 |
| 1.6. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 50,50505 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 90462,24053 | 0,00000 | 0,00000 | 89557,61813 | 904,62241 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 151515,15152 | 0,00000 | 0,00000 | 150000,00000 | 1515,15152 |
| 2.1. | ул. Латышских стрелков от ул. МОПРа до Карачевского шоссе | 8674,27720 | 0,00000 | 0,00000 | 8587,53443 | 86,74277 |
| 2.2. | ул. Поселковая от моста Лужковский через реку Оку до границы города Орла | 5500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5445,00000 | 55,00000 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100010) Администрации города Орла от 15.03.2024 N 1110) | | | | | | |
| 2.3. | ул. Кузнецова | 6200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6138,00000 | 62,00000 |
| 2.4. | ул. Лескова от ул. Матвеева до ул. Пионерской | 10300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10197,00000 | 103,00000 |
| 2.5. | ул. Октябрьская от ул. Пионерская до ул. Полесская | 8500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8415,00000 | 85,00000 |
| 2.6. | ул. Полесская | 17400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17226,00000 | 174,00000 |
| 2.7. | ул. Цветаева от Наугорского шоссе до ул. Полесская | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7920,00000 | 80,00000 |
| 2.8. | ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена | 24330,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24086,70000 | 243,30000 |
| 2.9. | ул. 60-летия Октября от ул. 8 Марта до моста в створе ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р. Оку (включая проезжую часть моста) | 12306,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12182,94000 | 123,06000 |
| 2.10. | мост Тургеневский через р. Орлик ул. Тургенева (проезжая часть) | 7089,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 7018,56540 | 70,89460 |
| 2.11. | Лужковский мост | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4950,00000 | 50,00000 |
| 2.12. | ул. 1-я Курская от дома N 92 до ул. Магазинная (исключая территорию путепровода) | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4950,00000 | 50,00000 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100011) Администрации города Орла от 15.03.2024 N 1110) | | | | | | |
| 2.13. | ул. Пролетарская гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома N 5 по ул. Ленина | 12360,51254 | 0,00000 | 0,00000 | 12236,90741 | 123,60513 |
| 2.14. | ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького | 4661,71522 | 0,00000 | 0,00000 | 4615,09807 | 46,61715 |
| 2.15. | ул. Покровская от ул. Московская до ул. Советская | 16193,18656 | 0,00000 | 0,00000 | 16031,25469 | 161,93187 |
| 2.16. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.17. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 172444,60267 | 0,00000 | 0,00000 | 167364,55398 | 5080,04869 |
| 3.1. | Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть), капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) | 66985,17960 | 0,00000 | 0,00000 | 66315,32780 | 669,85180 |
| 3.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Михалицына (проезжая часть) | 102069,92543 | 0,00000 | 0,00000 | 101049,22618 | 1020,69925 |
| 3.3. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3389,49764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3389,49764 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 2200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | 1900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1900,00000 |
| 5 | Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 27015,85859 | 26478,20000 | 0,00000 | 267,50000 | 270,15859 |
| 6 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 6.1. | восстановление электроосвещения ул. Емлютина | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 7 | Строительство объектов УДС города Орла | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,17606 |
| 7.1. | реконструкция "Красного моста" в г. Орле | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,17606 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 647016,25640 | 0,00000 | 0,00000 | 638466,45532 | 8549,80108 |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д. N 8 до д. N 9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от д. N 2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д. N 4 до д. N 6) | 184744,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 182897,29260 | 1847,44740 |
| 8.2. | Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь | 53698,05570 | 0,00000 | 0,00000 | 53161,07514 | 536,98056 |
| 8.3. | Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Бурова (объект 2023 года) | 22847,62935 | 0,00000 | 0,00000 | 22619,15306 | 228,47629 |
| 8.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) (объект 2023 года) | 22038,45198 | 0,00000 | 0,00000 | 21818,06746 | 220,38452 |
| 8.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома N 15 по пер. Межевой | 48528,22830 | 0,00000 | 0,00000 | 48042,94602 | 485,28228 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95814&dst=100012) Администрации города Орла от 15.03.2024 N 1110) | | | | | | |
| 8.6. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая | 4158,59389 | 0,00000 | 0,00000 | 4117,00795 | 41,58594 |
| 8.7. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая | 4087,76789 | 0,00000 | 0,00000 | 4046,89021 | 40,87768 |
| 8.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радищева | 4123,18089 | 0,00000 | 0,00000 | 4081,94908 | 41,23181 |
| 8.9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Волжская | 4123,18089 | 0,00000 | 0,00000 | 4081,94908 | 41,23181 |
| 8.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Гвардейская | 5575,88522 | 0,00000 | 0,00000 | 5520,12636 | 55,75885 |
| 8.11. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Южный, 3 этап | 3183,91650 | 0,00000 | 0,00000 | 3152,07733 | 31,83916 |
| 8.12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Елецкая | 15783,47010 | 0,00000 | 0,00000 | 15625,63540 | 157,83470 |
| 8.13. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Серпуховская | 14205,12309 | 0,00000 | 0,00000 | 14063,07186 | 142,05123 |
| 8.14. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Приокский - ул. Отрадная | 5800,42526 | 0,00000 | 0,00000 | 5742,42101 | 58,00425 |
| 8.15. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Приокская | 2635,83951 | 0,00000 | 0,00000 | 2609,48111 | 26,35840 |
| 8.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Скульптурная | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8594,09947 | 86,80909 |
| 8.17. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Менделеева | 7086,77807 | 0,00000 | 0,00000 | 7015,91029 | 70,86778 |
| 8.18. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Яблочная | 12626,77608 | 0,00000 | 0,00000 | 12500,50832 | 126,26776 |
| 8.19. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Половецкий | 9470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 9375,38124 | 94,70082 |
| 8.20. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полигонная | 3259,28658 | 0,00000 | 0,00000 | 3226,69371 | 32,59287 |
| 8.21. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Лужковская | 3874,84191 | 0,00000 | 0,00000 | 3836,09349 | 38,74842 |
| 8.22. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Магазинная | 5713,61618 | 0,00000 | 0,00000 | 5656,48001 | 57,13616 |
| 8.23. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Турбина | 2769,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 2742,29901 | 27,69999 |
| 8.24. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кривцова | 3551,28077 | 0,00000 | 0,00000 | 3515,76796 | 35,51281 |
| 8.25. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Городской | 4561,42286 | 0,00000 | 0,00000 | 4515,80863 | 45,61423 |
| 8.26. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Линейная | 7165,69543 | 0,00000 | 0,00000 | 7094,03847 | 71,65695 |
| 8.28. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Степная | 7544,49871 | 0,00000 | 0,00000 | 7469,05372 | 75,44499 |
| 8.28. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лужковская, 2 этап | 4474,61377 | 0,00000 | 0,00000 | 4429,86764 | 44,74614 |
| 8.29. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Уральская | 2643,73124 | 0,00000 | 0,00000 | 2617,29393 | 26,43731 |
| 8.30. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мичурина | 10259,25556 | 0,00000 | 0,00000 | 10156,66301 | 102,59256 |
| 8.31. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Смоленская, 1 этап | 5074,38564 | 0,00000 | 0,00000 | 5023,64178 | 50,74386 |
| 8.32. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 3 Курская от ул. Магазинной до дома 94 | 1167,97679 | 0,00000 | 0,00000 | 1156,29702 | 11,67977 |
| 8.33. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Дружбы | 4293,10387 | 0,00000 | 0,00000 | 4250,17283 | 42,93104 |
| 8.34. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Ковыльный | 3496,03863 | 0,00000 | 0,00000 | 3461,07824 | 34,96039 |
| 8.35. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лужковский | 5634,69883 | 0,00000 | 0,00000 | 5578,35184 | 56,34699 |
| 8.36. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Менделеева | 1120,62638 | 0,00000 | 0,00000 | 1109,42011 | 11,20626 |
| 8.37. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Еловый | 1262,67761 | 0,00000 | 0,00000 | 1250,05083 | 12,62678 |
| 8.38. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Светлая | 3685,44027 | 0,00000 | 0,00000 | 3648,58587 | 36,85440 |
| 8.39. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Грибной | 1467,86272 | 0,00000 | 0,00000 | 1453,18409 | 14,67863 |
| 8.40. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 6 Орловской стрелковой дивизии | 3535,49730 | 0,00000 | 0,00000 | 3500,14233 | 35,35497 |
| 8.41. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заречная | 7189,37063 | 0,00000 | 0,00000 | 7117,47692 | 71,89371 |
| 8.42. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тимирязева | 7670,76647 | 0,00000 | 0,00000 | 7594,05880 | 76,70766 |
| 8.43. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Афонина | 5074,38564 | 0,00000 | 0,00000 | 5023,64178 | 50,74386 |
| 8.44. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пойменный | 2754,21553 | 0,00000 | 0,00000 | 2726,67338 | 27,54216 |
| 8.45. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Отрадный | 1191,65199 | 0,00000 | 0,00000 | 1179,73547 | 11,91652 |
| 8.46. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная, 1 этап | 4695,58235 | 0,00000 | 0,00000 | 4648,62653 | 46,95582 |
| 8.47. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная, 2 этап | 2612,16430 | 0,00000 | 0,00000 | 2586,04266 | 26,12164 |
| 8.48. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Преображенского | 1791,42386 | 0,00000 | 0,00000 | 1773,50962 | 17,91424 |
| 8.49. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радужная | 4561,42286 | 0,00000 | 0,00000 | 4515,80863 | 45,61423 |
| 8.50. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: Равнинный пер. | 1365,27016 | 0,00000 | 0,00000 | 1351,61746 | 13,65270 |
| 8.51. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Скульптурный | 1049,60076 | 0,00000 | 0,00000 | 1039,10475 | 10,49601 |
| 8.52. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Проходной | 970,68341 | 0,00000 | 0,00000 | 960,97658 | 9,70683 |
| 8.53. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Заливной | 1262,67761 | 0,00000 | 0,00000 | 1250,05083 | 12,62678 |
| 8.54. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Преображенского | 7726,00861 | 0,00000 | 0,00000 | 7648,74853 | 77,26009 |
| 8.55. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Донской | 5034,92696 | 0,00000 | 0,00000 | 4984,57769 | 50,34927 |
| 8.56. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Стеклянный | 1459,97098 | 0,00000 | 0,00000 | 1445,37127 | 14,59971 |
| 8.57. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Стеклянный | 828,63218 | 0,00000 | 0,00000 | 820,34586 | 8,28632 |
| 8.58. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Игрушечный | 2549,03042 | 0,00000 | 0,00000 | 2523,54012 | 25,49030 |
| 8.59. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Линейный | 2391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 2367,28376 | 23,91196 |
| 8.60. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чкалова | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11719,22655 | 118,37603 |
| 8.61. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Стационарная | 6921,05164 | 0,00000 | 0,00000 | 6851,84112 | 69,21052 |
| 8.62. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лесопильная | 7891,73505 | 0,00000 | 0,00000 | 7812,81770 | 78,91735 |
| 8.63. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Деревообделочная | 7891,73505 | 0,00000 | 0,00000 | 7812,81770 | 78,91735 |
| 8.64. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина, 1 этап | 2328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 2304,78122 | 23,28062 |
| 8.65. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина, 2 этап | 10259,25556 | 0,00000 | 0,00000 | 10156,66301 | 102,59256 |
| 8.66. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Крестьянская | 3724,89894 | 0,00000 | 0,00000 | 3687,64995 | 37,24899 |
| 8.67. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Смоленский | 2706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 2679,79647 | 27,06865 |
| 8.68. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Текстильная | 3582,84771 | 0,00000 | 0,00000 | 3547,01924 | 35,82848 |
| 8.69. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лазо | 5636,99414 | 0,00000 | 0,00000 | 5580,62420 | 56,36994 |
| 8.70. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 2100,64497 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2100,64497 |
| 2025 год | | | | | | |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 909090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 900000,00000 | 9040,40404 |
| 1.1. | регламентные работы | 734795,99539 | 0,00000 | 0,00000 | 727448,03544 | 7347,95995 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100873,39940 | 0,00000 | 0,00000 | 99864,66541 | 1008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4025,17177 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,92005 | 40,25172 |
| 1.1.4. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 609897,42422 | 0,00000 | 0,00000 | 603798,44998 | 6098,97424 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | 42520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 50,50505 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 50,50505 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1425,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1425,00000 |
| 2.1. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1425,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1425,00000 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 306061,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 300000,00000 | 6061,30303 |
| 3.1. | ул. Алроса | 101010,10101 | 0,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 1010,10101 |
| 3.2. | бульвар Молодежи | 101010,10101 | 0,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 1010,10101 |
| 3.3. | ул. Зеленина | 101010,10101 | 0,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 1010,10101 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3031,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3031,00000 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 2200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | 1900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1900,00000 |
| 5 | Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 23780,90910 | 23307,70000 | 0,00000 | 235,40000 | 237,80910 |
| 6 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 25350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25350,00000 |
| 6.1. | Строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г. Орле" | 25350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25350,00000 |
| 7 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 353350,70707 | 0,00000 | 0,00000 | 349817,20000 | 3533,50707 |
| 7.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Михалицына (прилегающая территория) | 50358,30785 | 0,00000 | 0,00000 | 49854,72477 | 503,58308 |
| 7.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Кировский | 2478,00481 | 0,00000 | 0,00000 | 2453,22476 | 24,78005 |
| 7.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Контактная | 4245,75346 | 0,00000 | 0,00000 | 4203,29592 | 42,45753 |
| 7.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тепловозный | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 1609,44045 | 16,25697 |
| 7.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полтавская | 1515,21313 | 0,00000 | 0,00000 | 1500,06100 | 15,15213 |
| 7.6. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андриабужная | 13415,94959 | 0,00000 | 0,00000 | 13281,79009 | 134,15950 |
| 7.7. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Самарский | 1452,07925 | 0,00000 | 0,00000 | 1437,55846 | 14,52079 |
| 7.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пришвина | 2817,34941 | 0,00000 | 0,00000 | 2789,17592 | 28,17349 |
| 7.9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Электровозная | 6723,75826 | 0,00000 | 0,00000 | 6656,52068 | 67,23758 |
| 7.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Медведевский | 1744,07345 | 0,00000 | 0,00000 | 1726,63271 | 17,44073 |
| 7.11. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Торцовый | 2328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 2304,78122 | 23,28062 |
| 7.12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шахматный | 1815,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 1796,94807 | 18,15099 |
| 7.13. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: проезд Парковый | 1972,93376 | 0,00000 | 0,00000 | 1953,20442 | 19,72934 |
| 7.14. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Прядильный | 1530,99660 | 0,00000 | 0,00000 | 1515,68663 | 15,30997 |
| 7.15. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Локомотивный | 2391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 2367,28376 | 23,91196 |
| 7.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Вагонный | 1412,62057 | 0,00000 | 0,00000 | 1398,49437 | 14,12621 |
| 7.17. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Бригадный | 1680,93957 | 0,00000 | 0,00000 | 1664,13017 | 16,80940 |
| 7.18. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Хлебный | 3961,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 3922,03449 | 39,61651 |
| 7.19. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тупиковый | 1388,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 1375,05592 | 13,88945 |
| 7.20. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева, 1 этап | 3922,19232 | 0,00000 | 0,00000 | 3882,97040 | 39,22192 |
| 7.21. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева, 2 этап | 4782,39144 | 0,00000 | 0,00000 | 4734,56753 | 47,82391 |
| 7.22. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Прядильная | 3740,68241 | 0,00000 | 0,00000 | 3703,27559 | 37,40682 |
| 7.23. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пожарный | 1720,39824 | 0,00000 | 0,00000 | 1703,19426 | 17,20398 |
| 7.24. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Белинского | 5492,64759 | 0,00000 | 0,00000 | 5437,72112 | 54,92648 |
| 7.25. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Культурный | 5768,85832 | 0,00000 | 0,00000 | 5711,16974 | 57,68858 |
| 7.26. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заводская | 5989,82690 | 0,00000 | 0,00000 | 5929,92863 | 59,89827 |
| 7.27. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 1 Пушкарная | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11719,22655 | 118,37603 |
| 7.28. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 2 Пушкарная | 9470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 9375,38124 | 94,70082 |
| 7.29. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Зеленый берег | 11048,42907 | 0,00000 | 0,00000 | 10937,94478 | 110,48429 |
| 7.30. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: наб. Есенина | 6400,19713 | 0,00000 | 0,00000 | 6336,19515 | 64,00197 |
| 7.31. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чапаева | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8594,09947 | 86,80909 |
| 7.32. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Садово-Пушкарная | 17756,40386 | 0,00000 | 0,00000 | 17578,83982 | 177,56404 |
| 7.33. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Панчука | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 16406,91717 | 165,72644 |
| 7.34. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Достоевского | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11719,22655 | 118,37603 |
| 7.35. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Циолковского | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8594,09947 | 86,80909 |
| 7.36. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андреева | 6285,76697 | 0,00000 | 0,00000 | 6222,90930 | 62,85767 |
| 7.37. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Спивака | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 16406,91717 | 165,72644 |
| 7.38. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чайкиной | 2825,24115 | 0,00000 | 0,00000 | 2796,98874 | 28,25241 |
| 7.39. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Земнухова | 2888,37503 | 0,00000 | 0,00000 | 2859,49128 | 28,88375 |
| 7.40. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кошевого | 2919,94197 | 0,00000 | 0,00000 | 2890,74255 | 29,19942 |
| 7.41. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тюленина | 3638,08986 | 0,00000 | 0,00000 | 3601,70896 | 36,38090 |
| 7.42. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Громовой | 2272,81969 | 0,00000 | 0,00000 | 2250,09150 | 22,72820 |
| 7.43. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шевцовой | 2706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 2679,79647 | 27,06865 |
| 7.44. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Островского | 6550,14009 | 0,00000 | 0,00000 | 6484,63869 | 65,50140 |
| 7.45. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Моховая | 6534,35662 | 0,00000 | 0,00000 | 6469,01306 | 65,34357 |
| 7.46. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Калужская | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8594,09947 | 86,80909 |
| 7.47. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Восточная | 6518,57315 | 0,00000 | 0,00000 | 6453,38742 | 65,18573 |
| 7.48. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ольховецкая | 5169,08646 | 0,00000 | 0,00000 | 5117,39559 | 51,69086 |
| 7.49. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Краснозоренская | 6731,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 6664,33350 | 67,31650 |
| 7.50. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Придорожная | 2564,81389 | 0,00000 | 0,00000 | 2539,16575 | 25,64814 |
| 7.51. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лебединый | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 | 835,97149 | 8,44416 |
| 7.52. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мебельная | 1744,07345 | 0,00000 | 0,00000 | 1726,63271 | 17,44073 |
| 7.53. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Краснозоренский | 1736,18171 | 0,00000 | 0,00000 | 1718,81989 | 17,36182 |
| 7.54. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Столярный | 947,00821 | 0,00000 | 0,00000 | 937,53812 | 9,47008 |
| 7.55. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Надежды | 3748,57415 | 0,00000 | 0,00000 | 3711,08841 | 37,48574 |
| 7.56. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Сечкина | 2280,71143 | 0,00000 | 0,00000 | 2257,90432 | 22,80711 |
| 7.57. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Сечкина | 1996,60897 | 0,00000 | 0,00000 | 1976,64288 | 19,96609 |
| 7.58. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Чекистов | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 1609,44045 | 16,25697 |
| 7.59. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Милиционеров | 757,60656 | 0,00000 | 0,00000 | 750,03050 | 7,57607 |
| 7.60. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Благининой | 16250,15205 | 0,00000 | 0,00000 | 16087,65053 | 162,50152 |
| 2026 год | | | | | | |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 909090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 900000,00000 | 3421,42980 |
| 1.1. | регламентные работы | 734795,99539 | 0,00000 | 0,00000 | 727448,03544 | 7347,95995 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100873,39940 | 0,00000 | 0,00000 | 99864,66541 | 1008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4025,17177 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,92005 | 40,25172 |
| 1.1.4. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 609897,42422 | 0,00000 | 0,00000 | 603798,44998 | 429,49495 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | 42520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 3947,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3947,00000 |
| 2.1. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3947,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3947,00000 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 306030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 300000,00000 | 6030,30303 |
| 3.1. | Московское шоссе (от пер. Межевой до ул. Рощинской) | 303030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 300000,00000 | 3030,30303 |
| 3.2. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 2200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки | 1900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1900,00000 |
| 5 | Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 90490,60607 | 80627,10000 | 0,00000 | 8958,60000 | 904,90607 |
| 6 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 378728,70707 | 0,00000 | 0,00000 | 349817,20000 | 28911,50707 |
| 6.1. | ул. Игнатова - ул. Приборостроительная от разворотного кольца до ул. Октябрьская | 84904,69707 | 0,00000 | 0,00000 | 84055,65010 | 849,04697 |
| 6.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Комсомольская на участке от ул. Гостиная до ул. Красина | 268446,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 265761,54990 | 2684,46010 |
| 6.3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Колхозная (на участке от моста в створе ул. Колхозная до ул. Энгельса) | 25378,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25378,00000 |
| 6.4. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2026 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=95504&dst=105591) Администрации города Орла  от 05.03.2024 N 898) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла | кв. м | 169644 | 221412 | 288871 | 180582 | 91352 |
| 2 | Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды | кв. м | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 14,60000 | 24,2260 | 51,11000 | 37,15100 | 7,41900 |
| 4 | Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | объект | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |