Приложение

к постановлению администрации

города Орла

от 01 Октября 2024 г. №4718

ПЛАН

первоочередных мероприятий  по   подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья

в 2025 году на территории города Орла

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Планирующие мероприятия |  |  |  |
| а) разработка необходимых нормативных распорядительных планирующих документов проведения первоочередных мероприятий |  |  |  |
| 1. | Проведение детального анализа прохождения весеннего половодья за 5 лет на территории города Орла с последующем рассмотрением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением (подтоплением) города Орла, причин возникновения затоплений (подтоплений) на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла (далее – КЧС и ОПБ) | Управление по безопасности администрации города Орла | 1 квартал 2025 г. |
| 2. | Уточнение состава, сил и средств, предназначенных для проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2025 года, их оснащение и доукомплектование необходимыми материальными средствами и имуществом | Управление по безопасности администрации города Орла, организации города Орла | до 1 декабря 2024 г. |
| 3. | Уточнение состава комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Орла | Управление по безопасности администрации города Орла | до 1 декабря 2024 г. |
| б) разработка необходимых нормативных, распорядительных и планирующих документов по безаварийному пропуску весеннего половодья |  |  |  |
| 1. | Организация корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Управление по безопасности администрации города Орла, организации города Орла | до 1 февраля 2025 г. |
| 2. | Организация корректировки Реестра улиц, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванного различными гидрологическими и/или гидродинамическими явлениями и процессами на территории города Орла | Управление по безопасности администрации города Орла | до 1 января 2025 г. |
| 3. | Подготовка проекта постановления администрации города Орла «Об организации пропуска паводковых вод на территории города Орла в 2025 году» | Управление по безопасности администрации города Орла | до 28 февраля 2025 г. |
| II. Организационно-оперативные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Корректировка паспортов территорий города Орла с определением возможных зон затопления (подтопления) в период весеннего половодья и дождевых паводков в соответствии с Приказом МЧС РФ от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и электронных паспортов. | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» | до 1 января 2025 г. |
| 2. | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ города Орла вопросов: а) подготовки к весеннему половодью 2025 года с учетом имеющихся рисков, подготовки населения к действиям в паводкоопасный период, выполнения хозяйствующими субъектами и эксплуатирующими организациями установленных законодательством обязанностей по подготовке ГТС, мостовых переходов и иных водопропускных сооружений к паводкоопасному периоду 2025 года; б) Уточнение маршрутов объезда, планирование и организация перевозки людей автотранспортом. | Управление по безопасности администрации города Орла, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла, филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (по согласованию) | до 1 декабря 2024 г. |
| 3. | Организация взаимодействия с органами управления соседних муниципальных образований, средствами массовой информации о систематическом информировании населения о развитии паводковой обстановки | Управление по безопасности администрации города Орла, управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла | до 1 марта 2024 г. |
| 4. | Организация подворовых обходов и доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных и порядок транспортного обеспечения, в том числе с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | Управление по безопасности администрации города Орла, территориальные управления администрации города Орла | декабрь 2024 г. - март 2025 г. |
| III. Инженерно-технические и другие профилактические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Уточнение финансовых и материальных резервов | Управление экономического развития администрации города Орла, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», финансовое управление администрации города Орла | до 25 декабря 2024 г. |
| 2. | Проведение совместно с заинтересованными структурными подразделениями проверок готовности гидротехнических сооружений (далее-ГТС) всех форм собственности и ведомственной принадлежности к пропуску половодья и паводков. Обследование возможных источников загрязнения и хозяйственных объектов, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное воздействие на население, земли сельскохозяйственного назначения, качество водных ресурсов | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», Управление жилищно - коммунльного хозяйства администрации города Орла, филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (по согласованию) | до 1 декабря 2024 г. |
| 3. | Подготовка техники и оборудования для откачки воды и содержание их в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу поверхностных вод от жилых домов и придомовых территорий в случае интенсивного снеготаяния и затопления от разливов рек (искусственных водоёмов). | МПП ВКХ «Орёлводоканал» | до 1 декабря 2024 г., далее постоянно |
| 4. | Проведение работы по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков для объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, в соответствии с действующим законодательством. | Управление градостроительства администрации города Орла | постоянно |
| 5. | Проведение детальной инвентаризации расположенных в зоне вероятного подтопления жилого фонда, расположенного вблизи рек (водоемов) и инженерной инфраструктуры с последующим проведением инженерно-технических мероприятий для организации водоотведения на дорогах местного значения и землях муниципальной собственности | Управление градостроительства администрации города Орла; Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрация города Орла, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» | постоянно |
| 6. | Проведение работы по выявлению и ликвидации находящихся в непосредственной близости к водным объектам несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, пестицидов и ядохимикатов, канализации, скотомогильников, выгребных ям, дворовых и общественных туалетов. | МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла, территориальные управления администрации города Орла | постоянно |
| 7. | Организация работы по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учётом расхода водопотребления населения на весь период прохождения половодья 2025 года. | МПП ВКХ «Орёлводоканал» | до 1 декабря 2024 г. |
| 8. | Организация и планирование работы групп мониторинга, подготовка рабочих групп на транспортных средствах повышенной проходимости и плавательных средствах для оказания помощи населению, проведение рекогносцировки мест возможного подтопления, подготовка штаба по контролю за прохождением весеннего половодья | Управление по безопасности администрации города Орла, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла, территориальные управления администрации города Орла | постоянно |
| 9. | Своевременная очистка от мусора пропускных каналов, водостоков, колодцев, канализационных коллекторов и других инженерных сооружений, улучшение системы водоотведения сточных вод путём разгрузки коллекторов. | МПП ВКХ «Орелводоканал», МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» | постоянно |
| IV. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |
| 1. | Уточнение количества постоянно (временно) проживающего населения на территории муниципальных образований, садовых некоммерческих товариществ, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | Территориальные управления администрации города Орла, управление по безопасности администрации города Орла | до 1 декабря 2024 г. |
| 2. | Организация взаимодействия (заключение соглашений) и проведение совместной работы (мероприятий): а) на радиостанциях, областных телевещательных компаниях, в местах массового пребывания людей о доведении в речевом формате и/или текстовыми сообщениями в виде бегущей строки информации о негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее близ расположенных к водным объектам зон (в водоохранных зонах) и в зонах прогнозируемого затопления; б) страховыми компаниями (организациями) по вопросу проведения информационной работы по страхованию личного имущества населения, земельных (приусадебных, придомовых) участков; в) размещение газо-, электро- и водопоставщиками на платежных квитанциях информации о негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее в расположенных близко к водным объектам зонах и зонах прогнозируемого затопления, меры безопасности в период прохождения весеннего половодья; г) размещении информации управляющими организациями о негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее в расположенных близко к водным объектам зонах и зонах прогнозируемого затопления, мерах безопасности в период прохождения весеннего половодья и проведение собраний жителей с целью доведения до них порядка действий при подтоплении территорий и домов, мер безопасности в период прохождения весеннего половодья; д) доведение до населения информационно-разъяснительных памяток по действиям в случае подтопления, мерам безопасности в период прохождения весеннего половодья. | Управление по безопасности администрации города Орла, Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла | до 15 декабря 2024 г.; постоянно до начала и в период прохождения весеннего половодья |
| 3. | Проведение разъяснительной работы с председателями садовых некоммерческих товариществ по вопросу страхования личного имущества от последствий воздействия паводковых вод. | Территориальные управления администрации города Орла | постоянно |

Начальник управления по безопасности

администрации города Орла                                                                                                                                И.В. Тарасов