Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2021 г. N 2987

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА

В 2022 - 2024 ГОДАХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", постановлением Правительства Орловской области от 28 января 2021 г. N 34 "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Орловской области", Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

# Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 20 июля 2021 г. N 2987

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт

ведомственной целевой программы

"Обустройство мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории города Орла

в 2022 - 2024 годах"

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885) |
| Цель Программы | Цель Программы: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории города Орла |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022 - 2024 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" (далее - МКУ "УКХ г. Орла") |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Приведение мест (площадок) накопления ТКО в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21). 2. Создание специальных площадок для накопления крупногабаритных отходов (далее - КГО) |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Приведено в надлежащее состояние 47 контейнерных площадок для накопления ТКО. 2. Созданы 10 специальных площадок для накопления КГО |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885) |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 5100 тыс. руб., из них по годам: - 2022 год - 1700 тыс. руб.; - 2023 год - 1700 тыс. руб.; - 2024 год - 1700 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Орла |

## 1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с ТКО относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством на территории города Орла должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО (далее - контейнерные площадки) и специальные площадки для накопления КГО (далее - специальные площадки).

Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Складирование КГО должно осуществляться в бункеры.

В настоящее время на территории города Орла имеется 185 мест (площадок) накопления ТКО, обслуживающих жителей индивидуального жилого сектора, из них не соответствует указанным требованиям - 111. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории города Орла. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их эксплуатации.

В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по обустройству контейнерных и специальных площадок.

## 2. Цель и задачи Программы и значения

показателей результата, характеризующих их

Цель Программы - создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла.

Задачи Программы:

1. Обустройство контейнерных площадок.

2. Обустройство специальных площадок.

В результате выполнения Программы ожидается:

1. Привести в надлежащее состояние 47 контейнерных площадок.

(п. 1 в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

2. Создать 10 специальных площадок.

(п. 2 в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в приложении.

## 3. Общепрограммная деятельность

(в ред. Постановления Администрации города Орла

от 12.07.2022 N 3885)

В рамках Программы реализуются мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО городе Орле, которые включают в себя:

- устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей 47 контейнерных площадок и 10 специальных площадок;

- закупка 12 бункеров для накопления КГО и их установка на контейнерных и специальных площадках.

### Перечень

контейнерных и специальных площадок, подлежащих

обустройству в городе Орле в 2022 - 2024 годах

| N п/п | Местоположение площадки | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 2022 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |
| 1. | Волжская ул., 13а | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 2. | Переходный пер., 1 Полевая ул. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 3. | Южный пер. - Мичурина ул. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |
| 4. | Достоевского ул., 16 | устройство ограждения, подъездных путей |
| 5. | Кирпичный пр., 10 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 6. | Поселковая ул. - Степная ул. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 7. | Степная ул., 1 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |
| 8. | Волжская ул. - Ручейная ул. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 9. | Михалицына ул., 20 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 10. | Михалицына ул., 46 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 11. | Сувенирный пер., 1 | устройство подъездных путей |
| 12. | Южный пер., 105 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |
| 13. | Генерала Родина ул., 50 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 14. | Матросова пер., 9 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 15. | Пархоменко ул., 2 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 16. | Скворцова ул. - Полесская ул. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 2023 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |
| 17. | 3-я Курская, 79 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 18. | Абрамова и Соколова ул., 96 - Летний пер. | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 19. | Гайдара ул., 34 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 20. | Лесопильная ул. - Полевая ул. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 21. | Прядильная ул., 11 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 22. | Тульская ул. - Переходный пер. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 23. | Фомина ул., 103 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |
| 24. | 2-я Посадская, 29 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 25. | 2-я Пушкарная, 109 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 26. | Брянская ул., 34 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 27. | Заречная ул., 2 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 28. | Калинина ул., 12 | - устройство основания, ограждения; - закупка и установка 1 бункера |
| 29. | Колхозная ул. - Чайкиной ул. | - устройство основания, ограждения; - закупка и установка 1 бункера |
| 30. | Поселковая ул. - 6-й Орловской дивизии ул. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 31. | Яблочная ул., 82 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |
| 32. | Верхне-Щекотихинский пер., 9 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 33. | Верхне-Щекотихинский пер., 25 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 34. | Германо ул., 1 | ремонт ограждения и подъездных путей |
| 35. | Михалицына ул., 103 | ремонт ограждения |
| 36. | Московское ш., 101 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 37. | Рябиновая ул., 13 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |
| 38. | Кольцевая ул. - Политехнический пер. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 39. | Коммуны ул., 19 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 40. | Техническая ул., 31 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 2024 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |
| 41. | Медведева ул., 81 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 42. | Новосильская ул., 104 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 43. | Пушкина ул., 186 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 44. | Пушкина ул., 189 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |
| 45. | Гоголя ул., 1 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 46. | Красина ул., 34 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 47. | Линейная ул., 53 | - демонтаж основания; - устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 48. | Панчука ул., 85 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 49. | Писарева ул. - Ореховый пер. | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 50. | Половецкая ул. - Половецкий пер. | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 51. | Половецкий пер., 1 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 52. | Свердлова ул., 50 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |
| 53. | Германо ул. - Дениса Давыдова ул. | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 54. | Кустова ул., 1 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 55. | Никольская ул., 2 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |
| 56. | Левый берег р. Оки ул., 111 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 57. | Максима Горького ул., д. 116 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |

## 4. Срок реализации Программы

Программа разработана на 3 года. Срок ее реализации - 2022 - 2024 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

## 5. Общий объем ресурсов, необходимый

для реализации Программы

Источник финансирования - бюджет города Орла.

Общий объем средств на реализацию Программы - 5100 тыс. руб., из них: в 2022 году - 1700 тыс. руб., в 2023 году - 1700 тыс. руб., в 2024 году - 1700 тыс. руб.

Всего за весь срок реализации Программы будет:

- приведено в надлежащее состояние 47 контейнерных площадок: в 2022 году - 11, в 2023 году - 22, в 2024 году - 14;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

- создано 10 специальных площадок: в 2022 году - 5, в 2023 году - 2, в 2024 году - 3;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

- закуплено и установлено 12 бункеров: в 2022 году - 0, в 2023 году - 7, в 2024 году - 5.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

## 6. Механизмы реализации Программы

Формирование перечня контейнерных и специальных площадок для включения в Программу, состава и объема работ осуществляется управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является МКУ "УКХ г. Орла".

МКУ "УКХ г. Орла" является заказчиком производства работ.

На МКУ "УКХ г. Орла" возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;

- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.

МКУ "УКХ г. Орла" несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

В целях эффективного управления и пообъектного контроля за реализацией Программы управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

По результатам мониторинга управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

## 7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит санитарно-экологическое состояние территорий муниципального образования "Город Орел".

## Приложение

к ведомственной целевой программе

"Обустройство мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов на территории

города Орла в 2022 - 2024 годах"

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ

(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА В 2022 - 2024 ГОДАХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Главный распорядитель бюджетных средств - управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Единица измерения | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Коэффициент значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1) | Объем финансовых средств, тыс. руб. | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год достижения |
|  |  |  |  |  |  | всего по Программе | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Программная составляющая, всего | тыс. руб. | x | x | x | 1 | 5100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | x | x |
| Цель - создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла | тыс. руб. | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| Название показателей результата цели: 1. Приведение в надлежащее состояние контейнерных площадок | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ "УКХ г. Орла" | ежегодно |  | x | x | x | x | 47 | 2024 |
| 2. Создание специальных площадок | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ "УКХ г. Орла" | ежегодно |  | x | x | x | x | 10 | 2024 |
| Задача 1. Обустройство контейнерных площадок | тыс. руб. | x | x | x | 1 | 3374,0 | 964,0 | 1160,0 | 1250,0 | x | x |
| Мероприятие 1.1. Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей контейнерных площадок | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | x | 11 | 22 | 14 | 47 | 2024 |
| Мероприятие 1.2. Клеймение и расстановка контейнеров для раздельного сбора отходов | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | x | 362 | 0 | 0 | 362 | 2022 |
| Задача 2. Обустройство специальных площадок | тыс. руб. | x | x | x | 1 | 1726,0 | 736,0 | 540,0 | 450,0 | x | x |
| Мероприятие 2.1. Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей специальных площадок | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | x | 5 | 2 | 3 | 10 | 2024 |
| Мероприятие 2.2. Закупка бункеров для накопления крупногабаритных отходов и их установка на контейнерных и специальных площадках | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | x | 0 | 7 | 5 | 12 | 2024 |
| ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе | тыс. руб. | x | x | x | x | 5100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | x | x |