## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

23 мая 2024 № 2253

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла   
от 21 декабря 2021 г. № 5461 «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла

на 2022-2026 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от   
21 декабря 2021 г. № 5461 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы»:

1.1. В приложении к постановлению строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 12 701 199,25354 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году – 2 358 972,91049 тыс. руб.;  в 2023 году – 3 515 227,78571 тыс. руб.;  в 2024 году – 2 063 960,50682 тыс. руб.;  в 2025 году – 1 621 258,82829 тыс. руб.;  в 2026 году – 3 141 779,22223 тыс. руб.  из них по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 2 122 468,76001 тыс. руб.,  в том числе:  в 2022 году – 450 746,06001 тыс. руб.;  в 2023 году – 1 541 309,70000 тыс. руб.;  в 2024 году – 26 478,20000 тыс. руб.;  в 2025 году - 23 307,70000 тыс. руб.;  в 2026 году – 80 627,10000 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда Орловской области -  10 342 261,33151 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году – 1 845 312,55048 тыс. руб.;  в 2023 году – 1 928 838,14785 тыс. руб.;  в 2024 году – 1 994 379,23318 тыс. руб.;  в 2025 году – 1 550 052,60000 тыс. руб.;  в 2026 году – 3 023 678,80000 тыс. руб.  - бюджет города Орла – 236 469,16202 тыс. руб.,  в том числе:  в 2022 году – 62 914,30000 тыс. руб.;  в 2023 году – 45 079,93786 тыс. руб.;  в 2024 году – 43 103,07364 тыс. руб.;  в 2025 году – 47 898,52829 тыс. руб.;  в 2026 году – 37 473,32223 тыс. руб. |

1.2. В приложении к постановлению строку «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период 2022-2026 годы реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 154,7772 км. и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 33,55 процентных пункта (далее - п.п.). |

1.3. Абзацы 12-16 раздела 3 Программы после слов «Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы», изложить в следующей редакции:

« - 12 701 199,25354 тыс. руб., (в 2022 году – 2 358 972,91049 тыс. руб.;   
в 2023 году – 3 515 227,78571 тыс. руб.; в 2024 году – 2 063 960,50682 тыс. руб.; в 2025 году – 1 621 258,82829 тыс. руб.; в 2026 году – 3 141 779,22223 тыс. руб.).

По источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2 122 468,76001 тыс. руб. (в 2022 году -   
450 746,06001 тыс. руб.; в 2023 году – 1 541 309,70000 тыс. руб.; в 2024 году –   
26 478,20000 тыс. руб.; в 2025 году - 23 307,70000 тыс. руб.; в 2026 году –   
80 627,10000 тыс. руб.).

- средства Дорожного фонда Орловской области – 10 342 261,33151 тыс. руб. (в 2022 году – 1 845 312,55048 тыс. руб.; в 2023 году – 1 928 838,14785 тыс. руб.; в 2024 году – 1 994 379,233188 тыс. руб.; в 2025 году – 1 550 052,60000 тыс. руб.; в 2026 году – 3 023 678,80000 тыс. руб.).

- бюджет города Орла – 236 469,16202 тыс. руб. (в 2022 году –   
62 914,30000 тыс. руб.; в 2023 году – 45 079,93786 тыс. руб.; в 2024 году –   
43 103,07364 тыс. руб.; в 2025 году – 47 898,52829 тыс. руб.; в 2026 году –   
37 473,32223тыс. руб.)».

1.4. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла В.Н. Ничипорова.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Орла | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 23 мая 2024 № 2253 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Комплексное развитие улично-дорожной сети | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | города Орла на 2022-2026 годы" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы" | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цели, задачи, мероприятия, показатели** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Результат** | | **Объемы финансирования, тыс.руб.** | | | | | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **Всего** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Программная составляющая, всего** | МКУ "ОМЗ г.Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | кв.м/ед. | | **12701 199,25354** | **2358 972,91049** | **3515 227,78571** | **2063 960,50682** | **1621 258,82829** | **3141 779,22223** |
| **источники финансирования** |  |  | | | | |
| федеральный бюджет | **2122 468,76001** | 450 746,06001 | 1541 309,70000 | 26 478,20000 | 23 307,70000 | 80 627,10000 |
| средства бюджетного кредита | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области | **10342 261,33151** | 1845 312,55048 | 1928 838,14785 | 1994 379,23318 | 1550 052,60000 | 3023 678,80000 |
| бюджет города Орла | **236 469,16202** | 62 914,30000 | 45 079,93786 | 43 103,07364 | 47 898,52829 | 37 473,32223 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.** |  |  |  | **Восстановление верхних слоев дорожной одежды - не менее 51 000 кв.м ежегодно; приобретение дорожной техники - 52 ед. (приложение 4)** | |  |  |  |  |  |  |
| **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения** | МКУ "ОМЗ г.Орла", МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | **4963 161,60243** | **1050 538,71862** | **1032 029,66667** | **1062 411,39896** | **909 090,90909** | **909 090,90909** |
| регламентные работы; |  |  |  |  | 3776 423,88176 | 851 316,32319 | 734 009,36357 | 721 506,20422 | 734 795,99539 | 734 795,99539 |
| восстановление верхних слоев дорожной одежды; |  |  |  |  | 266 595,26327 | 42 266,77842 | 44 974,94950 | 93 454,54546 | 42 949,49495 | 42 949,49495 |
| закупка дорожной техники |  |  |  |  | 580 969,51800 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 |
| внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) |  |  |  |  | 94 068,85166 | 16 412,28601 | 35 353,53535 | 22 101,01010 | 10 101,01010 | 10 101,01010 |
| обеспечение информационной безопасности объекта КИИ |  |  |  |  | 8 642,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 642,99000 | 0,00000 | 0,00000 |
| содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |  |  | 56 292,92929 | 9 090,90909 | 32 050,50505 | 5 050,50505 | 5 050,50505 | 5 050,50505 |
| ремонт пешеходных мостов |  |  |  |  | 11 644,09600 | 4 944,09600 | 1 700,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 168 524,07245 | 10 314,42231 | 67 747,40961 | 90 462,24053 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 4882 475,82487 | 1027 438,70000 | 1016 756,40000 | 1038 280,72487 | 900 000,00000 | 900 000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 81 597,75894 | 24 012,00000 | 15 273,26667 | 24 130,67409 | 9 090,90909 | 9 090,90909 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.** | МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |  |  | **Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | 2022 | 2026 | **463 274,89992** | **226 895,60841** | **47 381,02737** | **149 951,98694** | **35 099,27720** | **3 947,00000** |
| **204 083** | **кв.м** |
| **20,3988** | **км** |
| ремонт моста "Тургеневский" через р.Орлик |  |  | - | - | 21 875,82900 | 12 505,79872 | 9 370,03028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Мостовая |  |  | 15 760 | 1,9700 | 38 647,63392 | 38 647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Генерала Родина на участке от ул.Мостовой до ул.Веселой |  |  | 7 280 | 0,9100 | 9 261,91892 | 9 261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул.Лескова до ул.Цветаева) |  |  | 3 880 | 0,9700 | 11 337,80044 | 11 337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кромской проезд |  |  | 1 440 | 0,1800 | 1 703,57812 | 1 703,57812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Базовая |  |  | 4 566 | 0,4500 | 6 061,13562 | 6 061,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Комсомольская в районе д. 95 |  |  | 2 240 | 0,2500 | 6 500,00000 | 6 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.МОПРа (от ул.Комсомольская до спец.пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) |  |  | 7 245 | 0,5440 | 8 709,30019 | 8 709,30019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская д.102) |  |  | 9 429 | 0,3710 | 8 580,83366 | 8 580,83366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Германо |  |  | 10 756 | 1,4700 | 15 231,91966 | 15 231,91966 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Березовая |  |  | 9 684 | 1,2900 | 13 849,91285 | 13 849,91285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| пер.Ремонтный до ул.Паровозная |  |  | 7 256 | 1,3000 | 10 413,80616 | 10 413,80616 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| обустройство остановки общественного транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общественного транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (Сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина. |  |  | - | - | 4 069,53839 | 4 069,53839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Латышских Стрелков от ул. МОПРа до Карачевского шоссе |  |  | 7 575 | 1,0000 | 8 674,27720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 674,27720 | 0,00000 |
| ул. Поселковая от моста «Лужковский» через реку Оку до границы города Орла |  |  | 4 085 | 0,4300 | 24 704,10875 | 0,00000 | 0,00000 | 24 704,10875 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Алроса; |  |  | 4 568 | 0,4500 | 5 947,27447 | 0,00000 | 0,00000 | 5 947,27447 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Зеленина; |  |  | 5 895 | 0,7900 | 12 257,75296 | 0,00000 | 0,00000 | 12 257,75296 | 0,00000 | 0,00000 |
| бульвар Молодежи |  |  | 5 320 | 0,7000 | 8 561,79068 | 0,00000 | 0,00000 | 8 561,79068 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Кузнецова |  |  | 3 285 | 0,4500 | 6 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 200,00000 | 0,00000 |
| ул. Лескова от ул. Матвеева до ул. Пионерской |  |  | 6 205 | 0,7300 | 10 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 300,00000 | 0,00000 |
| ул. Октябрьская от ул. Пионерская до ул. Полесская |  |  | 4 505 | 0,5300 | 8 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 500,00000 | 0,00000 |
| ул. Полесская от ул. Максима Горького до ул. Генерала Родина |  |  | 18 050 | 1,1618 | 17 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Цветаева от Наугорского шоссе до ул. Полесская |  |  | 5 228 | 0,6150 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.60-летия Октября от ул. 8 Марта до моста в створе ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р.Оку (включая проезжую часть моста) |  |  | 6 115 | 0,6300 | 3 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. 1-я Курская от дома № 92 до ул. Магазинная (исключая территорию путепровода) |  |  | 6 890 | 0,3320 | 4 813,02203 | 0,00000 | 0,00000 | 4 813,02203 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Ленина от ул.Салтыкова-Щедрина до ул.Максима Горького |  |  | 3 140 | 0,1540 | 4 360,85146 | 0,00000 | 0,00000 | 4 360,85146 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Раздольная от ул. Бурова до ул. Металлургов |  |  | 11 011 | 1,0010 | 33 795,55724 | 0,00000 | 0,00000 | 33 795,55724 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Бурова (завершение) |  |  | 8 594 | - | 22 847,62935 | 0,00000 | 0,00000 | 22 847,62935 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 30 ед. | 770,94519 | 693,90000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 20 ед. | 513,98173 | 488,30000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 5 ед. | 128,50000 | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Герцена (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 20 ед. | 513,70768 | 102,80000 | 410,90768 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Цветаева (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пл.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Московское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 33 ед. | 847,78941 | 411,20000 | 436,58941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 5 Августа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Горького (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,80000 | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,78173 | 77,10000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Металлургов (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 10 ед. | 256,92692 | 154,20000 | 102,72692 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,78173 | 77,10000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,70000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,38173 | 25,70000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,40000 | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,76346 | 51,40000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,70000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Раздольная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 7 ед. | 179,77211 | 0,00000 | 179,77211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,04519 | 0,00000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Р.Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Кромское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.6-ой Орловской дивизии (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Городская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.1-я Курская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,04519 | 0,00000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Садово-Пушкарная (сквер "Комсомольцев") (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Скворцова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Поселковая (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,36346 | 0,00000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,36346 | 0,00000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Левый Берег реки Орлик "ТРУД" (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Старомосковское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Игнатова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пл.Богоявленской (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Гуртьева (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле |  |  | - | - | 599,72400 | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик |  |  | - | - | 599,66640 | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (Решение Советского районного суда по делу № 2-570/2021) |  |  | - | - | 212,51168 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения ПДД, согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 г. (оплачено по счету № 2675 от 30.11.2021 г. в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход |  |  | - | - | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление существующего остановочного павильона на остановке общевенного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская |  |  | - | - | 65,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея № 21 вдоль д. № 11а, 13а, 25 а по ул. Игнатова |  |  | - | - | 1 917,09054 | 1 917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы № 36 |  |  | - | - | 99,85800 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверсистет" |  |  | - | - | 450,00000 | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от ул. Бурова до кольцевой развязки |  |  | 24 080 | 1,7200 | 33 160,00000 | 0,00000 | 33 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт участка в районе дома № 29 со стороны ул.Революции в городе Орле |  |  | - | - | 212,51168 | 0,00000 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Карачевское шоссе, 2 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 12 420,16800 | 12 420,16800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 20 945,34748 | 19 371,84360 | 1 573,50388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 20 155,95786 | 10 422,46954 | 1 087,48832 | 3 274,00000 | 1 425,00000 | 3 947,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 406 385,88651 | 215 554,46234 | 45 620,21710 | 145 211,20707 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 24 383,99014 | 12 510,40000 | 1 760,81027 | 4 740,77987 | 1 425,00000 | 3 947,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.** |  |  |  | **Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла -** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги"** | МКУ "ОМЗ г.Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | **1615 563,27880** | **367 992,78632** | **425 536,45455** | **209 942,43187** | **306 061,30303** | **306 030,30303** |
| **317 035** | **/кв.м** |
| **21,9300** | **/км** |
| ул. Максима Горького |  |  | 35 360 | 2,2630 | 92 917,98844 | 92 917,98844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 1 этап |  |  | 44 398 | 1,9500 | 158 534,92734 | 158 534,92734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Ломоносова |  |  | 10 350 | 0,6820 | 32 108,48903 | 32 108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) |  |  | 26 800 | 1,3400 | 91 884,07898 | 0,00000 | 91 884,07898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) |  |  | 52 000 | 2,6000 | 141 186,55784 | 0,00000 | 141 186,55784 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Космонавтов |  |  | 11 620 | 0,8300 | 56 709,86140 | 0,00000 | 56 709,86140 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть), Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) |  |  | 22 400 | 1,4000 | 66 985,17960 | 0,00000 | 0,00000 | 66 985,17960 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул.Михалицына (проезжая часть) |  |  | 13 120 | 1,6400 | 102 069,92543 | 0,00000 | 0,00000 | 102 069,92543 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул.Михалицына (прилегающая территория) |  |  | 0 | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена |  |  | 10 362 | 0,9400 | 16 313,99664 | 0,00000 | 0,00000 | 16 313,99664 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Пролетарская Гора от ул.Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул.Ленина |  |  | 9 050 | 0,6250 | 12 360,51254 | 0,00000 | 0,00000 | 12 360,51254 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Покровская от ул.Московская до ул.Советская |  |  | 7 015 | 0,2300 | 11 984,36991 | 0,00000 | 0,00000 | 11 984,36991 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Бурова |  |  | 11 600 | 1,4500 | 86 344,36813 | 0,00000 | 86 344,36813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от Болховского шоссе до ул. Михалицына с территорией моста через р. Ока "Раздольный" и путепровода "378 км по ул. Михалицына" |  |  | 14 640 | 1,8300 | 46 380,58820 | 0,00000 | 46 380,58820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Московское шоссе (от пер.Межевого до ул.Рощинской) |  |  | 24 560 | 3,0700 | 303 030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 303 030,30303 |
| ул. Комсомольская от ул. Гагарина до ул. Красина |  |  | 23 760 | 1,0800 | 303 030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 303 030,30303 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 83 546,05951 | 83 546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 10 175,76975 | 885,32200 | 3 031,00000 | 228,44775 | 3 031,00000 | 3 000,00000 |
| незадействованый остаток |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства бюджетного кредита |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 1589 161,77477 | 363 264,53049 | 418 280,40000 | 207 616,84428 | 300 000,00000 | 300 000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 24 165,04517 | 5 522,10000 | 7 256,05455 | 2 325,58759 | 6 061,30303 | 3 000,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 4.** |  |  |  | **Количество устроенных средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | |  |  |  |  |  |  |
| **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2026 | **17 230,65108** | **9 330,65108** | **2 200,00000** | **1 300,00000** | **2 200,00000** | **2 200,00000** |
| установка пешеходных ограждений |  |  |  | 330 пог.м | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| установка дорожных знаков |  |  |  | 200 шт. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 1 051,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 451,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 600,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко |  |  |  | 1 ед. | 937,91760 | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома  № 96 по Наугорскому шоссе |  |  |  | 1 ед. | 940,24440 | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького |  |  |  | 1 ед. | 467,87470 | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| тех.присоединение к эл.сетям |  |  |  |  | 58,09092 | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Комсомольская с ул. Нормандия-Неман |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 175 по Московскому шоссе |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Тургенева - ул. Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Маяковского - ул. Нормадия-Неман |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Михалицина - пер.Керамический |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 1 по ул.Металлургов |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.1-ая Курская - ул. Пушкина |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 151 по Московскому шоссе |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Мостовая - ул. Царев-Брод |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 1 по ул. Грузовая |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Трудовые резервы и ул. Генерала Родина |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул.Паровозная в районе д.62, д.26, д.16А, д.4, д.14 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 5 ед. | 1 603,23240 | 1 603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 2 154,26711 | 2 154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 1 489,19710 | 1 489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.166 по Московскому шоссе (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 408,76042 | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.3а по ул.Металлургов (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 35,22124 | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул.Матвеева в районе школы №36 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 421,00594 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки |  |  |  |  | 6 549,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | 849,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 514,83925 | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 5 806,10000 | 5 806,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 11 425,60000 | 3 525,60000 | 2 200,00000 | 1 300,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 5.** |  |  |  | **внедрение ИТС на территории города Орла** | |  |  |  |  |  |  |
| **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"** | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2023 | **369 987,37376** | **79 600,00000** | **149 100,00000** | **27 015,85859** | **23 780,90910** | **90 490,60607** |
| Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломирации на базе муниципального образования "Город Орёл" |  |  |  |  |  | 369 987,37376 | 79 600,00000 | 149 100,00000 | 27 015,85859 | 23 780,90910 | 90 490,60607 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 245 652,20000 | 72 831,30000 | 42 407,90000 | 26 478,20000 | 23 307,70000 | 80 627,10000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 122 922,30000 | 6 768,70000 | 106 692,10000 | 267,50000 | 235,40000 | 8 958,60000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 412,87376 | 0,00000 | 0,00000 | 270,15859 | 237,80910 | 904,90607 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 6.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | МКУ "ОМЗ г.Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 |  |  | **32 992,62569** | **7 042,62569** | **0,00000** | **600,00000** | **25 350,00000** | **0,00000** |
| Восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева |  |  |  |  |  | 1 758,87720 | 1 758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев Брод |  |  |  |  |  | 576,50668 | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов № 90-92 |  |  |  |  |  | 863,57280 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство наружного освещения по ул.Молдавская (1 этап) |  |  |  |  |  | 1 361,58300 | 1 361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" |  |  |  |  |  | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленского, Боговленского собора для проведения праздничных имероприятий на УДС г. Орла |  |  |  |  |  | 2 443,93621 | 2 443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Тех.присоединение к эл.сетям |  |  |  |  |  | 38,14980 | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" |  |  |  |  | 2,28 | 25 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 350,00000 | 0,00000 |
| ***подходы к мостам прошлого года!!!*** |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Восстановление уличного освещения по улице Кузнецова |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| Восстановление электроосвещения на ул.Пионерская на пересечении с ул.Октябрьская в районе где фундаменталка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрьская на пересечении от приборостроительной до игнатьова (четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 33 781,90000 | 7 831,90000 | 0,00000 | 600,00000 | 25 350,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 7.** | МКУ "ОМЗ г.Орла" |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Строительство объектов УДС города Орла** | 2022 | 2025 | **2002 185,30866** | **483 049,76001** | **1518 965,37259** | **170,17606** | **0,00000** | **0,00000** |
| Реконструкция "Красного моста" в г.Орле |  |  |  |  | 2002 185,30866 | 483 049,76001 | 1518 965,37259 | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1876 816,56001 | 377 914,76001 | 1498 901,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 104 873,91886 | 100 000,00000 | 4 873,91886 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 20 494,82979 | 5 135,00000 | 15 189,65373 | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 8.** | МКУ "ОМЗ г.Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |  |  | **Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла -** | |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | 2022 | 2026 | **3272 122,23587** | **133 136,90280** | **340 015,26453** | **612 568,65440** | **353 350,70707** | **1833 050,70707** |
| **549 953** | **/км.м** |
| **98,0234** | **/км** |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от дома № 15 до дома № 19, ул. Полесская от дома № 29А до дома № 18 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Гуртьева от дома № 2 до дома № 6, ул. Красноармейская от дома № 4 до дома № 6 |  |  |  | 0 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская |  |  |  | 7 424 | 0,94 | 67 306,47656 | 53 978,95209 | 13 327,52447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Полярная |  |  |  | 2 380 | 0,322 | 12 621,01945 | 0,00000 | 12 621,01945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая |  |  |  | 9 280 | 1,2000 | 19 064,62800 | 0,00000 | 19 064,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Энгельса |  |  |  | 11 040 | 1,3800 | 18 412,25491 | 0,00000 | 18 412,25491 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская |  |  |  | 7 024 | 0,8780 | 19 125,65976 | 0,00000 | 19 125,65976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Беговая-ул.Благининой на участке от Московского шоссе до границы города Орла |  |  |  | 4 240 | 0,5300 | 7 675,17153 | 0,00000 | 7 675,17153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) |  |  |  | 12 300 | 2,4600 | 194 813,39167 | 0,00000 | 194 813,39167 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д.№8 до д.№9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина ло ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от д. №2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д.№4 до д.№6) |  |  |  | 10 164 | 2,5410 | 186 657,65740 | 0,00000 | 0,00000 | 186 657,65740 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь |  |  |  | 780 | 0,3900 | 38 811,05214 | 0,00000 | 0,00000 | 38 811,05214 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория). Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) (завершение). |  |  |  | 9 187 | - | 22 038,45198 | 0,00000 | 0,00000 | 22 038,45198 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома № 15 по пер.Межевой |  |  |  | 24 650 | - | 98 886,53615 | 0,00000 | 0,00000 | 48 528,22830 | 50 358,30785 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Игнатова-ул.Приборостроительная от разворотного кольца до ул.Октябрьская |  |  |  | 38 560 | 2,4100 | 84 904,69707 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84 904,69707 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул.Комсомольская на участке от ул.Гостиная до ул.Красина |  |  |  | 21 200 | 1,0600 | 268 446,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 268 446,01000 |
| ул.Сурена-Шаумяна |  |  |  | 0 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.1-ая Посадская от ул.Комсомольская до Тургеневского моста |  |  |  | 0 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая |  |  |  | 4 800 | 1,2000 | 12 475,78166 | 0,00000 | 8 317,18777 | 4 158,59389 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая |  |  |  | 4 800 | 1,2000 | 12 263,30366 | 0,00000 | 8 175,53577 | 4 087,76789 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Радищева |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 12 369,54266 | 0,00000 | 8 246,36177 | 4 123,18089 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Волжская |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 12 369,54266 | 0,00000 | 8 246,36177 | 4 123,18089 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Гвардейская |  |  |  | 5 200 | 1,3000 | 16 727,65565 | 0,00000 | 11 151,77043 | 5 575,88522 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Южный 3 участок |  |  |  | 3 384 | 0,8460 | 9 546,30673 | 0,00000 | 6 362,39023 | 3 183,91650 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Елецкая |  |  |  | 8 000 | 2,0000 | 15 783,47010 | 0,00000 | 0,00000 | 15 783,47010 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Серпуховская |  |  |  | 7 200 | 1,8000 | 14 205,12309 | 0,00000 | 0,00000 | 14 205,12309 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Приокский-ул.Отрадная |  |  |  | 2 940 | 0,7350 | 5 800,42526 | 0,00000 | 0,00000 | 5 800,42526 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Приокская |  |  |  | 1 336 | 0,3340 | 2 635,83951 | 0,00000 | 0,00000 | 2 635,83951 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Скульптурная |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Менделеева |  |  |  | 3 592 | 0,8980 | 7 086,77807 | 0,00000 | 0,00000 | 7 086,77807 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Яблочная |  |  |  | 6 400 | 1,6000 | 12 626,77608 | 0,00000 | 0,00000 | 12 626,77608 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Половецкий |  |  |  | 4 800 | 1,2000 | 9 470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 9 470,08206 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полигонная |  |  |  | 1 652 | 0,4130 | 3 259,28658 | 0,00000 | 0,00000 | 3 259,28658 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-лужковская |  |  |  | 1 964 | 0,4910 | 3 874,84191 | 0,00000 | 0,00000 | 3 874,84191 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Магазинная |  |  |  | 2 896 | 0,7240 | 5 713,61618 | 0,00000 | 0,00000 | 5 713,61618 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Турбина |  |  |  | 1 404 | 0,3510 | 2 769,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 2 769,99900 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Кривцова |  |  |  | 1 800 | 0,4500 | 3 551,28077 | 0,00000 | 0,00000 | 3 551,28077 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Городской |  |  |  | 2 312 | 0,5780 | 4 561,42286 | 0,00000 | 0,00000 | 4 561,42286 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Линейная |  |  |  | 3 632 | 0,9080 | 7 165,69543 | 0,00000 | 0,00000 | 7 165,69543 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Степная |  |  |  | 3 824 | 0,9560 | 7 544,49871 | 0,00000 | 0,00000 | 7 544,49871 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Лужковская 2 участок |  |  |  | 2 268 | 0,5670 | 4 474,61377 | 0,00000 | 0,00000 | 4 474,61377 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Уральская 1 участок |  |  |  | 1 340 | 0,3350 | 2 643,73124 | 0,00000 | 0,00000 | 2 643,73124 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Мичурина |  |  |  | 5 200 | 1,3000 | 10 259,25556 | 0,00000 | 0,00000 | 10 259,25556 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Смоленская 1 этап |  |  |  | 2 572 | 0,6430 | 5 074,38564 | 0,00000 | 0,00000 | 5 074,38564 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 3 Курская от ул. Магазинной до дома 94 |  |  |  | 592 | 0,1480 | 1 167,97679 | 0,00000 | 0,00000 | 1 167,97679 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Дружбы |  |  |  | 2 176 | 0,5440 | 4 293,10387 | 0,00000 | 0,00000 | 4 293,10387 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Ковыльный |  |  |  | 1 772 | 0,4430 | 3 496,03863 | 0,00000 | 0,00000 | 3 496,03863 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лужковский |  |  |  | 2 856 | 0,7140 | 5 634,69883 | 0,00000 | 0,00000 | 5 634,69883 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Менделеева |  |  |  | 568 | 0,1420 | 1 120,62638 | 0,00000 | 0,00000 | 1 120,62638 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Еловый |  |  |  | 640 | 0,1600 | 1 262,67761 | 0,00000 | 0,00000 | 1 262,67761 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Светлая |  |  |  | 1 868 | 0,4670 | 3 685,44027 | 0,00000 | 0,00000 | 3 685,44027 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Грибной |  |  |  | 744 | 0,1860 | 1 467,86272 | 0,00000 | 0,00000 | 1 467,86272 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 6 Орловской дивизии (на участке от ул. Афонина до ул. Поселковая) |  |  |  | 1 792 | 0,4480 | 3 535,49730 | 0,00000 | 0,00000 | 3 535,49730 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заречная |  |  |  | 3 644 | 0,9110 | 7 189,37063 | 0,00000 | 0,00000 | 7 189,37063 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тимирязева |  |  |  | 3 888 | 0,9720 | 7 670,76647 | 0,00000 | 0,00000 | 7 670,76647 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Афонина |  |  |  | 2 572 | 0,6430 | 5 074,38564 | 0,00000 | 0,00000 | 5 074,38564 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пойменный |  |  |  | 1 396 | 0,3490 | 2 754,21553 | 0,00000 | 0,00000 | 2 754,21553 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Отрадный |  |  |  | 604 | 0,1510 | 1 191,65199 | 0,00000 | 0,00000 | 1 191,65199 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная 1 этап |  |  |  | 2 380 | 0,5950 | 4 695,58235 | 0,00000 | 0,00000 | 4 695,58235 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная 2 этап |  |  |  | 1 324 | 0,3310 | 2 612,16430 | 0,00000 | 0,00000 | 2 612,16430 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Преображенского |  |  |  | 908 | 0,2270 | 1 791,42386 | 0,00000 | 0,00000 | 1 791,42386 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радужная |  |  |  | 2 312 | 0,5780 | 4 561,42286 | 0,00000 | 0,00000 | 4 561,42286 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: Равнинный пер. |  |  |  | 692 | 0,1730 | 1 365,27016 | 0,00000 | 0,00000 | 1 365,27016 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Скульптурный |  |  |  | 532 | 0,1330 | 1 049,60076 | 0,00000 | 0,00000 | 1 049,60076 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Проходной |  |  |  | 492 | 0,1230 | 970,68341 | 0,00000 | 0,00000 | 970,68341 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Заливной |  |  |  | 640 | 0,1600 | 1 262,67761 | 0,00000 | 0,00000 | 1 262,67761 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Преображенского |  |  |  | 3 916 | 0,9790 | 7 726,00861 | 0,00000 | 0,00000 | 7 726,00861 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Донской |  |  |  | 2 552 | 0,6380 | 5 034,92696 | 0,00000 | 0,00000 | 5 034,92696 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Стеклянный |  |  |  | 740 | 0,1850 | 1 459,97098 | 0,00000 | 0,00000 | 1 459,97098 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Стеклянный |  |  |  | 420 | 0,1050 | 828,63218 | 0,00000 | 0,00000 | 828,63218 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Игрушечный |  |  |  | 1 292 | 0,3230 | 2 549,03042 | 0,00000 | 0,00000 | 2 549,03042 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Линейный |  |  |  | 1 212 | 0,3030 | 2 391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 2 391,19572 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чкалова |  |  |  | 6 000 | 1,5000 | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Стационарная |  |  |  | 3 508 | 0,8770 | 6 921,05164 | 0,00000 | 0,00000 | 6 921,05164 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лесопильная |  |  |  | 4 000 | 1,0000 | 7 891,73505 | 0,00000 | 0,00000 | 7 891,73505 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Деревообделочная |  |  |  | 4 000 | 1,0000 | 7 891,73505 | 0,00000 | 0,00000 | 7 891,73505 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина 1 этап |  |  |  | 1 180 | 0,2950 | 2 328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 2 328,06184 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина 2 этап |  |  |  | 5 200 | 1,3000 | 10 259,25556 | 0,00000 | 0,00000 | 10 259,25556 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Крестьянская |  |  |  | 1 888 | 0,4720 | 3 724,89894 | 0,00000 | 0,00000 | 3 724,89894 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Смоленский |  |  |  | 1 372 | 0,3430 | 2 706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 2 706,86512 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Текстильная |  |  |  | 1 816 | 0,4540 | 3 582,84771 | 0,00000 | 0,00000 | 3 582,84771 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лазо |  |  |  | 1 312 | 0,3280 | 5 636,99414 | 0,00000 | 0,00000 | 5 636,99414 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Кировский |  |  |  | 1 256 | 0,3140 | 2 478,00481 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 478,00481 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Контактная |  |  |  | 2 152 | 0,5380 | 4 245,75346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 245,75346 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тепловозный |  |  |  | 824 | 0,2060 | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 625,69742 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полтавская |  |  |  | 768 | 0,1920 | 1 515,21313 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 515,21313 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андриабужная |  |  |  | 6 800 | 1,7000 | 13 415,94959 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 415,94959 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Самарский |  |  |  | 736 | 0,1840 | 1 452,07925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 452,07925 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пришвина |  |  |  | 1 428 | 0,3570 | 2 817,34941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 817,34941 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Электровозная |  |  |  | 3 408 | 0,8520 | 6 723,75826 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 723,75826 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Медведевский |  |  |  | 884 | 0,2210 | 1 744,07345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 744,07345 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Торцовый |  |  |  | 1 180 | 0,2950 | 2 328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 328,06184 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шахматный |  |  |  | 920 | 0,2300 | 1 815,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 815,09906 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: проезд Парковый |  |  |  | 1 000 | 0,2500 | 1 972,93376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 972,93376 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Прядильный |  |  |  | 776 | 0,1940 | 1 530,99660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 530,99660 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Локомотивный |  |  |  | 1 212 | 0,3030 | 2 391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 391,19572 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Вагонный |  |  |  | 716 | 0,1790 | 1 412,62057 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 412,62057 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Бригадный |  |  |  | 852 | 0,2130 | 1 680,93957 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 680,93957 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Хлебный |  |  |  | 2 008 | 0,5020 | 3 961,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 961,65100 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тупиковый |  |  |  | 704 | 0,1760 | 1 388,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 388,94537 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева |  |  |  | 4 412 | 1,1030 | 8 704,58376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 704,58376 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Прядильная |  |  |  | 1 896 | 0,4740 | 3 740,68241 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 740,68241 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пожарный |  |  |  | 872 | 0,2180 | 1 720,39824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 720,39824 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Белинского |  |  |  | 2 784 | 0,6960 | 5 492,64759 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 492,64759 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Культурный |  |  |  | 2 924 | 0,7310 | 5 768,85832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 768,85832 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Заводская |  |  |  | 3 036 | 0,7590 | 5 989,82690 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 989,82690 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 1 Пушкарная |  |  |  | 6 000 | 1,5000 | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 837,60258 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 2 Пушкарная |  |  |  | 4 800 | 1,2000 | 9 470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 470,08206 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Зеленый Берег |  |  |  | 5 600 | 1,4000 | 11 048,42907 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 048,42907 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: наб. Есенина |  |  |  | 3 244 | 0,8110 | 6 400,19713 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 400,19713 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чапаева |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 680,90856 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки:ул. Садово-Пушкарная |  |  |  | 6 000 | 1,5000 | 17 756,40386 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 756,40386 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Панчука |  |  |  | 5 600 | 1,4000 | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 572,64361 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Достоевского |  |  |  | 6 000 | 1,5000 | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 837,60258 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Циолковского |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 680,90856 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андреева |  |  |  | 2 124 | 0,5310 | 6 285,76697 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 285,76697 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Спивака |  |  |  | 5 600 | 1,4000 | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 572,64361 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чайкиной |  |  |  | 1 432 | 0,3580 | 2 825,24115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 825,24115 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Земнухова |  |  |  | 1 464 | 0,3660 | 2 888,37503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 888,37503 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кошевого |  |  |  | 1 480 | 0,3700 | 2 919,94197 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 919,94197 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тюленина |  |  |  | 1 844 | 0,4610 | 3 638,08986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 638,08986 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Громовой |  |  |  | 1 152 | 0,2880 | 2 272,81969 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 272,81969 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шевцовой |  |  |  | 1 372 | 0,3430 | 2 706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 706,86512 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Островского |  |  |  | 3 320 | 0,8300 | 6 550,14009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 550,14009 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Моховая |  |  |  | 3 312 | 0,8280 | 6 534,35662 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 534,35662 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Калужская |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 680,90856 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Восточная |  |  |  | 3 304 | 0,8260 | 6 518,57315 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 518,57315 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ольховецкая |  |  |  | 2 620 | 0,6550 | 5 169,08646 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 169,08646 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Краснозоренская |  |  |  | 3 412 | 0,8530 | 6 731,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 731,65000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Придорожная |  |  |  | 1 300 | 0,3250 | 2 564,81389 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 564,81389 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лебединый |  |  |  | 428 | 0,1070 | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 844,41565 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мебельная |  |  |  | 884 | 0,2210 | 1 744,07345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 744,07345 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Краснозоренский |  |  |  | 880 | 0,2200 | 1 736,18171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 736,18171 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Столярный |  |  |  | 480 | 0,1200 | 947,00821 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 947,00821 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Надежды |  |  |  | 1 900 | 0,4750 | 3 748,57415 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 748,57415 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Сечкина |  |  |  | 1 156 | 0,2890 | 2 280,71143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 280,71143 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Сечкина |  |  |  | 1 012 | 0,2530 | 1 996,60897 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 996,60897 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Чекистов |  |  |  | 824 | 0,2060 | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 625,69742 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Милиционеров |  |  |  | 384 | 0,0960 | 757,60656 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 757,60656 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Благининой |  |  |  | 5 600 | 1,4000 | 16 250,15205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 250,15205 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тургенева на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до моста Тургеневский через р. Орлик |  |  |  | 8 480 | 0,5300 | 171 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 171 900,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького на участке от ул. Брестская до ул. 7 Ноября |  |  |  | 7 665 | 0,3650 | 101 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101 200,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Брестская |  |  |  | 6 985 | 0,5000 | 191 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 191 400,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красина |  |  |  | 14 578 | 1,2149 | 110 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 000,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская |  |  |  | 13 118 | 0,9375 | 324 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 500,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сурена Шаумяна |  |  |  | 11 718 | 0,8370 | 309 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 309 100,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул Тургенева на участке от ул. Брестская до дома № 17 по ул. Ленина |  |  |  | 1 856 | 0,1160 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 1-ая Посадская на участке от ул. Комсомольская до моста Тургеневский через р. Орлик ул. Тургенева |  |  |  | 7 700 | 0,3850 | 160 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160 600,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Колхозная (на участке от моста в створе ул.Колхозная до ул. Энгельса) |  |  |  | 7 032 | 0,8790 | 86 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86 000,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 7 950,76548 | 0,00000 | 4 476,00700 | 3 474,75848 | 0,00000 | 0,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  | 79 157,95070 | 79 157,95070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 3230 635,52650 | 126 480,05766 | 336 615,11188 | 603 002,95696 | 349 817,20000 | 1814 720,20000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 39 207,16423 | 4 377,30000 | 3 400,15265 | 9 565,69744 | 3 533,50707 | 18 330,50707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации города Орла |  |  |  |  | |  | Н.С. Митряев | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 | | | | |
|  |  | к постановлению | | | | |
|  |  | администрации города Орла | | | | |
|  |  | от 23 мая 2024 № 2253 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 2 | | | | |
|  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие | | | | |
|  | улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень | | | | | | |
| объектов улично-дорожной сети для ремонта, предусмотренных Программой | | | | | | |
| (по источникам финансирования) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **На именование объекта** | **Ориентировочная стоимость,** | **Иные межбюджетные трансферты** | **Средства бюджетного кредита** | **Средства Дорожного фонда Орловской области, тыс. руб.** | **Средства бюджета города Орла, тыс. руб.** |
| **тыс. руб.** |
| **1.** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **2022 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **1050 538,71862** | **0,00000** | **0,00000** | **1027 438,70000** | **23 100,01863** |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 851 316,32319 | 0,00000 | 0,00000 | 835 305,12831 | 16 011,19488 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17166* | *0,00000* | *0,00000* | *3 984,91994* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *нанесение дорожной разметки на ул. М. Горького, на участке дороги пл. Ленина до ул. 70 лет Октября (краска, не входящая в основной МК по БДД)* | *141,96841* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *141,96841* |
| *1.1.5.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *726 275,78372* | *0,00000* | *0,00000* | *711 655,54296* | *14 620,24076* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42 266,77842 | 0,00000 | 0,00000 | 41 844,11064 | 422,66778 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 16 412,28601 | 0,00000 | 0,00000 | 16 046,21840 | 366,06761 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 9 090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 90,90909 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 4 944,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 944,09600 |
| 1.7. | кредиторская задолженность 2021 года | 10 314,42231 | 0,00000 | 0,00000 | 10 211,27809 | 103,14422 |
| **2.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **226 895,60841** | **0,00000** | **0,00000** | **215 554,46234** | **11 341,14607** |
| 2.1 | ремонт моста "Тургеневский" через р.Орлик | 12 505,79872 | 0,00000 | 0,00000 | 12 380,74073 | 125,05799 |
| 2.2 | ул.Мостовая | 38 647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 38 261,15758 | 386,47634 |
| 2.3 | ул.Генерала Родина на участке от ул.Мостовой до ул.Веселой | 9 261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 9 169,29973 | 92,61919 |
| 2.4 | Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул.Лескова до ул.Цветаева) | 11 337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 11 224,42244 | 113,37800 |
| 2.5 | Кромской проезд | 1 703,57812 | 0,00000 | 0,00000 | 1 686,54234 | 17,03578 |
| 02.июл | ул.Базовая | 6 061,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,52426 | 60,61136 |
| 2.7 | ул.Комсомольская в районе д. 95 | 6 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 435,00000 | 65,00000 |
| 2.8 | ул.МОПРа (от ул.Комсомольская до спец.пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) | 8 709,30019 | 0,00000 | 0,00000 | 8 622,20719 | 87,09300 |
| 2.9 | ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская д.102) | 8 580,83366 | 0,00000 | 0,00000 | 8 495,02532 | 85,80834 |
| 2.10 | ул.Германо | 15 231,91966 | 0,00000 | 0,00000 | 15 079,60046 | 152,31920 |
| 2.11 | ул.Березовая | 13 849,91285 | 0,00000 | 0,00000 | 13 711,41372 | 138,49913 |
| 2.12 | пер.Ремонтный до ул.Паровозная | 10 413,80616 | 0,00000 | 0,00000 | 10 309,66810 | 104,13806 |
| 2.13 | обустройство остановки общ. транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общ. транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (Сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина. | 4 069,53839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 069,53839 |
| 2.14 | Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 693,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 686,96100 | 6,93900 |
| 2.15 | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 488,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 483,41700 | 4,88300 |
| 2.16 | Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 127,21500 | 1,28500 |
| 2.17 | Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.18 | Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.19 | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 411,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 407,08800 | 4,11200 |
| 2.20 | Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.21 | Ремонт ул.Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.22 | Ремонт ул.Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.23 | Ремонт ул.Р.Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.24 | Ремонт ул.МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 154,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 152,65800 | 1,54200 |
| 2.25 | Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.26 | Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.27 | Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.28 | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.29 | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.30 | Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.31 | восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,72400 |
| 2.32 | ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,66640 |
| 2.33 | ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (Решение Советского районного суда по делу № 2-570/2021) | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.34 | монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения ПДД, согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 г. (оплачено по счету № 2775 от 30.11.2021 г. в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 |
| 2.35 | восстановление существующего остановочного павильона на остановке общевенного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,00000 |
| 2.36 | ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея № 21 вдоль д. № 11а, 13а, 25 а по ул. Игнатова | 1 917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 917,09054 |
| 2.37 | устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы № 37 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,85800 |
| 2.38 | поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверсистет" | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 450,00000 |
| 2.39 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.40 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.41 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.42 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.43 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.44 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.45 | Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) | 12 420,16800 | 0,00000 | 0,00000 | 12 295,96632 | 124,20168 |
| 2.46 | кредиторская задолженность 2021 года | 19 371,84360 | 0,00000 | 0,00000 | 19 178,12516 | 193,71844 |
| 2.47 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 10 422,46954 | 0,00000 | 0,00000 | 9 276,32998 | 1 146,13956 |
| 2.48 | незадействованный остаток | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 850,00000 | 150,00000 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **367 992,78632** | **0,00000** | **0,00000** | **363 264,53049** | **4 728,25583** |
| 3.1. | ул. Максима Горького | 92 917,98844 | 0,00000 | 0,00000 | 91 988,80856 | 929,17988 |
| 3.2. | Карачевское шоссе, 1 этап | 158 534,92734 | 0,00000 | 0,00000 | 156 949,57807 | 1 585,34927 |
| 3.3. | ул. Ломоносова | 32 108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 31 787,40414 | 321,08489 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 83 546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 82 538,73973 | 1 007,31978 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 885,32200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 885,32200 |
| **4** | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орёл** | **9 330,65108** | **0,00000** | **0,00000** | **5 806,10000** | **3 524,55108** |
| 4.1 | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2 | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 937,91760 |
| 4.4 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома  № 97 по Наугорскому шоссе | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 940,24440 |
| 4.5 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 467,87470 |
| 4.6 | тех.присоединение к эл.сетям | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,09092 |
| 4.7 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул.Паровозная в районе д.72, д.27, д.17А, д.4, д.14 (кредиторская задолженность) | 1 603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 1 523,07078 | 80,16162 |
| 4.8 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции | 2 154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 2 046,55375 | 107,71336 |
| 4.9 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный | 1 489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 1 414,73725 | 74,45986 |
| 4.10 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.177 по Московскому шоссе | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 388,32240 | 20,43802 |
| 4.11 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.3а по ул.Металлургов | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 33,46018 | 1,76106 |
| 4.12 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул.Матвеева в районе школы №37 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 399,95564 | 21,05030 |
| 4.13 | Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 514,83925 |
| **5** | **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **79 600,00000** | **6 768,70000** | **0,00000** | **6 768,70000** | **0,00000** |
| **7** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **7 642,62569** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 642,62569** |
| 7.1. | восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева | 1 758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 758,87720 |
| 7.2. | восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев Брод | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 576,50668 |
| 7.3. | восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов № 90-92 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 863,57280 |
| 7.4. | Устройство наружного освещения по ул.Молдавская (1 этап) | 1 361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 361,58300 |
| 7.5. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 7.6. | прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленского, Боговленского собора для проведения праздничных имероприятий на УДС г. Орла | 2 443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 443,93621 |
| 7.7. | тех.присоединение к эл.сетям | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38,14980 |
| **7** | **Строительство объектов УДС города Орла** | **483 049,76001** | **377 914,76001** | **0,00000** | **100 000,00000** | **5 135,00000** |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 483 049,76001 | 377 914,76001 | 0,00000 | 100 000,00000 | 5 135,00000 |
| **8** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **133 136,90280** | **0,00000** | **0,00000** | **126 480,05766** | **6 656,84514** |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 53 978,95209 | 0,00000 | 0,00000 | 51 280,00449 | 2 698,94760 |
| 8.2. | незадействованный остаток | 79 157,95070 | 0,00000 | 0,00000 | 75 200,05317 | 3 957,89754 |
| **2023 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **1032 029,66667** | **0,00000** | **0,00000** | **1016 756,40000** | **15 273,26667** |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 734 009,36357 | 0,00000 | 0,00000 | 723 399,29993 | 10 610,06364 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *8 570,62621* | *0,00000* | *0,00000* | *8 484,91994* | *85,70626* |
| *1.1.4.* | *работы по монтажу дополнительного ограждения моста "Дружба"* | *2 300,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *2 300,00000* |
| *1.1.5.* | *аренда опор контактной сети, расположенных в полосе отвода улично-дорожной сети города Орла, для возможности крепления и подвешивания UTP. СИП, телекоммуникационных шкафов и камер видеонаблюдения* | *1 003,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *1 003,00000* |
| *1.1.7.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *601 262,33796* | *0,00000* | *0,00000* | *595 249,71458* | *6 012,62338* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 44 974,94950 | 0,00000 | 0,00000 | 44 525,20000 | 449,74949 |
| 1.3. | закупка дорожной техники (термос-бункер-1 ед., комбинированная дорожная машина-4 ед., грузовой автомобиль-2 ед., автогрейдер-1 ед.,лаповый снегопогрузчик-2 ед., шнекороторный снегоочиститель-1 ед., трактор-5 ед., фронтальный погрузчик-1 ед.) | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 35 353,53535 | 0,00000 | 0,00000 | 35 000,00000 | 353,53535 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 32 050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 31 730,00000 | 320,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 1 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 700,00000 |
| 1.7. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 67 747,40961 | 0,00000 | 0,00000 | 67 069,93551 | 677,47410 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **47 381,02737** | **0,00000** | **0,00000** | **45 620,21710** | **1 760,81027** |
| 2.1. | ремонт моста "Тургеневский" через р.Орлик | 9 370,03028 | 0,00000 | 0,00000 | 9 276,32998 | 93,70030 |
| 2.2. | ул.Раздольная от ул.Бурова до кольцевой развязки | 33 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 828,40000 | 331,60000 |
| 2.3. | Ремонт участка в районе дома № 29 со стороны ул.Революции в городе Орле | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.4. | Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.5. | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.6. | Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 410,90768 | 0,00000 | 0,00000 | 406,79860 | 4,10908 |
| 2.7. | Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.8. | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.9. | Ремонт Московское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 436,58941 | 0,00000 | 0,00000 | 432,22352 | 4,36589 |
| 2.10. | Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.11. | Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,72692 | 0,00000 | 0,00000 | 101,69965 | 1,02727 |
| 2.12. | Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.13. | Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.14. | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.15. | Ремонт ул.Раздольная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 179,77211 | 0,00000 | 0,00000 | 177,97439 | 1,79772 |
| 2.16. | Ремонт ул.Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.17. | Ремонт ул.Р.Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.18. | Ремонт ул.МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.19. | Ремонт Кромское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.20. | Ремонт ул.7-ой Орловской дивизии (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.21. | Ремонт ул.Городская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.22. | Ремонт ул.1-я Курская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.23. | Ремонт ул. Садово-Пушкарная (сквер "Комсомольцев") (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.24. | Ремонт ул. Скворцова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.25. | Ремонт ул.Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.26. | Ремонт ул.Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.27. | Ремонт ул.Левый Берег реки Орлик "ТРУД" (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.28. | Ремонт Старомосковское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.29. | Ремонт ул.Игнатова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.30. | Ремонт пл.Богоявленской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.31. | Ремонт ул.Гуртьева (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.32. | кредиторская задолженность предыдущих лет (объект 2022 года) | 1 573,50388 | 0,00000 | 0,00000 | 1 557,76884 | 15,7350 |
| 2.33. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 087,48832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 087,4883 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **425 536,45455** | **0,00000** | **0,00000** | **418 280,40000** | **7 256,05455** |
| 3.1. | Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) | 91 884,07898 | 0,00000 | 0,00000 | 90 965,23819 | 918,84079 |
| 3.2. | ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) | 141 186,55784 | 0,00000 | 0,00000 | 139 774,69226 | 1 411,86558 |
| 3.3. | Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть), Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) | 56 709,86140 | 0,00000 | 0,00000 | 56 142,76279 | 567,09861 |
| 3.4. | Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Бурова | 86 344,36813 | 0,00000 | 0,00000 | 85 480,92445 | 863,44368 |
| 3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от Болховского шоссе до ул. Михалицына с территорией моста через р. Ока "Раздольный" и путепровода "378 км по ул. Михалицына" | 46 380,58820 | 0,00000 | 0,00000 | 45 916,78232 | 463,80588 |
| 3.6. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.7. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 031,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 031,00000 |
| 4 | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **2 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 200,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 1 по ул.Металлургов | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 |
| **5** | **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **149 100,00000** | **106 692,10000** | **0,00000** | **106 692,10000** | **0,00000** |
| **7** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **7** | **Строительство объектов УДС города Орла** | **1518 965,37259** | **1498 901,80000** | **0,00000** | **4 873,91886** | **0,00000** |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 1518 965,37259 | 1498 901,80000 | 0,00000 | 4 873,91886 | 0,00000 |
| **8** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **340 015,26453** | **0,00000** | **0,00000** | **336 615,11188** | **3 400,15265** |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 13 327,52447 | 0,00000 | 0,00000 | 13 194,24923 | 133,27524 |
| 8.2. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Полярная | 12 621,01945 | 0,00000 | 0,00000 | 12 494,80926 | 126,21019 |
| 8.3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая | 19 064,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 18 873,98172 | 190,64628 |
| 8.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Энгельса | 18 412,25491 | 0,00000 | 0,00000 | 18 228,13236 | 184,12255 |
| 8.5. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская | 19 125,65976 | 0,00000 | 0,00000 | 18 934,40316 | 191,25660 |
| 8.6. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Беговая-ул.Благининой на участке от Московского шоссе до границы города Орла | 7 675,17153 | 0,00000 | 0,00000 | 7 598,41981 | 76,75172 |
| 8.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) | 194 813,39167 | 0,00000 | 0,00000 | 192 865,25775 | 1 948,13392 |
| 8.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая | 8 317,18777 | 0,00000 | 0,00000 | 8 234,01589 | 83,17188 |
| 8.9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая | 8 175,53577 | 0,00000 | 0,00000 | 8 093,78041 | 81,75536 |
| 8.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Радищева | 8 246,36177 | 0,00000 | 0,00000 | 8 163,89815 | 82,46362 |
| 8.11. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Волжская | 8 246,36177 | 0,00000 | 0,00000 | 8 163,89815 | 82,46362 |
| 8.12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Гвардейская | 11 151,77043 | 0,00000 | 0,00000 | 11 040,25273 | 111,51770 |
| 8.13. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Южный 3 участок | 6 362,39023 | 0,00000 | 0,00000 | 6 298,76633 | 63,62390 |
| 8.14. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 4 476,00700 | 0,00000 | 0,00000 | 4 431,24693 | 44,76007 |
| 8.15. | незадействованный остаток | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **1062 411,39896** | **0,00000** | **0,00000** | **1038 280,72487** | **24 130,67409** |
| 1.1. | регламентные работы; | 721 506,20422 | 0,00000 | 0,00000 | 714 291,14218 | 7 215,06204 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | 200,00000 |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию и обслуживанию объектов безопасности дорожного движения (светофоры, знаки)* | *53 842,36053* | *0,00000* | *0,00000* | *53 303,93692* | 538,42361 |
| *1.1.3.* | *выполнение работ по разметке и демаркировке разметки проезжей части дорог в рамках БДД* | *62 909,98202* | *0,00000* | *0,00000* | *62 280,88220* | 629,09982 |
| *1.1.4.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17177* | *0,00000* | *0,00000* | *3 984,92005* | 40,25172 |
| *1.1.5.* | *увеличение уровня освещенности автомобильных дорог* | *10 526,23950* | *0,00000* | *0,00000* | *10 420,97711* | 105,26240 |
| *1.1.6.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *570 202,45040* | *0,00000* | *0,00000* | *564 500,42590* | 5 702,02450 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 93 454,54546 | 0,00000 | 0,00000 | 92 520,00000 | 934,54545 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 22 101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 21 880,00000 | 221,01010 |
| 1.5. | обеспечение информационной безопасности объекта КИИ | 8 642,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 642,99000 |
| 1.6. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| 1.8. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 90 462,24053 | 0,00000 | 0,00000 | 89 557,61813 | 904,62241 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **149 951,98694** | **0,00000** | **0,00000** | **145 211,20707** | **4 740,77987** |
| 2.1. | ул. Поселковая от моста «Лужковский» через реку Оку до границы города Орла | 24 704,10875 | 0,00000 | 0,00000 | 24 457,06766 | 247,04109 |
| 2.2. | ул. Алроса; | 5 947,27447 | 0,00000 | 0,00000 | 5 887,80173 | 59,47274 |
| 2.3. | ул. Зеленина; | 12 257,75296 | 0,00000 | 0,00000 | 12 135,17543 | 122,57753 |
| 2.4. | бульвар Молодежи | 8 561,79068 | 0,00000 | 0,00000 | 8 476,17277 | 85,61791 |
| 2.5. | ул. Полесская от ул. Максима Горького до ул. Генерала Родина | 17 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 226,00000 | 174,00000 |
| 2.6. | ул. Цветаева от Наугорского шоссе до ул. Полесская | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 920,00000 | 80,00000 |
| 2.7. | ул.60-летия Октября от ул. 8 Марта до моста в створе ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р.Оку (включая проезжую часть моста) | 3 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 950,10000 | 39,90000 |
| 2.8. | ул. 1-я Курская от дома № 92 до ул. Магазинная (исключая территорию путепровода) | 4 813,02203 | 0,00000 | 0,00000 | 4 764,89181 | 48,13022 |
| 2.9. | ул.Ленина от ул.Салтыкова-Щедрина до ул.Максима Горького | 4 360,85146 | 0,00000 | 0,00000 | 4 317,24295 | 43,60851 |
| 2.10. | ул. Раздольная от ул. Бурова до ул. Металлургов | 33 795,55724 | 0,00000 | 0,00000 | 33 457,60167 | 337,95557 |
| 2.11. | Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Бурова (завершение) | 22 847,62935 | 0,00000 | 0,00000 | 22 619,15306 | 228,47629 |
| 2.12. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 2.13. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 274,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 274,0000 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **209 942,43187** | **0,00000** | **0,00000** | **207 616,84428** | **2 325,58759** |
| 3.1. | Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть), Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) | 66 985,17960 | 0,00000 | 0,00000 | 66 315,32780 | 669,85180 |
| 3.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул.Михалицына (проезжая часть) | 102 069,92543 | 0,00000 | 0,00000 | 101 049,22618 | 1 020,69925 |
| 3.3. | ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена | 16 313,99664 | 0,00000 | 0,00000 | 16 150,85667 | 163,13997 |
| 3.4. | ул.Пролетарская Гора от ул.Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул.Ленина | 12 360,51254 | 0,00000 | 0,00000 | 12 236,90741 | 123,60513 |
| 3.5. | ул.Покровская от ул.Московская до ул.Советская | 11 984,36991 | 0,00000 | 0,00000 | 11 864,52621 | 119,84370 |
| 3.6. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.7. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 228,44775 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 228,44775 |
| **4** | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **1 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 300,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 451,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 451,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки | 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 849,00000 |
| **5** | **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **27 015,85859** | **26 478,20000** | **0,00000** | **267,50000** | **270,15859** |
| **6** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **600,00000** |
| 6.1. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| **7** | **Строительство объектов УДС города Орла** | **170,17606** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **170,17606** |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,17606 |
| **8** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **612 568,65440** | **0,00000** | **0,00000** | **603 002,95696** | **9 565,69744** |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д.№8 до д.№9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина ло ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от д. №2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д.№4 до д.№6) | 186 657,65740 | 0,00000 | 0,00000 | 184 791,08083 | 1 866,57657 |
| 8.2. | Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь | 38 811,05214 | 0,00000 | 0,00000 | 38 422,94161 | 388,11052 |
| 8.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория). Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) (завершение). | 22 038,45198 | 0,00000 | 0,00000 | 21 818,06746 | 220,38452 |
| 8.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома № 15 по пер.Межевой | 48 528,22830 | 0,00000 | 0,00000 | 48 042,94602 | 485,28228 |
| 8.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая | 4 158,59389 | 0,00000 | 0,00000 | 4 117,00795 | 41,58594 |
| 8.6. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая | 4 087,76789 | 0,00000 | 0,00000 | 4 046,89021 | 40,87768 |
| 8.7. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Радищева | 4 123,18089 | 0,00000 | 0,00000 | 4 081,94908 | 41,23181 |
| 8.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Волжская | 4 123,18089 | 0,00000 | 0,00000 | 4 081,94908 | 41,23181 |
| 8.10 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Гвардейская | 5 575,88522 | 0,00000 | 0,00000 | 5 520,12636 | 55,75885 |
| 8.11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Южный 3 участок | 3 183,91650 | 0,00000 | 0,00000 | 3 152,07733 | 31,83916 |
| 8.12 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Елецкая | 15 783,47010 | 0,00000 | 0,00000 | 15 625,63540 | 157,83470 |
| 8.13. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Серпуховская | 14 205,12309 | 0,00000 | 0,00000 | 14 063,07186 | 142,05123 |
| 8.14. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Приокский-ул.Отрадная | 5 800,42526 | 0,00000 | 0,00000 | 5 742,42101 | 58,00425 |
| 8.15. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Приокская | 2 635,83951 | 0,00000 | 0,00000 | 2 609,48111 | 26,35840 |
| 8.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Скульптурная | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8 594,09947 | 86,80909 |
| 8.17. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Менделеева | 7 086,77807 | 0,00000 | 0,00000 | 7 015,91029 | 70,86778 |
| 8.18. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Яблочная | 12 626,77608 | 0,00000 | 0,00000 | 12 500,50832 | 126,26776 |
| 8.19. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Половецкий | 9 470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 9 375,38124 | 94,70082 |
| 8.20. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полигонная | 3 259,28658 | 0,00000 | 0,00000 | 3 226,69371 | 32,59287 |
| 8.21. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-лужковская | 3 874,84191 | 0,00000 | 0,00000 | 3 836,09349 | 38,74842 |
| 8.22. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Магазинная | 5 713,61618 | 0,00000 | 0,00000 | 5 656,48001 | 57,13616 |
| 8.23. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Турбина | 2 769,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 2 742,29901 | 27,69999 |
| 8.24. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Кривцова | 3 551,28077 | 0,00000 | 0,00000 | 3 515,76796 | 35,51281 |
| 8.25. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Городской | 4 561,42286 | 0,00000 | 0,00000 | 4 515,80863 | 45,61423 |
| 8.26. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Линейная | 7 165,69543 | 0,00000 | 0,00000 | 7 094,03847 | 71,65695 |
| 8.28. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Степная | 7 544,49871 | 0,00000 | 0,00000 | 7 469,05372 | 75,44499 |
| 8.28. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Лужковская 2 участок | 4 474,61377 | 0,00000 | 0,00000 | 4 429,86764 | 44,74614 |
| 8.29. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Уральская 1 участок | 2 643,73124 | 0,00000 | 0,00000 | 2 617,29393 | 26,43731 |
| 8.30. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Мичурина | 10 259,25556 | 0,00000 | 0,00000 | 10 156,66301 | 102,59256 |
| 8.31. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Смоленская 1 этап | 5 074,38564 | 0,00000 | 0,00000 | 5 023,64178 | 50,74386 |
| 8.32. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 3 Курская от ул. Магазинной до дома 94 | 1 167,97679 | 0,00000 | 0,00000 | 1 156,29702 | 11,67977 |
| 8.33. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Дружбы | 4 293,10387 | 0,00000 | 0,00000 | 4 250,17283 | 42,93104 |
| 8.34. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Ковыльный | 3 496,03863 | 0,00000 | 0,00000 | 3 461,07824 | 34,96039 |
| 8.35. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лужковский | 5 634,69883 | 0,00000 | 0,00000 | 5 578,35184 | 56,34699 |
| 8.36. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Менделеева | 1 120,62638 | 0,00000 | 0,00000 | 1 109,42011 | 11,20626 |
| 8.37. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Еловый | 1 262,67761 | 0,00000 | 0,00000 | 1 250,05083 | 12,62678 |
| 8.38. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Светлая | 3 685,44027 | 0,00000 | 0,00000 | 3 648,58587 | 36,85440 |
| 8.39. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Грибной | 1 467,86272 | 0,00000 | 0,00000 | 1 453,18409 | 14,67863 |
| 8.40. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 6 Орловской дивизии (на участке от ул. Афонина до ул. Поселковая) | 3 535,49730 | 0,00000 | 0,00000 | 3 500,14233 | 35,35497 |
| 8.41. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заречная | 7 189,37063 | 0,00000 | 0,00000 | 7 117,47692 | 71,89371 |
| 8.42. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тимирязева | 7 670,76647 | 0,00000 | 0,00000 | 7 594,05880 | 76,70766 |
| 8.43. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Афонина | 5 074,38564 | 0,00000 | 0,00000 | 5 023,64178 | 50,74386 |
| 8.44. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пойменный | 2 754,21553 | 0,00000 | 0,00000 | 2 726,67338 | 27,54216 |
| 8.45. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Отрадный | 1 191,65199 | 0,00000 | 0,00000 | 1 179,73547 | 11,91652 |
| 8.46. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная 1 этап | 4 695,58235 | 0,00000 | 0,00000 | 4 648,62653 | 46,95582 |
| 8.47. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная 2 этап | 2 612,16430 | 0,00000 | 0,00000 | 2 586,04266 | 26,12164 |
| 8.48. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Преображенского | 1 791,42386 | 0,00000 | 0,00000 | 1 773,50962 | 17,91424 |
| 8.49. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радужная | 4 561,42286 | 0,00000 | 0,00000 | 4 515,80863 | 45,61423 |
| 8.50. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: Равнинный пер. | 1 365,27016 | 0,00000 | 0,00000 | 1 351,61746 | 13,65270 |
| 8.51. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Скульптурный | 1 049,60076 | 0,00000 | 0,00000 | 1 039,10475 | 10,49601 |
| 8.52. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Проходной | 970,68341 | 0,00000 | 0,00000 | 960,97658 | 9,70683 |
| 8.53. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Заливной | 1 262,67761 | 0,00000 | 0,00000 | 1 250,05083 | 12,62678 |
| 8.54. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Преображенского | 7 726,00861 | 0,00000 | 0,00000 | 7 648,74853 | 77,26009 |
| 8.55. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Донской | 5 034,92696 | 0,00000 | 0,00000 | 4 984,57769 | 50,34927 |
| 8.56. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Стеклянный | 1 459,97098 | 0,00000 | 0,00000 | 1 445,37127 | 14,59971 |
| 8.57. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Стеклянный | 828,63218 | 0,00000 | 0,00000 | 820,34586 | 8,28632 |
| 8.58. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Игрушечный | 2 549,03042 | 0,00000 | 0,00000 | 2 523,54012 | 25,49030 |
| 8.59. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Линейный | 2 391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 2 367,28376 | 23,91196 |
| 8.60. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чкалова | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11 719,22655 | 118,37603 |
| 8.61. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Стационарная | 6 921,05164 | 0,00000 | 0,00000 | 6 851,84112 | 69,21052 |
| 8.62. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лесопильная | 7 891,73505 | 0,00000 | 0,00000 | 7 812,81770 | 78,91735 |
| 8.63. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Деревообделочная | 7 891,73505 | 0,00000 | 0,00000 | 7 812,81770 | 78,91735 |
| 8.64. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина 1 этап | 2 328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 2 304,78122 | 23,28062 |
| 8.65. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина 2 этап | 10 259,25556 | 0,00000 | 0,00000 | 10 156,66301 | 102,59256 |
| 8.66. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Крестьянская | 3 724,89894 | 0,00000 | 0,00000 | 3 687,64995 | 37,24899 |
| 8.67. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Смоленский | 2 706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 2 679,79647 | 27,06865 |
| 8.68. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Текстильная | 3 582,84771 | 0,00000 | 0,00000 | 3 547,01924 | 35,82848 |
| 8.69. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лазо | 5 636,99414 | 0,00000 | 0,00000 | 5 580,62420 | 56,36994 |
| 8.70. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 474,75848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 474,75848 |
| **2025 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **909 090,90909** | **0,00000** | **0,00000** | **900 000,00000** | **9 040,40404** |
| 1.1. | регламентные работы; | 734 795,99539 | 0,00000 | 0,00000 | 727 448,03544 | 7 347,95995 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17177* | *0,00000* | *0,00000* | *3 984,92005* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *609 897,42422* | *0,00000* | *0,00000* | *603 798,44998* | *6 098,97424* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 42 949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | 42 520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10 101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 50,50505 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **1 425,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 425,00000** |
| 2.1. | ул. Латышских Стрелков от ул. МОПРа до Карачевского шоссе | 8 674,27720 | 0,00000 | 0,00000 | 8 587,53443 | 86,74277 |
| 2.2. | ул. Лескова от ул. Матвеева до ул. Пионерской | 10 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 197,00000 | 103,00000 |
| 2.3. | ул. Октябрьская от ул. Пионерская до ул. Полесская | 8 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 415,00000 | 85,00000 |
| 2.4. | ул. Кузнецова | 6 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 138,00000 | 62,00000 |
| 2.5. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 425,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 425,00000 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **306 061,30303** | **0,00000** | **0,00000** | **300 000,00000** | **6 061,30303** |
| 3.1. | ул. Комсомольская от ул. Гагарина до ул. Красина | 303 030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 300 000,00000 | 3 030,30303 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 031,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 031,00000 |
| 4 | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **2 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 200,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 |
| **5** | **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **23 780,90910** | **23 307,70000** | **0,00000** | **235,40000** | **237,80910** |
| 6 | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **25 350,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **25 350,00000** |
| 6.1. | Строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | 25 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 350,00000 |
| **7** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **353 350,70707** | **0,00000** | **0,00000** | **349 817,20000** | **3 533,50707** |
| 7.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома № 15 по пер.Межевой | 50 358,30785 | 0,00000 | 0,00000 | 49 854,72477 | 503,58308 |
| 7.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Кировский | 2 478,00481 | 0,00000 | 0,00000 | 2 453,22476 | 24,78005 |
| 7.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Контактная | 4 245,75346 | 0,00000 | 0,00000 | 4 203,29592 | 42,45753 |
| 7.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тепловозный | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 1 609,44045 | 16,25697 |
| 7.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полтавская | 1 515,21313 | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,06100 | 15,15213 |
| 7.6 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андриабужная | 13 415,94959 | 0,00000 | 0,00000 | 13 281,79009 | 134,15950 |
| 7.7. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Самарский | 1 452,07925 | 0,00000 | 0,00000 | 1 437,55846 | 14,52079 |
| 7.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пришвина | 2 817,34941 | 0,00000 | 0,00000 | 2 789,17592 | 28,17349 |
| 7.9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Электровозная | 6 723,75826 | 0,00000 | 0,00000 | 6 656,52068 | 67,23758 |
| 7.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Медведевский | 1 744,07345 | 0,00000 | 0,00000 | 1 726,63271 | 17,44073 |
| 7.11. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Торцовый | 2 328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 2 304,78122 | 23,28062 |
| 7.12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шахматный | 1 815,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 1 796,94807 | 18,15099 |
| 7.13. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: проезд Парковый | 1 972,93376 | 0,00000 | 0,00000 | 1 953,20442 | 19,72934 |
| 7.14. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Прядильный | 1 530,99660 | 0,00000 | 0,00000 | 1 515,68663 | 15,30997 |
| 7.15. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Локомотивный | 2 391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 2 367,28376 | 23,91196 |
| 7.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Вагонный | 1 412,62057 | 0,00000 | 0,00000 | 1 398,49437 | 14,12621 |
| 7.17. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Бригадный | 1 680,93957 | 0,00000 | 0,00000 | 1 664,13017 | 16,80940 |
| 7.18. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Хлебный | 3 961,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 3 922,03449 | 39,61651 |
| 7.19. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тупиковый | 1 388,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 1 375,05592 | 13,88945 |
| 7.20. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева | 8 704,58376 | 0,00000 | 0,00000 | 8 617,53792 | 87,04584 |
| 7.22. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Прядильная | 3 740,68241 | 0,00000 | 0,00000 | 3 703,27559 | 37,40682 |
| 7.23. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пожарный | 1 720,39824 | 0,00000 | 0,00000 | 1 703,19426 | 17,20398 |
| 7.24. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Белинского | 5 492,64759 | 0,00000 | 0,00000 | 5 437,72112 | 54,92648 |
| 7.25. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Культурный | 5 768,85832 | 0,00000 | 0,00000 | 5 711,16974 | 57,68858 |
| 7.26. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Заводская | 5 989,82690 | 0,00000 | 0,00000 | 5 929,92863 | 59,89827 |
| 7.27. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 1 Пушкарная | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11 719,22655 | 118,37603 |
| 7.28. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 2 Пушкарная | 9 470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 9 375,38124 | 94,70082 |
| 7.29. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Зеленый Берег | 11 048,42907 | 0,00000 | 0,00000 | 10 937,94478 | 110,48429 |
| 7.30. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: наб. Есенина | 6 400,19713 | 0,00000 | 0,00000 | 6 336,19515 | 64,00197 |
| 7.31. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чапаева | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8 594,09947 | 86,80909 |
| 7.32. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки:ул. Садово-Пушкарная | 17 756,40386 | 0,00000 | 0,00000 | 17 578,83982 | 177,56404 |
| 7.33. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Панчука | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 16 406,91717 | 165,72644 |
| 7.34. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Достоевского | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11 719,22655 | 118,37603 |
| 7.35. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Циолковского | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8 594,09947 | 86,80909 |
| 7.36. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андреева | 6 285,76697 | 0,00000 | 0,00000 | 6 222,90930 | 62,85767 |
| 7.37. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Спивака | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 16 406,91717 | 165,72644 |
| 7.38. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чайкиной | 2 825,24115 | 0,00000 | 0,00000 | 2 796,98874 | 28,25241 |
| 7.39. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Земнухова | 2 888,37503 | 0,00000 | 0,00000 | 2 859,49128 | 28,88375 |
| 7.40. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кошевого | 2 919,94197 | 0,00000 | 0,00000 | 2 890,74255 | 29,19942 |
| 7.41. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тюленина | 3 638,08986 | 0,00000 | 0,00000 | 3 601,70896 | 36,38090 |
| 7.42. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Громовой | 2 272,81969 | 0,00000 | 0,00000 | 2 250,09150 | 22,72820 |
| 7.43. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шевцовой | 2 706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 2 679,79647 | 27,06865 |
| 7.44. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Островского | 6 550,14009 | 0,00000 | 0,00000 | 6 484,63869 | 65,50140 |
| 7.45. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Моховая | 6 534,35662 | 0,00000 | 0,00000 | 6 469,01306 | 65,34357 |
| 7.46. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Калужская | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8 594,09947 | 86,80909 |
| 7.47. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Восточная | 6 518,57315 | 0,00000 | 0,00000 | 6 453,38742 | 65,18573 |
| 7.48. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ольховецкая | 5 169,08646 | 0,00000 | 0,00000 | 5 117,39559 | 51,69086 |
| 7.49. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Краснозоренская | 6 731,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 664,33350 | 67,31650 |
| 7.50. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Придорожная | 2 564,81389 | 0,00000 | 0,00000 | 2 539,16575 | 25,64814 |
| 7.51. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лебединый | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 | 835,97149 | 8,44416 |
| 7.52. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мебельная | 1 744,07345 | 0,00000 | 0,00000 | 1 726,63271 | 17,44073 |
| 7.53. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Краснозоренский | 1 736,18171 | 0,00000 | 0,00000 | 1 718,81989 | 17,36182 |
| 7.54. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Столярный | 947,00821 | 0,00000 | 0,00000 | 937,53812 | 9,47008 |
| 7.55. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Надежды | 3 748,57415 | 0,00000 | 0,00000 | 3 711,08841 | 37,48574 |
| 7.56. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Сечкина | 2 280,71143 | 0,00000 | 0,00000 | 2 257,90432 | 22,80711 |
| 7.57. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Сечкина | 1 996,60897 | 0,00000 | 0,00000 | 1 976,64288 | 19,96609 |
| 7.58. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Чекистов | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 1 609,44045 | 16,25697 |
| 7.59. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Милиционеров | 757,60656 | 0,00000 | 0,00000 | 750,03050 | 7,57607 |
| 7.60. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Благининой | 16 250,15205 | 0,00000 | 0,00000 | 16 087,65053 | 162,50152 |
| **2026 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **909 090,90909** | **0,00000** | **0,00000** | **900 000,00000** | **3 421,42980** |
| 1.1. | регламентные работы; | 734 795,99539 | 0,00000 | 0,00000 | 727 448,03544 | 7 347,95995 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17177* | *0,00000* | *0,00000* | *3 984,92005* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *609 897,42422* | *0,00000* | *0,00000* | *603 798,44998* | *429,49495* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 42 949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | *42 520,00000* | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10 101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **3 947,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 947,00000** |
| 2.1. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 947,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 947,00000 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **306 030,30303** | **0,00000** | **0,00000** | **300 000,00000** | **6 030,30303** |
| 3.1. | Московское шоссе (от пер.Межевого до ул.Рощинской) | 303 030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 300 000,00000 | 3 030,30303 |
| 3.2. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 |
| 4 | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **2 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 200,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 |
| **5** | **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **90 490,60607** | **80 627,10000** | **0,00000** | **8 958,60000** | **904,90607** |
| **6** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **1833 050,70707** | **0,00000** | **0,00000** | **1814 720,20000** | **18 330,50707** |
| 6.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Игнатова-ул.Приборостроительная от разворотного кольца до ул.Октябрьская | 84 904,69707 | 0,00000 | 0,00000 | 84 055,65010 | 849,04697 |
| 6.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул.Комсомольская на участке от ул.Гостиная до ул.Красина | 268 446,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 265 761,54990 | 2 684,46010 |
| 6.3 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Колхозная (на участке от моста в створе ул.Колхозная до ул. Энгельса) | 86 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 140,00000 | 860,00000 |
| 6.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тургенева на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до моста Тургеневский через р. Орлик | 171 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170 181,00000 | 1 719,00000 |
| 6.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького на участке от ул. Брестская до ул. 7 Ноября | 101 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 188,00000 | 1 012,00000 |
| 6.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Брестская | 191 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 189 486,00000 | 1 914,00000 |
| 6.7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красина | 110 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 108 900,00000 | 1 100,00000 |
| 6.8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская | 324 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 321 255,00000 | 3 245,00000 |
| 6.9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сурена Шаумяна | 309 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 306 009,00000 | 3 091,00000 |
| 6.10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул Тургенева на участке от ул. Брестская до дома № 17 по ул. Ленина | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 750,00000 | 250,00000 |
| 6.11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 1-ая Посадская на участке от ул. Комсомольская до моста Тургеневский через р. Орлик ул. Тургенева | 160 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 158 994,00000 | 1 606,00000 |
| 6.12 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | |  | Н.С.Митряев |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 | | |  |  |
|  |  |  | к постановлению | | |  |  |
|  |  |  | администрации города Орла | | |  |  |
|  |  |  | от 23 мая 2024 № 2253 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 3 | | | |  |  |
|  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие | | | | |  |
|  |  | улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» | | | | |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора)** | **Ед.изм.** | Значение целевых показателей | | | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла | кв.м | 169 644 | 221 412 | 874 874 | 189 686 | 163 452 |
| 2 | Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды | кв.м | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г.Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 14,60000 | 24,2260 | 67,24780 | 36,39900 | 12,30440 |
| 4 | Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автоомобильных дорогах города Орла | объект | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства, | |  |  |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и благоустройства | |  |  | |  |  |  |
| администрации города Орла | |  |  | | Н.С. Митряев | | |