## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

21 мая 2024 			№ 2217

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города

Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Орла»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

    - Внести в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» следующие изменения:

  - Раздел «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 2564658,80749 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 1358323,26034 тыс. рублей; текущий этап: 2021 - 363435,94708 тыс. рублей, 2022 - 192582,78836 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2021 года - 7692,576 тыс. рублей, 2023 - 215533,18149 тыс. рублей, 2024 - 247813,1656 тыс. рублей, 2025 - 93485,23228 тыс. рублей, 2026 - 93485,23228 тыс. рублей, из них: - средства предоставленной субсидии из областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 638637,16344 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 287063,27338 рублей, текущий этап: 2021 - 89486,81758 тыс. рублей, 2022 - 92184,15839 тыс. рублей, 2023 - 88534,53866 тыс. рублей, 2024 - 81368,37543 тыс. рублей, 2025 - 0 тыс. рублей, 2026 - 0 тыс. рублей; - средства бюджета города Орла - 48285,06788 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 26290,79091 тыс. рублей текущий этап: 2021 - 4193,36050 тыс. рублей, 2022 - 2123,81303 тыс. рублей, 2023 - 3913,12356 тыс. рублей, 2024 - 4559,97988 тыс. рублей, 2025 - 3602,00 тыс. рублей, 2026 - 3602,00 тыс. рублей; - средства Дорожного фонда Орловской области - 751559,38013 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 213848,23663 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 81894,50003 тыс. рублей, 2022 - 91209,54922 тыс. рублей, 2023 - 86547,30408 тыс. рублей, 2024 - 100090,99025 тыс. рублей, 2025 - 88984,39996 тыс. рублей; 2026 - 88984,39996 тыс. рублей. - средства Дорожного фонда города Орла - 8825,96818 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 3401,08320 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 827,21717 тыс. рублей, 2022 - 914,76788 тыс. рублей, 2023 - 874,21519 тыс. рублей, 2024 - 1011,02010 тыс. рублей, 2025 - 898,83232 тыс. рублей, 2026 - 898,83232 тыс. рублей; - средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации - 3097,300 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 0, текущий этап: 2021 - 0, 2022 - 1090,500 тыс. рублей, 2023 - 974,000 тыс. рублей, 2024 - 1032,8 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0. - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла, - 1106930,66986 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 820369,61822 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 187034,05180 тыс. рублей, 2022 - 5059,99984 тыс. рублей, 2023 - 34690,000 тыс. рублей, 2024 - 59750,000 тыс. рублей 2025 - 0, 2026 - 0. По направлениям расходования бюджетных средств: 1) Осуществление работ по благоустройству дворовых территорий. Общий объем средств - 991916,10077 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 421413,29194 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 87289,23228 тыс. рублей, 2022 - 102483,51034 тыс. рублей, 2023 - 90395,92851 тыс. рублей, 2024 - 104759,08745 тыс. рублей, 2025 - 93485,23228 тыс. рублей, 2026 - 93485,23228 тыс. рублей, из них: - средства предоставленной субсидии из областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 187519,17539 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 176220,75952 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 1567,23122 тыс. рублей, 2022 - 9731,18465 тыс. рублей, 2023 - 0, 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0; - средства бюджета города Орла - 38083,73338 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 20619,95459 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 3000,28386 тыс. рублей, 2022 - 628,00859 тыс. рублей, 2023 - 2974,40924 тыс. рублей, 2024 - 3657,07710 тыс. рублей, 2025 - 3602,00000 тыс. рублей, 2026 - 3602,00000 тыс. рублей; - средства Дорожного фонда Орловской области – 751559,38013 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 213848,23663 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 81894,50003 тыс. рублей, 2022 - 91209,54922 тыс. рублей, 2023 - 86547,30408 тыс. рублей, 2024 - 100090,99025 тыс. рублей, 2025 - 88984,39996 тыс. рублей; 2026 - 88984,39996 тыс. рублей. - средства Дорожного фонда города Орла - 8825,96818 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 3401,08320 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 827,21717 тыс. рублей, 2022 - 914,76788 тыс. рублей, 2023 - 874,21519 тыс. рублей, 2024 - 1011,02010 тыс. рублей, 2025 - 898,83232 тыс. рублей, 2026 - 898,83232 тыс. рублей; - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла, - 7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 7323,25800 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 0, 2022 - 0, 2023 - 0, 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0. 2) Осуществление работ по благоустройству общественных территорий. Общий объем средств - 456990,57045 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 112394,29808 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 89007,663 тыс. рублей, 2022 - 83925,07818 тыс. рублей, 2023 - 89473,25298 тыс. рублей, 2024 - 82190,27821 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, из них: - средства предоставленной субсидии областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 451117,98805 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 110842,51386 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 87919,58636 тыс. рублей, 2022 - 82452,97374 тыс. рублей, 2023 - 88534,53866 тыс. рублей, 2024 - 81368,37543 тыс. рублей; 2025 - 0, 2026 - 0, - средства бюджета города Орла - 5872,58240 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 1551,78422 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 1088,07664 тыс. рублей, 2022 - 1472,10444 тыс. рублей, 2023 - 938,71432 тыс. рублей, 2024 - 821,90278 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0. 3) Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Общий объем средств – 6617,867 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 3334,867 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 81,000 тыс. рублей, 2022 - 1114,200 тыс. рублей, 2023 - 974,00 тыс. рублей, 2024 - 1113,80 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, из них: - средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации - 3097,300 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 0, текущий этап: 2021 - 0, 2022 - 1090,500 тыс. рублей, 2023 - 974,000 тыс. рублей, 2024 - 1032,800 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0; - средства бюджета города Орла - 3520,56700 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 - 3334,8670 тыс. рублей, 2021 - 81,0000 тыс. рублей, 2022 - 23,7000 тыс. рублей, 2023 - 0, 2024 - 81,0000 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0. 4) Развитие культурной сферы города Орла. Общий объем средств - 1107738,85496 тыс. руб., в том числе по годам: 1 этап - 821180,80332 тыс. рублей, 2021 - 187058,05180 тыс. рублей, 2022 - 5059,99984 тыс. рублей, 2023 - 34690,0000 тыс. рублей, 2024 - 597500000 тыс. рублей, из них: - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета в целях развития культурной сферы города Орла, - 1106930,66986 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап 820396,61822 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 187034,05180 тыс. рублей, 2022 - 5059,99984 тыс. рублей, 2023 - 34690,00000 тыс. рублей, 2024 - 59750,0000 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0; - средства бюджета города Орла - 808,1851 тыс. рублей, в том числе по годам: 1 этап - 784,1851 тыс. рублей, текущий этап: 2021 - 24,0000 тыс. рублей, 2022 - 0, 2023 - 0, 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет. |
| --- | --- |

  - Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - В приложении № 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» строку «2023 год (мероприятия 2023 года)» перечня общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы, изложить в следующей редакции:

| 2023 год (мероприятия 2023 года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 1.1. | Ремонт и приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории» (в рамках благоустройства) | 34 690 000,00 | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ г. Орла» |

  - Приложение 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» дополнить строкой следующего содержания:

| 2024 год (мероприятия 2023 года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 1.1. | Ремонт и приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории» (в рамках благоустройства) | 59 750 000,00 | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «ОМЗ г. Орла» |

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла В.Н. Ничипорова.

Мэр города Орла								          Ю.Н. Парахин

| Приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 21 мая 2024 № 2217 Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла»» Перечень мероприятий и ответственных исполнителей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Программная составляющая, всего | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | 2018 | 2026 |  | 2564658,80749 | 1358323,26034 | 363435,94708 | 192582,78836 | 215533,18149 | 247813,16566 | 93485,23228 | 93485,23228 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 2507547,77143 | 1328631,38623 | 358415,36941 | 189544,20745 | 210745,84274 | 242242,16568 | 88984,39996 | 88984,39996 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 57111,03606 | 29691,87411 | 5020,57767 | 3038,58091 | 4787,33875 | 5570,99998 | 4500,83232 | 4500,83232 |
| 2. | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 2) территориальные управления; администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2026 | 342 благоустроенные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация и проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости - в случае, если земельный участок не прошел государственный кадастровый учет). | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) территориальные управления администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация разработки и утверждения проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 993311,51508 | 421413,29194 | 87289,23228 | 102483,51034 | 90395,92851 | 104759,08745 | 93485,23228 | 93485,23228 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 946401,81352 | 397392,25415 | 83461,73125 | 100940,73387 | 86547,30408 | 100090,99025 | 88984,39996 | 88984,39996 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 46909,70156 | 24021,03779 | 3827,50103 | 1542,77647 | 3848,62442 | 4668,09720 | 4500,83232 | 4500,83232 |
| 3. | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2026 | 16 благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Организация разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 456990,57045 | 112394,29808 | 89007,663 | 83925,07818 | 89473,25298 | 82190,27821 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 451117,98805 | 110842,51386 | 87919,58636 | 82452,97374 | 88534,53866 | 81368,37543 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 5872,5824 | 1551,78422 | 1088,07664 | 1472,10444 | 938,71432 | 821,90278 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2026 | Не менее 3 разработанных проектно-сметных документаций 17 благоустроенных территорий в целях развития культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1107738,85496 | 821180,80332 | 187058,0518 | 5059,99984 | 34690,00 | 59750,0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 1106930,66986 | 820396,61822 | 187034,05180 | 5059,99984 | 34690,0 | 59750,0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 808,1851 | 784,1851 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 3) управление градостроительства администрации города Орла; 4) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 5) управление культуры администрации города Орла; 6) управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла 7) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 8) МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; 9) МБУК «Детский парк» | 2018 | 2026 | Привлечение 30% жителей города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Информирование жителей города Орла о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории города Орла. | управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Организация и проведение регулярных встреч с жителями города Орла по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», методическая и информационная поддержка и сопровождение, обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | территориальные управления администрации города Орла; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Привлечение граждан и организаций города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Организация проведения рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 3) управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Организация и проведение работ по обеспечению трудового участия жителей и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Организация и проведение работ по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов, а также волонтеров. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Организация и проведение работ по размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации о реализации регионального проекта на территории города Орла с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 4) управление культуры администрации города Орла; 5) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 6) МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; 7) МБУК «Детский парк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5585,06700 | 3334,867 | 81,000 | 1114,2 | 974,00 | 1113,8 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 2064,5 | 0 | 0 | 1090,5 | 974,00 | 1032,8 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 3520,56700 | 3334,867 | 81,00 | 23,7 | 0 | 81,00 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2019 | 2020 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2019 | 2020 | Благоустройство объектов недвижимого имущества в соответствии с заключенными соглашений с собственниками (пользователями) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		  			     Н.С. Митряев