Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2021 г. N 1416

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОРЛА

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

НА 2022 - 2026 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Орла  от 29.04.2021 [N 1714](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CDC222D6095D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 13.10.2021 [N 4300](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CD9222B6D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 02.12.2021 [N 5088](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CD92A216195D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 10.02.2022 [N 549](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CD724286D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 22.04.2022 [N 2282](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DF202D6295D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 23.05.2022 [N 2842](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DF2A296495D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 10.06.2022 [N 3288](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DE202E6495D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 21.06.2022 [N 3468](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DE272E6D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 30.06.2022 [N 3696](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DE24206195D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 29.07.2022 [N 4269](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DD212D6D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 08.09.2022 [N 5014](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DC222C6695D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 13.09.2022 [N 5129](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DC232C6295D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 24.10.2022 [N 5970](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DB20286D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 16.11.2022 [N 6448](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DB25206795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 18.11.2022 [N 6555](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DB2B2B6795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 30.01.2023 [N 327](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43D92A216795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C43235D6D9C386D69F0B5EB543DD297F38CA8FECA35B1978272BBF51E124D42AF3E1AFD0D8ME2AJ) Российской Федерации, во исполнение [указа](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C43235D6D9C386D6980E54B749D9297F38CA8FECA35B1978272BBF51E124D42AF3E1AFD0D8ME2AJ) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в редакции указа Президента Российской от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"), на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DC22216095D4B1F452132F7264BE0DA471C72BF1E1ADD2C4EB294AM521J) Администрации города Орла от 25 октября 2010 года N 3493 (в редакции от 22 июня 2016 года) "О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла", [постановления](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CDA20286795D4B1F452132F7264BE0DA471C72BF1E1ADD2C4EB294AM521J) Администрации города Орла от 29 октября 2020 года N 4210 "Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел" администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую [программу](#P84) города Орла "Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022 - 2026 годы".

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой [программы](#P84) города Орла "Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022 - 2026 годы" за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CD9222B6D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD7D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J) Администрации города Орла от 13.10.2021 N 4300 в разделе V Программы слова "Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 11870655,49 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 9723089,91 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) - 1777709,8 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 369855,78 тыс. рублей.  В 2022 году объем финансирования - в сумме 2840854,94 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 1737788,00 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 1025085,76 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 77981,18 тыс. рублей.  В 2023 году объем финансирования - в сумме 3280207,50 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 2718256,27 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 454162,6 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 107788,63 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 2859642,95 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 2553070,14 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 212485,03 тыс. рублей"  заменены словами "Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 15764925,15 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 12989748,70 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) - 2476299,56 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 298876,89 тыс. рублей.  В 2022 году объем финансирования - в сумме 2634582,83 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 1506899,27 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 1049023,63 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 78659,93 тыс. рублей.  В 2023 году объем финансирования - в сумме 5501959,73 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 4593906,75 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 806578,85 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 101474,13 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 4289580,55 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 3620053,52 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 587475,98 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 82051,05 тыс. рублей.  В 2025 году объем финансирования - в сумме 1916244,04 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 1875240,03 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 18840,81 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 22163,2 тыс. рублей.  В 2026 году объем финансирования - в сумме 1422558,00 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 1393649,13 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 14380,29 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 14528,58 тыс. рублей.". |  |

Приложение 1

к постановлению

Администрации города Орла

от 14 апреля 2021 г. N 1416

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Орла  от 13.10.2021 [N 4300](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CD9222B6D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 02.12.2021 [N 5088](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CD92A216195D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 10.02.2022 [N 549](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA4CD724286D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 22.04.2022 [N 2282](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DF202D6295D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 23.05.2022 [N 2842](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DF2A296495D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 10.06.2022 [N 3288](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DE202E6495D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 21.06.2022 [N 3468](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DE272E6D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 30.06.2022 [N 3696](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DE24206195D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 29.07.2022 [N 4269](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DD212D6D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 08.09.2022 [N 5014](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DC222C6695D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 13.09.2022 [N 5129](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DC232C6295D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 24.10.2022 [N 5970](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DB20286D95D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J),  от 18.11.2022 [N 6555](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DB2B2B6795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 30.01.2023 [N 327](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43D92A216795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J)) |  |

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы города Орла

"Муниципальная адресная инвестиционная программа"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43D92A216795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD6D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J) Администрации города Орла

от 30.01.2023 N 327)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная адресная инвестиционная программа. |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. |
| Цели Программы | Социально-экономическое развитие муниципального образования "Город Орел", повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства. |
| Сроки реализации Программы | 2022 - 2026 годы. |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла;  муниципальное казенное учреждение "Объединенный муниципальный заказчик г. Орла". |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;  - повышение эффективности использования городских территорий;  - строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;  - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;  - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;  - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.  В рамках участия в национальном проекте "Демография":  - создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  - на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для развития внешнего спорта.  В рамках участия в национальном проекте "Образование":  - создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;  - ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.  В рамках участия в национальном проекте "Образование":  - создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;  - ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.  В рамках участия в национальном проекте "Жилье и городская среда":  - повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки;  - строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории.  В рамках участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги":  - увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;  - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков).  В рамках участия в национальном проекте "Экология":  - повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки;  - строительство и реконструкция очистных сооружений для сточных вод. |
| Целевые индикаторы и показатели | - наличие заключения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций по проектированию, строительству и вводу объектов в эксплуатацию;  - наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;  - ввод запланированных объектов в эксплуатацию (принятие работ по благоустройству территории). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 20762643,08 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 16860572,11 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) - 3057799,22 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 844271,75 тыс. рублей.  В 2022 году объем финансирования - в сумме 1376760,50 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 880282,90 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 385119,54 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 111358,06 тыс. рублей.  В 2023 году объем финансирования - в сумме 5209200,24 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 3655641,70 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 1462023,33 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 91535,21 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 7883814,90 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 6644556,64 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 1082120,19 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 157138,07 тыс. рублей.  В 2025 году объем финансирования - в сумме 4198393,24 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 4041669,4 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 77412,66 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 79311,18 тыс. рублей.  В 2026 году объем финансирования - в сумме 2094474,20 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 1638421,47 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 51123,50 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 404929,23 тыс. рублей. |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города Орла

от 14 апреля 2021 г. N 1416

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Орла  от 16.11.2022 [N 6448](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DB25206795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD5D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 18.11.2022 [N 6555](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43DB2B2B6795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD7D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J), от 30.01.2023 [N 327](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43D92A216795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD7D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J)) |  |

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы

и показатели результата их выполнения

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=44E984EDF996DF48C4322BDBCFAFD9D99C0002BA43D92A216795D4B1F452132F7264BE1FA429CB2AF1FFADD7D1BD780C07872E69FE44A04959E0EFM127J) Администрации города Орла

от 30.01.2023 N 327)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Методика расчета | Источник информации | Коэф-т значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Целевое значение | |
| значение | Год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программная составляющая, всего |  |  |  |  | 1376760,50 | 5209200,24 | 7883814,90 | 4198393,24 | 2094474,20 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 880282,90 | 3655641,70 | 6644556,64 | 4041669,40 | 1638421,47 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 385119,54 | 1462023,33 | 1082120,19 | 77412,66 | 51123,50 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 111358,06 | 91535,21 | 157138,07 | 79311,18 | 404929,23 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 - Развитие транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений (дорожное хозяйство) |  |  |  |  | 66622,63 | 1569050,00 | 1944075,60 | 1556400,00 | 1581900,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 21162,90 | 575318,70 | 1029105,00 | 1518370,92 | 1190723,49 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 35045,55 | 977878,80 | 895151,84 | 15337,08 | 12027,51 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 10414,18 | 15852,50 | 19818,76 | 22692,00 | 379149,00 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 3229,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3067,55 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 161,45 | - |  | - |  |  |  |
| 1.2. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 500000,00 | 600000,00 |  | - | 11,0 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 495000,00 | 594000,00 |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5000,00 | 6000,00 |  | - |  |  |
| 1.3. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | 4000,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3800,00 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 200,00 | - |  |  |  |  |  |
| 1.4. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 100000,00 | 144625,60 | - | - | 3,55 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 99000,00 | 143179,34 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1000,00 | 1446,26 |  |  |  |  |
| 1.5. Строительство объекта "Улица Николая Сенина на участке от ул. Зеленина до ул. Аркадия Узловского в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 22736,41 | - | - | - | - | 0,25 км | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 21162,90 | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1300,39 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 273,12 | - |  |  |  |  |  |
| 1.6. Проектирование строительства объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 9000,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 8550,00 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 450,00 | - |  |  |  |  |  |
| 1.7. Строительство объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 140000,00 | 140000,00 | - |  | 1,6 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 138600,00 | 138600,00 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1400,00 | 1400,00 |  |  |  |  |
| 1.8. Проектирование строительства объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г. Орла до ул. Царев брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1993,94 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1894,24 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 99,70 | - |  | - |  |  |  |
| 1.9. Строительство объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г. Орла до ул. Царев брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - |  | 250000,00 | - | - | 0,85 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | 245025,00 |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 2475,00 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2500,00 | - |  |  |  |
| 1.10. Проектирование строительства объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 4800,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4560,00 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 240,00 | - |  | - |  |  |  |
| 1.11. Строительство объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 140000,00 |  | - | - | 0,75 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 138600,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1400,00 |  | - |  |  |  |
| 1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 3000,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2850,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 150,00 |  |  | - |  |  |  |
| 1.13. Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 98000,00 | - | - | - | 1,88 км | 2023 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 97020,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 980,00 |  | - |  |  |  |
| 1.14. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Карачевская, ул. Гостиная, ул. Пушкина" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 8365,00 | - | - | - |  | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8365,00 | - |  | - |  |  |  |
| 1.15. "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Карачевская, ул. Гостиная, ул. Пушкина" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 500000,00 | 700000,00 | 549200,00 |  | 5,1 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 490050,00 | 686070,00 | 538270,92 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 4950,00 | 6930,00 | 5437,08 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5000,00 | 7000,00 | 5492,00 |  |  |  |
| 1.16. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул. Грузовая, ул. Старо-Московская, ул. 1-я Курская, ул. Абрамова и Соколова" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 4050,00 | 9450,00 | - |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 3847,50 | 8977,50 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 202,50 | 472,50 | - |  |  |  |
| 1.17. Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул. Грузовая, ул. Старо-Московская, ул. 1-я Курская, ул. Абрамова и Соколова | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 1000000,00 | 1069400,00 | 5,3 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | 980100,00 | 1048118,94 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 9900,00 | 10587,06 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 | 10694,00 |  |  |
| 1.18. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен | Коммерческие предложения | 1 | 4655,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4422,25 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 232,75 |  |  | - |  |  |  |
| 1.19. Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 87000,00 | 100000,00 | - | - | 1,3 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 85268,70 | 98010,00 |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 861,30 | 990,00 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 870,00 | 1000,00 | - |  |  |  |
| 1.20. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен | Коммерческие предложения | 1 | 4843,28 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4601,12 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 242,16 |  |  | - |  |  |  |
| 1.21. Реконструкция объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - |  |  | - | 367000,00 | 1 усл. ед. | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | - | 367000,00 |  |  |
| 1.22. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная) (II этап строительства)" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | - |  | - | 0,053 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 7200,00 |  |  |  |
| 1.23. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная) (II этап строительства)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | - | 145500,00 | 1,4 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | 142604,55 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  |  | 1440,45 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - |  | - | 1455,00 |  |  |
| Цель 2 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей города Орла (коммунальное хозяйство) |  |  |  |  | 108675,35 | 2971707 | 2940729 | 812100 | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 88209,00 | 2786293 | 2882209 | 795939 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 891,00 | 155697 | 29113 | 8040 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 19575,35 | 29717 | 29407 | 8121 | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 2.1. Проектирование объекта "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2280,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2280,00 | - | - |  | - |  |  |
| 2.2. Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2 | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 46530,00 | - | - | - | 90,0 л/с | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 46064,70 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 465,30 | - |  |  |  |  |
| 2.3. Строительство объекта "Станция умягчения Окского ВЗУ" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 90000,00 | 144181,03 | - | - | - | 5500 м3/сут. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 88209,00 | 141311,83 |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 891,00 | 1427,39 |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 900,00 | 1441,81 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство объекта "Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - |  | 175368,05 | 93899,56 | - | 13000 м3/сут. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | 171878,24 | 92030,96 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | 1736,11 | 929,61 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | 1753,70 | 939,00 |  |  |  |
| 2.5. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | 4415,00 |  |  |  |  | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 4415,00 | - | - |  | - |  |  |
| 2.6. Строительство водопроводных сетей в районе земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющим трех и более детей, - район д. Овсянниково) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 59446,74 | - | - | - | 13 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 58852,27 | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 594,47 | - |  |  |  |  |
| 2.7. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | 3712,70 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3712,70 | - | - |  |  |  |  |
| 2.8. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" (сети газораспределения) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 22864,13 | - | - | - | 5 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 22635,49 | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 228,64 | - |  |  |  |  |
| 2.9. Модернизация очистных (МР N 13 "Московский") | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 500000,00 | 566021,08 | - | 240 л/с | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 490050,00 | 554757,26 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 4950,00 | 5603,61 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5660,21 |  |  |  |
| 2.10. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Оки от камеры гашения в районе ул. Молодежная до приемной камеры КНС N 8. 1-й этап строительства - от точки врезки самотечного коллектора диаметром 300 до приемной камеры КНС N 8 | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 147233,00 | 329445,96 |  | - |  | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 144303,06 | 322889,99 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 1457,61 | 3261,52 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1472,33 | 3294,46 |  |  |  |  |
| 2.11. Строительство объекта "Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 8267,65 | - | - | - | - | 0,16 МВт | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8267,65 |  | - |  |  |  |  |
| 2.12. Реконструкция объекта "Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки, "Станция аэрации" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 2551452,00 | 1935915,00 | 152179,00 | - | 145 тыс. м3/сут. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2500678,11 | 1897390,29 | 149150,64 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 25259,37 | 19165,56 | 1506,57 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 25514,52 | 19359,15 | 1521,79 |  |  |  |
| Цель 3 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  |  |  | 171839,71 | 5000,00 | 68636,36 | 203385,46 | 62205,06 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 52539,70 | - | 60000,00 | 191284,03 | 58353,86 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 110708,02 | - | 606,06 | 1932,16 | 589,43 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8591,99 | 5000,00 | 8030,30 | 10169,27 | 3261,77 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по пер. Керамический в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | 5000,00 | - | - | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |
| 3.2. Строительство объекта "Детский сада (ясли) по пер. Керамический в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 63636,36 | 62205,06 | 80 мест | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 60000,00 | 58353,86 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 606,06 | 589,43 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 3030,30 | 3261,77 |  |  |
| 3.3. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 5000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  | - |  |  |
| 3.4. Строительство объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 63636,36 | 62205,06 | - | 80 мест | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 60000,00 | 58353,86 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 606,06 | 589,43 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 3030,30 | 3261,77 | - |  |  |
| 3.5. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (I этап строительства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | 1 | 171839,71 |  |  |  |  | Проектирование 160 мест, стр-во 105 ясельных мест | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 52539,70 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 110708,02 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8591,99 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (II этап строительства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | 1 | - | - | - | 77544,04 | - | 55 мест | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 72930,17 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 736,67 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 3877,20 | - |  |  |
| Цель 4 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования (Общее образование) |  |  |  |  | 945061,78 | 647565,95 | 2930373,90 | 1626508,13 | 450369,13 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 692371,30 | 294030,00 | 2673243,11 | 1536075,59 | 389344,11 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 216688,55 | 328447,70 | 157249,10 | 52103,63 | 38506,56 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 36001,93 | 25088,25 | 99881,70 | 38328,91 | 22518,46 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - |  | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.1. Строительство объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 918242,28 | 327020,70 | - | - | - | 1225 учащихся | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 692371,30 |  | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 216688,55 | 325477,70 | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 9182,43 | 1543,00 | - | - |  |  |  |
| 4.2. Проектирование объекта "Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей N 40 в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | 10805,90 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 10805,90 | - | - | - | - |  |  |
| 4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей N 40 в г. Орле | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 300000,00 | 481000,00 | - | - | 500 учащихся | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 294030,00 | 471428,10 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 2970,00 | 4761,90 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 3000,00 | 4810,00 | - |  |  |  |
| 4.4. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта "МБОУ - СОШ N 50 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | 2080,50 | 4854,50 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2080,50 | 4854,50 | - |  | - |  |  |
| 4.5. Реконструкция объекта "МБОУ СОШ N 50 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 350000,00 | 723875,00 | - | 550 учащихся | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 343035,00 | 709469,89 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3465,00 | 7166,36 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 3500,00 | 7238,75 |  |  |  |
| 4.6. Проектирование строительства объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2151,75 | 5020,75 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2151,75 | 5020,75 | - |  | - |  |  |
| 4.7. Строительство объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 400000,00 | 423000,00 | - | 400 учащихся | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 392040,00 | 414582,30 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3960,00 | 4187,70 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 4000,00 | 4230,00 |  |  |  |
| 4.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 15 имени М.В. Гордеева г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1894,75 | - | - |  | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1894,75 | - | - |  | - |  |  |
| 4.9. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 15 имени М.В. Гордеева г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 277087,04 | - | - | 7036,0 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 239541,75 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 23690,94 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 13854,35 |  |  |  |  |
| 4.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ лицей N 32 имени И.М. Воробьева г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1682,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1682,00 | - | - |  |  |  |  |
| 4.11. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ лицей N 32 имени И.М. Воробьева г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 289164,90 | - | - | 6897,0 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 249983,06 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 24723,60 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 14458,25 |  |  |  |  |
| 4.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2354,60 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2354,60 | - | - |  |  |  |  |
| 4.13. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 287680,58 | - | - | 10499,0 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 248699,86 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 24596,69 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 14384,03 |  |  |  |  |
| 4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ гимназия N 16 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2750,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2750 | - | - |  |  |  |  |
| 4.15. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ гимназия N 16 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 188081,06 | - | - | 3707,0 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 162596,08 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 16080,93 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 9404,05 |  |  |  |  |
| 4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ лицей N 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2800,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2800,00 | - |  |  |  |  |  |
| 4.17. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ лицей N 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 332339,99 | - | - | 6192,7 м2 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 287307,92 |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 28415,07 |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 16617,00 |  |  |  |  |
| 4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2450,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2450,00 | - |  |  |  |  |  |
| 4.19. Капитальный ремонт: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 201942,95 | - | - | 3547,4 м2 | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 174579,68 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 17266,12 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 10097,15 |  |  |  |  |
| 4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 2970,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2970,00 | - |  |  |  |  |
| 4.21. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 271281,71 | - | 6180,0 м2 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 234523,03 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 23194,59 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 13564,09 |  |  |  |
| 4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 2700,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2700,00 | - |  |  |  |  |
| 4.23. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - |  | 205321,42 | - | 4237,0 м2 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 177500,37 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 17554,98 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 10266,07 |  |  |  |
| 4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 26 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | 2740,00 | - | - | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | 2740,00 |  |  |  |  |
| 4.25. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 26 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - |  | 185239,81 | 3651,0 м2 | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 160139,82 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 15838,00 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 9261,99 |  |  |
| 4.26. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - |  | 3030,00 | - | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  |  | 3030,00 |  |  |  |
| 4.27. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - |  | 265129,32 | 4400,0 м2 | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 229204,30 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 22668,56 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 13256,47 |  |  |
| 4.28. Выполнение работ по оценке технического состояния объекта "МБУ ДО "Дом детского творчества N 3 города Орла" в целях последующей разработки научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (в рамках капитального ремонта) | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 600,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.29. Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: "МБУ ДО "Дом детского творчества N 3 города Орла" (в рамках капитального ремонта) | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 5000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.30. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: "МБУ ДО "Дом детского творчества N 3 города Орла" (в рамках капитального ремонта) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 120337,38 | - | - | 2372 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 104031,67 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 10288,85 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 6016,87 |  |  |  |  |
| Цель 5 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  | 81425,03 | - | - | - | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 26000,00 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 21786,42 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 33638,61 | - | - | - | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1. Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 23 | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 21414,97 | - | - | - | - | 8400 кв. м | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 19214,97 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2200,00 | - | - | - | - |  |  |
| 5.2. Выполнение работ по разработке рабочей документации объекта: "Благоустройство "умной" спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 42г" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1150,00 | - | - |  | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1150,00 | - | - | - | - |  |  |
| 5.3. Благоустройство "умной" спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 42г | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 58860,06 | - | - |  | - | 9263 кв. м | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 26000,00 | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2571,45 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 30288,61 | - | - | - | - |  |  |
| Цель 6 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство инженерно-технических сооружений и линейных объектов города Орла (благоустройство) |  |  |  |  | 3136,00 | 15877,39 | - | - | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3136,00 | 15877,39 | - | - | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.1. Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Укрепление склона в районе жилого дома N 46 по ул. Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства)" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | 3136,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3136,00 | - |  | - | - |  |  |
| 6.2. Укрепление склона в районе жилого дома N 46 по ул. Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 15877,39 | - | - | - | 0,25 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 15877,39 |  | - |  |  |  |