Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2021 г. N 2987

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА

В 2022 - 2024 ГОДАХ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Орлаот 12.07.2022 N 3885, от 10.10.2022 N 5655, от 25.08.2023 N 4435) |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", постановлением Правительства Орловской области от 28 января 2021 г. N 34 "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Орловской области", Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую [программу](#P36) "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 20 июля 2021 г. N 2987

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Орлаот 12.07.2022 N 3885, от 10.10.2022 N 5655, от 25.08.2023 N 4435) |  |

Паспорт

ведомственной целевой программы

"Обустройство мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории города Орла

в 2022 - 2024 годах"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах" (далее - Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885) |
| Цель Программы | Цель Программы: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории города Орла |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022 - 2024 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" (далее - МКУ "ОМЗ г. Орла") |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655) |
| Соисполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла |
| (введено Постановлением Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655; в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Приведение мест (площадок) накопления ТКО в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21).2. Обустройство контейнерных площадок с местами для накопления крупногабаритных отходов (далее - КГО).3. Обустройство специальных площадок для накопления КГО.4. Развитие инфраструктуры раздельного накопления ТКО на территории города Орла |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655) |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Приведены в надлежащее состояние 35 контейнерных площадок для накопления ТКО.2. Обустроено 14 контейнерных площадок с местом накопления КГО.3. Обустроено 13 специальных площадок для накопления КГО.4. Закуплено, промаркировано и расставлено 1466 контейнеров для раздельного накопления ТКО |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435) |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 39810,24144 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 32001,98903 тыс. руб.;- за счет средств областного бюджета - 323,25241 тыс. руб.;- за счет средств бюджета города Орла - 7485,0 тыс. руб.,из них по годам:- 2022 год - 34410,24144 тыс. руб., в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 32001,98903 тыс. руб.;- за счет средств областного бюджета - 323,25241 тыс. руб.;- за счет средств бюджета города Орла - 2085,0 тыс. руб.;- 2023 год - 2700,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Орла;- 2024 год - 2700,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Орла |
| (в ред. Постановления Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655) |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с ТКО относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством на территории города Орла должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО (далее - контейнерные площадки) и специальные площадки для накопления КГО (далее - специальные площадки).

Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Складирование КГО должно осуществляться в бункеры.

В настоящее время на территории города Орла имеется 185 мест (площадок) накопления ТКО, обслуживающих жителей индивидуального жилого сектора, из них не соответствует указанным требованиям - 111. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории города Орла. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их эксплуатации.

В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по обустройству контейнерных и специальных площадок.

2. Цель и задачи Программы и значения

показателей результата, характеризующих их

(в ред. Постановления Администрации города Орла

от 10.10.2022 N 5655)

Цель Программы - создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла.

Задачи Программы:

1. Обустройство контейнерных площадок.

2. Обустройство контейнерных площадок с местами для накопления КГО.

3. Обустройство специальных площадок для накопления КГО.

4. Развитие инфраструктуры раздельного накопления ТКО на территории города Орла.

В результате выполнения Программы ожидается:

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

1. Приведение в надлежащее состояние 35 контейнерных площадок.

(п. 1 в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

2. Обустройство 14 контейнерных площадок с местами для накопления КГО.

(п. 2 в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

3. Обустройство 13 специальных площадок для накопления КГО.

(п. 3 в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

4. Закупка, маркировка и расстановка 1466 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

(п. 4 в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в [приложении](#P556).

3. Общепрограммная деятельность

(в ред. Постановления Администрации города Орла

от 25.08.2023 N 4435)

В рамках Программы реализуются мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО городе Орле, которые включают в себя:

- устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к 35 контейнерным площадкам, 14 контейнерным площадкам с местами для накопления КГО и 13 специальным площадкам для накопления КГО;

- закупку и установку 8 бункеров для накопления КГО;

- закупку, маркировку и расстановку 1466 контейнеров для раздельного накопления ТКО;

- сбор и транспортировка вышедших из строя контейнеров для раздельного накопления ТКО.

Перечень

контейнерных и специальных площадок,

подлежащих обустройству в городе Орле

в 2022 - 2024 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Местоположение площадки | Тип площадки | Размеры площадки, м | Наименование работ |
| 2022 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |
| 1. | Волжская ул., 13а | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 2. | Переходный пер., 1 - Полевая ул. | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 3. | Южный пер. - Мичурина ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |
| 4. | Достоевского ул., 16 | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство ограждения, подъездных путей |
| 5. | Кирпичный пр., 10 | контейнерная площадка на 5 контейнеров | 13,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 6. | Поселковая ул. - Степная ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 7. | Степная ул., 1 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 3,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |
| 8. | Волжская ул. - Ручейная ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 9. | Михалицына ул., 20 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 10. | Михалицына ул., 46 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 11. | Сувенирный пер., 1 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 3,0 x 3,0 | устройство подъездных путей |
| 12. | Южный пер., 105 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |
| 13. | Генерала Родина ул., 50 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 14. | Матросова пер., 9 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 15. | Пархоменко ул., 2 | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 16. | Скворцова ул. - Полесская ул. | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 17. | г. Орел | - | - | маркировка и расстановка 362 контейнеров для раздельного накопления ТКО |
| 18. | г. Орел | - | - | Закупка, маркировка и расстановка 1104 контейнеров для раздельного накопления ТКО |
| 2023 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |
| 19. | 1-я Курская ул., 161 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 6,0 x 2,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 20. | 4-я Курская ул. - Речной пер. | контейнерная площадка на 1 бункер | 5,0 x 4,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 21. | Новосильская ул., 163 | контейнерная площадка на 1 бункер | 3,5 x 4,0 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера |
| 22. | Пушкина ул. - Белинского ул. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 7,5 x 2,0 | устройство ограждения |
| 23. | Пушкина ул. - Культурный пер. | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,0 x 2,0 | устройство ограждения |
| 24. | Тульская ул. - Переходный пер. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 7,5 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 25. | Тульская ул. (район УПК) | специальная площадка на 1 бункер | 5,0 x 4,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |
| 26. | Колхозная ул. - Чайкиной ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 7,0 x 5,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 27. | Поселковая ул. - 6-й Орловской Дивизии ул. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 5,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 28. | Степная ул., 1 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 4,0 x 2,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 29. | Яблочная ул., 40 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 3,0 x 2,0 | устройство основания, ограждения |
| специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 5,0 x 4,0 | - устройство основания, ограждения;- закупка и установка 1 бункера |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |
| 30. | Германо ул., 1 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 9,0 x 5,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера. |
| 31. | Рябиновая ул., 13 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 7,0 x 5,0 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |
| 32. | Коммуны ул., 19 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,0 x 2,0 | устройство ограждения, подъездных путей |
| 33. | Техническая ул., 31 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 9,0 x 5,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 34. | Левый Берег реки Оки ул., 111 | контейнерная площадка на 4 контейнера | 7,0 x 2,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 35. | Наугорское ш., 50 | контейнерная площадка на 5 контейнеров | 10,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 36. | г. Орел | - | - | сбор и транспортировка вышедших из строя контейнеров для раздельного накопления ТКО |
| 2024 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |
| 37. | Контактная ул. - Крестьянская ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера |
| 38. | Медведева ул., 81 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 39. | Молдавская ул., 2 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 40. | Новосильская ул., 104 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера |
| 41. | Пушкина ул., 186 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 42. | Пушкина ул., 189 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 43. | Смоленская ул., 78 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |
| 44. | Гоголя ул., 1 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | ремонт ограждения |
| 45. | Красина ул., 34 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 46. | Линейная ул. - Скульптурная ул. (в районе ПГК "Ангар") | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 47. | Лавровский пер., 3 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера |
| 48. | Песковская ул., 12а | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера |
| 49. | Писарева ул. - Ореховый пер. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 50. | Половецкая ул. - Половецкий пер. | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера |
| 51. | Половецкий пер., 1 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей;- закупка и установка 1 бункера |
| 52. | Свердлова ул., 50 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |
| 53. | Благининой ул., 1 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | ремонт подъездных путей |
| 54. | Германо ул. - Дениса Давыдова ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 55. | Катукова ул. - Калинникова ул. | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 56. | Кустова ул., 1 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 57. | Никольская ул., 2 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |
| 58. | Пархоменко ул., 2 | контейнерная площадка на 2 контейнера и 1 бункер | 4,0 x 5,5 | устройство ограждения |
| 59. | Максима Горького ул., д. 116 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 x 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |

4. Срок реализации Программы

Программа разработана на 3 года. Срок ее реализации - 2022 - 2024 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

5. Общий объем ресурсов, необходимый

для реализации Программы

Источник финансирования - бюджет города Орла.

Общий объем финансирования Программы составляет 39810,24144 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 32001,98903 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета - 323,25241 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Орла - 7485,0 тыс. руб.;

из них по годам:

- 2022 год - 34410,24144 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 32001,98903 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета - 323,25241 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Орла - 2085,0 тыс. руб.;

- 2023 год - 2700,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Орла;

- 2024 год - 2700,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Орла.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

Всего за весь срок реализации Программы будет:

- приведено в надлежащее состояние 35 контейнерных площадок: в 2022 году - 11, в 2023 году - 12, в 2024 году - 12;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

- обустроено 14 контейнерных площадок с местами для накопления КГО: в 2022 году - 5, в 2023 году - 4, в 2024 году - 5;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

- обустроено 13 специальных площадок для накопления КГО: в 2022 году - 0, в 2023 году - 4, в 2024 году - 9;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

- закуплено и установлено 8 бункеров для накопления КГО: в 2022 году - 0, в 2023 году - 4, в 2024 году - 4;

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

- промаркировано и расставлено 362 контейнера для раздельного накопления ТКО;

(абзац введен Постановлением Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

- закуплено, промаркировано и расставлено 1104 контейнера для раздельного накопления ТКО.

(абзац введен Постановлением Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

6. Механизмы реализации Программы

Формирование перечня контейнерных и специальных площадок для включения в Программу, состава и объема работ осуществляется управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является МКУ "ОМЗ г. Орла".

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

МКУ "ОМЗ г. Орла" является заказчиком производства работ.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

На МКУ "ОМЗ г. Орла" возлагаются обязанности по:

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;

- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.

МКУ "ОМЗ г. Орла" несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

В целях эффективного управления и пообъектного контроля за реализацией Программы управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

По результатам мониторинга управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

(в ред. Постановления Администрации города Орла от 12.07.2022 N 3885)

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

Соисполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла, которое реализует следующие функции:

(абзац введен Постановлением Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655; в ред. Постановления Администрации города Орла от 25.08.2023 N 4435)

- участвует в разработке Программы и формировании перечня мероприятий Программы;

(абзац введен Постановлением Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

- участвует в реализации мероприятий Программы;

(абзац введен Постановлением Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

- координирует деятельность ответственного исполнителя мероприятий Программы в пределах своей компетенции.

(абзац введен Постановлением Администрации города Орла от 10.10.2022 N 5655)

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит санитарно-экологическое состояние территорий муниципального образования "Город Орел".

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Обустройство мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов на территории

города Орла в 2022 - 2024 годах"

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБУСТРОЙСТВО

МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА В 2022 - 2024 ГОДАХ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановления Администрации города Орлаот 25.08.2023 N 4435) |  |

Главный распорядитель бюджетных средств - управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Единица измерения | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Коэффициент значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1) | Объем финансовых средств, тыс. руб. | Целевые индикаторы |
| значение | год достижения |
| всего по Программе | 2022 | 2023 | 2024 |
| Программная составляющая, всего | тыс. руб. | x | x | x | 1 | 39810,24144 | 34410,24144 | 2700,0 | 2700,0 | x | x |
| в том числе:бюджет города Орла | тыс. руб. | x | x | x | x | 7485,0 | 2085,0 | 2700,0 | 2700,0 | x | x |
| областной бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 323,25241 | 323,25241 | 0 | 0 | x | x |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 32001,98903 | 32001,98903 | 0 | 0 | x | x |
| Цель - создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла | тыс. руб. | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| Название показателей результата цели:1. Приведение в надлежащее состояние контейнерных площадок | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ "ОМЗ г. Орла" | ежегодно | x | x | x | x | x | 46 | 2024 |
| 2. Обустройство контейнерных площадок с местами для накопления КГО | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ "ОМЗ г. Орла" | ежегодно | x | x | x | x | x | 16 | 2024 |
| 3. Обустройство специальных площадок для накопления КГО | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ "ОМЗ г. Орла" | ежегодно | x | x | x | x | x | 20 | 2024 |
| 4. Закупка, маркировка и расстановка контейнеров для раздельного накопления ТКО | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ "ОМЗ г. Орла" | x | x | x | x | x | x | 1466 | 2022 |
| Задача 1Обустройство контейнерных площадок | тыс. руб. | x | x | x | 1 | 2481,0 | 620,0 | 991,0 | 870,0 | x | x |
| в том числе:бюджет города Орла | тыс. руб. | x | x | x | x | 2481,0 | 620,0 | 991,0 | 870,0 | x | x |
| областной бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| Мероприятие 1.1Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к контейнерным площадкам | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | 35 | 11 | 12 | 12 | 35 | 2024 |
| Задача 2Обустройство контейнерных площадок с местами для накопления КГО | тыс. руб. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | 2385,0 | 737,0 | 798,0 | 850,0 | x | 2024 |
| в том числе:бюджет города Орла | тыс. руб. | x | x | x | x | 2385,0 | 737,0 | 798,0 | 850,0 | x | x |
| областной бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| Мероприятие 2.1Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к контейнерным площадкам с местами для накопления КГО | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2024 |
| Задача 3Обустройство специальных площадок для накопления КГО | тыс. руб. | x | x | x | 1 | 1643,0 | 0 | 663,0 | 980,0 | x | x |
| в том числе:бюджет города Орла | тыс. руб. | x | x | x | x | 1643,0 | 0 | 663,0 | 980,0 | x | x |
| областной бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| Мероприятие 3.1Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к специальным площадкам для накопления КГО | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2024 |
| Мероприятие 3.2Закупка и установка бункеров для накопления КГО | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2024 |
| Задача 4Развитие инфраструктуры раздельного накопления ТКО на территории города Орла | тыс. руб. | x | x | x | 1 | 33301,24144 | 33053,24144 | 248,0 | 0 | x | x |
| в том числе:бюджет города Орла | тыс. руб. | x | x | x | x | 976,0 | 728,0 | 248,0 | 0 | x | x |
| областной бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 323,25241 | 323,25241 | 0 | 0 | x | x |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 32001,98903 | 32001,98903 | 0 | 0 | x | x |
| Мероприятие 4.1Клеймение и расстановка контейнеров для раздельного накопления ТКО | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | 362 | 362 | 0 | 0 | 362 | 2022 |
| Мероприятие 4.2Закупка, маркировка и расстановка контейнеров для раздельного накопления ТКО (софинансирование) | шт. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | 1104 | 1104 | 0 | 0 | 1104 | 2022 |
| Мероприятие 4.3Сбор и транспортировка вышедших из строя контейнеров для раздельного накопления ТКО | тыс. руб. | аналоговый метод | акты выполненных работ | ежегодно | 1 | 248 | 0 | 248,0 | 0 | x | 2023 |
| ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе | тыс. руб. | x | x | x | x | 39810,24144 | 34410,24144 | 2700,0 | 2700,0 | x | x |
| в том числе:бюджет города Орла | тыс. руб. | x | x | x | x | 7485,0 | 2085,0 | 2700,0 | 2700,0 | x | x |
| областной бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 323,25241 | 323,25241 | 0 | 0 | x | x |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | x | x | x | x | 32001,98903 | 32001,98903 | 0 | 0 | x | x |