## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

16 сентября 2025	      	                        № 5342

Орёл

О проведении капитального ремонта крыши                        многоквартирного дома № 128 по улице Октябрьская в городе Орле

Во исполнение части 6.1 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 17.08.2023 
№ 588 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2024-2026 годах», на основании протокола внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла от 12.09.2025 № 17, с целью ликвидации последствий аварии, связанной с повреждением крыши и затоплением жилых помещений в результате штормового ветра и ливневых дождей, администрация города Орла постановляет:

- МКУ «Жилищное управление г. Орла» (Н.Ф. Соколова) в течение 3 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить необходимые документы в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» для проведения работ по капитальному ремонту крыши в рамках устранения последствий аварии в многоквартирном доме по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 128.

- В рамках устранения последствий аварии утвердить следующий перечень работ и услуг по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 128:

2.1. разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши;

2.2. проверка достоверности сметной стоимости выполняемых работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

2.3. осуществление строительного контроля;

2.4. капитальный ремонт крыши многоквартирного дома.

3. Утвердить срок завершения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома декабрь 2025 года.

4. Определить, что стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома должна соответствовать нормативной (предельной) стоимости капитального ремонта, установленной разделом 9 областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Конкретная стоимость капитального ремонта крыши в многоквартирном доме, определится на основании утверждённой в установленном порядке проектно-сметной документации.

Финансирование работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома осуществить за счёт средств собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 128, которые формируют фонд капитального ремонта на счёт регионального оператора.

5. Территориальному управлению по Советскому району администрации города Орла (М.Г. Дохнадзе) уведомить собственников помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
о принятом администрацией города Орла решении.

6. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 03.07.2025 № 3801 «О проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел».

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла С.Н. Филатова, начальника МКУ «Жилищное управление г. Орла» Н.Ф. Соколову.

Мэр города Орла                                                                                   Ю.Н. Парахин