## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

- 10 октября 2022 							№ 5655

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20.07.2021 № 2987 «Об утверждении ведомственной целевой программы

«Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах»

В целях актуализации перечня мероприятий ведомственной целевой программы «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 20.07.2021 № 2987 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах»:

1.1. В строке 5 Паспорта ведомственной целевой программы «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах» слова «Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее – МКУ «УКХ г. Орла»)» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (далее – МКУ «ОМЗ г. Орла»)».

1.2. В Паспорте ведомственной целевой программы «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах» после строки 5 вставить строку следующего содержания:

«

| Соисполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла |
| --- | --- |

Д».

1.3. Строки 6, 7 и 8 Паспорта ведомственной целевой программы «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Приведение мест (площадок) накопления ТКО в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21). - Обустройство контейнерных площадок с местами для накопления крупногабаритных отходов (далее – КГО). - Обустройство специальных площадок для накопления КГО. - Развитие инфраструктуры раздельного накопления ТКО на территории города Орла |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | - Приведены в надлежащее состояние 46 контейнерных площадок для накопления ТКО. - Обустроено 16 контейнерных площадок с местом накопления КГО. - Обустроено 20 специальных площадок для накопления КГО. - Закуплено, промаркировано и расставлено 1466 контейнеров для раздельного накопления ТКО |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 39 810,24144 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 32 001,98903 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета – 323,25241 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Орла – 7 485,0 тыс. руб., из них по годам: - 2022 год – 34410,24144 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 32 001,98903 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета – 323,25241 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Орла – 2 085,0 тыс. руб.; - 2023 год – 2 700,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Орла; - 2024 год – 2 700,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Орла. |

Д».

1.4. Раздел 2 «Цель и задачи Программы и значения показателей результата, характеризующих их» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Программы и значения показателей результата, характеризующих их

Цель Программы - создание и содержание мест (площадок) накопления  ТКО на территории города Орла.

Задачи Программы:

- Обустройство контейнерных площадок.

- Обустройство контейнерных площадок с местами для накопления КГО.

- Обустройство специальных площадок для накопления КГО.

- Развитие инфраструктуры раздельного накопления  ТКО на территории города Орла.

В результате выполнения Программы ожидается:

- Приведение в надлежащее состояние 46 контейнерных площадок.

- Обустройство 16 контейнерных площадок с местами для накопления КГО.

- Обустройство 20 специальных площадок для накопления КГО.

- Закупка, маркировка и расстановка 1466 контейнеров для раздельного  накопления ТКО.

Плановые показатели реализации и объёмы финансирования Программы приведены в приложении.».

1.5. Раздел 3. «Общепрограммная деятельность» изложить в следующей редакции:

- «3. Общепрограммная деятельность

В рамках Программы реализуются мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО городе Орле, которые включают в себя:

–  устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к 46 контейнерным  площадкам, 16 контейнерным площадкам с местами для накопления КГО и 20 специальным площадкам для накопления КГО;

–  закупку и установку 13 бункеров для накопления КГО;

–  закупку, маркировку и расстановку 1466 контейнеров для раздельного  накопления ТКО.

Перечень

контейнерных и специальных площадок, подлежащих обустройству в городе Орле в 2022 - 2024 годах

| № п/п | Местоположение площадки | Тип площадки | Размеры площадки, м | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |  |  |  |  |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Волжская ул., 13а | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Переходный пер., 1 – Полевая ул. | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Южный пер. – Мичурина ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Достоевского ул., 16 | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство ограждения, подъездных путей |
|  | Кирпичный пр., 10 | контейнерная площадка на 5 контейнеров | 13,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Поселковая ул. – Степная ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Степная ул., 1 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 3,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Волжская ул. – Ручейная ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Михалицына ул., 20 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Михалицына ул., 46 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Сувенирный пер., 1 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 3,0 х 3,0 | устройство подъездных путей |
|  | Южный пер., 105 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Генерала Родина ул., 50 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Матросова пер., 9 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Пархоменко ул., 2 | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Скворцова ул. – Полесская ул. | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| 2023 |  |  |  |  |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | 3-я Курская, 79 | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Абрамова и Соколова ул., 96 - Летний пер. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Абрамова и Соколова ул. - Молдавская ул. | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Гайдара ул., 34 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Лесопильная ул. – Полевая ул. | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Прядильная ул., 11 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Пушкина ул. – Культурный пер. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство ограждения |
|  | Пушкина ул. – Белинского ул. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство ограждения |
|  | Тульская ул. – Переходный пер. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Фомина ул., 103 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | 2-я Пушкарная, 109 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Брянская ул., 34 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Заречная ул., 2 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Калинина ул., 12 | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Колхозная ул. – Чайкиной ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Поселковая ул. - 6-й Орловской Дивизии ул. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Яблочная ул., 40 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения |
|  | Панчука ул., 85 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Верхнее-Щекотихинский пер., 9 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 3,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Верхнее-Щекотихинский пер., 25 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 3,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Германо ул., 1 | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Михалицына ул., 103 | контейнерная площадка на 1 контейнер | 3,0 х 3,0 | ремонт ограждения |
|  | Московское ш., 101 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Рябиновая ул., 13 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Кольцевая ул. – Политехнический пер. | контейнерная площадка на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Коммуны ул., 19 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство ограждения, подъездных путей |
|  | Техническая ул., 31 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Максима Горького ул., 116 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Наугорское ш., 50 | контейнерная площадка на 5 контейнеров | 13,0 х 3,0 | устройство ограждения |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
| 2024 |  |  |  |  |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Контактная ул. – Крестьянская ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 контейнера и 1 бункер | 9,5 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Медведева ул., 81 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Молдавская ул., 2 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Новосильская ул., 104 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Пушкина ул., 186 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Пушкина ул., 189 | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Смоленская ул., 78 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство ограждения, подъездных путей |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Гоголя ул., 1 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | ремонт ограждения |
|  | Красина ул., 34 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Линейная ул.– Скульптурная ул. (в районе ПГК «Ангар») | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Лавровский пер., 3 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Песковская ул., 12а | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Писарева ул. – Ореховый пер. | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Половецкая ул. – Половецкий пер. | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Половецкий пер., 1 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | - устройство основания, ограждения, подъездных путей; - закупка и установка 1 бункера |
|  | Свердлова ул., 50 | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СЕВЕРНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Благининой ул., 1 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | ремонт подъездных путей |
|  | Германо ул. - Дениса Давыдова ул. | контейнерная площадка с местом для накопления КГО на 2 бункера | 10,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей; |
|  | Катукова ул. – Калинникова ул. | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  |  | специальная площадка для накопления КГО на 1 бункер | 4,0 х 5,5 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Кустова ул., 1 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Никольская ул., 2 | контейнерная площадка на 3 контейнера | 8,0 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |
|  | Левый берег р. Оки ул., 111 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | Максима Горького ул., д. 116 | контейнерная площадка на 2 контейнера | 5,5 х 3,0 | устройство основания, ограждения, подъездных путей |
|  | г. Орел | - | - | маркировка и расстановка 362 контейнеров для раздельного накопления ТКО |
|  | г. Орел | - | - | Закупка, маркировка и расстановка 1104 контейнеров для раздельного накопления ТКО |

М   ».

1.6. Абзацы 2, 4, 5, 6 раздела 5 «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 39 810,24144 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 32 001,98903 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 323,25241 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Орла – 7 485,0 тыс. руб.,

из них по годам:

- 2022 год – 34410,24144 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 32 001,98903 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 323,25241 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Орла – 2 085,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 2 700,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Орла;

- 2024 год – 2 700,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Орла.

– приведено в надлежащее состояние  46 контейнерных площадок: в 2022 году – 11, в 2023 году – 23, в 2024 году – 12;

- обустроено 16 контейнерных площадок с местами для накопления КГО: в 2022 году – 5, в 2023 году – 6, в 2024 году – 5;

- обустроено 20 специальных площадок для накопления КГО: в 2022 году – 0, в 2023 году – 11, в 2024 году – 9;

- закуплено и установлено 13 бункеров для накопления КГО: в 2022 году – 0, в 2023 году – 9, в 2024 году – 4;».

1.7. В разделе 5 «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы» после абзаца 6 вставить абзацы следующего содержания:

«– промаркировано и расставлено 362 контейнера для раздельного накопления ТКО

– закуплено, промаркировано и расставлено 1104 контейнера для раздельного накопления ТКО.».

1.8. Раздел 6 «Механизмы реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«Соисполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла, которое реализует следующие функции:

- участвует в разработке Программы и формировании перечня мероприятий Программы;

- участвует в реализации мероприятий Программы;

- координирует деятельность ответственного исполнителя мероприятий Программы в пределах своей компетенции.».

1.9. Приложение к ведомственной целевой программе «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах» изложить в новой редакции (приложение).

1.10. По тексту постановления слова МКУ «УКХ г. Орла» заменить словами «МКУ «ОМЗ г. Орла».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла                        (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла от 12.07.2022 № 360 на первого заместителя Мэра города Орла.

Мэр города Орла                                                                               Ю.Н. Парахин

- Приложение

к постановлению

администрации города Орла

от 10 октября 2022 № 5655

- Приложение

к ведомственной целевой программе

«Обустройство мест (площадок) накопления

твёрдых коммунальных отходов на территории

города Орла в 2022 - 2024 годах»

Плановые показатели реализации и объёмы финансирования ведомственной целевой программы

«Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла

в 2022 - 2024 годах»

Главный распорядитель бюджетных средств - управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла

| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Единица изме рения | Методика расчёта | Источник информа ции | Периодичность сбора | Коэффици ент значимости цели/ задачи/ мероприятия (0 - 1) | Объём финансовых средств, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год достижения |
|  |  |  |  |  |  | всего по Программе | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Программная составляющая, всего | тыс. руб. | х | х | х | 1 | 39810,24144 | 34410,24144 | 2700,0 | 2700,0 | х | х |
| в том числе: бюджет города Орла | тыс. руб. | x | x | x | х | 7485,0 | 2 085,0 | 2700,0 | 2700,0 | х | х |
| областной бюджет | тыс. руб. | x | x | x | х | 323,25241 | 323,25241 | 0 | 0 | х | х |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | x | x | x | х | 32001,98903 | 32001,98903 | 0 | 0 | х | х |
| Цель – создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла | тыс. руб. | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
| Название показателей результата цели: - Приведение в надлежащее состояние контейнерных площадок | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ «ОМЗ г. Орла» | ежегодно | х | х | х | х | х | 46 | 2024 |
| - Обустройство контейнерных площадок с местами для накопления КГО | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ «ОМЗ г. Орла» | ежегодно | х | х | х | х | х | 16 | 2024 |
| - Обустройство специальных площадок для накопления КГО | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ «ОМЗ г. Орла» | ежегодно | х | х | х | х | х | 20 | 2024 |
| - Закупка, маркировка и расстановка контейнеров для раздельного накопления ТКО | шт. | Внутриведомственная отчетность | МКУ «ОМЗ г. Орла» | х | х | х | х | х | х | 1466 | 2022 |
| Задача 1 Обустройство контейнерных площадок | тыс. руб. | х | х | х | 1 | 2570,0 | 620,0 | 1080,0 | 870,0 | х | х |
| в том числе: бюджет города Орла | тыс. руб. | х | х | х | х | 2570,0 | 620,0 | 1080,0 | 870,0 | х | х |
| областной бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| Мероприятие 1.1 Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к контейнерным площадкам | шт. | аналоговый метод | акты выполнен ных работ | ежегодно | 1 | 46 | 11 | 23 | 12 | 46 | 2024 |
| Задача 2 Обустройство контейнерных площадок с местами для накопления КГО | тыс. руб. | аналоговый метод | акты выполнен ных работ | ежегодно | 1 | 2467,0 | 737,0 | 880,0 | 850,0 | х | 2024 |
| в том числе: бюджет города Орла | тыс. руб. | х | х | х | х | 2467,0 | 737,0 | 880,0 | 850,0 | х | х |
| областной бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| Мероприятие 2.1 Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к контейнерным площадкам с местами для накопления КГО | шт. | аналоговый метод | акты выполнен ных работ | ежегодно | 1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 2024 |
| Задача 3 Обустройство специальных площадок для накопления КГО | тыс. руб. | х | х | х | 1 | 1720,0 | 0 | 740,0 | 980,0 | х | х |
| в том числе: бюджет города Орла | тыс. руб. | х | х | х | х | 1720,0 | 0 | 740,0 | 980,0 | х | х |
| областной бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| Мероприятие 3.1 Устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей к специальным площадкам для накопления КГО | шт. | аналоговый метод | акты выполнен ных работ | ежегодно | 1 | 20 | 0 | 11 | 9 | 20 | 2024 |
| Мероприятие 3.2 Закупка и установка бункеров для накопления КГО | шт. | аналоговый метод | акты выполнен ных работ | ежегодно | 1 | 13 | 0 | 9 | 4 | 13 | 2024 |
| Задача 4 Развитие инфраструктуры раздельного накопления ТКО на территории города Орла | тыс. руб. | х | х | х | 1 | 33053,24144 | 33053,24144 | 0 | 0 | х | х |
| в том числе: бюджет города Орла | тыс. руб. | х | х | х | х | 728,0 | 728,0 | 0 | 0 | х | х |
| областной бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 323,25241 | 323,25241 | 0 | 0 | х | х |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 32001,98903 | 32001,98903 | 0 | 0 | х | х |
| Мероприятие 4.1 Клеймение и расстановка контейнеров для раздельного накопления ТКО | шт. | аналоговый метод | акты выполнен ных работ | ежегодно | 1 | 362 | 362 | 0 | 0 | 362 | 2022 |
| Мероприятие 4.2 Закупка, маркировка и расстановка контейнеров для раздельного накопления ТКО (софинансирование) | шт. | аналоговый метод | акты выполнен ных работ | ежегодно | 1 | 1104 | 1104 | 0 | 0 | 1104 | 2022 |
| ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе | тыс. руб. | х | х | х | х | 39810,24144 | 34410,24144 | 2700,0 | 2700,0 | х | х |
| в том числе: бюджет города Орла | тыс. руб. | х | х | х | х | 7485,0 | 2085,0 | 2700,0 | 2700,0 | х | х |
| областной бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 323,25241 | 323,25241 | 0 | 0 | х | х |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 32001,98903 | 32001,98903 | 0 | 0 | х | х |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла                                                                                                                          А.В. Мельников