Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2018 г. N 763

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА"

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановления Правительства Орловской области от 31.08.2017 N 372 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Формирование современной городской среды на территории Орловской области" на 2018 - 2022 годы", руководствуясь Уставом города Орла, постановлением Администрации города Орла от 28.10.2013 N 4849 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла", администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Орла" (приложение).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина, заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла

А.С.МУРОМСКИЙ

# Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 16 февраля 2018 г. N 763

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА"

## Паспорт

муниципальной программы "Формирование современной

городской среды на территории города Орла"

| Наименование муниципальной программы | "Формирование современной городской среды на территории города Орла" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Соисполнители Программы | Управление градостроительства администрации города Орла; Территориальные управления по районам администрации города Орла; Муниципальное казенное учреждение "Объединенный муниципальный заказчик города Орла"; Управление культуры администрации города Орла; Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской парк культуры и отдыха" (МАУК "Городской парк культуры и отдыха"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский парк" (МБУК "Детский парк"); Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла; Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла; Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий. Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий. Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства. Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел". Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Орел" с применением механизма прямого участия граждан, а также развитие культурной сферы муниципального образования "Город Орел" |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее также - общественные территории, общественные пространства) и иных территорий города Орла. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. 3. Развитие культурной сферы муниципального образования "Город Орел" |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий. 3. Количество благоустроенных общественных территорий. 4. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. 5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. 6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел". 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле |
| Этапы и сроки реализации Программы | I этап - 2018 - 2023 годы. II этап - 2024 - 2030 годы |
| Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 2567275,47416 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 2129875,17727 тыс. рублей; II этап: 2024 - 247813,16566 тыс. рублей, 2025 - 96101,89898 тыс. рублей (93485,23228 + 2616,6667), 2026 - 93485,23228 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства предоставленной субсидии из областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 638637,16344 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 557268,78801 тыс. рублей, II этап: 2024 - 81368,37543 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла - 50901,73455 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 36521,08800 тыс. рублей, II этап: 2024 - 4559,97988 тыс. рублей, 2025 - 6218,66667 тыс. рублей (3602,00 + 2616,66667), 2026 - 3602,00 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства Дорожного фонда Орловской области - 751559,38013 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 473499,58996 тыс. рублей, II этап: 2024 - 100090,99025 тыс. рублей, 2025 - 88984,39996 тыс. рублей, 2026 - 88984,39996 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства Дорожного фонда города Орла - 8825,96818 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 6017,28344 тыс. рублей, II этап: 2024 - 1011,02010 тыс. рублей, 2025 - 898,83232 тыс. рублей, 2026 - 898,83232 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации - 3097,300 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 2064,500 тыс. рублей, II этап: 2024 - 1032,800 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла, - 1106930,66986 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 1047180,66986 тыс. рублей, II этап: 2024 - 59750,000 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. По направлениям расходования бюджетных средств: 1) Осуществление работ по благоустройству дворовых территорий. Общий объем средств - 1003618,10808 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 706968,06614 тыс. рублей, II этап: 2024 - 109679,57738 тыс. рублей, 2025 - 93485,23228 тыс. рублей, 2026 - 93485,23228 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства предоставленной субсидии из областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 192851,41743 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 192851,41743 тыс. рублей, II этап: 2024 - 4871,28503 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла - 38186,79931 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 27276,51731 тыс. рублей, II этап: 2024 - 3706,282 тыс. рублей, 2025 - 3602,00000 тыс. рублей, 2026 - 3602,00000 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства Дорожного фонда Орловской области - 760385,34831 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 473499,58996 тыс. рублей, II этап: 2024 - 100090,99025 тыс. рублей, 2025 - 88984,39996 тыс. рублей, 2026 - 88984,39996 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства Дорожного фонда города Орла - 8825,96818 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 6017,28344 тыс. рублей, II этап: 2024 - 1011,02010 тыс. рублей, 2025 - 898,83232 тыс. рублей, 2026 - 898,83232 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла, - 7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 7323,25800 тыс. рублей, II этап: 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. 2) Осуществление работ по благоустройству общественных территорий. Общий объем средств - 449300,64412 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 369414,18917 тыс. рублей, II этап: 2024 - 77269,78828 тыс. рублей, 2025 - 2616,66667 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства предоставленной субсидии областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 440914,46098 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 364417,37058 тыс. рублей, II этап: 2024 - 76497,09040 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла - 8386,18314 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 4996,81859 тыс. рублей, II этап: 2024 - 772,69788 тыс. рублей, 2025 - 2616,66667 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. 3) Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Общий объем средств - 6617,867 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 5504,067 тыс. рублей, II этап: 2024 - 1113,80 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации - 3097,300 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 2064,500 тыс. рублей, II этап: 2024 - 1032,800 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла - 3520,56700 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 3439,567 тыс. рублей, II этап: 2024 - 81,000 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. 4) Развитие культурной сферы города Орла. Общий объем средств - 1107738,85496 тыс. руб., в том числе по годам: I этап - 1047988,85496 тыс. рублей, II этап: 2024 - 59750,0000 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета в целях развития культурной сферы города Орла, - 1106930,66986 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 1047180,66986 тыс. рублей, II этап: 2024 - 59750,0000 тыс. рублей, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла - 808,1851 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 808,1851 тыс. рублей, II этап: 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет |
| Достигнутые и ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу в I этапе составило 446, в 2024 году - 0, в 2025 году - 0, в 2026 году - 0, в 2027 - 0, в 2028 - 0, в 2029 - 0, в 2030 - 0. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий за весь период реализации Программы составит не менее 342 дворовых территорий, в том числе по годам: в I этапе - 318, в 2024 году - 24, в 2025 году - 0, в 2026 году - 0, в 2027 - 0, в 2028 - 0, в 2029 - 0, в 2030 - 0. 3. Количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации Программы составит 17 единиц, в том числе по годам: в I этапе - 14, в 2024 году - 2, в 2025 - 1, в 2026 году - 0, в 2027 - 0, в 2028 - 0, в 2029 - 0, в 2030 - 0. 4. Количество разработанных проектных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 4. 5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 17 общественных территорий, в том числе по годам: в I этапе - 16, в 2024 году - 1, в 2025 году - 0, в 2026 году - 0, в 2027 - 0, в 2028 - 0, в 2029 - 0, в 2030 - 0. 6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел" не позднее 2020 года составит 100%. 7. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле, до 30%, в том числе по годам: 1 этап - до 25%, 2024 - до 30% |

## Раздел 1. Общая характеристика

сферы реализации муниципальной программы

В городе Орле в настоящее время более 1900 дворовых территорий многоквартирных домов, площадь земель общего пользования составляет более 1000 га. Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами муниципальных общественных территорий города Орла не соответствует современным требованиям, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых и общественных территорий. Недостаточно парковочных мест для автомобилей, не хватает оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Общественные и дворовые территории в городе Орле с годами теряют свой облик.

Проблемы благоустроенности дворовых зон, зон массового отдыха и общественных территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме из-за недостаточного финансирования.

Проект "Формирование комфортной городской среды" - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.д.).

Настоящая Программа разрабатывается с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением города Орла в соответствии с:

- паспортом федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. N 3;

- указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы";

- постановлением Администрации города Орла от 07.11.2013 N 5083 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Орла".

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории - это площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры и иное.

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, не капитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу устанавливается постановлением Администрации города Орла от 16.08.2017 N 3605 "Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы" и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018 - 2024 годы".

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках Программы направлены на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности благоустраиваемых территорий, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Реализация Программы позволит улучшить условия городской среды, повысить комфортность проживания и отдыха населения города Орла, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

## Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации Программы, цели, задачи Программы

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Орла" является одним из важнейших направлений деятельности администрации города Орла.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены на основании приоритетов государственной политики в рамках реализации федерального проекта "Формирование современной городской среды". Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан являются важнейшими направлениями социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городе Орле федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городе Орле мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целью Программы является кардинальное повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Орел" с применением механизма прямого участия граждан, а также развитие культурной сферы муниципального образования "Город Орел".

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее также - общественные территории, общественные пространства) и иных территорий города Орла.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

3. Развитие культурной сферы муниципального образования "Город Орел".

Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. Реализация мероприятий позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, благоустроенных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий

Программы, ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется:

- за счет средств предоставленной муниципальному образованию "Город Орел" субсидии на основании заключенного соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, источником формирования которой являются средства федерального бюджета и бюджета Орловской области;

- за счет средств бюджета города Орла;

- за счет средств предоставленной муниципальному образованию "Город Орел" субсидии на основании заключенного соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, источником формирования которой является Дорожный фонд Орловской области;

- за счет средств муниципального Дорожного фонда города Орла;

- за счет средств предоставленной муниципальному образованию "Город Орел" субсидии на основании заключенного соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, источником формирования которой является средства иного межбюджетного трансферта.

Осуществление расходов бюджета города Орла, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансирование которых осуществляется за счет средств предоставленных субсидий, производится путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения).

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Исключение составляет оплата выполненных работ за счет средств субсидии, источником формирования которой является иной межбюджетный трансферт.

Субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования "Город Орел", направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Кардинальное повышение качества и комфорта городской среды планируется достигать посредством реализации следующих основных мероприятий (приложение N 1 к Программе):

Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий.

Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий.

Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.

Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства.

Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел".

Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

Расширенное описание с указанием сроков исполнения основных мероприятий Программы и ответственных исполнителей приведено в приложении N 1 к Программе.

Благоустройство дворовых территорий может быть осуществлено по минимальному перечню видов работ и дополнительному перечню видов работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых территорий, проездов, тротуаров;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек для отдыха и урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведен в приложении N 3 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, приведена в приложении N 4 к Программе и подлежит ежегодному уточнению.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведена в приложении N 5 к Программе и подлежит ежегодному уточнению.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню видов работ осуществляется при условии:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при обеспечении трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню видов работ осуществляется при условии:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при обеспечении трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленными бюджетным законодательством.

## Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы

Программа реализуется в несколько этапов: I этап - 2018 - 2023 годы, II этап - 2024 - 2030 годы.

Целевые показатели Программы установлены в соответствии с федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и государственной программой Орловской области "Формирование современной городской среды на территории Орловской области":

1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу.

2. Количество благоустроенных дворовых территорий.

3. Количество благоустроенных общественных территорий.

4. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.

5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.

6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел".

7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле.

## Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Управление рисками реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы изложены в приложении N 2 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории города Орла".

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии города Орла;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повышения контроля ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.

Для обеспечения реализации Программы постановлением Администрации города Орла от 01.10.2019 N 4168 "Об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Орла" создана и утверждена общественная комиссия, к компетенции которой относится организация голосования по отбору общественных территорий, подведение итогов данного голосования, утверждение перечня дворовых территорий, подлежащих ремонту в течение очередного года реализации Программы. В состав данной комиссии включены представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица.

Муниципальное образование "Город Орел" вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Орловской области, созданной в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 18 ноября 2021 г. N 586 "О межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", в порядке, установленном Межведомственной комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения в порядке, установленном Межведомственной комиссией.

## Приложение N 1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА"

| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Программная составляющая, всего | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | 2018 | 2030 |  | 2564658,80749 | 2129875,17727 | 247813,16566 | 96101,89898 | 93485,23228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 2507547,77143 | 2087336,80583 | 242242,16568 | 88984,39996 | 88984,39996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 57111,03606 | 42538,37144 | 5570,99998 | 7117,44902 | 4500,83232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 2) территориальные управления; администрации города Орла; 3) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" | 2018 | 2030 | 342 благоустроенные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация и проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости - в случае, если земельный участок не прошел государственный кадастровый учет) | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) территориальные управления администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация разработки и утверждения проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1003618,10808 | 706968,06614 | 109679,57738 | 93485,23228 | 93485,23228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 956605,34059 | 673674,26539 | 104962,27528 | 88984,39996 | 88984,39996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 47012,76749 | 33293,80075 | 4717,30210 | 4500,83232 | 4500,83232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 3) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" | 2018 | 2030 | 16 благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Организация разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 446683,97745 | 369414,18917 | 77269,78828 | 2616,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 440914,46098 | 364417,37058 | 76497,09040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 5769,51647 | 4996,81859 | 772,69788 | 2616,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 3) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" | 2018 | 2030 | Не менее 3 разработанных проектно-сметных документаций 17 благоустроенных территорий в целях развития культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1107738,85496 | 1047988,85496 | 59750,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 1106930,66986 | 1047988,85496 | 59750,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 808,1851 | 808,1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла; 3) управление градостроительства администрации города Орла; 4) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 5) управление культуры администрации города Орла; 6) управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла; 7) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла"; 8) МАУК "Городской парк культуры и отдыха"; 9) МБУК "Детский парк" | 2018 | 2030 | Привлечение 30% жителей города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Информирование жителей города Орла о реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" на территории города Орла | управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Организация и проведение регулярных встреч с жителями города Орла по вопросам реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", методическая и информационная поддержка и сопровождение, обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | территориальные управления администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Привлечение граждан и организаций города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Организация проведения рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла"; 3) управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Организация и проведение работ по обеспечению трудового участия жителей и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Организация и проведение работ по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов, а также волонтеров | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Организация и проведение работ по размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации о реализации регионального проекта на территории города Орла с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 4) управление культуры администрации города Орла; 5) МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла"; 6) МАУК "Городской парк культуры и отдыха"; 7) МБУК "Детский парк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 6617,8670 | 5504,0670 | 1113,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 3097,3000 | 2064,5 | 1032,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 3520,56700 | 3439,567 | 81,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел" | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2019 | 2020 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2019 | 2020 | Благоустройство объектов недвижимого имущества в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками (пользователями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## Приложение N 2

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу | ед. | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 318 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | ед. | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел" | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле | % | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ОБРАЗЦЫ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,

ВХОДЯЩИЕ В МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| Рисунок не приводится. | Рисунок не приводится. |
| --- | --- |
| Урна для мусора | Скамья |
| Объем: до 25 л | Длина: до 2,1 м Ширина: до 0,45 м |

| Рисунок не приводится. | Рисунок не приводится. |
| --- | --- |
| Скамейка садовая Классика | Урна металлическая ЯСП-30 |
| Длина: 1,6 м | Объем: 30 л |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ

В МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена с НДС в руб. <*> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой | м | 315,15 |
| 2 | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой | м | 302,78 |
| 3 | Монтаж бортового камня БР 100.30.15 с устройством основания из песка и щебня, засыпкой пазух землей, щебнем | м | 1713,72 |
| 4 | Монтаж бортового камня БР 100.20.8 с устройством основания из песка, засыпкой пазух щебнем, землей | м | 1212,93 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных: покрытия, включая погрузку и перевозку | м3 | 1224,98 |
| 6 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, включая погрузку и перевозку | м2 | 48,10 |
| 7 | Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума | т | 7100,23 |
| 8 | Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Б толщиной 5 см с розливом битума (покрытие дороги) | м2 | 700,92 |
| 9 | Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г толщиной 4 см (покрытие тротуара) | м2 | 666,99 |
| 10 | Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II | м2 | 1200,66 |
| 11 | Засыпка ям черным щебнем фр. 10 - 15 мм | м3 | 6044,44 |
| 12 | Подстилающий слой из песка толщ. 20 см, включая земляные работы | м3 | 1334,50 |
| 13 | Основание дороги из щебня М600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 17 см с доставкой | м2 | 568,46 |
| 14 | Основание дороги из щебня М600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12 см с доставкой | м2 | 410,30 |
| 15 | Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см с доставкой | м2 | 482,29 |
| 16 | Подстилающий слой из песка под тротуары толщ. 10 см | м3 | 1106,87 |
| 17 | Установка светильника с фотореле | шт. | 16323,17 |
| 18 | Установка светильника с заменой выключателей | шт. | 16812,02 |
| 19 | Установка скамьи со спинкой | шт. | 9952,48 |
| 20 | Установка урны металлической | шт. | 5612,04 |
| 21 | Ремонт горловин смотровых колодцев | шт. | 1693,85 |
| 22 | Демонтаж/монтаж деревянного штакетника | м2 | 835,19 |
| 23 | Демонтаж/монтаж металлического ограждения | п. м | 573,85 |
| 24 | Ремонт лестничных сходов | м2 | 2515,71 |
| 25 | Металлическое перильное ограждение | м | 1339,12 |
| 26 | Восстановление ступеней | м | 11704,46 |
| 27 | Укрепление откоса (подпорная стенка) | м3 | 22571,34 |
| 28 | Водоотводные лотки железобетонные с подготовкой основания | п. м | 1692,58 |
| 29 | Водоотводные лотки железобетонные с решеткой | п. м | 3130,79 |
| 30 | Водоотводные лотки железобетонные Б-1-20-50 | п. м | 4235,57 |
| 31 | Дренажные приямки | шт. | 14695,58 |
| 32 | Устройство тротуарной плитки | м2 | 1250,67 |
| 33 | Установка опор, 2-х светильников на опоре, монтаж кабеля в траншее и опоре | опора | 89048,18 |

--------------------------------

<*> Примечание: нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, составлена на 3 кв. 2021 г. Нормативная стоимость будет корректироваться на основании писем Минстроя РФ в соответствии с рекомендуемыми прогнозными индексами изменения сметной стоимости строительства.

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

ВХОДЯЩИХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор: горка, качели, карусель, песочница, турники, гимнастическая лестница) по прайс-листам | мин. набор | 1 | 680820,83 |
| 2 | Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона | м2 | 1 | 3321,54 |
| 3 | Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав | м2 | 1 | 331,38 |
| 4 | Ремонт отмостков оборудования бетоном | м2 | 1 | 804,59 |
| 5 | Ремонт отмостков оборудования асфальтобетоном | м2 | 1 | 839,50 |
| 6 | Монтаж бортового камня БР 100.20.8 с устройством основания из песка и щебня, засыпкой пазух землей | пог. м | 1 | 991,93 |
| 7 | Футбольное поле (покрытие, ограждение, искусственная трава, ворота, лавки - 7 шт.) | м2 | 1 | 2886,32 |
| 8 | Футбольное поле (покрытие с подготовкой) | м2 | 1 | 2278,79 |
| 9 | Посадка кустарника в "живую изгородь" однорядную (спирел, лапчатка и др., 3 шт. на 1 п. м кустарника) | пог. м | 1 | 507,01 |

Примечание: нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, рассчитана по состоянию на 2 квартал 2017 года и откорректирована по состоянию на 12 апреля 2019 года на основании писем Минстроя Российской Федерации путем применения индексов-дефляторов.

## Приложение N 6

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОГРАММУ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн-проектов является управление градостроительства администрации города Орла совместно с территориальными управлениями администрации города Орла.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для формирования перечня дворовых территорий в целях включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Орла", утвержденным постановлением Администрации города Орла от 16 августа 2017 года N 3605, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн-проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией в случаях, предусмотренных п. 10 настоящего Порядка.

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в управление градостроительства администрации города Орла согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае неурегулирования замечаний или непредоставления представителем заинтересованных лиц согласованного дизайн-проекта в срок, установленный в п. 9 настоящего Порядка, управление градостроительства администрации города Орла передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения и принятия решения по дизайн-проекту. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

## Приложение 7

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2018 - 2030 ГОДЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА"

| N п/п | Адрес | Период проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Город Орел |  |  |
|  | Северный район |  |
| 1 | Артельный пер., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 2 | Артельный пер., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 3 | Артельный пер., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 4 | Артельный пер., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 5 | Артельный пер., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 6 | Артельный пер., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 7 | Артельный пер., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 8 | Артельный пер., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 9 | Артельный пер., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 10 | Артельный пер., 6А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 11 | Артельный пер., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 12 | Артельный пер., 8Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 13 | Артельный пер., 8Д | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 14 | Бурова ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 15 | Бурова ул., 14 | 2021 |
| 16 | Бурова ул., 18 | 2019 |
| 17 | Бурова ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 18 | Бурова ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 19 | Бурова ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 20 | Бурова ул., 26 | 2021 |
| 21 | Бурова ул. 30, к. 1 | 2022 |
| 22 | Бурова ул., 30, к. 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 23 | Бурова ул., 32 | 2022 |
| 24 | Бурова ул., 34 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 25 | Бурова ул., 36 | 2019 |
| 26 | Бурова ул., 38 | 2018 |
| 27 | Бурова ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 28 | Бурова ул., 40 | 2019 |
| 29 | Бурова ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 30 | Бурова ул., 44а | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 31 | Бурова ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 32 | Бурова ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 33 | Бурова ул., 8 | 2023 |
| 34 | Дмитрия Блынского ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 35 | Дмитрия Блынского ул., 2 | 2020 |
| 36 | Дмитрия Блынского ул., 2А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 37 | Дмитрия Блынского ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 38 | Дмитрия Блынского ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 39 | Дмитрия Блынского ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 40 | Кирпичного завода пос., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 41 | Кирпичного завода пос., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 42 | Кирпичного завода пос., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 43 | Кирпичного завода пос., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 44 | Кирпичного завода пос., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 45 | Кирпичного завода пос., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 46 | Кирпичного завода пос., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 47 | Кирпичного завода пос., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 48 | Кирпичного завода пос., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 49 | Кирпичного завода пос., 38 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 50 | Кирпичного завода пос., 40 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 51 | Кирпичного завода пос., 42 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 52 | Кирпичного завода пос., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 53 | Кирпичного завода пос., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 54 | Кирпичного завода пос., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 55 | Космонавтов ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 56 | Кузнецова ул., 2 | 2020 |
| 57 | Кузнецова ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 58 | Кузнецова ул., 8 | 2018 |
| 59 | Кукушкина ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 60 | Кукушкина ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 61 | Кукушкина ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 62 | Кукушкина ул., 1 | 2020 |
| 63 | Кукушкина ул., 3 | 2018 |
| 64 | Кукушкина ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 65 | Маринченко ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 66 | Маринченко ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 67 | Маринченко ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 68 | Маринченко ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 69 | Маринченко ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 70 | Маринченко ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 71 | Маринченко ул., 16 | 2018 |
| 72 | Маринченко ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 73 | Маринченко ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 74 | Маринченко ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 75 | Маринченко ул., 19А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 76 | Маринченко ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 77 | Маринченко ул., 20 | 2025 |
| 78 | Маринченко ул., 21 | 2022 |
| 79 | Маринченко ул., 22 | 2018 |
| 80 | Маринченко ул., 23 | 2019 |
| 81 | Маринченко ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 82 | Маринченко ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 83 | Маринченко ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 84 | Маринченко ул., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 85 | Маринченко ул., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 86 | Маринченко ул., 32 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 87 | Маринченко ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 88 | Маринченко ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 89 | Матроса Силякова пер., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 90 | Матроса Силякова пер., 2 | 2024 |
| 91 | Матроса Силякова пер., 3 | 2024 |
| 92 | Матроса Силякова пер., 4 | 2024 |
| 93 | Матроса Силякова пер., 5 | 2019 |
| 94 | Матроса Силякова пер., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 95 | Матроса Силякова пер., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 96 | Матроса Силякова пер., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 97 | Межевой пер., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 98 | Межевой пер., 11 | 2023 |
| 99 | Межевой пер., 15 | 2023 |
| 100 | Межевой пер., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 101 | Металлургов ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 102 | Металлургов ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 103 | Металлургов ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 104 | Металлургов ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 105 | Металлургов ул., 14А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 106 | Металлургов ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 107 | Металлургов ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 108 | Металлургов ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 109 | Металлургов ул., 19 | 2020 |
| 110 | Металлургов ул., 19Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 111 | Металлургов ул., 2 | 2020 |
| 112 | Металлургов ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 113 | Металлургов ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 114 | Металлургов ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 115 | Металлургов ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 116 | Металлургов ул., 24 | 2021 |
| 117 | Металлургов ул., 26 | 2021 |
| 118 | Металлургов ул., 27 | 2018 |
| 119 | Металлургов ул., 28 | 2021 |
| 120 | Металлургов ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 121 | Металлургов ул., 4 | 2022 |
| 122 | Металлургов ул., 46 | 2025 |
| 123 | Металлургов ул., 48 | 2025 |
| 124 | Металлургов ул., 5 | 2022 |
| 125 | Металлургов ул., 50 | 2025 |
| 126 | Металлургов ул., 52 | 2025 |
| 127 | Металлургов ул., 54 | 2021 |
| 128 | Металлургов ул., 6 | 2018 |
| 129 | Металлургов ул., 7 | 2022 |
| 130 | Металлургов ул., 8 | 2022 |
| 131 | Металлургов ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 132 | Михалицына ул., 8А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 133 | Московское шоссе, 1 | 2024 |
| 134 | Московское шоссе, 11 | 2025 |
| 135 | Московское шоссе, 13 | 2023 |
| 136 | Московское шоссе, 113 | 2018 |
| 137 | Московское шоссе, 113А | 2018 |
| 138 | Московское шоссе, 113Б | 2018 |
| 139 | Московское шоссе, 139 | 2020 |
| 140 | Московское шоссе, 143 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 141 | Московское шоссе, 145 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 142 | Московское шоссе, 147 | 2023 |
| 143 | Московское шоссе, 15 | 2020 |
| 144 | Московское шоссе, 15а | 2020 |
| 145 | Московское шоссе, 151 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 146 | Московское шоссе, 153 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 147 | Московское шоссе, 155 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 148 | Московское шоссе, 155А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 149 | Московское шоссе, 157 | 2021 |
| 150 | Московское шоссе, 158 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 151 | Московское шоссе, 158/1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 152 | Московское шоссе, 158/2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 153 | Московское шоссе, 158/3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 154 | Московское шоссе, 158/4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 155 | Московское шоссе, 160/1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 156 | Московское шоссе, 160/2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 157 | Московское шоссе, 160/3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 158 | Московское шоссе, 161 | 2022 |
| 159 | Московское шоссе, 162 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 160 | Московское шоссе, 163 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 161 | Московское шоссе, 163а | 2020 |
| 162 | Московское шоссе, 165 | 2020 |
| 163 | Московское шоссе, 166 | 2018 |
| 164 | Московское шоссе, 167 | 2021 |
| 165 | Московское шоссе, 168 | 2021 |
| 166 | Московское шоссе, 169 | 2021 |
| 167 | Московское шоссе, 17 | 2020 |
| 168 | Московское шоссе, 17а | 2021 |
| 169 | Московское шоссе, 170 | 2019 |
| 170 | Московское шоссе, 171 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 171 | Московское шоссе, 172 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 172 | Московское шоссе, 172А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 173 | Московское шоссе, 176 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 174 | Московское шоссе, 178 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 175 | Московское шоссе, 3 | 2024 |
| 176 | Московское шоссе, 5 | 2024 |
| 177 | Московское шоссе, 7А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 178 | Московское шоссе, 9 | 2025 |
| 179 | Орловских партизан ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 180 | Орловских партизан ул., 3 | 2025 |
| 181 | Орловских партизан ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 182 | Орловских партизан ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 183 | Орловских партизан ул., 7 | 2025 |
| 184 | Орловских партизан ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 185 | Раздольная ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 186 | Раздольная ул., 19 | 2019 |
| 187 | Раздольная ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 188 | Раздольная ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 189 | Раздольная ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 190 | Раздольная ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 191 | Раздольная ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 192 | Раздольная ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 193 | Раздольная ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 194 | Раздольная ул., 27А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 195 | Раздольная ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 196 | Раздольная ул., 37 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 197 | Раздольная ул., 37А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 198 | Раздольная ул., 37Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 199 | Раздольная ул., 39 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 200 | Раздольная ул., 39А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 201 | Раздольная ул., 39Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 202 | Раздольная ул., 41А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 203 | Раздольная ул., 41Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 204 | Раздольная ул., 43 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 205 | Раздольная ул., 43А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 206 | Раздольная ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 207 | Раздольная ул., 49 | 2019 |
| 208 | Раздольная ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 209 | Раздольная ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 210 | Раздольная ул., 53 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 211 | Раздольная ул., 55 | 2018 |
| 212 | Раздольная ул., 62 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 213 | Раздольная ул., 64 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 214 | Раздольная ул., 66 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 215 | Раздольная ул., 68 | 2018 |
| 216 | Раздольная ул., 68Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 217 | Раздольная ул., 70 | 2018 |
| 218 | Раздольная ул., 72 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 219 | Раздольная ул., 74 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 220 | Раздольная ул., 76, к. 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 221 | Раздольная ул., 76, к. 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 222 | Раздольная ул., 76, к. 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 223 | Раздольная ул., 76, к. 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 224 | Раздольная ул., 76, к. 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 225 | Раздольная ул., 82Б | 2019 |
| 226 | Раздольная ул., 86 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 227 | Раздольная ул., 88 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 228 | Раздольная ул., 90 | 2022 |
| 229 | Родзевича-Белевича ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 230 | Родзевича-Белевича ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 231 | Родзевича-Белевича ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 232 | Родзевича-Белевича ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 233 | Родзевича-Белевича ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 234 | Рощинская ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 235 | Рощинская ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 236 | Рощинская ул., 11а | 2019 |
| 237 | Рощинская ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 238 | Рощинская ул., 13А | 2019 |
| 239 | Рощинская ул., 15 | 2021 |
| 240 | Рощинская ул., 15А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 241 | Рощинская ул., 17 | 2018 |
| 242 | Рощинская ул., 17А | 2018 |
| 243 | Рощинская ул., 19 | 2018 |
| 244 | Рощинская ул., 21 | 2018 |
| 245 | Рощинская ул., 23 | 2018 |
| 246 | Рощинская ул., 25 | 2018 |
| 247 | Рощинская ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 248 | Рощинская ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 249 | Рощинская ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 250 | Рощинская ул., 31 | 2022 |
| 251 | Рощинская ул., 37 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 252 | Рощинская ул., 41 | 2022 |
| 253 | Рощинская ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 254 | Рощинская ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 255 | Рощинская ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 256 | Рощинская, 9А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 257 | Северная ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 258 | Силикатная ул., 10 | 2021 |
| 259 | Силикатная ул., 14 | 2019 |
| 260 | Силикатная ул., 16 | 2021 |
| 261 | Силикатная ул., 18 | 2021 |
| 262 | Силикатная ул., 2 | 2021 |
| 263 | Силикатная ул., 20 | 2021 |
| 264 | Силикатная ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 265 | Силикатная ул., 24А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 266 | Силикатная ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 267 | Силикатная ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 268 | Силикатная ул., 2А | 2019 |
| 269 | Силикатная ул., 2Б | 2019 |
| 270 | Силикатная ул., 4 | 2021 |
| 271 | Силикатная ул., 8 | 2021 |
|  | Железнодорожный район |  |
| 1 | 1-я Курская ул., 1 | 2019 |
| 2 | 1-я Курская ул., 54 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 3 | 1-я Курская ул., 55 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 4 | 1-я Курская ул., 65 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 5 | 1-я Курская ул., 72 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 6 | 1-я Курская ул., 88 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 7 | 2-я Курская ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 8 | 2-я Курская ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 9 | 2-я Курская ул., 32 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 10 | 2-я Курская ул., 34 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 11 | 2-я Курская ул., 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 12 | 2-я Курская ул., 54 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 13 | 2-я Курская ул., 56 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 14 | 2-я Курская ул., 57 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 15 | 2-я Курская ул., 61 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 16 | 2-я Курская ул., 63 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 17 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 18 | 3-я Курская ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 19 | 3-я Курская ул., 33 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 20 | 3-я Курская ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 21 | 3-я Курская ул., 52 | 2018 |
| 22 | 3-я Курская ул., 53 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 23 | 3-я Курская ул., 85А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 24 | 4-я Курская ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 25 | 4-я Курская ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 26 | 4-я Курская ул., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 27 | 4-я Курская ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 28 | 5 Августа ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 29 | 5 Августа ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 30 | 5 Августа ул., 48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 31 | 5 Августа ул., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 32 | 5 Августа ул., 66 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 33 | Абрамова и Соколова ул., 3 | 2019 |
| 34 | Аптечный пер., 2 | 2021 |
| 35 | Бунина ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 36 | Бунина ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 37 | Высокая ул., 1 | 2021 |
| 38 | Гайдара ул., 36 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 39 | Гайдара ул., 40 | 2019 |
| 40 | Гайдара ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 41 | Гайдара ул., 46 | 2019 |
| 42 | Гайдара ул., 48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 43 | Гвардейская ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 44 | Гвардейская ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 45 | Гвардейская ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 46 | Герцена ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 47 | Герцена ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 48 | Герцена ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 49 | Герцена ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 50 | Герцена ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 51 | Герцена ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 52 | Герцена ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 53 | Гористый пер., 14 | 2020 |
| 54 | Грузовая ул., 1 | 2020 |
| 55 | Грузовая ул., 114 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 56 | Грузовая ул., 119 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 57 | Грузовая ул., 121 | 2019 |
| 58 | Грузовая ул., 123 | 2019 |
| 59 | Грузовая ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 60 | Грузовая ул., 3Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 61 | Деповская ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 62 | Деповская ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 63 | Деповская ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 64 | Деповская ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 65 | Детский пер., 1 | 2021 |
| 66 | Дубровинского набережная, 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 67 | Дубровинского набережная, 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 68 | Дубровинского набережная, 58 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 69 | Дубровинского набережная, 74 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 70 | Дубровинского набережная, 74А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 71 | Дубровинского набережная, 76 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 72 | Дубровинского набережная, 86 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 73 | Дубровинского набережная, 88 | 2020 |
| 74 | Дубровинского набережная, 90 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 75 | Дубровинского набережная, 92 | 2018 |
| 76 | Дубровинского набережная, 94 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 77 | Дубровинского набережная, 96 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 78 | Елецкая ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 79 | Елецкая ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 80 | Елецкая ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 81 - 82 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 83 | Елецкая ул., 33 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 84 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 85 | Емельяна Пугачева ул., 88 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 86 | Контактная ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 87 | Лазо ул., 20 | 2020 |
| 88 | Лазо ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 89 | Лесная ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 90 | Лесная ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 91 | Ливенская ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 92 | Ливенская ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 93 | Ливенская ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 94 | Ливенская ул., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 95 | Ливенская ул., 30Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 96 | Ливенская ул., 30Г | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 97 | Ливенская ул., 48 | 2023 |
| 98 | Ливенская ул., 48А | 2023 |
| 99 | Ливенская ул., 48Б | 2023 |
| 100 | Льва Толстого ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 101 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 102 | Льва Толстого ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 103 | Льва Толстого ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 104 | Льва Толстого ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 105 | Льва Толстого ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 106 | Льва Толстого ул., 19 | 2020 |
| 107 | Льва Толстого ул., 2 | 2018 |
| 108 | Льва Толстого ул., 2А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 109 | Льва Толстого ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 110 | Льва Толстого ул., 21А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 111 | Льва Толстого ул., 4 | 2018 |
| 112 | Льва Толстого ул., 4А | 2018 |
| 113 | Льва Толстого ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 114 | Льва Толстого ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 115 | Ляшко ул., 11 | 2018 |
| 116 | Ляшко ул., 13 | 2018 |
| 117 | Магазинная ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 118 | Медведева ул., 93 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 119 | Мира пл., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 120 | Мира пл., 5А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 121 | Мира пл., 5Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 122 | Мира пл., 5В | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 123 | Московская ул., 100 | 2025 |
| 124 | Московская ул., 102 | 2025 |
| 125 | Московская ул., 104 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 126 | Московская ул., 106 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 127 | Московская ул., 108 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 128 | Московская ул., 112 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 129 | Московская ул., 114 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 130 | Московская ул., 114А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 131 | Московская ул., 116 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 132 | Московская ул., 118 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 133 | Московская ул., 157 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 134 | Московская ул., 171 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 135 | Московская ул., 175 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 136 | Московская ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 137 | Московская ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 138 | Московская ул., 28 | 2021 |
| 139 | Московская ул., 28А | 2019 |
| 140 | Московская ул., 36 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 141 | Московская ул., 36А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 142 | Московская ул., 41 | 2019 |
| 143 | Московская ул., 43 | 2019 |
| 144 | Московская ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 145 | Московская ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 146 | Московская ул., 58 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 147 | Московская ул., 60 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 148 | Московская ул., 62 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 149 | Московская ул., 66 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 150 | Московская ул., 68 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 151 | Московская ул., 78 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 152 | Московская ул., 80 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 153 | Московская ул., 98 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 154 | Московское шоссе, 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 155 | Моховская ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 156 | Новосильская ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 157 | Новосильская ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 158 | Новосильская ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 159 | Новосильская ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 160 | Новосильская ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 161 | Новосильская ул., 3 | 2019 |
| 162 | Новосильская ул., 6 | 2018 |
| 163 | Новосильская ул., 7 | 2019 |
| 164 | Новосильская ул., 9 | 2022 |
| 165 | Новосильский пер., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 166 | Новосильский пер., 2А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 167 | Новосильский пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 168 | Новосильский пер., 4 | 2018 |
| 169 | Новосильский пер., 4/11 | 2018 |
| 170 | Новосильское шоссе, 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 171 | Новосильское шоссе, 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 172 | Новосильское шоссе, 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 173 | Паровозная ул., 10 | 2018 |
| 174 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 175 | Паровозная ул., 12 | 2018 |
| 176 | Паровозная ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 177 | Паровозная ул., 14 | 2018 |
| 178 | Паровозная ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 179 | Паровозная ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 180 | Паровозная ул., 58 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 181 | Паровозная ул., 6 | 2019 |
| 182 | Паровозная ул., 60 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 183 | Паровозная ул., 62 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 184 | Паровозная ул., 64 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 185 | Паровозная ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 186 | Паровозная ул., 8 | 2019 |
| 187 | Паровозная ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 188 | Паровозная ул., 97 | 2021 |
| 189 | Покровская ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 190 | Покровская ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 191 | Покровская ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 192 | Покровская ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 193 | Покровская ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 194 | Покровская ул., 32 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 195 | Поликарпова пл., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 196 | Поликарпова пл., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 197 | Поликарпова пл., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 198 | Поликарпова пл., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 199 | Поликарпова пл., 4А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 200 | Привокзальная ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 201 | Привокзальная ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 202 | Привокзальная ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 203 | Привокзальная ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 204 | Привокзальная ул., 28Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 205 | Привокзальная ул., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 206 | Привокзальная ул., 32 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 207 | Привокзальная ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 208 | Привокзальная ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 209 | Привокзальный пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 210 | Привокзальный пер., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 211 | Пушкина ул., 112 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 212 | Пушкина ул., 116 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 213 | Пушкина ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 214 | Пушкина ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 215 | Пушкина ул., 20 | 2022 |
| 216 | Пушкина ул., 214 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 217 | Пушкина ул., 24 | 2018 |
| 218 | Пушкина ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 219 | Пушкина ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 220 | Пушкина ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 221 | Пушкина ул., 49 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 222 | Пушкина ул., 49А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 223 | Пушкина ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 224 | Пушкина ул., 9 | 2018 |
| 225 | Пятницкий пер., 2А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 226 | Рабочий городок, 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 227 | Рабочий городок, 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 228 | Революции ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 229 | Революции ул., 3, корпус 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 230 | Революции ул., 3, позиция 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 231 | Революции ул., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 232 | Революции ул., 34 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 233 | Революции ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 234 | Рельсовая ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 235 | Рельсовая ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 236 | Рельсовая ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 237 | Рельсовая ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 238 | Рельсовая ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 239 | Рельсовая ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 240 | Рельсовая ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 241 | Речной пер., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 242 | Речной пер., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 243 | Речной пер., 13 | 2018 |
| 244 | Речной пер., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 245 | Речной пер., 15А | 2019 |
| 246 | Речной пер., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 247 | Речной пер., 48 | 2018 |
| 248 | Речной пер., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 249 | Русанова ул., 42 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 250 | Русанова ул., 47А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 251 | Русанова ул., 47Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 252 | Русанова ул., 48А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 253 | Русанова ул., 48Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 254 | Русанова ул., 52 | 2018 |
| 255 | Светофорный пер., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 256 | Светофорный пер., 4 | 2018 |
| 257 | Серпуховская ул., 111 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 258 | Советская ул., 11 | 2020 |
| 259 | Советская ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 260 | Советская ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 261 | Советская ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 262 | Советская ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 263 | Советская ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 264 | Советская ул., 41 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 265 | Советская ул., 43 | 2025 |
| 266 | Советская ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 267 | Советская ул., 70А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 268 | Советская ул., 75 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 269 | Старо-Московская ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 270 | Старо-Московская ул., 20 | 2020 |
| 271 | Старо-Московская ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 272 | Старо-Московская ул., 24 | 2020 |
| 273 | Старо-Московская ул., 37 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 274 | Старо-Московская ул., 37А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 275 | Старо-Московская ул., 4 | 2020 |
| 276 | Старо-Московское шоссе, 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 277 | Старо-Московское шоссе, 5 | 2020 |
| 278 | Старо-Привокзальная ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 279 | Старо-Привокзальная ул., 2А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 280 | Старо-Привокзальная ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 281 | Старо-Привокзальная ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 282 | Степана Разина ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 283 | Степана Разина ул., 10А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 284 | Степана Разина ул., 10Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 285 | Степана Разина ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 286 | Степана Разина ул., 16 | 2025 |
| 287 | Степана Разина ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 288 | Степана Разина ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 289 | Степана Разина ул., 2А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 290 | Студенческая ул., 2Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 291 | Студенческая ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 292 | Студенческая ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 293 | Товарный пер., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 294 | Трамвайный пер., 2А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 295 | Трамвайный пер., 2Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 296 | Трамвайный пер., 2В | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 297 | Трамвайный пер., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 298 | Транспортный пер., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 299 | Транспортный пер., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 300 | Тульская ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 301 | Тульская ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 302 | Тульская ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 303 | Тульская ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 304 | Тульская ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 305 | Фомина ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 306 | Фомина ул., 12 | 2020 |
| 307 | Фомина ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 308 | Фомина ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 309 | Фомина ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 310 | Фомина ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 311 | Фомина ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 312 | Фомина ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 313 | Шульгина ул., 145 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 314 | Шульгина ул., 145А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 315 | Шульгина ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 316 | Шульгина ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 317 | Элеваторный пер., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 318 | Южный пер., 5 | 2019 |
|  | Заводской район |  |
| 1 | 1-я Посадская ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 2 | 1-я Посадская ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 3 | 1-я Посадская ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 4 | 1-я Посадская ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 5 | 1-я Посадская ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 6 | 1-я Посадская ул., 41 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 7 | 1-я Посадская ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 8 | 1-я Посадская ул., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 9 | 1-я Пушкарная ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 10 | 1-я Пушкарная ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 11 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 12 | 1-я Пушкарная ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 13 | 1-я Пушкарная ул., 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 14 | 1-я Пушкарная ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 15 | 1-я Пушкарная ул., 60 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 16 | 1-я Пушкарная ул., 62 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 17 | 2-я Посадская ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 18 | 2-я Посадская ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 19 | 2-я Посадская ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 20 | 2-я Пушкарная ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 21 | 2-я Пушкарная ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 22 | 2-я Пушкарная ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 23 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 24 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 25 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 26 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 27 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 28 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 29 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 30 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 31 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 32 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 33 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 34 | 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 35 | 6-й Орловской дивизии ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 36 | 6-й Орловской дивизии ул., 13 | 2020 |
| 37 | 6-й Орловской дивизии ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 38 | 6-й Орловской дивизии ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 39 | 6-й Орловской дивизии ул., 19 | 2020 |
| 40 | 6-й Орловской дивизии ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 41 | 6-й Орловской дивизии ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 42 | 6-й Орловской дивизии ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 43 | Авиационная ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 44 | Авиационная ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 45 | Авиационная ул., 7, корп. 1 | 2019 |
| 46 | Авиационная ул., 7, корп. 2 | 2019 |
| 47 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 48 | Автовокзальная ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 49 | Автовокзальная ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 50 | Автовокзальная ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 51 | Автовокзальная ул., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 52 | Автовокзальная ул., 36 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 53 | Автовокзальная ул., 38 | 2018 |
| 54 | Автовокзальная ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 55 | Автовокзальная ул., 75А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 56 | Автовокзальная ул., 77А | 2019 |
| 57 | Автовокзальная ул., 95 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 58 | Автогрейдерная ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 59 | Автогрейдерная ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 60 | Алроса ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 61 | Алроса ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 62 | Алроса ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 63 | Алроса ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 64 | Алроса ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 65 | Андреева ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 66 - 67 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 68 | Андреева ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 69 | Андреева ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 70 | Андреева ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 71 | Андреева ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 72 | Андреева ул., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 73 | Андреева ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 74 | Балтийский пер., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 75 | Балтийский пер., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 76 | Балтийский пер., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 77 | Балтийский пер., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 78 | Балтийский пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 79 | Балтийский пер., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 80 | Балтийский пер., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 81 | Балтийский пер., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 82 | Балтийский пер., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 83 | Балтийский пер., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 84 | Бетонный пер., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 85 | Бетонный пер., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 86 | Бетонный пер., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 87 | Бетонный пер., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 88 | Бетонный пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 89 | Бетонный пер., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 90 | Бетонный пер., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 91 | Ботанический пер., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 92 | Ботанический пер., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 93 | Ботанический пер., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 94 | Ботанический пер., 4 | 2018 |
| 95 | Брянская ул., 52 | 2021 |
| 96 | Васильевская ул., 119 | 2022 |
| 97 | Васильевская ул., 123 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 98 | Васильевская ул., 127 | 2019 |
| 99 | Васильевская ул., 136 | 2020 |
| 100 - 101 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 102 | Васильевская ул., 150 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 103 | Васильевская ул., 152 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 104 | Васильевская ул., 154 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 105 | Васильевская ул., 155 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 106 | Васильевская ул., 157 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 107 | Васильевская ул., 159 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 108 | Васильевская ул., 161 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 109 | Васильевская ул., 163 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 110 | Васильевская ул., 165 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 111 | Васильевская ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 112 | Васильевская ул., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 113 | Васильевская ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 114 | Васильевская ул., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 115 | Васильевская ул., 84А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 116 | Васильевская ул., 86 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 117 | Ватная ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 118 | Ватная ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 119 | Ватная ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 120 | Ватная ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 121 | Ватная ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 122 | Ватная ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 123 | Воскресенский пер., 13А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 124 | Воскресенский пер., 14А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 125 | Воскресенский пер., 16А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 126 | Воскресенский пер., 5/9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 127 | Воскресенский пер., 7 | 2023 |
| 128 | Воскресенский пер., 9 | 2023 |
| 129 | Высоковольтная ул., 11 | 2019 |
| 130 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 131 | Выставочная ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 132 | Выставочная ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 133 | Выставочная ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 134 | Выставочная ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 135 | Выставочная ул., 33 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 136 | Выставочная ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 137 | Выставочная ул., 37 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 138 | Выставочная ул., 39 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 139 | Выставочная ул., 41 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 140 | Гагарина ул., 1/3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 141 | Гагарина ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 142 | Гагарина ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 143 | Гагарина ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 144 | Гагарина ул., 40 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 145 | Гагарина ул., 49 | 2024 |
| 146 | Гагарина ул., 73 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 147 | Гагарина ул., 75 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 148 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 149 | Городская ул., 60А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 150 | Городская ул., 60Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 151 | Городская ул., 60В | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 152 | Городская ул., 99А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 153 | Гостиная ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 154 | Дарвина пер., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 155 | Дарвина пер., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 156 | Дарвина пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 157 | Дарвина пер., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 158 | Дарвина пер., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 159 | Дарвина пер., 6 | 2018 |
| 160 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 161 | Достоевского ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 162 | Достоевского ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 163 | Достоевского ул., 10А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 164 | Достоевского ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 165 | Достоевского ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 166 | Достоевского ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 167 | Достоевского ул., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 168 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 169 | Достоевского ул., 34 | 2019 |
| 170 | Достоевского ул., 4 | 2024 |
| 171 | Достоевского ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 172 | Достоевского ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 173 | Достоевского ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 174 | Емлютина ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 175 | Емлютина ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 176 | Емлютина ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 177 | Емлютина ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 178 | Емлютина ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 179 | Емлютина ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 180 | Емлютина ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 181 | Емлютина ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 182 | Емлютина ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 183 | Загородный пер., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 184 - 185 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 186 | Зеленина ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 187 | Зеленина ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 188 | Зеленина ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 189 | Калинина ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 190 | Калинина ул., 2А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 191 | Калинина ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 192 | Калинина ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 193 | Калинина ул., 4А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 194 | Калинина ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 195 | Калинина ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 196 | Калинина ул., 6А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 197 | Калинина ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 198 | Калинина ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 199 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 200 | Карачевская ул., 118 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 201 | Карачевская ул., 12/3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 202 | Карачевская ул., 122 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 203 | Карачевская ул., 124 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 204 | Карачевская ул., 130 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 205 | Карачевская ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 206 - 207 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 208 | Карачевская ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 209 - 210 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 211 | Карачевская ул., 52А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 212 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 213 | Карачевская ул., 55 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 214 | Карачевская ул., 56 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 215 | Карачевская ул., 58 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 216 | Карачевская ул., 68А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 217 | Карачевская ул., 70 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 218 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 219 | Карачевская ул., 93 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 220 | Карачевский пер., 10 | 2022 |
| 221 | Карачевский пер., 10А | 2022 |
| 222 | Карачевский пер., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 223 | Карачевский пер., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 224 | Карачевский пер., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 225 | Карачевский пер., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 226 | Карачевский пер., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 227 | Карачевский пер., 2 | 2023 |
| 228 | Карачевский пер., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 229 | Карачевский пер., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 230 | Карачевский пер., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 231 | Карачевский пер., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 232 | Карачевский пер., 4 | 2023 |
| 233 | Карачевский пер., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 234 | Карачевский пер., 7 | 2018 |
| 235 | Карачевский пер., 8 | 2022 |
| 236 | Карачевский пер., 8А | 2022 |
| 237 | Карачевский пер., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 238 | Карачевское шоссе, 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 239 | Карачевское шоссе, 100 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 240 | Карачевское шоссе, 102 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 241 | Карачевское шоссе, 104 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 242 | Карачевское шоссе, 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 243 | Карачевское шоссе, 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 244 | Карачевское шоссе, 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 245 | Карачевское шоссе, 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 246 | Карачевское шоссе, 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 247 | Карачевское шоссе, 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 248 | Карачевское шоссе, 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 249 | Карачевское шоссе, 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 250 | Карачевское шоссе, 54 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 251 | Карачевское шоссе, 56 | 2025 |
| 252 | Карачевское шоссе, 56А | 2018 |
| 253 | Карачевское шоссе, 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 254 | Карачевское шоссе, 60 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 255 | Карачевское шоссе, 64 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 256 | Карачевское шоссе, 66 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 257 | Карачевское шоссе, 68 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 258 | Карачевское шоссе, 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 259 | Карачевское шоссе, 78 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 260 | Карачевское шоссе, 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 261 | Карачевское шоссе, 80 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 262 | Карачевское шоссе, 82 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 263 | Карачевское шоссе, 84 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 264 | Карачевское шоссе, 98 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 265 | Карла Маркса площадь, 1/3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 266 | Карла Маркса площадь, 5/7 | 2023 |
| 267 | Кирпичная ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 268 | Кирпичная ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 269 | Кирпичная ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 270 | Кирпичный проезд, 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 271 | Кирпичный проезд, 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 272 | Кирпичный проезд, 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 273 | Коллективная ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 274 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 275 | Коллективная ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 276 | Коллективная ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 277 | Комсомольская ул., 106 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 278 | Комсомольская ул., 120 | 2023 |
| 279 | Комсомольская ул., 122 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 280 | Комсомольская ул., 124 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 281 | Комсомольская ул., 126 | 2023 |
| 282 | Комсомольская ул., 127 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 283 | Комсомольская ул., 128 | 2023 |
| 284 | Комсомольская ул., 129 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 285 | Комсомольская ул., 131 | 2018 |
| 286 | Комсомольская ул., 132 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 287 | Комсомольская ул., 135 | 2018 |
| 288 | Комсомольская ул., 137 | 2020 |
| 289 | Комсомольская ул., 139 | 2020 |
| 290 | Комсомольская ул., 141 | 2019 |
| 291 | Комсомольская ул., 144 | 2021 |
| 292 | Комсомольская ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 293 | Комсомольская ул., 165 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 294 | Комсомольская ул., 169 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 295 | Комсомольская ул., 174 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 296 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 297 | Комсомольская ул., 183 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 298 | Комсомольская ул., 185 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 299 | Комсомольская ул., 187 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 300 | Комсомольская ул., 189 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 301 | Комсомольская ул., 191 | 2021 |
| 302 | Комсомольская ул., 192 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 303 | Комсомольская ул., 193 | 2019 |
| 304 | Комсомольская ул., 194 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 305 | Комсомольская ул., 196 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 306 | Комсомольская ул., 198 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 307 | Комсомольская ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 308 | Комсомольская ул., 200 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 309 | Комсомольская ул., 202 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 310 | Комсомольская ул., 204 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 311 | Комсомольская ул., 206 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 312 | Комсомольская ул., 227 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 313 | Комсомольская ул., 229 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 314 | Комсомольская ул., 229А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 315 | Комсомольская ул., 234 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 316 | Комсомольская ул., 235 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 317 | Комсомольская ул., 235А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 318 | Комсомольская ул., 236 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 319 | Комсомольская ул., 237 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 320 | Комсомольская ул., 238 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 321 | Комсомольская ул., 239 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 322 | Комсомольская ул., 240 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 323 | Комсомольская ул., 241 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 324 | Комсомольская ул., 243 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 325 | Комсомольская ул., 245 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 326 | Комсомольская ул., 246 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 327 | Комсомольская ул., 247 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 328 | Комсомольская ул., 247А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 329 | Комсомольская ул., 248 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 330 | Комсомольская ул., 249 | 2020 |
| 331 | Комсомольская ул., 249А | 2019 |
| 332 | Комсомольская ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 333 | Комсомольская ул., 250 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 334 | Комсомольская ул., 251 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 335 | Комсомольская ул., 252 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 336 | Комсомольская ул., 253 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 337 | Комсомольская ул., 253А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 338 | Комсомольская ул., 254 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 339 | Комсомольская ул., 255 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 340 | Комсомольская ул., 256 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 341 | Комсомольская ул., 257 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 342 | Комсомольская ул., 258 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 343 | Комсомольская ул., 259 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 344 | Комсомольская ул., 260 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 345 | Комсомольская ул., 261 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 346 | Комсомольская ул., 262 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 347 | Комсомольская ул., 263 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 348 | Комсомольская ул., 264 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 349 | Комсомольская ул., 266 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 350 | Комсомольская ул., 269 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 351 | Комсомольская ул., 270 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 352 | Комсомольская ул., 272 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 353 | Комсомольская ул., 274 | 2021 |
| 354 | Комсомольская ул., 282 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 355 | Комсомольская ул., 284 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 356 | Комсомольская ул., 286 | 2020 |
| 357 | Комсомольская ул., 288 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 358 | Комсомольская ул., 300 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 359 | Комсомольская ул., 302 | 2025 |
| 360 | Комсомольская ул., 304 | 2025 |
| 361 | Комсомольская ул., 306 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 362 | Комсомольская ул., 310 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 363 | Комсомольская ул., 312 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 364 | Комсомольская ул., 314 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 365 | Комсомольская ул., 316 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 366 | Комсомольская ул., 322 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 367 | Комсомольская ул., 322А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 368 | Комсомольская ул., 324 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 369 | Комсомольская ул., 326 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 370 | Комсомольская ул., 328 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 371 | Комсомольская ул., 332 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 372 | Комсомольская ул., 334 | 2024 |
| 373 | Комсомольская ул., 338 | 2024 |
| 374 | Комсомольская ул., 340 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 375 | Комсомольская ул., 342 | 2020 |
| 376 | Комсомольская ул., 344 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 377 | Комсомольская ул., 346 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 378 | Комсомольская ул., 352 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 379 | Комсомольская ул., 354 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 380 | Комсомольская ул., 356 | 2020 |
| 381 | Комсомольская ул., 358 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 382 | Комсомольская ул., 360 | 2022 |
| 383 | Комсомольская ул., 362 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 384 | Комсомольская ул., 364 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 385 | Комсомольская ул., 366 | 2022 |
| 386 | Комсомольская ул., 368 | 2019 |
| 387 | Комсомольская ул., 370 | 2018 |
| 388 | Комсомольская ул., 372 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 389 | Комсомольская ул., 376 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 390 | Комсомольская ул., 378 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 391 | Комсомольская ул., 380 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 392 | Комсомольская ул., 382 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 393 | Комсомольская ул., 384 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 394 | Комсомольская ул., 386 | 2021 |
| 395 | Комсомольская ул., 388 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 396 | Комсомольская ул., 390 | 2019 |
| 397 | Комсомольская ул., 394 | 2025 |
| 398 | Комсомольская ул., 396 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 399 | Комсомольская ул., 40А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 400 | Комсомольская ул., 400 | 2019 |
| 401 | Комсомольская ул., 402 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 402 | Комсомольская ул., 404 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 403 | Комсомольская ул., 406 | 2019 |
| 404 | Комсомольская ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 405 | Комсомольская ул., 48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 406 | Комсомольская ул., 53 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 407 - 409 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 410 | Комсомольская ул., 62 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 411 | Комсомольская ул., 64/2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 412 | Комсомольская ул., 65 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 413 | Комсомольская ул., 77 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 414 | Комсомольская ул., 78 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 415 | Комсомольская ул., 88 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 416 | Комсомольская ул., 88А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 417 | Комсомольская ул., 89 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 418 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 419 | Комсомольская ул., 94 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 420 | Комсомольская ул., 95А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 421 | Комсомольская ул., 99 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 422 | Комсомольский пер., 22 | 2022 |
| 423 | Комсомольский пер., 24 | 2020 |
| 424 | Комсомольский пер., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 425 | Комсомольский пер., 5 | 2021 |
| 426 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 427 | Красина ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 428 | Красина ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 429 | Красина ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 430 | Красина ул., 6Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 431 | Кромская ул., 10 | 2024 |
| 432 | Кромская ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 433 | Кромская ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 434 | Кромская ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 435 | Кромская ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 436 | Кромская ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 437 | Кромская ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 438 | Кромская ул., 8 | 2024 |
| 439 | Кромская ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 440 | Кромское шоссе, 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 441 | Кромское шоссе, 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 442 | Кромское шоссе, 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 443 | Кромское шоссе, 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 444 | Латышских стрелков ул., 1 | 2018 |
| 445 | Латышских стрелков ул., 107 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 446 | Латышских стрелков ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 447 | Латышских стрелков ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 448 | Латышских стрелков ул., 3 | 2022 |
| 449 | Латышских стрелков ул., 43 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 450 | Латышских стрелков ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 451 | Латышских стрелков ул., 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 452 | Латышских стрелков ул., 54 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 453 | Латышских стрелков ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 454 | Латышских стрелков ул., 79 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 455 | Латышских стрелков ул., 92 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 456 | Левый берег реки Оки ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 457 | Левый берег реки Оки ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 458 | Левый берег реки Оки ул., 43 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 459 | Левый берег реки Оки ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 460 | Левый берег реки Оки ул., 51А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 461 | Левый берег реки Оки ул., 57 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 462 | Линейная ул., 133 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 463 | Линейная ул., 67 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 464 | Линейная ул., 69 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 465 | Линейная ул., 75 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 466 - 467 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 468 | Маслозаводской пер., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 469 | Маслозаводской пер., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 470 | Маслозаводской пер., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 471 | Маслозаводской пер., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 472 | Маслозаводской пер., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 473 | Машиностроительная ул., 1 | 2019 |
| 474 | Машиностроительная ул., 3 | 2018 |
| 475 | Машиностроительная ул., 5 | 2019 |
| 476 | Машкарина ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 477 | Машкарина ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 478 | Машкарина ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 479 | Машкарина ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 480 | Машкарина ул., 18 | 2019 |
| 481 | Машкарина ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 482 | Машкарина ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 483 | Машкарина ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 484 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 485 | Маяковского ул., 60 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 486 | Маяковского ул., 62 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 487 | Маяковского ул., 64 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 488 | Молодежи бульвар, 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 489 | Молодежи бульвар, 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 490 | Молодежи бульвар, 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 491 | Молодежи бульвар, 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 492 | Молодежи бульвар, 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 493 | Молодежи бульвар, 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 494 | Молодежи бульвар, 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 495 | Молодежи бульвар, 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 496 | Молодежи бульвар, 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 497 | Молодежи бульвар, 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 498 | Молодежи бульвар, 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 499 | Молодежи бульвар, 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 500 | Молодежи бульвар, 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 501 | Молодежи бульвар, 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 502 | Молодежи бульвар, 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 503 | Молодежи бульвар, 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 504 | Молодежи бульвар, 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 505 | Молодогвардейский пер., 21 | 2020 |
| 506 | Молодогвардейский пер., 23 | 2020 |
| 507 | Молодогвардейский пер., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 508 | Молодогвардейский пер., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 509 | МОПРа ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 510 | МОПРа ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 511 | МОПРа ул., 12 | 2023 |
| 512 | МОПРа ул., 14 | 2023 |
| 513 | МОПРа ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 514 | МОПРа ул., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 515 | МОПРа ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 516 | МОПРа ул., 46/48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 517 | Некрасова ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 518 | Нормандия-Неман ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 519 | Нормандия-Неман ул., 101 | 2024 |
| 520 | Нормандия-Неман ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 521 | Нормандия-Неман ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 522 | Нормандия-Неман ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 523 | Нормандия-Неман ул., 74 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 524 | Нормандия-Неман ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 525 | Нормандия-Неман ул., 93 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 526 | Нормандия-Неман ул., 99 | 2024 |
| 527 | Орелстроевская ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 528 | Орелстроевская ул., 11А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 529 | Орелстроевская ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 530 | Орелстроевская ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 531 | Орелстроевская ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 532 | Орелстроевская ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 533 | Орелстроевская ул., 3А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 534 | Орелстроевская ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 535 | Орелстроевская ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 536 | Орелстроевская ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 537 | Орлицкий пер., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 538 | Орлицкий пер., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 539 | Орлицкий пер., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 540 | Орлицкий пер., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 541 | Панчука ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 542 | Панчука ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 543 | Панчука ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 544 | Панчука ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 545 | Панчука ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 546 | Панчука ул., 26/35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 547 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 548 | Панчука ул., 39 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 549 | Панчука ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 550 | Панчука ул., 62 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 551 | Панчука ул., 70 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 552 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 553 | Песковская ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 554 | Песковская ул., 12Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 555 | Песковская ул., 17 | 2021 |
| 556 | Песковская ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 557 | Песковская ул., 6А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 558 | Пищевой пер., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 559 | Пищевой пер., 13 | 2023 |
| 560 | Пищевой пер., 14А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 561 | Пищевой пер., 9 | 2023 |
| 562 | Планерная ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 563 | Планерная ул., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 564 | Планерная ул., 31/1 | 2018 |
| 565 | Планерная ул., 31/2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 566 | Планерная ул., 33 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 567 | Планерная ул., 35 | 2023 |
| 568 | Планерная ул., 37 | 2018 |
| 569 | Планерная ул., 39 | 2018 |
| 570 | Планерная ул., 41 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 571 | Планерная ул., 43 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 572 | Планерная ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 573 | Планерная ул., 47 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 574 | Планерная ул., 49 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 575 | Планерная ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 576 | Планерная ул., 53 | 2018 |
| 577 | Планерная ул., 57 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 578 | Планерная ул., 59 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 579 | Планерная ул., 61 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 580 | Планерная ул., 65 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 581 | Планерная ул., 67 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 582 | Планерная ул., 69 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 583 | Планерная ул., 71 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 584 | Планерная ул., 73 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 585 | Планерная ул., 75 | 2020 |
| 586 | Полковника Старинова ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 587 | Полковника Старинова ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 588 | Поселковая ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 589 | Рижский пер., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 590 | Рижский пер., 1А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 591 | Рижский пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 592 | Розы Люксембург ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 593 - 594 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 595 | Розы Люксембург ул., 33 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 596 | Розы Люксембург ул., 49 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 597 | Розы Люксембург ул., 52 | 2024 |
| 598 | Розы Люксембург ул., 54 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 599 | Садово-Пушкарная ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 600 | Садовского ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 601 | Садовского ул., 2 | 2024 |
| 602 | Садовского ул., 3 | 2018 |
| 603 | Садовского ул., 4 | 2018 |
| 604 | Садовского ул., 5 | 2018 |
| 605 | Садовского ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 606 | Садовый проезд, 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 607 | Садовый проезд, 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 608 | Саханская ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 609 | Связистов проезд, 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 610 | Связистов проезд, 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 611 | Скульптурная ул., 2Г | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 612 | Солнцевская ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 613 | Солнцевская ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 614 | Соляной пер., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 615 | Соляной пер., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 616 | Соляной пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 617 | Соляной пер., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 618 | Сосновый пер., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 619 | Спивака ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 620 | Спивака ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 621 | Спивака ул., 16а | 2020 |
| 622 | Спивака ул., 18а | 2020 |
| 623 | Спивака ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 624 | Спивака ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 625 | Спивака ул., 70 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 626 | Спивака ул., 72 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 627 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 628 | Тамбовская ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 629 | Тамбовская ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 630 | Узловая ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 631 | Узловая ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 632 | Узловая ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 633 | Федотовой ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 634 | Федотовой ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 635 | Федотовой ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 636 | Федотовой ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 637 | Федотовой ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 638 | Федотовой ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 639 | Фурманова проезд, 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 640 | Хлебозаводской проезд, 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 641 | Хлебозаводской проезд, 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 642 | Холодная ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 643 | Холодная ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 644 | Цветочный проезд, 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 645 | Цветочный проезд, 4А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 646 | Циолковского ул., 10 | 2020 |
| 647 | Циолковского ул., 3 | 2019 |
| 648 | Циолковского ул., 47 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 649 | Циолковского ул., 49 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 650 | Циолковского ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 651 | Циолковского ул., 53 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 652 | Циолковского ул., 55 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 653 | Чапаева ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 654 | Чапаева ул., 34А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 655 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 656 | Черепичная ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 657 | Черепичная ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 658 | Черепичная ул., 12 | 2020 |
| 659 | Черепичная ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 660 | Черепичная ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 661 | Черепичная ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 662 | Черкасская ул., 32 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 663 | Черкасская ул., 36 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 664 | Черкасская ул., 38 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 665 | Черкасская ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 666 | Черкасская ул., 75 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 667 | Черкасская ул., 76 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 668 | Черкасская ул., 79 | 2020 |
| 669 | Чечневой ул., 3 | 2020 |
| 670 | Шпагатный пер., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 671 | Шпагатный пер., 48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 672 | Шпагатный пер., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 673 | Шпагатный пер., 77 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 674 | Шпагатный пер., 79 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 675 | Щепная площадь, 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 676 | Щепная площадь, 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 677 | Щепная площадь, 12 | 2018 |
| 678 | Щепная площадь, 12А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 679 | Щепная площадь, 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 680 | Щорса проезд, 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 681 | Энгельса ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 682 | Энгельса ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 683 | Энгельса ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 684 | Энгельса ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 685 | Энгельса ул., 38 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 686 - 687 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 688 | Энгельса ул., 78А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 689 | Яблочная ул., 15 | 2019 |
| 690 | Яблочная ул., 17 | 2019 |
| 691 | Яблочная ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 692 | Яблочная ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 693 | Планерная ул., 52 | 2020 |
| 694 | Бульвар Молодежи, 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 695 | Гагарина ул., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 696 | Планерная ул., 54 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 697 | Машкарина ул., 20 (4, 5 подъезды) | 2021 |
|  | Советский район |  |
| 1 | 60-летия Октября ул., 11 | 2023 |
| 2 | 60-летия Октября ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 3 | 60-летия Октября ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 4 | 60-летия Октября ул., 15А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 5 | 60-летия Октября ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 6 | 60-летия Октября ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 7 | 60 лет Октября ул., 18 | 2025 |
| 8 | 60-летия Октября ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 9 | 60-летия Октября ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 10 | 60-летия Октября ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 11 | 60-летия Октября ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 12 | 60-летия Октября ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 13 | 7-го Ноября ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 14 | 7-го Ноября ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 15 | 7-го Ноября ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 16 | 7-го Ноября ул., 11 | 2019 |
| 17 | 7-го Ноября ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 18 | 7-го Ноября ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 19 | 7-го Ноября ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 20 | 7-го Ноября ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 21 | 7-го Ноября ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 22 | 7-го Ноября ул., 28 | 2020 |
| 23 | 7-го Ноября ул., 41 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 24 | 7-го Ноября ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 25 | 7-го Ноября ул., 9 | 2019 |
| 26 | 8 Марта ул., 19 | 2025 |
| 27 | 8 Марта ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 28 | 8 Марта ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 29 | 8 Марта ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 30 | 8 Марта ул., 66 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 31 | 8 Марта ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 32 | 8 Марта ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 33 | Андрианова ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 34 | Андрианова ул., 12 | 2025 |
| 35 | Андрианова ул., 12а | 2025 |
| 36 | Андрианова ул., 2 | 2024 |
| 37 | Андрианова ул., 4 | 2024 |
| 38 | Андрианова ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 39 | Андрианова ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 40 | Андрианова ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 41 | Антонова ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 42 | Брестская ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 43 | Брестская ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 44 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 45 | Бульвар Победы, 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 46 | Бульвар Победы, 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 47 | Бульвар Победы, 3 | 2019 |
| 48 | Бульвар Победы, 5 | 2018 |
| 49 | Бульвар Победы, 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 50 | Бульвар Победы, 7А | 2023 |
| 51 | Бульвар Победы, 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 52 | Веселая ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 53 | Веселая ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 54 | Веселая ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 55 | Веселая ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 56 | Веселая ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 57 | Веселая ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 58 | Веселая ул., 24 | 2020 |
| 59 | Веселая ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 60 | Веселая ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 61 | Генерала Жадова ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 62 | Генерала Жадова ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 63 | Генерала Жадова ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 64 | Генерала Жадова ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 65 | Генерала Жадова ул., 21А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 66 | Генерала Жадова ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 67 | Генерала Жадова ул., 25 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 68 | Генерала Родина ул., 48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 69 | Генерала Родина ул., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 70 | Генерала Родина ул., 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 71 | Генерала Родина ул., 54 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 72 | Генерала Родина ул., 56 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 73 | Генерала Родина ул., 60, 60а | 2020 |
| 74 | Генерала Родина ул., 62 | 2020 |
| 75 | Генерала Родина ул., 63 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 76 | Генерала Родина ул., 64 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 77 | Генерала Родина ул., 65 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 78 | Грановского ул., 2 | 2018 |
| 79 | Грановского ул., 4 | 2018 |
| 80 | Грановского ул., 6 | 2018 |
| 81 | Гуртьева ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 82 | Гуртьева ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 83 | Гуртьева ул., 16 | 2020 |
| 84 | Гуртьева ул., 18 | 2022 |
| 85 | Гуртьева ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 86 | Гуртьева ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 87 | Гуртьева ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 88 | Игнатова ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 89 | Игнатова ул., 11А | 2019 |
| 90 | Игнатова ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 91 | Игнатова ул., 13А | 2018 |
| 92 | Игнатова ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 93 | Игнатова ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 94 | Игнатова ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 95 | Игнатова ул., 21 | 2018 |
| 96 | Игнатова ул., 23 | 2019 |
| 97 | Игнатова ул., 25 | 2020 |
| 98 | Игнатова ул., 25А | 2018 |
| 99 | Игнатова ул., 27 | 2020 |
| 100 | Игнатова ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 101 | Игнатова ул., 29А | 2019 |
| 102 | Игнатова ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 103 | Игнатова ул., 31 | 2019 |
| 104 | Игнатова ул., 33 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 105 | Игнатова ул., 35 | 2020 |
| 106 | Игнатова ул., 39 | 2024 |
| 107 | Игнатова ул., 41 | 2023 |
| 108 | Игнатова ул., 43 | 2023 |
| 109 | Игнатова ул., 5 | 2021 |
| 110 | Картукова ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 111 | Картукова ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 112 | Картукова ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 113 | Картукова ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 114 | Картукова ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 115 | Картукова ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 116 | Картукова ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 117 | Картукова ул. 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 118 | Карьерная ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 119 | Кинопрокатный пер., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 120 | Кинопрокатный пер., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 121 | Колпакчи ул., 11А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 122 | Колпакчи ул., 11Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 123 | Колпакчи ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 124 | Колпакчи ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 125 | Колпакчи ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 126 | Колпакчи ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 127 | Колпакчи ул., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 128 | Колпакчи ул., 32 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 129 | Коммуны ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 130 | Костомаровская ул., 1 | 2019 |
| 131 | Костомаровская ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 132 | Костомаровская ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 133 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 134 | Красноармейская ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 135 | Красноармейская ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 136 | Красноармейская ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 137 | Красноармейская ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 138 | Красноармейская ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 139 | Красноармейская ул., 3 | 2021 |
| 140 | Красноармейская ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 141 - 142 | Исключены. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 143 | Куйбышева ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 144 | Куйбышева ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 145 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 146 | Лазурная ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 147 | Ленина ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 148 | Ленина ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 149 | Ленина ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 150 | Ленина ул., 16/20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 151 | Ленина ул., 19/2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 152 | Ленина ул., 21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 153 | Ленина ул., 24/26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 154 | Ленина ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 155 | Ленина ул., 32/34 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 156 | Ленина ул., 37 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 157 | Ленина ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 158 | Ленина ул., 4А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 159 | Ленина ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 160 | Ленина ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 161 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 162 | Лескова ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 163 | Лескова ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 164 | Лескова ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 165 | Лескова ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 166 | Лескова ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 167 | Лескова ул., 30 | 2020 |
| 168 | Лескова ул., 32 | 2020 |
| 169 | Лескова ул., 36 | 2025 |
| 170 | Лескова ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 171 | Лескова ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 172 | Ломоносова ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 173 | Ломоносова ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 174 | Ломоносова ул., 3а | 2020 |
| 175 | Ломоносова ул., 7 | 2018 |
| 176 | Максима Горького ул., 105А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 177 | Максима Горького ул., 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 178 | Максима Горького ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 179 | Максима Горького ул., 100 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 180 | Максима Горького ул., 103 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 181 | Максима Горького ул., 112 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 182 | Максима Горького ул., 114 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 183 | Максима Горького ул., 117 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 184 | Максима Горького ул., 119 | 2019 |
| 185 | Максима Горького ул., 172 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 186 | Максима Горького ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 187 | Максима Горького ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 188 | Максима Горького ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 189 | Максима Горького ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 190 | Максима Горького ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 191 | Максима Горького ул., 29А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 192 | Максима Горького ул., 39 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 193 | Максима Горького ул., 41 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 194 | Максима Горького ул., 44 | 2019 |
| 195 | Максима Горького ул., 47 | 2018 |
| 196 | Максима Горького ул., 47, корп. 1 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 197 | Максима Горького ул., 49 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 198 | Максима Горького ул., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 199 | Максима Горького ул., 50А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 200 | Максима Горького ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 201 | Максима Горького ул., 52 | 2020 |
| 202 | Максима Горького ул., 58 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 203 | Максима Горького ул., 60 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 204 | Максима Горького ул., 63 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 205 | Максима Горького ул., 63А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 206 | Максима Горького ул., 65 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 207 | Максима Горького ул., 67 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 208 | Максима Горького ул., 69 | 2020 |
| 209 | Максима Горького ул., 71 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 210 | Максима Горького ул., 82 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 211 | Максима Горького ул., 84 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 212 | Матвеева ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 213 | Матвеева ул., 13 | 2022 |
| 214 | Матвеева ул., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 215 | Матвеева ул., 15 | 2022 |
| 216 | Матвеева ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 217 | Матвеева ул., 17 | 2022 |
| 218 | Матвеева ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 219 | Матвеева ул., 19 | 2022 |
| 220 | Матвеева ул., 23 | 2022 |
| 221 | Матвеева ул., 25 | 2018 |
| 222 | Матвеева ул., 27 | 2022 |
| 223 | Матвеева ул., 29 | 2024 |
| 224 | Матвеева ул., 31 | 2024 |
| 225 | Матвеева ул., 33 | 2020 |
| 226 | Матвеева ул., 8 | 2025 |
| 277 | Октябрьская ул., 37 | 2022 |
| 228 | Матросова ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 229 | Матросова ул., 48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 230 | Матросова ул., 50 | 2018 |
| 231 | Матросова ул., 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 232 | Матросова ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 233 | Наугорское шоссе, 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 234 | Наугорское шоссе, 11А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 235 | Наугорское шоссе, 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 236 | Наугорское шоссе, 42 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 237 | Наугорское шоссе, 44А | 2023 |
| 238 | Наугорское шоссе, 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 239 | Наугорское шоссе, 48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 240 | Наугорское шоссе, 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 241 | Наугорское шоссе, 52 | 2020 |
| 242 | Наугорское шоссе, 72 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 243 | Наугорское шоссе, 74 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 244 | Наугорское шоссе, 76 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 245 | Наугорское шоссе, 86 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 246 | Наугорское шоссе, 88 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 247 | Наугорское шоссе, 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 248 | Наугорское шоссе, 90 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 249 | Наугорское шоссе, 92 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 250 | Наугорское шоссе, 94 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 251 | Наугорское шоссе, 96 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 252 | Новая ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 253 | Новая ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 254 | Новикова ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 255 | Новикова ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 256 | Огородный пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 257 | Огородный пер., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 258 | Огородный пер., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 259 | Огородный пер., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 260 | Октябрьская ул., 122 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 261 | Октябрьская ул., 124 | 2024 |
| 262 | Октябрьская ул., 126 | 2024 |
| 263 | Октябрьская ул., 128 | 2024 |
| 264 | Октябрьская ул., 132А | 2020 |
| 265 | Октябрьская ул., 134 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 266 | Октябрьская ул., 136 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 267 | Октябрьская ул., 16/18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 268 | Октябрьская ул., 205 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 269 | Октябрьская ул., 209 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 270 | Октябрьская ул., 211 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 271 | Октябрьская ул., 213 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 272 | Октябрьская ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 273 | Октябрьская ул., 24 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 274 | Октябрьская ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 275 | Октябрьская ул., 28 | 2023 |
| 276 | Октябрьская ул., 31 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 277 | Октябрьская ул., 37 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 278 | Октябрьская ул., 38 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 279 | Октябрьская ул., 39 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 280 | Октябрьская ул., 41 | 2019 |
| 281 | Октябрьская ул., 42 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 282 | Октябрьская ул., 43 | 2022 |
| 283 | Октябрьская ул., 45 | 2019 |
| 284 | Октябрьская ул., 47А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 285 | Октябрьская ул., 47Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 286 | Октябрьская ул., 48 | 2021 |
| 287 | Октябрьская ул., 49 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 288 | Октябрьская ул., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 289 | Октябрьская ул., 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 290 | Октябрьская ул., 56 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 291 | Октябрьская ул., 57 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 292 | Октябрьская ул., 58 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 293 | Октябрьская ул., 59 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 294 | Октябрьская ул., 60 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 295 | Октябрьская ул., 62 | 2018 |
| 296 | Октябрьская ул., 68 | 2019 |
| 297 | Октябрьская ул., 75 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 298 | Октябрьская ул., 77 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 299 | Октябрьская ул., 79 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 300 | Осипенко ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 301 | Осипенко ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 302 | Парижской Коммуны ул., 13 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 303 | Парижской Коммуны ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 304 | Парижской Коммуны ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 305 | Пионерская ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 306 | Пионерская ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 307 | Пионерская ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 308 | Пионерская ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 309 | Плещеевская ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 310 | Плещеевская ул., 21А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 311 | Плещеевская ул., 22 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 312 | Плещеевская ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 313 | Плещеевская ул., 29 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 314 | Плещеевская ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 315 | Пожарная ул., 25А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 316 | Пожарная ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 317 | Пожарная ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 318 | Пожарная ул., 30 | 2019 |
| 319 | Пожарная ул., 32 | 2018 |
| 320 | Пожарная ул., 33 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 321 | Пожарная ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 322 | Пожарная ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 323 | Пожарная ул., 5А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 324 | Пожарная ул., 5Б | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 325 | Пожарная ул., 78 | 2018 |
| 326 | Полесская ул., 12 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 327 | Полесская ул., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 328 | Полесская ул., 19 | 2020 |
| 329 | Полесская ул., 43 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 330 | Полесская ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 331 | Полесская ул., 47 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 332 | Полесская ул., 49 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 333 | Полесская ул., 51 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 334 | Полесская ул., 53 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 335 | Полесская ул., 55 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 336 | Полесская ул., 57 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 337 | Полесская ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 338 | Полярный пер., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 339 | Полярный пер., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 340 | Почтовый пер., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 341 | Почтовый пер., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 342 | Почтовый пер., 14 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 343 | Почтовый пер., 16 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 344 | Почтовый пер., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 345 | Приборостроительная ул., 10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 346 | Приборостроительная ул., 17 | 2023 |
| 347 | Приборостроительная ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 348 | Приборостроительная ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 349 | Приборостроительная ул., 21 | 2023 |
| 350 | Приборостроительная ул., 26 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 351 | Приборостроительная ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 352 | Приборостроительная ул., 30 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 353 | Приборостроительная ул., 32 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 354 | Приборостроительная ул., 34 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 355 | Приборостроительная ул., 36 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 356 | Приборостроительная ул., 38 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 357 | Приборостроительная ул., 42 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 358 | Приборостроительная ул., 44 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 359 | Приборостроительная ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 360 | Приборостроительная ул., 47 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 361 | Приборостроительная ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 362 | Приборостроительная ул., 48 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 363 | Приборостроительная ул., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 364 | Приборостроительная ул., 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 365 | Приборостроительная ул., 54 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 366 | Приборостроительная ул., 55 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 367 | Приборостроительная ул., 56 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 368 | Приборостроительная ул., 57 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 369 | Приборостроительная ул., 59 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 370 | Приборостроительная ул., 60 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 371 | Приборостроительная ул., 62 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 372 | Приборостроительная ул., 64 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 373 | Приборостроительная ул., 66 | 2025 |
| 374 | Приборостроительная ул., 68 | 2021 |
| 375 | Приборостроительная ул., 70 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 376 | Приборостроительная ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 377 | Приборостроительная ул., 80 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 378 | Приборостроительная ул., 72 | 2021 |
| 379 | Пролетарская гора ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 380 | Пролетарская гора ул., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 381 | Пролетарская гора ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 382 | Пролетарская гора ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 383 | Салтыкова-Щедрина ул., 15 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 384 | Салтыкова-Щедрина ул., 17 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 385 | Салтыкова-Щедрина ул., 17А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 386 | Салтыкова-Щедрина ул., 19/21 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 387 | Салтыкова-Щедрина ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 388 | Салтыкова-Щедрина ул., 25 - 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 389 | Салтыкова-Щедрина ул., 33 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 390 | Салтыкова-Щедрина ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 391 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 392 | Салтыкова-Щедрина ул., 35Г | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 393 | Салтыкова-Щедрина ул., 36 | 2018 |
| 394 | Салтыкова-Щедрина ул., 37а | 2020 |
| 395 | Салтыкова-Щедрина ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 396 | Салтыкова-Щедрина ул., 12/16 | 2021 |
| 397 | Сурена Шаумяна ул., 13А | 2023 |
| 398 | Сурена Шаумяна ул., 15А | 2023 |
| 399 | Сурена Шаумяна ул., 16 | 2021 |
| 400 | Сурена Шаумяна ул., 18 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 401 | Сурена Шаумяна ул., 2 | 2019 |
| 402 | Сурена Шаумяна ул., 26 | 2018 |
| 403 | Сурена Шаумяна ул., 28 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 404 | Сурена Шаумяна ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 405 | Сурена Шаумяна ул., 32 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 406 | Сурена Шаумяна ул., 36 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 407 | Сурена Шаумяна ул., 38 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 408 | Сурена Шаумяна ул., 4 | 2018 |
| 409 | Трудовых резервов ул., 36 | 2018 |
| 410 | Трудовых резервов ул., 38 | 2018 |
| 411 | Трудовых резервов ул., 38А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 412 | Исключен. - Постановление Администрации города Орла от 13.05.2020 N 1678 |  |
| 413 | Трудовых резервов ул., 40 | 2020 |
| 414 | Трудовых резервов ул., 42 | 2018 |
| 415 | Тургенева ул., 16 | 2020 |
| 416 | Тургенева ул., 19 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 417 | Тургенева ул., 20 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 418 | Тургенева ул., 22/10 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 419 | Тургенева ул., 22А | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 420 | Тургенева ул., 23 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 421 | Тургенева ул., 27 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 422 | Тургенева ул., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 423 | Тургенева ул., 35 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 424 | Тургенева ул., 37 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 425 | Тургенева ул., 39 | 2020 |
| 426 | Тургенева ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 427 | Тургенева ул., 41 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 428 | Тургенева ул., 43 | 2020 |
| 429 | Тургенева ул., 45 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 430 | Тургенева ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 431 | Тургенева ул., 47 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 432 | Тургенева ул., 50 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 433 | Тургенева ул., 52 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 434 | Цветаева ул., 11 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 435 | Цветаева ул., 2 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 436 | Цветаева ул., 38 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 437 | Цветаева ул., 4 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 438 | Цветаева ул., 40 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 439 | Цветаева ул., 44 | 2023 |
| 440 | Цветаева ул., 46 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 441 | Цветаева ул., 5а | 2019 |
| 442 | Цветаева ул., 6 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 443 | Цветаева ул., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 444 | Цветаева ул., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 445 | Цветаева ул., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 446 | Часовая ул., 39 | 2019 |
| 447 | Часовая ул., 43 | 2019 |
| 448 | Часовая ул., 45 | 2019 |
| 449 | Часовая ул., 47 | 2019 |
| 450 | Ягодный пер., 13 | 2020 |
| 451 | Ягодный пер., 15 | 2022 |
| 452 | Ягодный пер., 17 | 2018 |
| 453 | Ягодный пер., 3 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 454 | Ягодный пер., 5 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 455 | Ягодный пер., 6 | 2019 |
| 456 | Ягодный пер., 7 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 457 | Ягодный пер., 8 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 458 | Ягодный пер., 9 | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 459 | Салтыкова-Щедрина ул., 12а | позиция исключена. - Постановление Администрации города Орла от 19.03.2024 N 1150 |
| 460 | 60-летия Октября ул., 13 | 2023 |
| 461 | Салтыкова-Щедрина ул., 14а | 2021 |
| ИТОГО: 1739 |  |  |

## Приложение N 8

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2030 ГОДАХ В ЦЕЛЯХ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ОРЛА"

| N п/п | Адрес | Период проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Город Орел |  |  |
| 1 | Парк "Ботаника" (1, 2, 3 очереди). Продолжение работ | 2017 - 2019 |
| 2 | "Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо" с прилегающей к нему территорией | 2018, 2019, 2023 |
| 3 | Бульвар Победы (1, 2, 3 очереди) | 2017 - 2019 |
| 4 | Сквер им. А.П. Иванова |  |
| 5 | Сквер имени пионерской организации "Орлята" | 2018 |
| 6 | Городской парк культуры и отдыха. Продолжение работ | 2018, 2019, 2023 |
| 7 | Детский парк | 2018, 2019, 2021, 2022 |
| 8 | Площадь Маршала Жукова | 2022 |
| 9 | Сквер у магазина "1000 и 1 мелочь" (ул. Матвеева) | 2018 |
| 10 | В составе объекта "Приборостроительная улица (озеленение)" |  |
| 11 | Парк Победы | 2020 - 2021 |
| 12 | Набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста |  |
| 13 | Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе "Ландшафтного сквера "Дворянское гнездо" |  |
| 14 | "Достопримечательное место "Историко-литературный квартал" XIX в.", расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулком Георгиевский | 2018 |
| 15 | Сквер им. Тургенева | 2018 |
| 16 | Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО "Больница скорой медицинской помощи им. Семашко" |  |
| 17 | Территория за БУЗ "Орловский противотуберкулезный диспансер" |  |
| 18 | Сквер Орловцев - тружеников Кузбасса |  |
| 19 | Территория, примыкающая к дому N 4 по ул. Ленина |  |
| 20 | Территория набережной Дубровинского от дома N 92 до Октябрьского моста |  |
| 21 | Территория набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская |  |
| 22 | Парк Семинарский |  |
| 23 | Сквер Ливенский |  |
| 24 | Сквер им. 5-й Орловской стрелковой дивизии | 2019 |
| 25 | Трубников бульвар |  |
| 26 | Сквер "Юность" у фонтана напротив завода им. Медведева | 2018 |
| 27 | Площадь Содружества. Продолжение работ | 2019 |
| 28 | Сквер Орловских партизан |  |
| 29 | Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов |  |
| 30 | Сквер у церкви Михаила Архангела |  |
| 31 | Сквер Ветеранов |  |
| 32 | Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская) (1, 2 очереди) | 2019 - 2020 |
| 33 | Территория, примыкающая к дому N 62 по набережной Дубровинского |  |
| 34 | Площадь Комсомольская | 2018 |
| 35 | Территория по ул. Рощинская, расположенная между автомобильной дорогой и урочищем "Медведевский лес" | 2020 |
| 36 | Сквер им. Воронова |  |
| 37 | Бульвар Космонавтов |  |
| 38 | сквер им. Генерала Л.Н. Гуртьева |  |
|  | 1 очередь | 2019 |
|  | 2 очередь | 2024 |
| 39 | Сквер им. Поликарпова |  |
| 40 | Сквер Семьи |  |
| 41 | Парк "Орловская крепость" |  |
| 42 | Площадь Богоявленская |  |
| 43 | Сквер им. Лескова |  |
| 44 | Сквер генерала А.П. Ермолова |  |
| 45 | Сквер у кинотеатра "Октябрь" |  |
| 46 | Сквер Разградский |  |
| 47 | Сквер им. Маяковского |  |
| 48 | Территория в районе ул. Льва Толстого |  |
| 49 | Сквер у памятника Советским летчикам |  |
| 50 | Сквер Промышленный |  |
| 51 | Сквер напротив завода Стекломаш | 2020 |
| 52 | Сквер Героев-чернобыльцев |  |
| 53 | Сквер Десантников |  |
| 54 | Братское кладбище жертв фашизма |  |
| 55 | Бульвар генерала Мартынова |  |
| 56 | Сквер им. И.А. Бунина |  |
|  | 1 очередь | 2024 |
|  | 2 очередь | 2025 |
| 57 | Сквер Артиллеристов |  |
| 58 | Территория, прилегающая к МАУК "КДЦ "Металлург" города Орла | 2022 |
| 59 | Территория по нечетной стороне Московского шоссе от ул. Металлургов до ул. Рощинская |  |
| 60 | Аллея Металлургов (установка лавок и урн). Продолжение работ | 2023 |
| 61 | Сквер им. поэта Аграновича |  |
| 62 | Территория, прилегающая к дому N 4 по пер. Артельный (у памятника жителям деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино, погибшим в боях за Родину) |  |
| 63 | Территория в микрорайоне Зареченский |  |
| 64 | Территория, прилегающая к Силикатному пруду |  |
| 65 | Сквер Танкистов: |  |
|  | разработка ПСД | 2025 |
|  | благоустройство | 2026 |
| 66 | Территория перед зданием территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14) |  |
| 67 | Сквер Пограничников |  |
| 68 | Территория, прилегающая к МБУК "Орловский городской центр культуры" |  |

## Приложение 9

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ ПО ДЕКОРАТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАМИ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОРЛА В ЦЕЛЯХ

РАЗВИТИЯ ЕГО КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В 2018 ГОДУ

| N п/п | Наименование элементов благоустройства | Количество, шт. | Стоимость, руб. | ГРБС, ПБС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Услуги по оформлению мостовых сооружений декоративно-световыми элементами в рамках благоустройства общественных территорий г. Орла |  |  | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| 1.1. | Канделябр двойной Н = 6,7 м (Ленинский мост) | 6 | 2220089,89 |  |
| 1.2. | "Колонна" (Тургеневский мост) | 33 | 6575375,98 |  |
| 1.3. | "Солнышко" (Мост "60-летия Октября" в створе улицы Герцена) | 24 | 2602403,28 |  |
| 1.4. | Линейная подсветка (Мост "60-летия Октября" в створе улицы Герцена и Тургеневский мост) | 2 | 1747511,00 |  |
| 2. | Световая инсталляция "Перо, книга" | 1 | 2851520,00 |  |
| 3. | Услуги по праздничному оформлению световыми элементами и элементами благоустройства улиц города Орла (бульвар Победы, ул. Ленина, пл. Ленина) |  |  |  |
| 3.1. | Канделябр одиночный Н = 6,7 м | 6 | 4760419,01 |  |
| 3.2. | Канделябр двойной Н = 5 м | 8 |  |  |
| 3.3. | Канделябр двойной Н = 6,7 м | 2 |  |  |
| 3.4. | Вертикальная скамейка ОРЕЛ (Ленинский мост) | 1 | 3118850,00 |  |
| 3.5. | Арки (ул. Ленина) | 3 | 1927449,30 |  |
| 3.6. | Арки (бульвар Победы) | 3 | 1927449,30 |  |
| 4. | Новогодняя ель в комплекте с украшениями | 2 | 7122667,00 |  |
| 5. | Конструкция сцены на пл. Ленина | 1 | 6607880,00 | Управление культуры администрации города Орла; МАУК "ГПКиО" |
| 6. | Оборудование для сцены | 1 | 1000000,00 |  |
| 7. | Приобретение и монтаж сборно-разборных конструкций укрытия чаш фонтанов (фонтан возле сквера "Юность", фонтан в Городском парке культуры и отдыха, фонтан на бульваре Победы) | 3 | 1498000,00 | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
|  | ВСЕГО |  | 42032165,46 |  |

## Приложение N 10

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ (РАБОТ) ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОРЛА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ И БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЕГО КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

| N п/п | Наименование общественной территории | Стоимость, руб. | ГРБС, ПБС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| ### 2018 год |  |  |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |
| 1.1. | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г. Орле" | 10000000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| 1.2. | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле" | 8950000,00 |  |
|  | ИТОГО | 18950000,00 |  |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 2.1. | Ремонт входной группы в Городском парке культуры и отдыха | 59186763,1 | Управление культуры администрации города Орла, МАУК "ГПКиО", МБУК "Детский парк" |
| 2.2. | Ремонт сценической площадки "Летняя эстрада" в Детском парке, 1-я очередь | 360475,00 |  |
| 2.3. | Ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь | 14806400,00 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт сквера "Юность" у фонтана напротив завода имени Медведева в г. Орле | 47281815,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| 2.4.1. | Текущий ремонт проезда вдоль сквера "Юность" у фонтана напротив завода имени Медведева в г. Орле | 284381,00 |  |
| 2.5. | Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер имени пионерской организации "Орлята" в г. Орле (у магазина Орел) | 11026630,45 |  |
| 2.6. | Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер "1000 и 1 мелочь" в г. Орле (улица Матвеева) | 5254342,27 |  |
| 2.7. | Текущий ремонт объектов благоустройства. "Достопримечательное место "Историко-литературный квартал", XIX в., расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулком Георгиевским | 11052364,00 |  |
| 2.8. | Текущий ремонт объектов благоустройства. Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо" (1-я очередь) | 4600447,00 |  |
| 2.9. | Благоустройство бульвара Победы в г. Орле (2-я очередь - ремонт проезда) | 2299219,00 |  |
| 2.10. | Текущий ремонт объектов благоустройства. Площадь Комсомольская в г. Орле | 3181817,00 |  |
| 2.11. | Благоустройство территорий вблизи многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Металлургов, д. 27; ул. Бурова, д. 38; ул. Рощинская, д. 17; ул. Рощинская, д. 19 | 7323258,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| ### 2019 год (мероприятия, не исполненные в 2018 году и переходящие в 2019 год) |  |  |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |
| 1.1. | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г. Орле" | 10000000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| 1.2. | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле" | 5370000,00 |  |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 2.1. | Ремонт сценической площадки "Летняя эстрада" в Детском парке, 1-я очередь | 23134450,85 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк" |
| ### 2019 год (мероприятия 2019 года) |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 1.1. | Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г. Орле | 39541124,00 | Управление культуры администрации города Орла, МАУК "ГПКиО" |
| 1.2. | Комплексное благоустройство территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле | 134614097,00 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк" |
| 1.3. | Благоустройство площади Содружества | 87294676,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| 1.4. | Благоустройство сквера 5-й Орловской Стрелковой дивизии | 40077355,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| 1.5. | Благоустройство ландшафтного сквера "Дворянское гнездо", 2-я очередь | 1867008,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| 1.6. | Благоустройство сквера Комсомольцев, 1 этап | 29587777,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| 1.7. | Озеленение общественных территорий | 7281668,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| ### 2020 год (мероприятия, не исполненные в 2019 году и переходящие в 2020 год) |  |  |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |
| 1.1. | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г. Орле" | 10000000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 2.1. | Комплексное благоустройство Детского парка | 12971701,48 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк" |
| 2.2. | Озеленение общественных территорий | 7505259,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| 2.3. | Ремонт сценической площадки "Летняя эстрада" в Детском парке | 291431,79 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк" |
| ### 2020 год (мероприятия 2020 года) |  |  |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |
| 1.1. | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле". I этап | 298000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
|  | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле". II этап | 3200000,00 |  |
| 1.2. | Корректировка проектно-сметной документации "Комплексное благоустройство территории Детского парка и прилегающей к нему территории в г. Орле (I этап, II этап, III этап)" | 350000,00 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк" |
| 1.3. | Проведение лесопатологического обследования парка Победы | 180000,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 2.1. | Комплексное благоустройство территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле (продолжение работ) | 60000000,00 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк" |
| 2.2. | Благоустройство сквера Комсомольцев, 2 этап | 44000000,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г. Орла" |
| 2.3. | Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле, I этап | 59967948,20 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| ### 2021 год (мероприятия 2020 года) |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 1.1. | Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле, I этап | 33441932,99 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| ### 2021 год (мероприятия 2021 года) |  |  |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |
| 1.1. | Разработка архитектурно-планировочной концепции по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации "Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо" и прилегающей к нему территории (в рамках благоустройства) | 500000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 2.1. | Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле, II этап (1-я очередь) | 148472435,24 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| 2.2. | Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле (установка объемно-декоративных конструкций) | 4619683,57 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г. Орла" |
| ### 2022 год (мероприятия 2022 года) |  |  |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |
| 1.1. | Разработка научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации "Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо" и прилегающей к нему территории (в рамках благоустройства) | 5059999,84 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "ОМЗ г. Орла" |
| ### 2023 год (мероприятия 2023 года) |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 1.1. | Ремонт и приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации "Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо" и прилегающей к нему территории" (в рамках благоустройства) | 34690000,00 | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ "ОМЗ г. Орла" |
| ### 2024 год (мероприятия 2023 года) |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |
| 1.1. | Ремонт и приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации "Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо" и прилегающей к нему территории" (в рамках благоустройства) | 59750000,00 | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ "ОМЗ г. Орла" |

## Приложение 10.1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОРЛА,

БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ПО ВЫБОР У ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

| N п/п | Наименование общественной территории (мероприятия) | Стоимость, руб. | ГРБС, ПБС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1.1. | Комплексное благоустройство территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле (продолжение работ) | 88807663,00 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк" |
| 1.2. | Технологическое присоединение к сетям коммуникаций в рамках комплексного благоустройства территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г. Орле (продолжение работ) | 200000,00 | Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк" |
| 2023 год |  |  |  |
| 1.3. | Комплексное благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха и прилегающей территории в городе Орле | 58309281,86 | Управление культуры администрации города Орла, МАУК "Городской парк культуры и отдыха" |

## Приложение 11

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2020 ГОДА ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ, В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

| N п/п | Адрес | Период проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Город Орел |  |  |
|  | Северный район |  |
| 1 | Московское шоссе, 137 (ООО "Агроторг", магазин "Пятерочка") | 2019 |
| 2 | Московское шоссе, 168 (ООО "Агроторг", магазин "Пятерочка") | 2019 |
| 3 | Московское шоссе, 156Б (ООО "Недвижимость", торгово-офисный центр) | 2020 |
|  | Железнодорожный район |  |
| 1 | Пушкина ул., 12 (собственник Стебаков А.Н., магазин "Для Вас") | 2019 |
| 2 | Пушкина ул., 12 (собственник Салоухина Н.В., магазин "Золушка") | 2019 |
|  | Заводской район |  |
| 1 | Комсомольская ул., 65 (ИП Копылов В.В., фотосалон "Сивма") | 2019 |
| 2 | 1-я Посадская ул., 15 (ИП Петросян А.Г., магазин "Яблочко") | 2019 |
| 3 | Комсомольская ул., 65 (ООО 77752, г. Орел, МФ ПАО КБ "Восточный") | 2020 |
| 4 | 1-я Посадская ул., 16 (ИП Попова О.А., магазин "Три сезона") | 2020 |
|  | Советский район |  |
| 1 | Максима Горького ул., 82, пом. 4 (ИП Сафонова И.М.) | 2019 |
| 2 | 60-летия Октября ул., 12 (ООО "Жемчужина", собственники Лакшия М.Ш., Карпушин А.И.) | 2019 |
| 3 | Максима Горького ул., 103 (ИП Шукшин Ю.А.) | 2020 |
| 4 | Максима Горького ул., 103 (ИП Завгородний Н.Г.) | 2020 |

## Приложение 12

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ

РАЗМЕЩЕНИЯ, С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

СОГЛАШЕНИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) УКАЗАННЫХ ДОМОВ

(СОБСТВЕННИКАМИ (ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

ОБ ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 2020 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ

С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО

СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ОРЕЛ"

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей города Орла о проведении на территории города Орла инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Орла";

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел";

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел";

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел";

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел" в судебном порядке.

## Приложение 13

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок, дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Орла, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия граждан понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Финансовое участие заинтересованных лиц является обязательным условием для организации выполнения и финансирования работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ.

Финансовое участие заинтересованных лиц не отменяет обязательного условия трудового участия граждан и собственников жилых помещений в многоквартирных домах в благоустройстве дворовых территорий.

1.4. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5. Объем необходимых денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории и подлежит обязательной государственной экспертизе оценки достоверности сметной стоимости.

### 2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. Аккумулирование средств в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на едином счете бюджета города Орла.

Финансовое управление администрации города Орла закрепляет поступившие средства за главным распорядителем бюджетных средств - управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла в установленном порядке в соответствии с нормами действующего бюджетного законодательства.

Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до МКУ "Объединенный муниципальный заказчик г. Орла" в установленном порядке в соответствии с нормами действующего бюджетного законодательства.

2.2. Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла обеспечивает работу по заключению соглашений с заинтересованными лицами, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами обязательств определяется в заключенном соглашении.

2.3. В случае если денежные средства не перечислены в бюджет города Орла дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.

2.4. Расходование аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется МКУ "Объединенный муниципальный заказчик г. Орла" в соответствии с целевым назначением и в соответствии с условиями муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

2.6. Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла и МКУ "Объединенный муниципальный заказчик г. Орла" обеспечивает:

- учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- направление сведений о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

### 3. Контроль за соблюдением условий порядка

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2. Финансовое управление администрации города Орла, управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ "Объединенный муниципальный заказчик г. Орла" обеспечивает адресный возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории по дополнительному перечню работ;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## Приложение N 14

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории города Орла"

ПОРЯДОК

ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА", В ТОМ ЧИСЛЕ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ И

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Орла" (далее - Программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий (далее - Порядок) разработан в соответствии с Порядком информирования граждан о ходе выполнения государственной программы Орловской области "Формирование современной городской среды на территории Орловской области" и муниципальной программой "Формирование современной городской среды на территории города Орла", в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

2. Ответственным исполнителем по информированию граждан о ходе выполнения Программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, является управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла.

3. Информирование осуществляется в следующих форматах:

1) публикации в печатных средствах массовой информации. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

2) информирование на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, заметным шрифтом;

3) информирование на официальных страницах в социальных сетях. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей;

4) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов. Указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не являющихся пользователями социальных сетей. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы сайтов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территорий, сроках реализации проекта, местоположении и другое;

5) иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики населенного пункта и проекта благоустройства территорий.

4. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла осуществляет выбор формата информирования в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов.

Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.

5. Информация в форматах, указанных в пункте 3 Порядка, размещается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области отчет о ходе информирования граждан по выполнению муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий на территории муниципального образования, по форме согласно приложению к Порядку.

### Приложение

к Порядку

информирования граждан о ходе

выполнения муниципальной программы

"Формирование современной городской

среды на территории города Орла", в том

числе о ходе реализации конкретных

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых территорий

ОТЧЕТ

о ходе информирования граждан по выполнению

Программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий

по благоустройству общественных территорий и дворовых

территорий на территории города Орла,

за ________________ квартал 20___ года

| Наименование мероприятия | Дата размещения | Печатный формат (газета, брошюра, баннер и пр.) | Интернет (ссылка на размещенную информацию) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |