## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

# Администрация города Орла

#### постановление

14 января 2026	      	                        № 80

Орел

Об организации пропуска паводковых вод на территории города Орла в 2026 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                         «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                и техногенного характера», распоряжением Правительства Орловской области от 02.12.2025 № 681-р, в целях проведения превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2026 году, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий города Орла                         по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья                 в 2026 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить список спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей города Орла, привлекаемых к ликвидации последствий весеннего паводка 2026 года, согласно приложению № 2                          к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень рекомендуемого имущества, которым оснащаются формирования, привлекаемые на ликвидацию последствий весеннего паводка 2026 года, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций, предприятий и учреждений города Орла независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, попадающих в зону затопления (подтопления):

4.1. разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности населения в период весеннего паводка 2026 года, копии планов представить в управление по безопасности администрации города Орла       (Е.В. Геращенко) до 20 февраля 2026 года;

4.2. определить порядок оповещения руководящего состава                             и должностных лиц при угрозе и возникновении паводкового затопления;

4.3. составить график круглосуточного дежурства ответственных работников, подвижных спасательных групп на период прохождения паводка;

4.4. осуществлять мониторинг паводковой ситуации на территории. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, незамедлительно сообщать в МКУ «ЕДДС города Орла»;

4.5. в случае начала паводка ввести «План действий                                       по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного                       и техногенного характера» немедленно и провести весь комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности людей и сохранности материальных средств;

4.6. до 27 февраля 2026 года о выполненных мероприятиях                             по подготовке к паводкоопасному периоду проинформировать комиссию                 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла (далее – КЧС и ОПБ города Орла).

5. Управлению по безопасности администрации города Орла                       (Е.В. Геращенко):

5.1. до 19 февраля 2026 года уточнить план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла;

5.2. до 27 февраля 2026 года провести проверку готовности сил                       и средств городского звена областной территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к весеннему паводку;

5.3. определить порядок взаимодействия со службами и объектами экономики, формы представления данных о паводковой обстановке, организовать своевременный сбор, обобщение представленных данных, установить порядок контроля за своевременностью проводимых мероприятий;

5.4. организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Орловской области (А.А. Новиков) по вопросам оказания помощи                           и спасения людей в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;

5.5. согласовать с начальником Орловского территориального гарнизона (О.В. Ильюхин) выделение на время проведения противопаводковых мероприятий двух мобильных групп из числа военнослужащих Орловского гарнизона численностью не менее 20 человек, каждая из которых должна быть обеспечена транспортными средствами повышенной проходимости, со сроком готовности 1 час;

5.6. согласовать с УМВД России по городу Орлу (А.С. Архипов) организацию патрулирования и охрану общественного порядка, принятие мер по обеспечению охраны зданий, сооружений и имущества в зонах затопления.

6. Управлению экономического развития администрации города Орла (А.Е. Сурнова) быть в готовности к развертыванию подвижных пунктов питания, подвижных пунктов продовольственного снабжения для обеспечения питанием спасателей и эвакуированного населения и населения, оставшегося                в зоне затопления.

7. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, попадающих в зону затопления (подтопления):

7.1. в случае необходимости организовать эвакуацию людей, материальных ценностей;

7.2. принять меры к сохранению находящегося в зоне возможного затопления имущества, зданий и сооружений от повреждений ледоходом                   и паводковыми водами.

8. Рекомендовать руководителям спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и учреждений города Орла представить                           до 27 февраля 2026 года информацию о выполнении данного постановления               в КЧС и ОПБ города Орла.

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла                       (О.А. Храмченкова):

9.1. опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет;

9.2. систематически информировать население о паводковой обстановке, принимаемых мерах по защите населения, уменьшению последствий паводка и правилах поведения в период весеннего паводка.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               на заместителя  Мэра города Орла - начальника управления жилищно – коммунального хозяйства администрации города Орла М.В. Барбашова.

| Исполняющий обязанности Мэра города Орла |  | А.В. Степанов |
| --- | --- | --- |