РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2015 г.                                                           № 4207

Орёл

О проведении осеннего месячника по экологической безопасности и
экологического субботника в городе Орле

В целях улучшения экологической обстановки в городе, приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, реализации плановых мероприятий по санитарной очистке зеленых и водоохранных зон, парков, скверов, мест проживания и отдыха населения города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Для организации и проведения в городе Орле в период с 01.10.2015 по 31.10.2015 осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника 17.10.2015, утвердить состав городского организационного комитета по проведению осеннего месячника по экологической безопасности' и экологического субботника в городе Орле (приложение № 1).

2. Начальнику управления городского хозяйства администрации города Орла (Н.Н. Галка), главам администраций районов администрации города Орла (В.И. Маркин, В.В. Негин, Ю.М. Тарасов, С.Б. Кугот) совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства (Е.А. Редькин, С.В. Петраков, К.И. Федотов), учреждений, организаций, уличкомами организовать работу и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению с 01.10.2015 по 31.10.2015 осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника 17.10.2015 (приложение №2).

2.1. Управлению городского хозяйства администрации города Орла (Н.Н. Галка) осуществлять постоянный контроль за выполнением запланированных экологических мероприятий.

3. Главам администраций районов администрации города Орла (В.И. Маркин, В.В. Негин, Ю.М. Тарасов, С.Б. Кугот):

- обеспечить еженедельное предоставление отчета о проделанной работе в период проведения осеннего месячника по экологической безопасности в отдел по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла по форме (приложение № 4) с краткой пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях каждую пятницу, не позднее 16.00;

- информацию об итогах проведения экологического субботника направить в отдел по природопользованию и, охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла 17.10.2015 не позднее 12.00 на бумажном и электронном носителях по форме (приложение № 5).

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В.Г. Достовалов):

- выполнить работы по уборке городских кладбищ и прилегающих к ним территорий;

- заключить договоры на транспортное обслуживание в период проведения экологического субботника 17.10.2015, согласно смете расходов на проведение осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника в городе Орле (приложение № 3);

-обеспечить расходными материалами администрации районов администрации города Орла, согласно смете расходов на проведение осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника в городе Орле (приложение № 3).

5. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (Е.А. Редькин):

- выполнить работы по уборке проезжей части дорог;

- выделить транспорт на период проведения экологического субботника 17.10.2015;

-обеспечить бесперебойную работу комплексов по уборке городских территорий на период проведения осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника в городе Орле.

6. Муниципальному унитарному предприятию города Орла «Зеленстрой» (К.И. Федотов) в период проведения осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника высадить древесно-кустарниковую растительность и выпилить аварийные (сухостойные) деревья.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, муниципального унитарного предприятия ЖРЭП (Заказчик) (С.В. Петраков), товариществ собственников жилья (ТСЖ), уличкомам провести практическую работу по экологическому оздоровлению и санитарной очистке дворовых территорий и территорий, прилегающих к жилым домам, в период проведения осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника в городе Орле.

8. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Объединенная Промышленно-Экологическая компания» (С.Н. Кулешов) обеспечить:

- администрации районов администрации города Орла и муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (Е.А. Редькин) талонами на вывоз отходов на Полигон ТБО и ПО города Орла в соответствии с заявленным количеством;

- прием отходов на Полигон ТБО и ПО города Орла на безвозмездной основе, в соответствии с предъявленными талонами установленного образца в течение месячника по экологической безопасности и экологического субботника.

9. Финансовому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В.Г. Достовалов) денежными средствами в размере 153 400 (сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей для оплаты работ указанных в п. 4 настоящего постановления за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2015 год на реализацию ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2014-2015 годы».

10. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова):

- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;

- подготовить текст обращения к населению города Орла об активном участии в мероприятиях осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника и опубликовать данное обращение в средствах массовой информации;

-регулярно освещать ход проведения осеннего месячника по экологической безопасности и экологического субботника в городе Орле в средствах массовой информации.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Первый заместитель главы администрации

города Орла                                                                           А.И. Усиков

Приложение № 1

к постановлению администрации города Орла

22 сентября 2015 г. № 4207

Состав городского организационного комитета
по проведению осеннего месячника по экологической безопасности и
экологического субботника в городе Орле

Председатель организационного комитета:

| Игнатушин Р.В. | -заместитель главы администрации города Орла |
| --- | --- |
| Члены организационного комитета: |  |
| Галка Н.Н. | -начальник управления городского хозяйства администрации города Орла; |
| Достовалов В.Г. | -начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; |
| Кугот С.Б. | -глава администрации Заводского района администрации города Орла; |
| Маркин В.И. | -глава администрации Северного района администрации города Орла; |
| Негин В.В. | -глава администрации Советского района администрации города Орла; |
| Редькин Е.А. | -директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; |
| Тарасов Ю.М. | -глава администрации Железнодорожного района администрации города Орла. |

Приложение №2

к постановлению администрации города Орла

22 сентября 2015 г. № 4207

План

| № п/п | Наименование работ и место проведения | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Северный район |  |  |  |
| 1 | Ликвидация стихийных свалок: ул. Силякова (за ангаром), ул. Волжская, ул. Рябиновая, пос. Кирпичного завода, 5 ул. Березовая (в районе границы с Орловским районом), урочище «Овсянниковское», ул. Д. Давыдова | с 01.10.2015 до 31.10.15 | ГУП ОО «Дорожная служба» (по согласованию); администрация района. |
| 2 | Снос и опиловка сухих, аварийных деревьев: Московское шоссе, 113 6,161, 151, 153, 160 к.1,2,3, 162, в районе разворотного кольца ТРЦ «РИО», ул. Силикатная, 22, ул. Бурова, 2, 8, 10, ул. Металлургов, 30, пер. Силякова, 6, ул. Раздольная, 41а, 74, ул. Маринченко, 31. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП «Совхоз Коммунальник» (по согласованию); администрация района. |

мероприятий по подготовке и проведению в городе Орле осеннего месячника
по экологической безопасности экологического субботника

| 3 | Снос и опиловка сухих, аварийных деревьев на дворовых территориях | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Управляющие компании (по согласованию). |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Выбраковка и снос сухих саженцев посадка деревьев: ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Бурова) | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МКУ «УКХ г. Орла» (по согласованию); МУП «Совхоз Коммунальник» (по согласованию). |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников: Бульвар Космонавтов, ул. Бурова, 36, ул. Раздольная, 86 дворовые территории | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию); управляющие компании (по согласованию). |
| 6 | Очистка территории от листвы и мусора: Московское шоссе (от Прокуровки до ул. Рощинская); пригородная зона Медведевского леса, ул. Бурова, ул. Металлургов в районе скульптуры «Металлург» и вдоль домов №№ 46, 54. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Учреждения образования, управляющие компании (по согласованию); администрация района. |
| 7 | Очистка улиц, тротуаров, скверов, аллей от листвы и мусора, веток с вывозом на свалку: по всей территории района | с 01.10.2015 до 31.10.15 | ГУП ОО «Дорожная служба» (по согласованию); администрация района, управляющие компании (по согласованию). |
| 8 | Уборка от листвы, мусора, подготовка клумб к зимнему периоду: площади перед администрацией района | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района, МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 9 | Уборка территории от мусора и листвы, подготовка клумб к зимнему периоду: Бульвар Космонавтов | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района, МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 10 | Уборка территории от листвы и мусора, подготовка клумб к зимнему периоду: Памятник жертвам фашизма (Медведевский лес) | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 11 | Уборка территории от листвы и мусора, подготовка клумб к зимнему периоду: Памятник жертвам политических репрессий | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |

| 12 | Обрезка кустарников: ул. Бурова, 1, ул. Маринченко, 226, Московское шоссе, 151, ул. Металлургов, 46. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Уборка закрепленной территории от листвы и мусора, подготовка клумб к зимнему периоду: территории образовательных учреждений. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Учреждения образования (по согласованию). |
| 14 | Уборка территории гаражных кооперативов от листвы и мусора. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Председатели гаражных кооперативов (по согласованию). |
| 15 | Уборка территорий садоводческих некоммерческих товариществ. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Председатели садоводческих некоммерческих товариществ (по согласованию). |
| 16 | Ремонт и покраска витрин и фасадов, восстановление газонов, уборка закрепленной территории: предприятия, организации, учреждения различных форм собственности. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию). |
| 17 | Уборка территории от мусора, вырубка поросли: охранная зона надземных теплотрасс | с 01.10.2015 до 31.10.15 | ОАО «ТГК-4» «Орловская региональная компания» (по согласованию). |
| 18 | Благоустройство прилегающей территории, устройство постов мойки: строительные площадки Северного района | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Руководители строительных организаций (по согласованию). |
| 19 | Уборка от листвы, мусора, веток, вырубка поросли: территория сектора частной жилой застройки. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Домовладельцы частных жилых домов (по согласованию); администрация района |
| Советский район |  |  |  |
| 1 | Уборка территорий, закрепленных Правилами благоустройства и санитарного содержания | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Руководители предприятий, организаций, коммерческих структур, управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) |
| 2 | Обрезка кустарника: | с 01.10.2015 до | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию); |

|  | ул. Октябрьская, ул. 60 лет Октября, ул. М. Горького, ул. Игнатова, ул. Лескова, ул. Андрианова, Наугорское шоссе, ул. Матвеева, ул. Приборостроительная, ул. Ломоносова, ул. Красноармейская, ул. Полесская | 31.10.15 | администрация района. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ликвидация стихийных свалок: ул. Генерала Родина, берега рек Оки и Орлик, Парк Победы, ул. Карьерная. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МКУ УКХ г. Орла (по согласованию); администрация района. |
| 4 | Благоустройство памятных мест, воинских захоронений, скверов, парков: территория Советского района. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МКУ УКХ г. Орла (по согласованию); МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (по согласованию); МУП «РОУ г. Орла» (по согласованию); администрация района; учебные заведения (по согласованию); |
| 5 | Выпиловка сухих, аварийных деревьев: территории общего пользования и дворовые территории. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Управляющие организации (по согласованию); МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 6 | Посадка деревьев и кустарников: территории общего пользования и дворовые территории. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию); Управляющие организации (по согласованию); ТСЖ (по согласованию); учебные заведения (по согласованию); администрация района. |
| 7 | Благоустройство газонов: Перекресток ул. 60 лет Октября и ул. М. Горького, Перекресток ул. 60 лет Октября и ул. Октябрьская, ул. Горького, 93, | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию); учебные заведения (по согласованию); администрация района. |

|  | ул. С-Щедрина, ул. Октябрьская, 58,60, ул. Октябрьская, 205, ул. Генерала Родина (от ул. Полесская до ул. Г енерала. Жадова), пер. Ипподромный, ул. Горького, 115, ул. Игнатова (от ул. Октябрьской до ул. Матвеева). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Очистка клумб от листвы и растительных остатков: ул. Цветаева (разворотное кольцо); Перекресток ул. 60 лет Октября и ул. М. Горького; ул. Горького (разворотное кольцо); Наугорское шоссе (разворотное кольцо). | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию); администрация района. |
| 9 | Уборка территории: гаражные кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Председатели гаражных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ (по согласованию). |
| Заводской район |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями организаций, предприятий, учреждений по организации и проведению экологического месячника и субботника 17.10.2015. | 28.09.15 29.09.15 30.09.15 | Администрация района. |
| 2 | Организация и проведение сходов граждан, собраний в трудовых коллективах по участию населения в экологическом месячнике с разъяснением целей и задач акций, организовать сбор и обобщение предложений жителей района по оздоровлению мест проживания и отдыха | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района. |
| 3 | Санитарная уборка территорий района: территории общего пользования, участки, закрепленные за предприятиями, учреждениями, организациями. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района, Руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию). |
| 4 | Уход за парковыми и лесопарковыми зонами: лесопарк «Лужки», | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района. |

|  | парк «Ботаника». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Уборка и благоустройство территорий: территории садоводческих некоммерческих товариществ | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Председатели садоводческих некоммерческих товариществ (по согласованию). |
| 6 | Ликвидация стихийных свалок: территории общего пользования в пределах Заводского района. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МКУ УКХ г. Орла (по согласованию); МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (по согласованию); |
| 7 | Оборудование 4-х контейнерных площадок: территории сектора частной жилой застройки | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МКУ УКХ г. Орла (по согласованию). |
| 8 | Санитарная уборка, очистка от листового опада: скверы и парки территории Заводского района. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МКУ УКХ г. Орла (по согласованию); МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (по согласованию). |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников: территории общего пользования Заводского района. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП г. Орла «Зеленстрой» (по согласованию); администрация района. |
| 10 | Санитарная очистка берегов рек: левый берег Оки от пер. Пищевого до моста «Дружбы», правый берега Орлика от моста по ул. Колхозной до ул. 2-ой Пушкарная. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района. |
| 11 | Уборка и благоустройство территорий: территории гаражных кооперативов и прилегающие к ним участки | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района, председатели гаражных кооперативов (по согласованию). |
| 12 | Подготовка информации по итогам месячника | до 31.10.2015 | Администрация района. |

| Железнодорожный район |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка листьев и мусора, удаление порослей: Сквер «Промышленный». | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения» (по согласованию), МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» (по согласованию). |
| 2 | Выбраковка старых аварийных деревьев, посадка новых деревьев, уборка территории, посадка кустарника: Сквер по ул. Ливенская | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), ОАО «Орловский винодельческий завод» (по согласованию), МОУ СОШ № 35 (по согласованию). |
| 3 | Выбраковка старых аварийных деревьев, посадка новых деревьев, уборка территории, посадка кустарника: Парк «Семинарский» | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), Орловский техникум железнодорожного транспорта - филиал МИИТ (по согласованию). |
| 4 | Выбраковка старых аварийных деревьев, посадка новых деревьев, уборка территории, посадка кустарника: Сквер им. «5-ой Орловской стрелковой дивизии» | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), МОУ СОШ №11 им. Пясецкого (по согласованию). |
| 5 | Уборка листьев и бытового мусора: Парк дворца культуры «Железнодорожников». | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), МОУ СОШ № 7 (по согласованию), Дворец культуры «Железнодорожников» (по согласованию). |
| 6 | Уборка листьев, бытового мусора и посадка деревьев: Сквер «Танкистов» | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» (по согласованию). |
| 7 | Уборка листьев, мусора и удаление поросли: Сквер им. Поликарпова | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» (по согласованию), Госуниверситет УНПК Технологический институт им. Н.Н. Поликарпова (по согласованию). |
| 8 | Уборка территории от мусора и листьев, удаление старых цветов: | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МБОУ ДОД «ДЮСШ «Атлант» (по согласованию), МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» (по согласованию). |

|  | Сквер «Юность» |  | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Уборка листьев и мусора: Зеленая зона от ул. Революции до моста по ул. Г ерцена. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | ОГОУ «Орловский техникум технологий и предпринимательства им. Русанова» (по согласованию), МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 10 | Уборка бытового мусора и листьев, подрезка кустарников, посадка деревьев: сквер им. Русанова | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МОУ СОШ № 11 им. Пясецкого (по согласованию), МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» (по согласованию). |
| 11 | Уборка клумб: напротив ОАО «Текмаш», Привокзальная площадь, напротив дома № 2 по Фомина, у сквера «Промышленный», в сквере «Танкистов». | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 12 | Уборка бытового мусора и листьев: Сквер по Наб. Дубровинского. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» (по согласованию). |
| 13 | Уборка мусора и листьев, удаление старых цветов: Сквер по Наб. Дубровинского, 62 (около Красного моста) | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию), МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» (по согласованию). |
| 14 | Уборка мусора и листьев, посадка деревьев: Сквер «Депутатов» у моста на ул. Г ерцена. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Госуниверситет УНПК Технологический институт им. Н.Н. Поликарпова (по согласованию), МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 15 | Уборка мусора и листьев, посадка деревьев: Сквер перед домом № 2 по ул. Фомина. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | ООО «ЖЭУ №5» (по согласованию), МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 16 | Уборка территории от бытового мусора, покос травы: От пер. Речной до Красного моста | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Орловский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», директор (по согласованию). |
| 17 | Уборка мусора и листьев: Наб. Дубровинского от ул. Революции до моста «60 лет Октября» | с 01.10.2015 до 31.10.15 | БОУ ООО СПО «Орловский автодорожный техникум» (по согласованию), Орловский техникум технологий и предпринимательства им. Русанова (по согласованию). |

| 18 | Уборка территории от бытового мусора: Берег реки Оки вдоль территории завода им. Медведева | с 01.10.2015 до 31.10.15 | ООО «Завод им. Медведева — машиностроение» (по согласованию). |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Уборка территории от бытового мусора: Территория вдоль моста на ул. Герцена (берег реки, склон берега). | с 01.10.2015 до 31.10.15 | ОАО «Орелстроймаш» (по согласованию). |
| 20 | Уборка территории от бытового мусора: Территория, прилегающая к ОАО «Орелтекмаш» со стороны реки Оки. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | ОАО «Орелтекмаш» (по согласованию). |
| 21 | Уборка территории от бытового мусора: Территория под мостом на ул. Герцена и прилегающая к нему территория | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» (по согласованию). |
| 22 | Сбор бытового мусора, вырубка поросли: ул. Пушкина, ул. 5-го Августа, улицы 1-я, 2-я. 3-я Курская, пер. Речной, ул. Тульская. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района, председатели уличных комитетов (по согласованию). |
| 23 | Уборка уличного смета, мусора: территории общего пользования | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Предприятия, организации, учреждения района председатели уличных комитетов (по согласованию). |
| 24 | Покос травы, выпиловка сухих деревьев: Пер. Речной, ул. Русанова. | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района, МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 25 | Удаление старых цветов и уборка мусора: участок у въездного знака «Город Орел» (ул. Ливенская) | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района, МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию). |
| 26 | Уборка и благоустройство территорий: территории гаражных кооперативов и прилегающие к ним участки | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Администрация района, председатели гаражных кооперативов (по согласованию). |
| 27 | Уборка территории: садоводческие некоммерческие товарищества | с 01.10.2015 до 31.10.15 | Председатели садоводческих некоммерческих товариществ (по согласованию). |
| 28 | Вывоз стихийно образовавшихся свалок: Территории общего пользования | с 01.10.2015 до 31.10.15 | МКУ УКХ г. Орла (по согласованию). |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Орла

22 сентября 2015 г. № 4207

Смета расходов на проведение в городе Орле
осеннего месячника по экологической безопасности и экологического

субботника

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за единицу в руб | Общая сумма, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки х/б | 900 пар. | 15-00 | 9000-00 |
| 2. | Мешки для мусора 120л. (10 шт.) | 2800 упак. | 31-00 | 86800-00 |
| 3. | Аренда самосвалов для вывоза мусора | 12 самосвалов, время работы - 3 часа. | 1600-00 | 57600-00 |

Итого: 153400 (Сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Приложение № 4

к постановлению администрации города Орла

22 сентября 2015 г. № 4207

Еженедельный отчет

о проделанной работе в период проведения осеннего месячника по экологической безопасности в ___________________________районе города Орла

с «____»____________2015 г. по «_______» ______________2015 г.

|  |  |  | За неделю | Всего с нарастающим итогом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приняло участие | Трудовых коллективов |  |  |
| 2 |  | Образовательных коллективов |  |  |
| 3 |  | Всего человек |  |  |
| 4 |  | в т. ч. учащейся молодежи |  |  |
| 5 | Посажено деревьев/ кустарников (шт.) |  | / | / |
| 6 | Спилено аварийных деревьев (шт.) |  |  |  |
| 7 | Заложено и реконструировано скверов/ пар- ков/аллей |  | / / / | / / / |
| 8 | Подготовлено газонов к зиме (кв. м) |  |  |  |
| 9 | Очищено пригородных лесов (га) |  |  |  |
| 10 | Очищено берегов рек (км) |  |  |  |
| 11 | Ликвидировано свалок (шт.) |  |  |  |
| 12 | Вывезено мусора (т) |  |  |  |
| 13 | Очистка улиц / дворов (кв. м) |  | / | / |
| 14 | Уборка гражданских кладбищ (шт.) |  |  |  |
| 15 | Прочитано докладов, лекций (шт.) |  |  |  |
| 16 | Опубликовано статей в газетах (шт.) |  |  |  |
| 17 | Организовано выступлений по радио |  |  |  |
| 18 | Привлечено к административной ответственности, чел/тыс. руб. |  | / | / |
| 19 | Выдано паспортов закрепленных территорий (шт.) |  |  |  |
| 20 | Очищено садоводческих товариществ/ ПГК (шт.) |  | / | / |
| 21 | Количество человек, занятых в экологических бригадах (сл. занятости)/экологических молодежных отрядах (чел.) |  | / | / |
| 22 | Иные работы (кратко указать на обороте формы яркие примеры благоустройства и озеленения) |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации города Орла

22 сентября 2015 г. № 4207

Информация

об итогах проведения экологического субботника

в ____________________районе города Орла

|  |  |  | План на субботник | По состоянию на 10.00 | По состоянию на 12.00 | Факт за субботник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приняло участие | Трудовых коллективов |  |  |  |  |
| 2 |  | Образовательных коллективов |  |  |  |  |
| 3 |  | Всего человек |  |  |  |  |
| 4 |  | в т. ч. учащейся молодежи |  |  |  |  |
| 5 | Посажено деревьев/ кустарников (шт.) |  | / | / | / | / |
| 6 | Спилено аварийных деревьев (шт.) |  |  |  |  |  |
| 7 | Заложено и реконструировано скверов/ парков/ аллей |  | / / / | / / / | / / / | / / / |
| 8 | Подготовлено газонов к зиме (кв. м) |  |  |  |  |  |
| 9 | Очищено пригородных лесов (га) |  |  |  |  |  |
| 10 | Очищено берегов рек (км) |  |  |  |  |  |
| И | Ликвидировано свалок |  |  |  |  |  |
| 12 | Вывезено мусора (т) |  |  |  |  |  |
| 13 | Очистка улиц и дворов (кв. м) |  | / | / | / | / |
| 14 | Уборка гражданских кладбищ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 15 | Прочитано докладов, лекций (шт.) |  |  |  |  |  |
| 16 17 | Опубликовано статей в газетах (шт.) |  |  |  |  |  |
|  | Организовано выступлений по радио |  |  |  |  |  |
| 18 | Очищено территорий садоводческих товариществ/ПГК (шт.) |  | / | / | / | / |
| 19 | Иные работы (кратко указать на обороте формы яркие примеры благоустройства и озеленения) |  |  |  |  |  |