РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

Администрация города Орла

постановление

11 марта 2024 № 976

Орёл

О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы

на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Орла «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла» от 28.10.2013 № 4849, Уставом города Орла и в целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы на 2024 - 2028 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к Паспорту настоящего постановления.

2. Финансовому управлению администрации города Орла (Н.В. Зубцова) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программе города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла В.Н. Ничипорова.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Приложение

к постановлению

администрации города Орла

от 11 марта 2024 № 976

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Орла

«Адресная инвестиционная программа

на 2024 - 2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» (далее – АИП) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»  Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы (приложение к паспорту  муниципальной программы города Орла  «Адресная инвестиционная программа  на 2024 - 2028 годы») | Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;  Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры;  Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования;  Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры;  Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования. |
| Цели муниципальной программы | Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения города.  2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.  3. Строительство объектов в целях реализации национальных проектов.  4. Сокращение объемов незавершенного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;  2. Ввод запланированных объектов в эксплуатацию. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на 2024 - 2028 годы прогнозируется в сумме 16 613 150,25588 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 12 114 447,94889 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 3 759 091,55081 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 412 704,99498 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 2 597 526,84268 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета –1 136 648,21132 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 292 841,02979 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 168 037,60157 тыс. рублей.  В 2025 году объем финансирования - в сумме 2 083 960,32096 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 1 706 691,58297 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 326 905,76120 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 50 362,97679 тыс. рублей.  В 2026 году объем финансирования - в сумме 2 238 972,77224 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 2 019 248,05715 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 166 834,74049 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 52 889,97460 тыс. рублей.  В 2027 году объем финансирования - в сумме 2 182 955,82000 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 796 204,78000 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 338 602,62000 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 48 148,4200 тыс. рублей.  В 2028 году объем финансирования - в сумме 7 509 734,50000 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 6 455 655,31746 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 960 813,16052 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 93 266,02202 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;  - повышение эффективности использования городских территорий;  - строительство, реконструкция, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;  - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;  - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;  - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла Н.С. Митряев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Паспорту | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа  на 2024 - 2028 годы» | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Объемы финансирования, всего, тыс. руб.** | **Номер и наименование** | | | | |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | **Муниципальная программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2026 годов»** |  | **2024** | **2028** | (усл.ед.;км;м³/сут;м²) | **16 613 150,25588** | **2 597 526,84268** | **2 083 960,32096** | **2 238 972,77224** | **2 182 955,82000** | **7 509 734,50000** |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **12 114 447,94889** | **1 136 648,21132** | **1 706 691,58297** | **2 019 248,05715** | **796 204,78000** | **6 455 655,31746** |
| 4 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **3 759 091,55081** | **1 292 841,02979** | **326 905,76120** | **166 834,74049** | **1 338 602,62000** | **960 813,16052** |
| 5 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **412 704,99498** | **168 037,60157** | **50 362,97679** | **52 889,97460** | **48 148,42000** | **93 266,02202** |
| 6 | **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ***1. Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры*** |  |  |  | ( усл. ед.; км) | 3 488 889,59894 | 906 379,51499 | 884 276,87395 | 118 233,21000 | 980 000,00000 | 600 000,00000 |
| 8 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **711 485,08880** | 0,00000 | 595 604,71880 | 115 880,37000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 741 762,93078** | 896 563,00013 | 279 829,42065 | 1 170,51000 | 970 200,00000 | 594 000,00000 |
| 11 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **35 641,57936** | 9 816,51486 | 8 842,73450 | 1 182,33000 | 9 800,00000 | 6 000,00000 |
| 12 | **1.1. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2024** | **1 усл. ед.** | **3 229,000000** | **3 229,000000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 13 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **3 067,550000** | 3 067,550000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **161,450000** | 161,450000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | **1.2. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **11 км** | **1 100 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **500 000,00000** | **600 000,00000** |
| 18 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 089 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 000,00000 | 594 000,00000 |
| 21 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 6 000,00000 |
| 22 | **1.3. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **3,33127 км** | **231 051,16000** | **0,00000** | **112 817,95000** | **118 233,21000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 23 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **226 453,24000** | 0,00000 | 110 572,87000 | 115 880,37000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 287,41000** | 0,00000 | 1 116,90000 | 1 170,51000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 310,51000** | 0,00000 | 1 128,18000 | 1 182,33000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | **1.4. Строительство объекта «Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1,672 км** | **677 879,96000** | **183 000,00000** | **494 879,96000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 28 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **485 031,84880** | 0,00000 | 485 031,84880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **186 069,31160** | 181 170,00000 | 4 899,31160 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **6 778,79960** | 1 830,00000 | 4 948,79960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | **1.5. Строительство объекта «Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в п.Орлик Образцовского с/п Орловского района»** | **МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла (Заказчик)** | **2024** | **2026** | **0,855 км** | **164 716,03239** | **28 292,55844** | **136 423,47395** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 33 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **163 068,90680** | 28 009,63285 | 135 059,27395 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 647,12559** | 282,92559 | 1 364,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | **1.6. Строительство объекта «Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1,831 км** | **56 281,45645** | **56 281,45645** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 38 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **55 307,88218** | 55 307,88218 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **973,57427** | 973,57427 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | **1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **усл.ед.** | **5 320,00000** | **5 320,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 43 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **5 054,00000** | 5 054,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **266,00000** | 266,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | **1.8. Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1,25 км** | **480 000,00000** | **480 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **480 000,00000** | **0,00000** |
| 48 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **475 200,00000** | 475 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 475 200,00000 | 0,00000 |
| 51 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 800,00000** | 4 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 800,00000 | 0,00000 |
| 52 | **1.9. Реконструкция объекта «Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **0,07126 км** | **290 411,99010** | **150 256,50010** | **140 155,49000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 53 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **287 507,87020** | 148 753,93510 | 138 753,93510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 904,11990** | 1 502,56500 | 1 401,55490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | ***2. Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл.ед.;м³/сут;км)** | **8 186 656,12618** | **845 183,98618** | **684 946,34000** | **1 358 233,31000** | **102 528,74000** | **5 195 763,75000** |
| 58 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **7 615 410,66525** | 796 399,01132 | 676 678,95783 | 1 331 204,46713 | 0,00000 | 4 811 128,22896 |
| 60 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **465 529,98411** | 24 041,97363 | 4 112,91877 | 13 446,50977 | 94 080,17000 | 329 848,41194 |
| 61 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **105 715,47683** | 24 743,00123 | 4 154,46340 | 13 582,33310 | 8 448,57000 | 54 787,10910 |
| 62 | **2.1. «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода». Вариант 2»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | 324 м3/сут | **18 879,70846** | 18 879,70846 | 0,00000 | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 |
| 63 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **18 503,99629** | 18 503,99629 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **186,91208** | 186,91208 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **188,80009** | 188,80009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | **2.2. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **5500 м³/сут** | **114 988,62459** | **114 988,62459** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 68 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **109 358,80000** | 109 358,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 104,63435** | 1 104,63435 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 525,19024** | 4 525,19024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 | **2.3. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2024** | **1 усл. ед.** | **4 415,00000** | **4 415,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 73 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 75 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 415,00000** | 4 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77 | **2.4. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **13 км** | **59 446,74000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **59 446,74000** | **0,00000** |
| 78 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 80 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **58 852,27000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 852,27000 | 0,00000 |
| 81 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **594,47000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 594,47000 | 0,00000 |
| 82 | **2.5. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставдленных многодетным семьям, имеющих трех и более детей (район д. Овсянникова)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **5,16 км** | **23 654,43810** | **23 654,43810** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 83 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 85 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **22 450,42720** | 22 450,42720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 86 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 204,01090** | 1 204,01090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 87 | **2.6. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **4,1555 км** | **107 818,84000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **37 082,00000** | **70 736,84000** |
| 88 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 90 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **102 427,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 227,90000 | 67 200,00000 |
| 91 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 390,94000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 854,10000 | 3 536,84000 |
| 92 | **2.7. «Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства – от точки врезки коллектора микрорайона «Болховский» до приемной камеры КНС №8»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **2,5507 км** | **1 038 615,86000** | **0,00000** | **415 446,34000** | **623 169,52000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 93 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **1 017 947,40439** | 0,00000 | 407 178,95783 | 610 768,44655 | 0,00000 | 0,00000 |
| 95 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **10 282,29701** | 0,00000 | 4 112,91877 | 6 169,37825 | 0,00000 | 0,00000 |
| 96 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 386,15860** | 0,00000 | 4 154,46340 | 6 231,69520 | 0,00000 | 0,00000 |
| 97 | **2.8. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** |  | **735 063,79000** | **0,00000** | **0,00000** | **735 063,79000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 98 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **720 436,02058** | 0,00000 | 0,00000 | 720 436,02 | 0,00000 | 0,00000 |
| 100 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **7 277,13152** | 0,00000 | 0,00000 | 7 277,13 | 0,00000 | 0,00000 |
| 101 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 350,63790** | 0,00000 | 0,00000 | 7 350,64 | 0,00000 | 0,00000 |
| 102 | **2.9. Внесение изменений в проектную документацию, строительство объекта «Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **14 020,00000** | **14 020,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 103 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 105 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 106 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **14 020,00000** | 14 020,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 107 | **2.10. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 108 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 110 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 111 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 112 | **2.11. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 113 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 115 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 116 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 117 | **2.12. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-ой Орловской дивизии»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 118 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 120 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 121 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 122 | **2.13. Строительство объекта «Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **18000 м3/сут.** | **269 267,62000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **269 267,62000** |
| 123 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **263 909,19436** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 263 909,19 |
| 125 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 665,74944** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 665,75 |
| 126 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 692,67620** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 692,68 |
| 127 | **2.14. Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду-1000 мм., участок за Ж/Д мостом через ул. Городскую до проходного канала на пер. Воскресенском** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **1,62 км** | **216 213,29000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 216 213,29 |
| 128 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 130 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **214 051,15710** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 214 051,16 |
| 131 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 162,13290** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 162,13 |
| 132 | **2.15. Реконсрукция объекта: «Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла, Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки, «Станция аэрации»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **133 тыс. м3/сут** | **4 639 546,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 4 639 546,00000 |
| 133 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **4 547 219,03460** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 547 219,03460 |
| 135 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **45 931,50540** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 931,50540 |
| 136 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **46 395,46000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 395,46000 |
| 137 | **2.16. Разработка проектно-сментной документации на реконструкцию объекта: «Надземный газопровод низкого давления диаметром 60мм, расположенного на ул. Партизанской в районе д. 20 в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **140,00000** | **140,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 138 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 140 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 141 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **140,00000** | 140,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 142 | **2.17. Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | 2023 | 2024 | 8,01 км | **553 036,21503** | **553 036,21503** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 143 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **553 036,21503** | 553 036,21503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 145 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 146 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 147 | **2.18. Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловской области. 1 этап – кольцевая водопроводная сеть от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, ул. Картукова, ул. Скворцова, Наугорскому шоссе. 2 этап – водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **385 000,00000** | **115 500,00000** | **269 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 148 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **385 000,00000** | 115 500,00000 | 269 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 150 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 151 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 152 | **2.19. Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей водоотведения с проверкой достоверности определения сметной стоимости по улицам Радужная, Турбина, Кривцова, Преображенского, Приокская, Пойменная и переулкам Пойменный, Приокский, Отрадный, Преображенского г. Орла** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | 1 усл. ед. | **550,00000** | **550,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 153 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 155 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **300,00000** | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 156 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **250,00000** | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 157 | ***3. Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования*** |  |  |  | **(усл.ед.; мест)** | **138 141,42000** | **9 300,00000** | **3 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **125 841,42000** |
| 158 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **118 650,48849** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118 650,48849 |
| 160 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 198,48858** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,48858 |
| 161 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **18 292,44292** | 9 300,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 992,44292 |
| 162 | **3.1. Проектирование строительства объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **5 000,00000** | **2 000,00000** | **3 000,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 163 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 165 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 166 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 000,00000** | 2 000,00000 | 3 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 167 | **3.2. Строительство объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановскогов г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **80 мест** | **125 841,42000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **125 841,42** |
| 168 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **118 650,48849** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118 650,49 |
| 170 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 198,48858** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,49 |
| 171 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 992,44292** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 992,44 |
| 172 | **3.3. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад №56 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 173 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 175 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 176 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 177 | **3.4. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 178 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 180 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 181 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 182 | **3.5. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **1 300,00000** | **1 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 178 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 180 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 181 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 300,00000** | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 182 | **3.6. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 183 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 185 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 186 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 187 | ***4. Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл.ед.;м²)** | **4 393 510,45863** | **828 107,76938** | **511 737,10701** | **762 506,25224** | **703 030,00000** | **1 588 129,33000** |
| 188 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **3 558 766,92636** | 340 249,20000 | 434 407,90634 | 572 163,22002 | 686 070,00000 | 1 525 876,60000 |
| 190 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **610 113,45854** | 372 236,05603 | 42 963,42178 | 152 217,72072 | 6 930,00000 | 35 766,26000 |
| 191 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **224 630,07374** | 115 622,51335 | 34 365,77889 | 38 125,31150 | 10 030,00000 | 26 486,47000 |
| 192 | **4.1. Строительство объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2022** | **2024** | **1225 учащихся** | **81 182,92678** | **81 182,92678** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 193 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 195 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **27 670,09231** | 27 670,09231 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 196 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **50 000,00000** | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 197 | **4.2. Проектирование объекта «Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г.Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **10 805,86000** | **10 805,86000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 198 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 200 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 201 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 805,86000** | 10 805,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 202 | **4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **500 учащихся** | **1 200 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **300 000,00000** | **900 000,00000** |
| 203 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **1 176 120,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 294 030,00000 | 882 090,00000 |
| 205 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **11 880,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 970,00000 | 8 910,00000 |
| 206 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **12 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 9 000,00000 |
| 207 | **4.4. Проектирование строительства объекта «Школа в 795 квартале г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **5 020,75000** | **5 020,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 208 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 210 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 211 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 020,75000** | 5 020,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 212 | **4.5. Строительство объекта «Школа в 795 квартале г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **480 учащихся** | **823 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **400 000,00000** | **423 000,00000** |
| 213 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **806 622,30000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 392 040,00000 | 414 582,30000 |
| 215 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **8 147,70000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 960,00000 | 4 187,70000 |
| 216 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **8 230,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 4 230,00000 |
| 217 | **4.6. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **7036,3 м2** | **248 743,08265** | **247 161,96181** | **1 581,12084** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 218 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 220 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **121 387,46372** | 121 387,46372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 221 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **13 939,21893** | 12 358,09809 | 1 581,12084 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 222 | **4.7. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **6897,1 м2** | **239 412,32867** | **234 612,42105** | **4 799,90762** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 223 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 225 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **109 465,40000** | 109 465,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 226 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **16 530,52867** | 11 730,62105 | 4 799,90762 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 227 | **4.8. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в части здания басейна и перехода)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** |  | **100 663,32** | **0,00000** | **0,00000** | **100 663,32** | **0,00000** | **0,00000** |
| 228 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 230 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **95 630,15** | 0,00000 | 0,00000 | 95 630,15 | 0,00000 | 0,00000 |
| 231 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 033,17** | 0,00000 | 0,00000 | 5 033,17 | 0,00000 | 0,00000 |
| 232 | **4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **10499,1 м2** | **241 943,62714** | **239 083,68421** | **2 859,94293** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 233 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 235 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **113 713,10000** | 113 713,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 236 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **14 814,12714** | 11 954,18421 | 2 859,94293 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 237 | **4.10. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – гимназия №16 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **3707,00 м2** | **158 802,70** | **0,00000** | **158 802,69546** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 238 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **137 284,93** | 0,00000 | 137 284,92930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 240 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **13 577,63** | 0,00000 | 13 577,63115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 241 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 940,14** | 0,00000 | 7 940,13500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 242 | **4.11. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ-лицей № 21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **6192,7 м2** | **196 456,89** | **0,00000** | **196 456,89438** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 243 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **169 836,98** | 0,00000 | 169 836,98405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 245 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **16 797,07** | 0,00000 | 16 797,06532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 246 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **9 822,85** | 0,00000 | 9 822,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 247 | **4.12. Капитальный ремонт: «МБОУ- средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **3547,4 м2** | **147 236,54579** | **0,00000** | **147 236,54579** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 248 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **127 285,99** | 0,00000 | 127 285,99298 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 250 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **12 588,73** | 0,00000 | 12 588,72531 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 251 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 361,83** | 0,00000 | 7 361,82750 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 252 | **4.13. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 500,00** | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 253 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 255 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 256 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 500,00** | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 257 | **4.14. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **6180,0 м2** | **271 281,70** | **0,00000** | **0,00000** | **271 281,70** | **0,00000** | **0,00000** |
| 258 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **234 523,03** | 0,00000 | 0,00000 | 234 523,03 | 0,00000 | 0,00000 |
| 260 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **23 194,59** | 0,00000 | 0,00000 | 23 194,59 | 0,00000 | 0,00000 |
| 261 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **13 564,09** | 0,00000 | 0,00000 | 13 564,09 | 0,00000 | 0,00000 |
| 262 | **4.15. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 595,00** | **1 595,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 263 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 265 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 266 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 595,00** | 1 595,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 267 | **4.16. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **4237,0 м2** | **205 321,42000** | **0,00000** | **0,00000** | **205 321,42000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 268 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **177 500,37000** | 0,00000 | 0,00000 | 177 500,37000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 270 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **17 554,98000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 554,98000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 271 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 266,07000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 266,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 272 | **4.17. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 750,00000** | **1 750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 273 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 275 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 276 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 750,00000** | 1 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 277 | **4.18. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **3651,0 м2** | **185 239,81000** | **0,00000** | **0,00000** | **185 239,81000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 278 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **160 139,82000** | 0,00000 | 0,00000 | 160 139,82000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 280 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **15 838,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 838,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 281 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **9 261,99000** | 0,00000 | 0,00000 | 9 261,99000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 282 | **4.19. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **3 030,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 030,00000** | **0,00000** |
| 283 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 285 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 286 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **3 030,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 030,00000 | 0,00000 |
| 287 | **4.20. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **4400,0 м2** | **265 129,33** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **265 129,33** |
| 288 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **229 204,30** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 229 204,30 |
| 290 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **22 668,56** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 668,56 |
| 291 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **13 256,47** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 256,47 |
| 292 | **4.21. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **1 558,00** | **1 558,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 293 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 295 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 296 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 558,00** | 1 558,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 297 | **4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 298 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 300 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 301 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00** | 2 300,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 302 | **4.23. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 750,00** | **2 750,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 303 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 305 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 306 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 750,00** | 2 750,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 307 | **4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 308 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 310 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 311 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00** | 2 300,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 312 | ***5. Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования*** |  |  |  | **(усл.ед.;м²)** | **405 952,65** | **8 555,57** | **0,00000** | **0,00000** | **397 397,08000** | **0,00000** |
| 313 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **110 134,78** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **110 134,78000** | **0,00000** |
| 315 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **267 392,45** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **267 392,45000** | **0,00000** |
| 316 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **28 425,42** | **8 555,57213** | **0,00000** | **0,00000** | **19 869,85000** | **0,00000** |
| 317 | **5.1. Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **4 496,90000** | **4 496,90000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 318 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 320 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 321 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 496,90000** | 4 496,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 322 | **5.2. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **2371,8 м2** | **127 397,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **127 397,08000** | **0,00000** |
| 323 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **110 134,78000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 134,78000 | 0,00000 |
| 325 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **10 892,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 892,45000 | 0,00000 |
| 326 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **6 369,85000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 369,85000 | 0,00000 |
| 327 | **5.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт "МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **876,76532** | **876,76532** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 328 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 330 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 331 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **876,76532** | 876,76532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 332 | **5.4. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **90 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| 333 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 335 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **85 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 500,00000 | 0,00000 |
| 336 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 500,00000 | 0,00000 |
| 337 | **5.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **937,90681** | **937,90681** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 338 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 340 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 341 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **937,90681** | 937,90681 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 342 | **5.5. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **90 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| 343 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 345 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **85 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 500,00000 | 0,00000 |
| 346 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 500,00000 | 0,00000 |
| 347 | **5.6. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 244,00000** | **2 244,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 348 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 350 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 351 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 244,00000** | 2 244,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 352 | **5.7. Выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **90 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| 353 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 355 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **85 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 500,00000 | 0,00000 |
| 361 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  | Н.С. Митряев | | | | | | |  |  |