## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

12 сентября 2022	      	                        № 5116

Орёл

О первоочередных мероприятиях по подготовке к безаварийному

пропуску весеннего половодья 2023 года

на территории города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и                           техногенного характера», распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Орловской области от 06.09.2022 № 22 «О первоочередных мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2023 года на  территории Орловской области» и в целях проведения превентивных               мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2023 году администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к           проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году на  территории города Орла согласно приложению к настоящему                                  постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой                          информации и аналитической работе администрации города Орла                       (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в газете                      «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте                           администрации города Орла в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1. пункта 1 распоряжения администрации города Орла от 12.07.2022 №360 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

| Мэр города Орла |  | Ю.Н. Парахин |
| --- | --- | --- |

Приложение                                                                                                                                                     к постановлению администрации                                                                                                                                                       города Орла                                                                                                                                                      от 12 сентября 2022г. №5116

ПЛАН

первоочередных мероприятий  по   подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году на территории города Орла

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Планирующие мероприятия |  |  |  |
| а) разработка необходимых нормативных распорядительных планирующих документов проведения первоочередных мероприятий |  |  |  |
|  | Проведение детального анализа прохождения весеннего половодья за 5 лет на территории города Орла с последующем рассмотрением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением (подтоплением) города Орла, причин возникновения затоплений (подтоплений) на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла | Управление по безопасности администрации города Орла | 1 квартал 2023 |
|  | Уточнение состава, сил и средств, предназначенных для проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2023 года, их оснащение и доукомплектование необходимыми материальными средствами и имуществом | Управление по безопасности администрации города Орла, организации | До 1 декабря 2022 года |
|  | Уточнение состава комиссии по оценке причиненного материального и финансового ущерба в результате (по результатам) | Управление по безопасности администрации города Орла | До 1 декабря 2022 года |
| б) разработка необходимых нормативных, распорядительных и планирующих документов по безаварийному пропуску весеннего половодья |  |  |  |
| 1 | Организация корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Управление по безопасности администрации города Орла, организации | До 1 января 2023 года |
| 2 | Организация корректировки Реестра улиц, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванного различными гидрологическими и/или гидродинамическими явлениями и процессами на территории города Орла | Управление по безопасности администрации города Орла | До 1 января 2021 года |
| 3 | Подготовка проекта постановления администрации города Орла «Об организации пропуска паводковых вод на территории города Орла в 2023 г.» | Управление по безопасности администрации города Орла | Декабрь 2022 года |
| II. Организационно-оперативные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Корректировка паспортов территорий города Орла с определением возможных зон затопления (подтопления) в период весеннего половодья и дождевых паводков в соответствии с Приказом МЧС РФ от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (в редакции от 10 ноября 2016 года) и электронных паспортов. | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» | До 1 января 2023 года |
| 2. | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ администрации города Орла вопросов: а) подготовки к весеннему половодью 2023 года с учетом имеющихся рисков, подготовки населения к действиям в паводкоопасный период, выполнения хозяйствующими субъектами и эксплуатирующими организациями установленных законодательством обязанностей по подготовке ГТС, мостовых переходов и иных водопропускных сооружений к паводкоопасному периоду 2023 года; б) Уточнение маршрутов объезда, планирование и организация перевозки людей автотранспортом. | Управление по безопасности администрации города Орла, управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла, филиал ПАО «Квадра»- «Орловская генерация» (по согласованию) | До 15 декабря 2022 года |
| 3. | Организация взаимодействия с органами управления соседних муниципальных образований, средствами массовой информации о систематическом информировании населения о развитии паводковой обстановки | Управление по безопасности администрации города Орла, управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла | До 25 декабря 2022 года |
| 4 | Организация подворовых обходов и доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных и порядок транспортного обеспечения, в том числе с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | Управление по безопасности администрации города Орла, территориальные управления | Декабрь 2022 года-март 2023 года |
| III. Инженерно-технические и другие профилактические мероприятия |  |  |  |
| 1. | В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2023 года, уточнение финансовых и материальных резервов | Финансовое управление администрации города Орла, управление экономического развития администрации города Орла, МКУ «Муниципальный объединенный заказчик» | До 25 декабря 2022 года |
| 2 | Проведение совместно с заинтересованными структурными подразделениями проверок готовности ГТС всех форм собственности и ведомственной принадлежности к пропуску половодья и паводков; б) обследование возможных источников загрязнения и хозяйственных объектов, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное воздействие на население, земли сельскохозяйственного назначения, качество водных ресурсов | МКУ «Муниципальный объединенный заказчик», Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, филиал ПАО «Квадра»- «Орловская генерация» (по согласованию) | До 1 ноября 2022 года |
| 3 | Подготовка техники и оборудования для откачки воды и содержание их в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу поверхностных вод от жилых домов и придомовых территорий в случае интенсивного снеготаяния и затопления от разливов рек (искусственных водоёмов). | МПП ВКХ «Орёлводоканал» | До 1 ноября 2022 года, далее постоянно |
| 4 | Проведение работы по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков для объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, в соответствии с действующим законодательством. | Управление градостроительства администрация города Орла | Постоянно |
| 5 | Продолжение работы по выявлению и ликвидации находящихся в непосредственной близости к водным объектам несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, пестицидов и ядохимикатов, канализации, скотомогильников, выгребных ям, дворовых и общественных туалетов. Организация работы по установлению достоверных мест расположения сибиреязвенных захоронений, актуализация реестра учета сибиреязвенных захоронений | МКУ «Муниципальный объединенный заказчик», Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла, территориальные управления администрации города Орла | Постоянно |
| 6 | Организация работы по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учётом расхода водопотребления населения на весь период прохождения половодья 2023 года. | МПП ВКХ «Орёлводоканал» | До 1 декабря 2022г. |
| 7 | Организация и планирование работы оперативных групп, подготовка рабочих групп на транспортных средствах повышенной проходимости и плавательных средствах для оказания помощи населению, проведение рекогносцировки мест возможного подтопления, подготовка штаба по контролю за прохождением весеннего половодья | Управление по безопасности администрации города Орла, управление жилищно-коммунального о хозяйства и транспорта администрации города Орла | Постоянно |
| 8 | Своевременная очистка от мусора пропускных каналов, водостоков, колодцев, канализационных коллекторов и других инженерных сооружений, улучшение системы водоотведения сточных вод путём разгрузки коллекторов. | МПП ВКХ «Орелводоканал», МКУ «Муниципальный объединенный заказчик» | Постоянно |
| IV. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |
| 1 | Уточнение количества постоянно (временно) проживающего населения на территории муниципальных образований, садовых некоммерческих товариществ, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | Территориальные управления администрации города Орла, управление по безопасности администрации города Орла | до 1 декабря 2022 года |
| 2 | Организация взаимодействия (заключение соглашений) и проведение совместной работы (мероприятий): а) на радиостанциях, областных телевещательных компаниях, в местах массового пребывания людей о доведении в речевом формате и/или текстовыми сообщениями в виде бегущей строки информации о негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее близ расположенных к водным объектам зон (в водоохранных зонах) и в зонах прогнозируемого затопления; б) страховыми компаниями (организациями) по вопросу проведения информационной работы по страхованию личного имущества населения, земельных (приусадебных, придомовых) участков; в) газо-, электро- и водопоставщиками размещение на платежных квитанциях информации о негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее в расположенных близко к водным объектам зонах и зонах прогнозируемого затопления, меры безопасности в период прохождения весеннего половодья; г) домоуправляющими организациями и товариществами различных форм собственности о размещении информации о негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее в расположенных близко к водным объектам зонах и зонах прогнозируемого затопления, мерах безопасности в период прохождения весеннего половодья; Проведение собраний жителей с целью доведения до них порядка действий при подтоплении территорий и домов, мер безопасности в период прохождения весеннего половодья; д) доведение под подпись до населения информационно-разъяснительных памяток по действиям в случае подтопления, мерам безопасности в период прохождения весеннего половодья, с указанием места планируемого развертывания пунктов временного размещения | Управление по безопасности администрации города Орла, территориальные управления администрации города Орла, организации | до 15 декабря 2022 года |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с председателями садовых некоммерческих товариществ по вопросу страхования личного имущества от последствий воздействия паводковых вод. | Территориальные управления администрации города Орла | Постоянно |
| V. Прогнозно-аналитическая работа |  |  |  |
|  | Планирование мероприятий по обеспечению передачи информации о возникновении нештатной, аварийной или чрезвычайной ситуации на подведомственных гидротехнических сооружениях, опасном развитии водохозяйственной обстановки на водных объектах и водохозяйственных системах в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области с последующим доведением данной информации до ЕДДС муниципальных образований, ДДС организаций | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйством города Орла», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла», управление по безопасности администрации города Орла | Постоянно |

Начальник управления по безопасности

администрации города Орла                                         И.В. Тарасов