## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

09 октября 2018г.	      	                 № 4472

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 16 февраля 2018 года №763 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды  на территории

города Орла на 2018-2022 годы»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 года №763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» слова «4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 8 единиц, в том числе в 2018 году – не менее 8 единиц» заменить словами: «4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 11 единиц, в том числе в 2018 году – не менее 11 единиц».

1.2. в разделе 3 приложения к постановлению слова «- на финансирование мероприятий по приобретению и монтажу элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы - 55349,49200 тыс. рублей, в том числе:

2018 - 55349,49200 тыс. рублей,

из них:

- средства бюджета Орловской области - 55349,49200 тыс. рублей, в том числе:

2018 - 55349,49200 тыс. рублей,

- на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составляет - 175650,50800 тыс. рублей, в том числе:

2018 - 175650,50800 тыс. рублей,

из них:

- средства бюджета Орловской области - 175650,50800 тыс. рублей, в том числе:

2018 - 175650,50800 тыс. рублей.» заменить словами «- на финансирование мероприятий по приобретению и монтажу элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы – 46335,39328 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 46335,39328 тыс. рублей,

из них:

- средства бюджета Орловской области – 46335,39328 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 46335,39328 тыс. рублей,

- на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составляет – 184664,60672 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 184664,60672 тыс. рублей,

из них:

- средства бюджета Орловской области – 184664,60672 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 184664,60672 тыс. рублей.».

1.3. в разделе 5 приложения к постановлению слова «4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 8 единиц, в том числе в 2018 году - не менее 8 единиц.» заменить словами «4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 11 единиц, в том числе в 2018 году - не менее 11 единиц.».

1.4. изложить приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №1);

1.5. изложить приложения 9, 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №2).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                      Н.А. Ванифатова.

Глава администрации

города Орла                                                                             А.С. Муромский

Приложение №1

к постановлению

администрации города Орла

от 09 октября 2018  № 4472

Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»

Перечень

основных мероприятий и планируемые объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории города Орла

на 2018-2022 годы»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредст-венный результат | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1. | Информирование жителей города Орла о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Орла. |  | с даты вступления в силу постановления администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 | 31.12.2022 | Обеспечение информирования населения о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Орла |  |
| 1.1. | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации города Орла о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Орла. | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла | с даты обсуждения проекта Программы | 31.12.2022 |  | 0 |
| 1.2. | Размещение информации о реализации проекта «ЖКХ и городская среда» в вестибюлях, помещениях (местах) ожидания посетителей информации о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Орла в территориальных управлениях администрации города Орла, в МКУ «УКХ г. Орла» | Территориальные управления администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла», МКУ «УКС г. Орла» | с даты обсуждения проекта Программы | 31.12.2022 |  | 0 |
| 2. | Привлечение жителей города Орла к принятию решения об обращении в администрацию города Орла с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу |  |  |  | Представление в администрацию города Орла собственниками помещений многоквартирных домов протоколов общих собраний не менее 73 единиц |  |
| 2.1. | Обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Территориальные управления администрации города Орла | с даты вступления в силу постановления администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 | дата окончания срока подачи заявок |  | 0 |
| 2.2. | Сбор протоколов проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | с даты вступления в силу постановления администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 | дата окончания срока подачи заявок |  | 0 |
| 3. | Привлечение граждан и организаций города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству в Программу. |  |  |  | Определение не менее 3 общественной территории в год, подлежащей благоустройству |  |
| 3.1 | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в Программу | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | с даты вступления в силу постановления администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 | дата окончания срока подачи заявок |  | 0 |
| 4. | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. |  |  |  | Дизайн-проекты не менее 73 дворовых территорий |  |
| 4.1. | Разработка дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в перечень Программы | Управление градостроительства администрации города Орла | с даты утверждения перечня дворовых территорий подлежащих включению в программу | I квартал текущего года по реализации мероприятия |  | 0 |
| 4.2. | Организация обсуждения с жителями дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в перечень Программы и их утверждение | Территориальные управления администрации города Орла, Управление градостроительства администрации города Орла | I-II квартал текущего года по реализации мероприятия | I-II квартал текущего года по реализации мероприятия |  | 0 |
| 5. | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. |  |  |  | Дизайн-проекты не менее 3 общественных территорий |  |
| 5.1 | Разработка дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу | Управление градостроительства администрации города Орла | С даты утверждения перечня общественных территорий, подлежащих включению в программу | В соответствии с нормативными сроками разработки проектной документации |  | 0 |
| 5.2. | Организация обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, Управление градостроительства администрации города Орла | С даты завершения проектных работ | В течение одного месяца |  | 0 |
| 6. | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурентной процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Управление муниципальных закупок администрации города Орла, МКУ «УКХ г. Орла», МКУ «УКС г. Орла» | II квартал текущего года по реализации мероприятия | II-III квартал текущего года по реализации мероприятия | Заключение муниципальных контрактов |  |
| 6.2 | Контроль проведения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с муниципальными контрактами и дизайн-проектами | МКУ «УКС г. Орла». | С даты заключения муниципальных контрактов на выполнение работ | 31.12.2022 | Выполненные работы по благоустройству в соответствии с утвержденным перечнем |  |
|  | Всего по п. 6.2 |  |  |  |  | 564 083,85623 (2018 год – 121 490,57305, 2019 год – 111 392,59059, 2020 год – 111 392,59059, 2021 год – 109 904,05100, 2022 год – 109 904,05100) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 215 039,43413 (2018 год – 43 447,91913, 2019 год – 42 897,87875, 2020 год – 42 897,87875, 2021 год – 42 897,87875, 2022 год – 42 897,87875) |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 11 416,55650 (2018 год – 2 289,34826, 2019 год – 2 281,80206, 2020 год – 2 281,80206, 2021 год – 2 281,80206, 2022 год – 2 281,80206) |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 6 797,13146 (2018 год – 1 994,61064, 2019 год – 1 944,90000, 2020 год – 1 944,90000, 2021 год – 456,36041, 2022 год – 456,36041) |
|  | Средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  | 327 522,42679 (2018 год – 73 021,10807, 2019 год – 63 625,32968, 2020 год – 63 625,32968, 2021 год – 63 625,32968, 2022 год – 63 625,32968) |
|  | средства муниципального Дорожного фонда города Орла |  |  |  |  | 3 308,30735 (2018 год – 737,58695, 2019 год – 642,68010, 2020 год – 642,68010, 2021 год – 642,68010, 2022 год – 642,68010) |
| 6.3. | Контроль проведения работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с муниципальным контрактом и дизайн-проектами | МКУ «УКХ г. Орла». | С даты заключения муниципальных контрактов на выполнение работ | 31.12.2022 | Выполненные работы по благоустройству не менее 3 общественных территорий |  |
|  | Всего по п. 6.3 |  |  |  |  | 210 360,77269 (2018 год –41 949,70637, 2019 год – 42 205,26524, 2020 год – 42 205,26524, 2021 год – 42 000,26792, 2022 год – 42 000,26792) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 197 404,44864 (2018 год – 39 308,16864, 2019 год – 39 524,07000, 2020 год – 39 524,07000, 2021 год – 39 524,07000, 2022 год – 39 524,07000) |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 10 291,01628 (2018 год – 2 066,23532, 2019 год – 2 056,19524, 2020 год – 2 056,19524, 2021 год – 2 056,19524, 2022 год – 2 056,19524) |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 2 665,30777 (2018 год – 575,30241, 2019 год – 625,00000, 2020 год – 625,00000, 2021 год – 420,00268, 2022 год – 420,00268) |
| 6.4. | Приемка выполненных работ в соответствии с Муниципальным контрактом | МКУ «УКХ г. Орла»; МКУ «УКС г. Орла»; Представители заинтересованных лиц | С даты окончания работ по муниципальным контрактам | По мере выполнения работ | Принятие выполненных работ |  |
|  | Всего по основному мероприятию 6 |  |  |  |  | 774 444,62892 (2018 год – 163 440,27942, 2019 год – 153 597,85583, 2020 год – 153 597,85583, 2021 год – 151 904,31892, 2022 год – 151 904,31892) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 412 443,88277 (2018 год – 82 756,08777, 2019 год – 82 421,94875, 2020 год – 82 421,94875, 2021 год – 82 421,94875, 2022 год – 82 421,94875) |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 21 707,57278 (2018 год – 4 355,58358, 2019 год – 4 337,99730, 2020 год – 4 337,99730, 2021 год – 4 337,99730, 2022 год – 4 337,99730) |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 9 462,43923 (2018 год – 2 569,91305, 2019 год – 2 569,90000, 2020 год – 2 569,90000, 2021 год – 876,36309, 2022 год – 876,36309) |
|  | Средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  | 327 522,42679 (2018 год – 73 021,10807, 2019 год – 63 625,32968, 2020 год – 63 625,32968, 2021 год – 63 625,32968, 2022 год – 63 625,32968) |
|  | средства муниципального Дорожного фонда города Орла |  |  |  |  | 3 308,30735 (2018 год – 737,58695, 2019 год – 642,68010, 2020 год – 642,68010, 2021 год – 642,68010, 2022 год – 642,68010) |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла» | 26.04.2018 | 31.12.2018 | Количество разработанных проектно-сметных документаций – не менее 2 единиц | 19 000,00000 (2018 год – 19 000,00000), из них: средства бюджета Орловской области: 19 000,00000 (2018 год – 19 000,00000) |
| 8. | Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | управление культуры администрации города Орла, МАУК «ГПКиО», управление городского хозяйства и транспорта, МКУ «УКХ г. Орла» | 29.03.2018 | 28.10.2018 |  | 46 335,39328 (2018 год – 46335,39328), из них: средства бюджета Орловской области: 46 335,39328 (2018 год – 46335,39328) |
| 9. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы | МКУ «УКХ г. Орла», МКУ «УКС г.Орла», управление культуры администрации города Орла, МАУК «ГПКиО», МБУК «Детский парк» | 12.03.2018 | 30.10.2018 | Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы – не менее 11 единиц | 184664,60672 (2018 год – 184664,60672), из них: средства бюджета Орловской области: 184664,60672 (2018 год – 184 664,60672) |
|  | Всего по Программе: |  |  |  |  | 1 024 444,62892 (2018 год – 413 440,27942, 2019 год – 153 597,85583, 2020 год – 153 597,85583, 2021 год – 151 904,31892, 2022 год – 151 904,31892) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 412 443,88277 (2018 год – 82 756,08777, 2019 год – 82 421,94875, 2020 год – 82 421,94875, 2021 год – 82 421,94875, 2022 год – 82 421,94875) |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 271 707,57278 (2018 год – 254 355,58358, 2019 год – 4 337,99730, 2020 год – 4 337,99730, 2021 год – 4 337,99730, 2022 год – 4 337,99730 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 9 462,43923 (2018 год – 2 569,91305, 2019 год – 2 569,90000, 2020 год – 2 569,90000, 2021 год – 876,36309, 2022 год – 876,36309) |
|  | средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  | 327 522,42679 (2018 год – 73 021,10807, 2019 год – 63 625,32968, 2020 год – 63 625,32968, 2021 год – 63 625,32968, 2022 год – 63 625,32968) |
|  | средства муниципального Дорожного фонда города Орла |  |  |  |  | 3 308,30735 (2018 год – 737,58695, 2019 год – 642,68010, 2020 год – 642,68010, 2021 год – 642,68010, 2022 год – 642,68010) |

Заместитель главы администрации

города Орла – начальник управления

городского хозяйства и транспорта

администрации города Орла                                                           Н.А. Ванифатов

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации города Орла от 09 октября 2018 № 4472 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» |  |  |  |
| Перечень услуг по декоративному оформлению элементами благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов благоустройства |  |  |  | Количество, шт. |  | Стоимость, руб. |  | ГРБС, ПБС |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Услуги по оформлению мостовых сооружений декоративно-световыми элементами в рамках благоустройства общественных территорий г.Орла |  |  |  |  |  |  |  | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г.Орла" |  |
| 1.1. | Канделябр двойной Н=6,7 м (Ленинский мост) |  |  |  | 6 |  | 2 693 063,47 |  |  |  |
| 1.2. | "Колонна" (Тургеневский мост) |  |  |  | 33 |  | 7 048 351,56 |  |  |  |
| 1.3. | "Солнышко" (Мост "60-летия Октября" в створе улицы Герцена) |  |  |  | 24 |  | 3 075 374,84 |  |  |  |
| 1.4. | Линейная подсветка ( Мост "60-летия Октября" в створе улицы Герцена и Тургеневский мост) |  |  |  | 2 |  | 1 747 511,00 |  |  |  |
| 2. | Световая инсталяция "Перо, книга" |  |  |  | 1 |  | 3 324 491,56 |  |  |  |
| 3. | Услуги по праздничному оформлению световыми элементами и элементами благоустройства улиц города Орла (бульвар Победы, ул.Ленина, пл.Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Канделябр одиночный Н=6,7 м |  |  |  | 6 |  | 5 233 390,57 |  |  |  |
| 3.2. | Канделябр двойной Н=5м |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Канделябр двойной Н=6,7 м |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Вертикальная скамейка ОРЕЛ (Ленинский мост) |  |  |  | 1 |  | 3 591 821,56 |  |  |  |
| 3.5. | Арки (ул.Ленина) |  |  |  | 3 |  | 2 400 420,86 |  |  |  |
| 3.6. | Арки (бульвар Победы) |  |  |  | 3 |  | 2 400 420,86 |  |  |  |
| 4. | Новогодняя ель в комплекте с украшениями |  |  |  | 2 |  | 7 122 667,00 |  |  |  |
| 5. | Конструкция сцены на пл.Ленина |  |  |  | 1 |  | 6 697 880,00 |  | Управление культуры администрации города Орла; МАУК "ГПКиО" |  |
| 6. | Оборудование для сцены |  |  |  | 1 |  | 1 000 000,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 46 335 393,28 |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование общественной территории |  |  |  | Стоимость, руб. | ГРБС, ПБС |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Разработка документации: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Городского парка культуры и отдыха" и прилегающей к нему территории в г.Орле" |  |  |  | 10 000 000,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г.Орла" |  |
| 1.2. | Разработка документации "Комплексное благоустройство территории "Детского парка" и прилегающей к нему территории в г.Орле" |  |  |  | 9 000 000,00 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 19 000 000,00 |  |  |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт входной группы в Городском парке культуры и отдыха |  |  |  | 59 400 000,00 | Управление культуры администрации города Орла, МАУК "ГПКиО", МБУК "Детский парк" |  |
| 2.2. | Ремонт сценической площадки "Летняя эстрада" в Детском парке, 1-я очередь |  |  |  | 17 814 333,00 |  |  |
| 2.3. | Ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь |  |  |  | 15 316 000,00 |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт сквера "Юность" у фонтана напротив завода имени Медведева в г.Орле |  |  |  | 47 281 815,00 | Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ "УКХ г.Орла" |  |
| 2.4.1. | Текущий ремонт проезда вдоль сквера "Юность" у фонтана напротив завода имени Медведева в г.Орле |  |  |  | 284 381,00 |  |  |
| 2.5. | Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер имени пионерской организации "Орлята" в г.Орле (у магазина Орел) |  |  |  | 11 026 630,45 |  |  |
| 2.6. | Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер "1000 и 1 мелочь" в г.Орле (улица Матвеева) |  |  |  | 5 254 342,27 |  |  |
| 2.7. | Текущий ремонт объектов благоустройства. "Достопримечательное место "Историко-литературный квартал", XIX в., расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулком Георгиевским |  |  |  | 10 982 364,00 |  |  |
| 2.8. | Текущий ремонт объектов благоустройства. Ландшафтный сквер "Дворянское гнездо" (1-я очередь) |  |  |  | 4 500 447,00 |  |  |
| 2.9. | Благоустройство бульвара Победы в г.Орле (2-я очередь - ремонт проезда) |  |  |  | 2 299 219,00 |  |  |
| 2.10. | Текущий ремонт объектов благоустройства. Площадь Комсомольская в г.Орле |  |  |  | 3 181 817,00 |  |  |
| 2.11. | Благоустройство территорий вблизи многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул.Металлургов, д.27, ул.Бурова, д.38, ул.Рощинская, д.17, ул.Рощинская, д.19 |  |  |  | 7 323 258,00 | Управление градостроительства администрации города Орла, МКУ "УКС г.Орла" |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 184 664 606,72 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 203 664 606,72 |  |  |

Заместитель главы администрации

города Орла – начальник управления

городского хозяйства и транспорта

администрации города Орла                                                           Н.А. Ванифатов