## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

# Администрация города Орла

#### постановление

11 января 2022	      	                        № 35

Орел

Об организации пропуска паводковых вод на территории города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                         «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области от 17.08.2021 № 19 «О первоочередных мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2022 года на территории Орловской области» и в целях проведения превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в        2022 году администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий города Орла по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году, согласно приложению № 1.

2. Утвердить список спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей города Орла, привлекаемых на ликвидацию последствий весеннего паводка 2022 года, согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень имущества, которым оснащаются формирования, привлекаемые на ликвидацию последствий весеннего паводка 2022 года, согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать руководителям спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций, предприятий и учреждений города Орла независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

4.1. разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности населения в период весеннего паводка 2022 года, копии планов представить в управление по безопасности администрации города Орла       (И.В. Тарасов) до 20 февраля 2022 года;

4.2. определить порядок оповещения руководящего состава и должностных лиц при угрозе и возникновении паводкового затопления;

4.3. составить график круглосуточного дежурства ответственных работников, подвижных спасательных групп на период прохождения паводка;

4.4. осуществлять мониторинг паводковой ситуации на территории. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, незамедлительно сообщать в МКУ «ЕДДС города Орла»;

4.5. в случае начала паводка ввести «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» немедленно и провести весь комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности людей и сохранности материальных средств;

4.6. до 28 февраля 2022 года о выполненных мероприятиях по подготовке к паводкоопасному периоду проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла (далее – КЧС и ОПБ администрации города Орла).

5. Управлению по безопасности администрации города Орла                       (И.В. Тарасов):

5.1. до 10 февраля 2022 года уточнить план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2022 года на территории города Орла;

5.2. до 28 февраля 2022 года провести проверку готовности сил и средств городского звена областной территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к весеннему паводку;

5.3. определить порядок взаимодействия со службами и объектами экономики, формы представления данных об обстановке, организовать своевременный сбор, обобщение представленных данных, установить порядок контроля за своевременностью проводимых мероприятий;

5.4. организовать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Орловской области (А.А. Новиков) по вопросам оказания помощи и спасения людей в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;

5.5. согласовать с начальником Орловского территориального гарнизона (М.М. Черников) выделение на время проведения противопаводковых мероприятий двух мобильных групп из числа военнослужащих Орловского гарнизона численностью не менее 20 человек, каждая из которых должна быть обеспечена транспортными средствами повышенной проходимости, со сроком готовности 1 час;

5.6. согласовать с УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) организацию патрулирования и охрану общественного порядка, принятие мер по обеспечению охраны зданий, сооружений и имущества в зонах затопления.

6. Управлению экономического развития администрации города Орла (М.М. Кузнецов) быть в готовности к развертыванию подвижных пунктов питания, подвижных пунктов продовольственного снабжения для обеспечения питанием спасателей и эвакуированного населения и населения, оставшегося в зоне затопления.

7. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, попадающих в зону затопления:

7.1. в случае необходимости организовать эвакуацию людей, материальных ценностей;

7.2. принять меры к сохранению находящегося в зоне возможного затопления имущества, находящегося в зданиях и сооружениях от повреждений ледоходом и паводковыми водами.

8. Рекомендовать руководителям спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и учреждений города представить до                28 февраля 2022 года информацию о выполнении данного постановления в КЧС и ОПБ администрации города Орла.

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла                       (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и систематически информировать население о паводковой обстановке, принимаемых мерах по защите населения, уменьшению последствий паводка, и правилах поведения в период весеннего паводка.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.

| Мэр города Орла |  | Ю.Н. Парахин |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Орла 11 января 2022 № 35 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий города Орла по подготовке к проведению                                                            безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | # Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение состава и определение сроков готовности сил и средств (в том числе плавсредств) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации (далее - ЧС), связанные с пропуском весеннего затопления. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | до 01 февраля |
|  | Уточнение списка жилых домов, попадающих в зоны возможного затопления, списка семей, проживающих в них, в том числе подлежащих эвакуации. | Территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В. Барбашов, М.В. Деркач, А.В.Левковский, С.М. Мерзликин) Управляющие компании и обслуживающие организации (по согласованию). | до 01 февраля |
|  | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Орла, спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций города Орла на период пропуска паводковых вод. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), спасательные службы и службы жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 10 февраля |
|  | Определение порядка сбора и передачи информации о прохождении весеннего половодья. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), МКУ «ЕДДС города Орла» (А.М. Ивочкин) | до 01 февраля |
|  | Разработка планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения с расчетом привлечения сил и средств по сценариям максимального затопления. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), спасательные службы и службы жизнеобеспечения (по согласованию), Управляющие компании и обслуживающие организации (по согласованию). | до 01 февраля |
|  | Уточнение необходимого количества транспортных средств для эвакуации населения, имущества и материальных ценностей; порядок организации контроля за движением транспорта по маршрутам эвакуации. | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла (В.Н. Ничипоров) | до 20 февраля |
|  | Разработка маршрутов движения пассажирского транспорта в случае затопления транспортных магистралей. | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла. (В.Н. Ничипоров) | до 20 февраля |
|  | Проверка запасов дезинфицирующих средств, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения, доведение их до необходимых норм из расчета наиболее неблагоприятного сценария паводковой обстановки. | МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов) | до 01 февраля |
|  | Проверка готовности пунктов временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления, порядок организации жизнеобеспечения: регистрации, отдыха, питания, санитарно-бытовых условий, оказания медицинской помощи, охраны общественного порядка. | - Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) | до 18 февраля |
|  | Уточнение объемов и состава запасов ГСМ, продовольствия, плавсредств и предметов первой необходимости. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов), Управление экономического развития администрации города Орла (М.М.Кузнецов), МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М.Цуканов), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 18 февраля |
|  | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Действия органов управления ТП РСЧС при ликвидации последствий весеннего половодья» под руководства Главного управления МЧС России по Орловской области. | Члены КЧС и ОПБ администрации города Орла, управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 28 февраля |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ города Орла. | - Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | до 28 февраля |
|  | Определение перечня товарно-материальных ценностей, документации на объектах экономики, складах, стройплощадках, расположенных в зонах затопления; обеспечение их вывоза и охраны. | Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 18 февраля |
|  | Уточнение состава оперативных групп КЧС и ОПБ города Орла, спасательных служб и служб жизнеобеспечения. | Территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В. Барбашов, М.В. Деркач, А.В. Левковский, С.М. Мерзликин), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения (по согласованию). | до 01 февраля |
|  | Уточнение состава сил и средств, выделяемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проверка их укомплектованности и готовности к действиям по предназначению, обеспечение их необходимым запасом резерва средств (материалы, инструмент, ГСМ, транспорт). | Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 18 февраля |
|  | Уточнение списка, порядка оповещения КЧС и ОПБ администрации города Орла, объектов экономики, руководящего состава, личного состава аварийных бригад. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 01 февраля |
|  | Проверка готовности имеющихся систем оповещения населения о паводковом затоплении. | Центр технической эксплуатации телекоммуникаций в Брянской и Орловской областях филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МКУ «ЕДДС города Орла» (А.М. Ивочкин) | до 01 февраля |
|  | Проведение в образовательных учреждениях города организационно - разъяснительных мероприятий по охране здоровья и жизни детей в период весеннего паводка. | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров) | до 10 февраля |
|  | Подготовка мостов, водопропускных сооружений и пешеходных переходов к пропуску паводковых вод. | # Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, МКУ «Управление # коммунальным хозяйством города Орла» (Ю.Н. Писарев) | до 18 февраля |
|  | В службах жизнеобеспечения, на объектах, попадающих в зоны возможного затопления, создание необходимых запасов запорной арматуры, инструмента, подручного материала. | Руководители служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 18 февраля |
|  | Запросить в Департаменте здравоохранения Орловской области поименный учет хронических больных, беременных женщин в зонах возможного затопления и их госпитализацию, а также количество дополнительной коечной сети до наступления половодья. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | до 01 февраля |
|  | Организация взаимодействия с Орловским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с целью контроля подъема уровня воды в реках города. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | до 20 февраля |
|  | Проведение смотра готовности сил и средств, к возможному весеннему паводку 2022 года. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | до 28 февраля |
|  | Приведение в готовность плавсредств и спасательных средств, обеспечение их выделения. | МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (С.В. Яковенко), МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов), МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю.Н. Писарев), руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики, (по согласованию). | до 01 февраля |
|  | Доведение до населения города Орла, информации о зонах подпадающих к затоплению, раздача памяток «По действиям населения при паводковом затоплении». | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), территориальные управления по районам администрации города Орла (М.В. Барбашов, М.В. Деркач, А.В. Левковский, С.М. Мерзликин), управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла (А.В. Шайкина), КУ ОО "Областной центр социальной защиты населения" (по согласованию). | до 10 февраля |
|  | Размещение памяток «По действиям населения при паводковом затоплении» в общественном транспорте. | Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла (В.Н. Ничипоров). | до 10 февраля |
|  | Размещение памяток «По действиям населения при паводковом затоплении» в организациях торговли и питания города Орла. | Управление экономического развития администрации города Орла (М.М. Кузнецов). | до 10 февраля |
|  | Организация работы с социально неблагополучными семьями, имеющих несовершеннолетних детей по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах в период прохождения паводка. | Территориальные управления администрации города Орла (М.В. Барбашов, М.В. Деркач, А.В. Левковский, С.М. Мерзликин), управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла (А.В. Шайкина) | до 10 февраля |
|  | Проведение инструктажей с работающим населением и доведение до них памяток о правилах поведения на водоемах города Орла в период прохождения паводка. | Руководители организаций и учреждений города Орла (по согласованию). | до 10 февраля |
|  | Проведение очистки и приведение в порядок приемных колодцев, ливневых коллекторов, водопропускных труб. Предусмотреть устройство затворов ливневых коллекторов ко времени подъема воды по улицам Герцена, Революции, Новосильской, ручья Ленивец. | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Управляющие компании и обслуживающие организации города Орла, МКУ«Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю.Н. Писарев). | до 01 марта |
|  | Проверка фасадных газопроводов и арматуры установленной на них, принятие мер к их защите от повреждений в местах проходов льда. | # Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» (С.Н. Чунихин) # (по согласованию). | до 20 февраля |
|  | Выполнение работ по герметизации аварийных выпусков канализации, закрытие кабельных каналов, попадающих в зону затопления, подготовка аварийных насосов для откачки воды. | МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов). | до 20 февраля |
|  | Согласование с начальником Орловского территориального гарнизона (в/ч 03013) выделение спасательных групп. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | до 01 февраля |
|  | Подготовка объектов, попадающих в зоны возможного затопления к отключению от энерго-, газоснабжения. При необходимости произвести демонтаж оборудования, блоков, систем и перевести их в безопасные места. | Руководители служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 20 февраля |
|  | Герметизация люков, колодцев, расположенных на сетях в зонах возможного затопления. | Руководители служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | до 01 марта |
|  | Организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Орловской области по вопросу спасательных работ в период пропуска паводковых вод. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). | до 20 февраля |
|  | Усиление контроля за состоянием качества питьевого водоснабжения населения города Орла. | МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов). | В период прохождения паводка |
|  | Организация подвоза продуктов питания, воды и других материальных средств населению. | Управление экономического развития администрации города Орла (М.М. Кузнецов). | По обстановке |
|  | Организация питания спасательных формирований. | Управление экономического развития администрации города Орла (М.М. Кузнецов). | По обстановке |
|  | Проведение инструктажа аварийных бригад, выделяемых на проведение противопаводковых мероприятий, о работе в условиях паводка. | Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объектов экономики (по согласованию). | Заблаговременно, до начала работ |
|  | Систематический контроль за состоянием дюкеров, систем водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, канализаций, линий связи. Организация во время паводка круглосуточного наблюдения за работой инженерных сетей и систем жизнеобеспечения. | Руководители служб жизнеобеспечения, объектов экономики (по согласованию). | По обстановке |
|  | Организация охраны жилых домов, объектов экономики, попадающих в зону затопления, и соблюдения общественного порядка. | УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию). | По обстановке |
|  | Организация оперативного информирования населения города о паводковой обстановке через СМИ города Орла, запрещении выхода на лед, действиях при подтоплении. | Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова). | По обстановке |
|  | Организация круглосуточного дежурства должностных лиц в спасательных службах и службах жизнеобеспечения, на объектах экономики, попадающих в зоны затопления. | Руководители спасательных служб и служб жизнеобеспечения, объекты экономики (по согласованию). | По обстановке |
|  | По окончании паводка в трехдневный срок организовать: - проведение комиссионного осмотра жилых домов, зданий, сооружений, коммунально-бытовых объектов, их подвальных помещений; - принятие мер по обеспечению технически правильной и безопасной их эксплуатации, своевременному ремонту и приведению в порядок; - организация откачки воды из подвальных помещений, шахт, кабельных колодцев; - запуск механизмов, оборудования и систем, отключаемых и демонтированных на период паводка; - очистка берегов рек и водоемов от льда, снега и мусора. | Руководители служб жизнеобеспечения, объектов экономики (по согласованию), МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю.Н. Писарев). | По требованию |

Начальник управления по безопасности

администрации города Орла                                                                                         И.В. Тарасов

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла 11 января 2022 № 35 |
| --- | --- |

СПИСОК

спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей города Орла, привлекаемых на ликвидацию последствий весеннего паводка 2022 года

| № п/п | Наименование формирований | Наименование организаций |
| --- | --- | --- |
| 1. | Группа охраны общественного порядка | УМВД России по городу Орлу (по согласованию) |
| 2. | Мобильная группа | в/ч 93872 (по согласованию) |
| 3. | Мобильная группа | в/ч 03013 (по согласованию) |
| 4. | Врачебно-сестринские бригады | Бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области (по согласованию) |
| 5. | Бригада скорой медицинской помощи | Бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области (по согласованию) |
| 6. | Аварийно-восстановительная группа службы оповещения и связи. Подвижная группа оповещения населения. | Орловский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 7. | Подвижный пункт питания | МУП «Столовая № 30» |
| 8. | Группа водопроводно-канализационных сетей | МПП ВКХ «Орелводоканал» |
| 9. | Группа подвоза воды | МПП ВКХ «Орелводоканал» |
| 10. | Аварийно-диспетчерская служба | Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по согласованию) |
| 11. | Аварийно-техническая команда по электросетям | АО «Орелоблэнерго» (по согласованию) |
| 12. | Группа по перевозке грузов | МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| 13. | Команда по расчистке и уборке автомобильных дорог | МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| 14. | Аварийная бригада повышенной готовности. Аварийно-ремонтная служба. | МУП «ЖРЭП» (З) |
| 15. | Аварийно-техническая группа. Аварийно-техническая бригада. | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию) |
| 16. | Группа эвакуации | Спасательная инженерно-транспортная служба |
| 17. | Аварийная бригада повышенной готовности | Филиал ПАО «Квадра»-«Орловская генерация» |
| 18. | Подвижной пункт продовольственного снабжения | АО «Орловский хлебокомбинат» |

Начальник управления по безопасности

администрации города Орла                                                                                         И.В. Тарасов

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации города Орла 11 января 2022 № 35 |
| --- | --- |

Перечень

имущества, которым оснащаются формирования,

привлекаемые на ликвидацию последствий весеннего паводка 2022 года

| № п/п | Имущество | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Костюм Л-1 | на каждого человека |
| 2. | Сапоги резиновые | на каждого человека |
| 3. | Лопата железная штыковая | 2 – 3 на формирование |
| 4. | Лопата железная совковая | 2 – 3 на формирование |
| 5. | Лом обыкновенный | 1 на формирование |
| 6. | Фонарь аккумуляторный | 3 – 4 на формирование |
| 7. | Конец Александрова (веревка спасательная 25 метров) | 1 – 2 на формирование |
| 8. | Средства связи | 2 – 3 радиостанции, сотовый телефон |
| 9. | Спасательный круг | 2 – 3 на формирование |
| 10. | Спасательный жилет | 4 – 5 на формирование |
| 11. | Багор | 2 на формирование |
| 12. | Лодка | 1 на формирование |
| 13. | Топор плотничный | 2 – 3 на формирование |
| 14. | Пояс спасательный с карабином | 2 – 4 на формирование |
| 15. | Сумка санитарная | 1 на формирование |
| 16. | Мегафон | 1 на формирование |

Начальник управления по безопасности

администрации города Орла                                                                                         И.В. Тарасов