## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

06 мая 2013 г.                                                                       № 2021

Орёл

О внесении изменений в постановление

администрации города Орла от 22.09.2011 №2982

«О долгосрочной целевой программе

«Экология города Орла на 2012-2015 годы»

В целях формирования экологически безопасной окружающей среды территории города Орла, улучшения эстетического облика береговых зон и акваторий рек Ока и Орлик, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 22.09.2011 №2982 «О долгосрочной целевой программе «Экология города Орла на 2012-2015 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорт долгосрочной целевой программы «Экология города Орла на 2012-2015 годы»:

1.1.1. В строке «Объем и источники финансирования» слова «Общий объем финансирования Программы, предусмотренный в бюджете города Орла, составляет 5883,3 тыс. руб., в том числе: 2012 г. – 1455,6 тыс. руб.; 2013 г. – 1455,0 тыс. руб.; 2014 г. – 1455,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1517,7 тыс. руб.» заменить словами «Общий объем финансирования Программы, предусмотренный в бюджете города Орла, составляет 7790,7 тыс. руб., в том числе: 2012 г. – 1455,6 тыс. руб.; 2013 г. – 3362,4 тыс. руб.; 2014 г. – 1455,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1517,7 тыс. руб.».

1.2. В разделе 4 Программы слова «Предполагаемый объем финансирования из бюджета города Орла составляет – 5883,3 тыс. рублей. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы из бюджета города Орла на 2012-2015 годы составляют: 2012 г. – 1455,6 тыс. руб.; 2013 г. – 1455,0 тыс. руб.; 2014 г. – 1455,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1517,7 тыс. руб.» заменить словами «Предполагаемый объем финансирования из бюджета города Орла составляет – 7790,7 тыс. рублей. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы из бюджета города Орла на 2012-2015 годы составляют: 2012 г. – 1455,6 тыс. руб.; 2013 г. – 3362,4 тыс. руб.; 2014 г. – 1455,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1517,7 тыс. руб.»

1.3. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Экология города Орла на 2012-2015 годы» «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Экология города Орла на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.4. Бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Орла для финансирования долгосрочной целевой программы «Экология города Орла на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению №2.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации

города Орла                                                                               М.Ю. Берников

Приложение №1

к постановлению администрации города Орла

06 мая 2013г. № 2021

Приложение  1

к долгосрочной целевой программе

«Экология города Орла на 2012 – 2015 годы»

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Экология города Орла на 2012 – 2015 годы»

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации (годы) | Исполни-тель | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организация и проведение мероприятий по охране водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Организация и проведение работ по обследованию устьевых сооружений коллекторов ливневой канализации на реках Ока и Орлик с целью выявления наличия «конусов выноса»: - на реке Оке – протяженностью – 10км; - на реке Орлик – протяженностью – 3,5 км | 2014 2014 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 100,0 30,0 | - - | - - | 100,0 30,0 | - - |
| 1.2.Подготовка проектно-сметной документации для выполнения работ по ликвидации «конусов выноса» на реках Ока и Орлик, в т. ч.: 1.2.1. Подготовка исходно-разрешительной документации: - по реке Ока (3 конуса) - по реке Орлик (5 конусов) | 2014 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 100,0 100,0 | - - | - - | 100,0 100,0 | - - |
| 1.3.Организация и проведение работ по вырубке сухостойных и фаутных деревьев и кустарников по левому берегу реки Орлик от сквера «Дворянское гнездо» до моста «Тургеневский» через р. Орлик (мост «Автомобильный») и левом берегу реки Ока от городского пляжа до моста «Октябрьский» через р. Оку в створе ул. Герцена (мост «Автомобильный») | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 877,9 | - | 269,1 | 289,0 | 319,8 |
| 1.4.Организация и проведение работ по изготовлению и установке аншлагов, запрещающих засорение водоёмов, берегов рек, водоохранных и зеленых зон | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размеще- ния муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 216,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 1.5. Разработка обосновывающих материалов в соответствии с регламентом формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013-2014г.г. по капитальному ремонту плотины на реке Орлик в черте города Орла в районе МБУК «Детский парк» | 2012-2013 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размеще- ния муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 1815,0 | 557,6 | 1257,4 | - | - |
| 1.6. Организация и проведение работ по очистке от мусора береговых зон и поверхности рек Ока и Орлик в пределах городских территорий | 2013 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размеще- ния муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 650,0 | - | 650,0 | - | - |
| 2. Реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание и обновление минерализованных полос | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 340,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 2.2. Установка аншлагов, запрещающих захламление территорий, разведение костров, ремонт имеющихся аншлагов | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.3. Изготовление и распространение листовок о правилах пожарной безопасности, проведение бесед, изготовление и установка стенных газет | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.4. Уборка пожароопасного мусора | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 718,0 | 200,0 | 150,0 | 168,0 | 200,0 |
| 2.5. Разработка проекта лесоустройства лесопарков – «Лужки» и «Андриабуж» на площади 665 га | 2013 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 399,9 | - | 399,9 | - | - |
| 2.6. Разработка лесохозяйственных регламентов для городских лесов | 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 299,9 | - | - | - | 299,9 |
| 3. Мероприятия по экологическому оздоровлению территории города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Организация и проведение общегородских весенних санитарно-экологических двухмесячников и субботников | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 565,0 | 135,0 | 160,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3.2.Организация и проведение осенних санитарно-экологических месячников и субботников | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 530,0 | 135,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3.3.Организация и проведение общегородской акции «День очистки водоёмов» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 28,4 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 3.4.Организация и проведение общегородской акции «Чистый берег» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 76,4 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 3.5.Рекультивация площадок, используемых под складирование снежной массы в зимний период | 2012-2015 | МКП «Спец-автобаза по санитарной очистке города Орла» посред-ством выполнения муници-пального задания | Бюджет города Орла | 384,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 4. Организационные мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Организация и проведение общегородской акции «Птицы в городе» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 4.2.Организация и проведение открытого городского соревнования «Кубок Орла по подлёдному лову рыбы» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 141,0 | 47,0 | - | 47,0 | 47,0 |
| 4.3.Организация и проведение общегородского мероприятия, приуроченного к международному празднику «День птиц» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 89,2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 4.4.Экологическая социальная реклама | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.5.Организация и проведение общегородского конкурса творческих работ экологической направленности «Экогалерея» | 2012 – 2015 | Админист-рация города Орла | Бюджет города Орла | 192,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Итого: |  |  |  | 7790,7 | 1455,6 | 3362,4 | 1455,0 | 1517,7 |

Приложение №2

к постановлению администрации города Орла

06 мая 2013г. № 2021

Бюджетная заявка

на ассигнования из бюджета города Орла для финансирования долгосрочной целевой программы «Экология города Орла на 2012-2015 годы».

Заказчик программы: администрация города Орла

|  | Ед. изм. | Всего по программе | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем ассигнований из бюджета города Орла для финансирования, в том числе: 1.1.Организация и проведение мероприятий по охране водных объектов; 1.2. Реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями; 1.3.Мероприятия по экологическому оздоровлению территории города Орла; 1.4.Организаци-онные мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры подрастающего поколения. | тыс. руб. | 7790,3 | 1455,6 611,6 317,0 392,2 134,8 | 3362,4 2230,5 636,9 407,2 87,8 | 1455,0 673,0 255,0 392,2 134,8 | 1517,7 373,8 616,9 392,2 134,8 |