- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

- Администрация города Орла

- постановление

15 мая 2025 						№2668

Орёл

О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141                «Об утверждении адресной инвестиционной программы

на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Орла «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла» от 28.10.2013 № 4849, Уставом городского округа города Орла и в целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла                                      от 19 января 2024 года № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы на 2024 - 2028 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

1.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» изложить                   в новой редакции согласно приложению к Паспорту настоящего постановления.

2. Финансовому управлению администрации города Орла                        (Н.В. Зубцова) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программе города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 -               2028 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации              и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра города Орла                        М.В. Родштейн.

Мэр города Орла						                                Ю.Н. Парахин

- Приложение

к постановлению

администрации города Орла

от 15 мая 2025 г. № 2668

- ПАСПОРТ

муниципальной программы города Орла

«Адресная инвестиционная программа

на 2024 - 2028 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» (далее – АИП) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла МБОУ-школа №53 г. Орла |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы») | Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры; Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры; Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования; Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры; Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования. |
| Цели муниципальной программы | Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения города. 2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения. 3. Строительство объектов в целях реализации национальных проектов. 4. Сокращение объемов незавершенного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы; 2. Ввод запланированных объектов в эксплуатацию. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на 2024 - 2028 годы прогнозируется в сумме 18 477 894,32337 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 12 698 707,98375 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 3 849 249,56423 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 1 848 631,37539 тыс. рублей; - за внебюджетные источники – 81 305,4 тыс. рублей. В 2024 году объем финансирования - в сумме 1 410 819,48806 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета –907 637,09281 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 414 979,46822 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 88 202,92703 тыс. рублей; - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. В 2025 году объем финансирования - в сумме 4 522 609,03018 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 3 453 335,30336 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 796 347,08548 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 247 135,84134 тыс. рублей; - за внебюджетные источники – 25 790,80000 тыс. рублей. В 2026 году объем финансирования - в сумме 4 388 925,77479 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 3 660 394,11117 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 636 513,58542 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 64 937,77820 тыс. рублей; - за внебюджетные источники – 27 080,30000 тыс. рублей. В 2027 году объем финансирования - в сумме 4 987 910,18376 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 3 573 855,97231 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 1 274 473,75442 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 111 146,15703 тыс. рублей; - за внебюджетные источники – 28 434,30000 тыс. рублей. В 2028 году объем финансирования - в сумме 3 167 629,84658 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 1 103 485,50410 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 726 935,67069 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 1 337 208,67179 тыс. рублей; - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов; - повышение эффективности использования городских территорий; - строительство, реконструкция, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства; - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства; - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла                                                            Н.С. Митряев

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Паспорту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от «__»___________2025 г. № _______ |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | Объём финансового обеспечения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2026 годов» | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла/ Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»/ Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» | 2024 | 2028 | (усл.ед.;км;м³/сут;м²) | 18 477 894,32337 | 1 410 819,48806 | 4 522 609,03018 | 4 388 925,77479 | 4 987 910,18376 | 3 167 629,84658 |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 12 698 707,98375 | 907 637,09281 | 3 453 335,30336 | 3 660 394,11117 | 3 573 855,97231 | 1 103 485,50410 |
| 4 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3 849 249,56423 | 414 979,46822 | 796 347,08549 | 636 513,58542 | 1 274 473,75442 | 726 935,67069 |
| 5 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 848 631,37539 | 88 202,92703 | 247 135,84134 | 64 937,77820 | 111 146,15703 | 1 337 208,67179 |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 81 305,40000 | 0,00000 | 25 790,80000 | 27 080,30000 | 28 434,30000 | 0,00000 |
| 7 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1. Основное мероприятие 1 Программы – Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  | ( усл. ед.; км) | 3 069 090,59883 | 285 095,75992 | 419 158,89102 | 644 506,11789 | 1 120 329,83000 | 600 000,00000 |
| 9 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 739 883,24171 | 14 351,67778 | 0,00000 | 117 546,29578 | 607 985,26814 | 0,00000 |
| 11 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2 266 953,30665 | 257 416,62705 | 407 543,57905 | 506 851,83578 | 501 141,26477 | 594 000,00000 |
| 12 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 62 254,05048 | 13 327,45509 | 11 615,31197 | 20 107,98633 | 11 203,29708 | 6 000,00000 |
| 13 | 1.1. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2021 | 2024 | 1 усл. ед. | 3 229,00000 | 3 229,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3 067,55000 | 3 067,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 161,45000 | 161,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 1.2. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (2 этап – строительство улично-дорожной сети)» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2028 | 11 км | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500 000,00000 | 600 000,00000 |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1 089 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 000,00000 | 594 000,00000 |
| 22 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 11 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 6 000,00000 |
| 23 | 1.3. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2026 | 2027 | 3,33127 км | 245 382,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 932,96000 | 125 449,87000 | 0,00000 |
| 24 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 240 499,71513 | 0,00000 | 0,00000 | 117 546,29578 | 122 953,41935 | 0,00000 |
| 26 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2 429,28895 | 0,00000 | 0,00000 | 1 187,33578 | 1 241,95317 | 0,00000 |
| 27 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 453,82592 | 0,00000 | 0,00000 | 1 199,32844 | 1 254,49748 | 0,00000 |
| 28 | 1.4. Строительство объекта «Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2026 | 2027 | 1,672 км | 677 879,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 183 000,00000 | 494 879,96000 | 0,00000 |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 485 031,84880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485 031,84880 | 0,00000 |
| 31 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 186 069,31160 | 0,00000 | 0,00000 | 181 170,00000 | 4 899,31160 | 0,00000 |
| 32 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 6 778,79960 | 0,00000 | 0,00000 | 1 830,00000 | 4 948,79960 | 0,00000 |
| 33 | 1.5. Строительство объекта «Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в п.Орлик Образцовского с/п Орловского района» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») | МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 0,855 км | 164 716,03239 | 28 292,55844 | 136 423,47395 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 163 052,40046 | 28 006,80360 | 135 045,59686 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 663,63193 | 285,75484 | 1 377,87709 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | 1.6. Строительство объекта «Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1,831 км | 57 765,84083 | 29 691,64077 | 28 074,20006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 14 351,67778 | 14 351,67778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 40 957,97760 | 13 166,08835 | 27 791,88925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 456,18545 | 2 173,87464 | 282,31081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | 1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2023 | 2024 | усл.ед. | 4 655,00000 | 4 655,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4 422,25000 | 4 422,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 232,75000 | 232,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | 1.8. Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле» | МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2026 | 1,253 км | 505 733,32403 | 0,00000 | 178 897,00824 | 326 836,31579 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 480 446,65783 | 0,00000 | 169 952,15783 | 310 494,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 25 286,66620 | 0,00000 | 8 944,85041 | 16 341,81579 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | 1.9. Выполнение работы по реконструкции объекта «Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 0,18 км | 280 310,98000 | 210 862,56071 | 69 448,41929 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 54 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 277 507,87020 | 208 753,93510 | 68 753,93510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 803,10980 | 2 108,62561 | 694,48419 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | 1.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2023 | 2023 | 1 усл. ед. | 8 365,00000 | 8 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 59 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 8 365,00000 | 8 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | 1.11. Проектирование строительства объекта «Строительство улично-дорожной сети в районе городского парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла» (1 этап строительства) Вариант 2. | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 64 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | 1.12. Выполнение работ по подготовке обоснований инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по созданию объекта «Строительство автомобильной дороги для обеспечения дополнительного выезда из микрорайона № 6 в Северном районе» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2026 | 1 усл. ед. | 10 526,31579 | 0,00000 | 3 157,89474 | 7 368,42105 | 0,00000 | 0,00000 |
| 69 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 10 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 526,31579 | 0,00000 | 157,89474 | 368,42105 | 0,00000 | 0,00000 |
| 74 | 1.13. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Игнатова г.Орла до ул. Садовая в д. Жилина Орловского муниципального округа» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2026 | 1 усл. ед. | 10 526,31579 | 0,00000 | 3 157,89474 | 7 368,42105 | 0,00000 | 0,00000 |
| 75 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 10 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 78 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 526,31579 | 0,00000 | 157,89474 | 368,42105 | 0,00000 | 0,00000 |
| 79 | 2. Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  | (усл.ед.;м³/сут;км) | 8 902 226,33354 | 575 811,32164 | 3 213 867,78110 | 3 341 468,83690 | 1 101 573,37732 | 669 505,01658 |
| 80 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 7 731 519,87013 | 553 036,21503 | 3 032 749,39000 | 3 247 444,19039 | 523 359,35911 | 374 930,71561 |
| 82 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 760 563,44712 | 16 487,73958 | 109 196,72286 | 32 539,65815 | 531 340,70443 | 70 998,62210 |
| 83 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 328 837,61628 | 6 287,36703 | 46 130,86824 | 34 404,68837 | 18 439,01378 | 223 575,67887 |
| 84 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 81 305,40000 | 0,00000 | 25 790,80000 | 27 080,30000 | 28 434,30000 | 0,00000 |
| 85 | 2.1. «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода». Вариант 2» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2023 | 2025 | 324 м3/сут | 13 390,83803 | 3 749,40662 | 9 641,43141 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 86 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 12 871,15044 | 3 711,79060 | 9 159,35984 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 519,68759 | 37,61602 | 482,07157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 90 | 2.2. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2026 | 2028 | 5500 м³/сут | 271 688,74943 | 0,00000 | 0,00000 | 79 219,04062 | 79 182,44223 | 113 287,26658 |
| 91 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 266 254,97444 | 0,00000 | 0,00000 | 77 634,65981 | 77 598,79339 | 111 021,52125 |
| 93 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2 716,88749 | 0,00000 | 0,00000 | 792,19041 | 791,82442 | 1 132,87267 |
| 94 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 716,88749 | 0,00000 | 0,00000 | 792,19041 | 791,82442 | 1 132,87267 |
| 95 | 2.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Консервация объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 | 1 усл. ед. | 723,33300 | 0,00000 | 723,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 96 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 98 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 723,33300 | 0,00000 | 723,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 100 | 2.4. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2021 | 2024 | 1 усл. ед. | 4 415,00000 | 4 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 101 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 103 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 104 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 4 415,00000 | 4 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 105 | 2.5. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (1 этап – строительство сетей газоснабжения)» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 13 км | 193 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 193 000,00000 | 0,00000 |
| 106 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 108 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 191 070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 191 070,00000 | 0,00000 |
| 109 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 930,00000 | 0,00000 |
| 110 | 2.6. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющих трех и более детей (район д. Овсянникова) | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2023 | 2025 | 5,16 км | 22 901,60609 | 13 460,70399 | 9 440,90210 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 111 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 113 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 21 736,58607 | 12 775,94898 | 8 960,63709 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 165,02002 | 684,75501 | 480,26501 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 115 | 2.7. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2028 | 4,1555 км | 107 818,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 082,00000 | 70 736,84000 |
| 116 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 118 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 102 427,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 227,90000 | 67 200,00000 |
| 119 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 5 390,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 854,10000 | 3 536,84000 |
| 120 | 2.8. «Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства – от точки врезки коллектора микрорайона «Болховский» до приемной камеры КНС №8» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2027 | 2,5507 км | 1 078 573,00043 | 0,00000 | 135 057,23906 | 330 316,39628 | 613 199,36509 | 0,00000 |
| 121 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 762 927,13572 | 0,00000 | 132 369,60000 | 323 743,10000 | 306 814,43572 | 0,00000 |
| 123 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 304 860,13470 | 0,00000 | 1 337,06667 | 3 270,13232 | 300 252,93571 | 0,00000 |
| 124 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 10 785,73001 | 0,00000 | 1 350,57239 | 3 303,16396 | 6 131,99366 | 0,00000 |
| 125 | 2.9. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2026 | 2026 |  | 735 063,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 735 063,79000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 126 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 720 436,02058 | 0,00000 | 0,00000 | 720 436,02058 | 0,00000 | 0,00000 |
| 128 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 7 277,13152 | 0,00000 | 0,00000 | 7 277,13152 | 0,00000 | 0,00000 |
| 129 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 7 350,63790 | 0,00000 | 0,00000 | 7 350,63790 | 0,00000 | 0,00000 |
| 130 | 2.10. Разработка проектной документации по строительству объекта «Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле». Вариант 2» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 5 985,00000 | 0,00000 | 5 985,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 131 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 133 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 134 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 5 985,00000 | 0,00000 | 5 985,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 135 | 2.11. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 136 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 138 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 139 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 140 | 2.12. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 141 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 143 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 144 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 145 | 2.13. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-ой Орловской дивизии» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 146 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 148 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 149 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 150 | 2.14. Строительство объекта «Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2028 | 2028 | 18000 м3/сут. | 269 267,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 269 267,62000 |
| 151 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 263 909,19436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 263 909,19436 |
| 153 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2 665,74944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 665,74944 |
| 154 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 692,67620 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 692,67620 |
| 155 | 2.15. Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду-1000 мм., участок за Ж/Д мостом через ул. Городскую до проходного канала на пер. Воскресенском | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2028 | 2028 | 1,62 км | 216 213,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 216 213,29000 |
| 156 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 158 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 159 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 216 213,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 216 213,29000 |
| 160 | 2.16. Реконструкция объекта: «Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла, Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки, «Станция аэрации» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2027 | 133 тыс. м3/сут | 5 257 506,53000 | 0,00000 | 2 888 527,35000 | 2 195 869,61000 | 173 109,57000 | 0,00000 |
| 161 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 944 714,22000 | 0,00000 | 2 805 768,09000 | 2 125 630,41000 | 138 946,13000 | 0,00000 |
| 163 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 53 281,70820 | 0,00000 | 28 083,46000 | 21 200,20390 | 3 998,04430 | 0,00000 |
| 164 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 52 574,79180 | 0,00000 | 28 885,00000 | 21 958,69610 | 1 731,09570 | 0,00000 |
| 165 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 81 305,40000 | 0,00000 | 25 790,80000 | 27 080,30000 | 28 434,30000 | 0,00000 |
| 166 | 2.17. Разработка проектно-сментной документации на реконструкцию объекта: «Надземный газопровод низкого давления диаметром 60мм, расположенного на ул. Партизанской в районе д. 20 в г. Орле» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 167 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 169 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 170 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 171 | 2.18. Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2023 | 2024 | 8,01 км | 553 036,21503 | 553 036,21503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 172 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 553 036,21503 | 553 036,21503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 174 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 175 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 176 | 2.19. Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловской области. 1 этап – кольцевая водопроводная сеть от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, ул. Картукова, ул. Скворцова, Наугорскому шоссе. 2 этап – водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ) | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2026 | 1 усл. ед. | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 177 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 179 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 180 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 181 | 2.20. Разработка проектно-сметной документации на «Строительство сетей водоотведения с проверкой достоверности определения сметной стоимости по улицам Радужная, Турбина, Кривцова, Преображенского, Приокская, Пойменная и переулкам Пойменный, Приокский, Отрадный, Преображенского г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 182 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 184 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 185 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 186 | 2.21. Строительство канализационной сети в районе ул. Силикатной | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2024 |  | 699,99600 | 699,99600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 187 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 189 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 190 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 699,99600 | 699,99600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 191 | 2.22. «Капитальный ремонт водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной н/ст.» (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 | 4715,5 м | 87 361,29566 | 0,00000 | 87 361,29566 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 192 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 56 784,80000 | 0,00000 | 56 784,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 194 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 26 208,43088 | 0,00000 | 26 208,43088 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 195 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 4 368,06478 | 0,00000 | 4 368,06478 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 196 | 2.23. «Станция водоподготовки на Наугорском ВЗУ» (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 | 145,55 м² | 77 131,22987 | 0,00000 | 77 131,22987 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 197 | в том числе: |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 198 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 37 826,90000 | 0,00000 | 37 826,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 199 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 35 447,76838 | 0,00000 | 35 447,76838 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 200 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 3 856,56149 | 0,00000 | 3 856,56149 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 201 | 3. Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  |  |  | (усл.ед.; мест) | 739 881,42000 | 0,00000 | 12 140,00000 | 3 900,00000 | 598 000,00000 | 125 841,42000 |
| 202 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 710 700,48849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 592 050,00000 | 118 650,48849 |
| 204 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4 173,48858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 975,00000 | 1 198,48858 |
| 205 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 25 007,44292 | 0,00000 | 12 140,00000 | 3 900,00000 | 2 975,00000 | 5 992,44292 |
| 206 | 3.1. Проектирование строительства объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 207 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 209 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 210 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 211 | 3.2. Строительство объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановскогов г. Орле» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2028 | 2028 | 80 мест | 125 841,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125 841,42000 |
| 212 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 118 650,48849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118 650,48849 |
| 214 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1 198,48858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,48858 |
| 215 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 5 992,44292 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 992,44292 |
| 216 | 3.3. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 общеразвивающего вида г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2026 | 2026 | 1 усл. ед. | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 217 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 219 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 220 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 221 | 3.4. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 950,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 222 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 224 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 225 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 950,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 226 | 3.5. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |
| 227 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |
| 229 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 230 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 231 | 3.6. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1) | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 950,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 232 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 234 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 235 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 950,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 236 | 3.7. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1) | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |
| 237 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |
| 239 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 240 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 241 | 3.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 300,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 242 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 244 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 245 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 300,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 246 | 3.9. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 145 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 |
| 247 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 143 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143 550,00000 | 0,00000 |
| 249 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 725,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 725,00000 | 0,00000 |
| 250 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 725,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 725,00000 | 0,00000 |
| 251 | 3.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 940,00000 | 0,00000 | 1 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 252 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 254 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 255 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 940,00000 | 0,00000 | 1 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 256 | 3.11. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |
| 257 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 148 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 148 500,00000 | 0,00000 |
| 259 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 260 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 | 0,00000 |
| 261 | 3.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2026 | 2026 | 1 усл. ед. | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 262 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 264 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 265 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 266 | 4. Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры |  |  |  | (усл.ед.;м²) | 5 371 410,18963 | 543 600,83895 | 875 198,35807 | 399 050,82000 | 1 781 276,76261 | 1 772 283,41000 |
| 267 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 255 086,10969 | 340 249,20000 | 420 585,91336 | 295 403,62500 | 1 588 943,07133 | 609 904,30000 |
| 269 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 708 083,88860 | 141 075,10159 | 279 606,78358 | 97 122,09150 | 129 541,35193 | 60 738,56000 |
| 270 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 408 240,19134 | 62 276,53736 | 175 005,66113 | 6 525,10350 | 62 792,33935 | 1 101 640,55000 |
| 271 | 4.1. Строительство объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла МБОУ-школа №53 г. Орла | 2022 | 2025 | 1225 учащихся | 80 882,92678 | 68 182,92678 | 12 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 272 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 274 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 27 670,09231 | 27 670,09231 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 275 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 50 000,00000 | 37 000,00000 | 12 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 276 | 4.2. Проектирование объекта «Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г.Орле» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2021 | 2025 | 1 усл. ед. | 10 805,86000 | 0,00000 | 10 805,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 277 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 279 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 280 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 10 805,86000 | 0,00000 | 10 805,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 281 | 4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2028 | 500 учащихся | 1 084 154,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 084 154,08000 |
| 282 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 284 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 285 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 084 154,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 084 154,08000 |
| 286 | 4.4. Проектирование строительства объекта «Школа в 795 квартале г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2022 | 2025 | 1 усл. ед. | 5 020,75000 | 0,00000 | 5 020,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 287 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 289 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 290 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 5 020,75000 | 0,00000 | 5 020,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 291 | 4.5. Строительство объекта «Школа в 795 квартале г.Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2028 | 480 учащихся | 915 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 492 500,00000 | 423 000,00000 |
| 292 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 823 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 443 250,00000 | 380 700,00000 |
| 294 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 82 395,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 325,00000 | 38 070,00000 |
| 295 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 9 155,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 925,00000 | 4 230,00000 |
| 296 | 4.6. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта «МБОУ - СОШ № 50 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2022 | 2025 | 1 усл. ед. | 4 854,50070 | 0,00000 | 4 854,50070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 297 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 299 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 300 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 4 854,50070 | 0,00000 | 4 854,50070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 301 | 4.7. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети ») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 7036,3 м2 | 248 000,00000 | 157 994,00134 | 90 005,99866 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 302 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 113 416,40000 | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 304 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 121 387,39371 | 36 677,90127 | 84 709,49244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 305 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 13 196,20629 | 7 899,70007 | 5 296,50622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 306 | 4.8. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети ») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 6897,1 м2 | 237 018,18454 | 167 058,40897 | 69 959,77557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 307 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 113 416,40000 | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 309 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 109 465,47000 | 45 289,08852 | 64 176,38148 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 310 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 14 136,31454 | 8 352,92045 | 5 783,39409 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 311 | 4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в части здания басейна и перехода) | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2026 | 2026 |  | 100 663,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 663,32000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 312 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 314 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 95 630,15400 | 0,00000 | 0,00000 | 95 630,15400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 315 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 5 033,16600 | 0,00000 | 0,00000 | 5 033,16600 | 0,00000 | 0,00000 |
| 316 | 4.10. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия №39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети ») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 10499,1 м2 | 222 312,01863 | 152 478,33633 | 69 833,68230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 317 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 113 416,40000 | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 319 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 97 780,01767 | 31 438,01949 | 66 341,99818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 320 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 11 115,60096 | 7 623,91684 | 3 491,68412 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 321 | 4.11. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия №16 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 | 3707,00 м2 | 158 802,69546 | 0,00000 | 158 802,69546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 322 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 137 284,92930 | 0,00000 | 137 284,92930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 324 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 13 577,63115 | 0,00000 | 13 577,63115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 325 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 7 940,13500 | 0,00000 | 7 940,13500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 326 | 4.12. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ-лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова г.Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 | 6192,7 м2 | 196 456,89438 | 0,00000 | 196 456,89438 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 327 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 169 836,98405 | 0,00000 | 169 836,98405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 329 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 16 797,06532 | 0,00000 | 16 797,06532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 330 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 9 822,84500 | 0,00000 | 9 822,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 331 | 4.13. Капитальный ремонт: «МБОУ- средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети ») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 | 3547,4 м2 | 155 229,70000 | 0,00000 | 155 229,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 332 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 113 464,00000 | 0,00000 | 113 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 334 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 34 004,21500 | 0,00000 | 34 004,21500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 335 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 7 761,48500 | 0,00000 | 7 761,48500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 336 | 4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 500,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 337 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 339 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 340 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 500,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 341 | 4.15. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2026 | 2026 | 6180,0 м2 | 298 387,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 298 387,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 342 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 295 403,62500 | 0,00000 | 0,00000 | 295 403,62500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 344 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1 491,93750 | 0,00000 | 0,00000 | 1 491,93750 | 0,00000 | 0,00000 |
| 345 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 491,93750 | 0,00000 | 0,00000 | 1 491,93750 | 0,00000 | 0,00000 |
| 346 | 4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 595,00000 | 0,00000 | 1 595,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 347 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 349 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 350 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 595,00000 | 0,00000 | 1 595,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 351 | 4.17. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 4237,0 м2 | 199 034,09884 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 199 034,09884 | 0,00000 |
| 352 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 172 064,97237 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 172 064,97237 | 0,00000 |
| 354 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 17 017,41583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 017,41583 | 0,00000 |
| 355 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 9 951,70494 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 951,70494 | 0,00000 |
| 356 | 4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 750,00000 | 0,00000 | 1 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 357 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 359 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 360 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 750,00000 | 0,00000 | 1 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 361 | 4.19. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 3651,0 м2 | 148 591,47702 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 148 591,47702 | 0,00000 |
| 362 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 128 457,32735 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 128 457,32735 | 0,00000 |
| 364 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 12 704,57157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 704,57157 | 0,00000 |
| 365 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 7 429,57385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 429,57385 | 0,00000 |
| 366 | 4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 3 030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 030,00000 | 0,00000 |
| 367 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 369 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 370 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 3 030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 030,00000 | 0,00000 |
| 371 | 4.21. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2028 | 2028 | 4400,0 м2 | 265 129,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 265 129,33000 |
| 372 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 229 204,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 229 204,30000 |
| 374 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 22 668,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 668,56000 |
| 375 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 13 256,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 256,47000 |
| 376 | 4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 558,00000 | 0,00000 | 1 558,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 377 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 379 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 380 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 558,00000 | 0,00000 | 1 558,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 381 | 4.23. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 209 969,21124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209 969,21124 | 0,00000 |
| 382 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 181 518,37671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181 518,37671 | 0,00000 |
| 384 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 17 952,36796 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 952,36796 | 0,00000 |
| 385 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 10 498,46056 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 498,46056 | 0,00000 |
| 386 | 4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 2 300,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 387 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 389 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 390 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 300,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 391 | 4.25. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 298 152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 298 152,00000 | 0,00000 |
| 392 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 257 752,39490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 257 752,39490 | 0,00000 |
| 394 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 25 491,99657 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 491,99657 | 0,00000 |
| 395 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 14 907,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 907,60000 | 0,00000 |
| 396 | 4.26. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 1 950,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 397 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 399 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 400 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 950,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 401 | 4.27. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 220 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220 000,00000 | 0,00000 |
| 402 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 198 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 198 000,00000 | 0,00000 |
| 404 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 11 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
| 405 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 11 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
| 406 | 4.28. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 2 300,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 407 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 409 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 410 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 300,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 411 | 4.29. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 210 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 210 000,00000 | 0,00000 |
| 412 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 207 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 207 900,00000 | 0,00000 |
| 414 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1 050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 050,00000 | 0,00000 |
| 415 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 050,00000 | 0,00000 |
| 416 | 4.30. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 2 300,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 417 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 419 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 420 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 300,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 421 | 4.31. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 2 300,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 422 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 424 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 425 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 300,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 426 | 4.32. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий образовательных организаций, находящихся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла», «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла», «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 | 1 усл.ед. | 600,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 427 | Прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  | 825,50100 | 0,00000 | 825,50100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 428 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 430 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 431 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 425,50100 | 0,00000 | 1 425,50100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 432 | 4.33. Благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 |  | 34 210,00000 | 0,00000 | 34 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 433 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 435 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 436 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 34 210,00000 | 0,00000 | 34 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 437 | 4.34. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 |  | 23 275,86000 | 0,00000 | 23 275,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 438 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 440 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 441 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 23 275,86000 | 0,00000 | 23 275,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 442 | 4.35. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла») | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 |  | 25 064,14000 | 0,00000 | 25 064,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 443 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 445 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 446 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 25 064,14000 | 0,00000 | 25 064,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 447 | 4.36. Оценка технического состояния зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций на территории города Орла, признанных нуждающимися в проведении капитального ремонта | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 2024 | 2024 | 14 усл.ед. | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 448 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 450 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 451 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 452 | 5. Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2024 | 2024 | (усл.ед.;м²) | 395 285,78137 | 6 311,56755 | 2 244,00000 | 0,00000 | 386 730,21382 | 0,00000 |
| 453 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 261 518,27373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 261 518,27373 | 0,00000 |
| 455 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 109 475,43329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 109 475,43329 | 0,00000 |
| 456 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 24 292,07435 | 6 311,56755 | 2 244,00000 | 0,00000 | 15 736,50680 | 0,00000 |
| 457 | 5.1. Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2023 | 2024 | 1 усл. ед. | 4 496,89542 | 4 496,89542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 458 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 460 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 461 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 4 496,89542 | 4 496,89542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 462 | 5.2. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 | 2371,8 м2 | 127 397,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 397,08000 | 0,00000 |
| 463 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 110 134,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 134,78000 | 0,00000 |
| 465 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 10 892,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 892,45000 | 0,00000 |
| 466 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 6 369,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 369,85000 | 0,00000 |
| 467 | 5.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2023 | 2024 | 1 усл. ед. | 876,76532 | 876,76532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 468 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 470 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 471 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 876,76532 | 876,76532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 472 | 5.4. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 90 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90 000,00000 | 0,00000 |
| 473 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 82 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82 800,00000 | 0,00000 |
| 475 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 6 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 300,00000 | 0,00000 |
| 476 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 0,00000 |
| 477 | 5.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2023 | 2024 | 1 усл. ед. | 937,90681 | 937,90681 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 478 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 480 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 481 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 937,90681 | 937,90681 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 482 | 5.6. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 79 333,13609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 333,13609 | 0,00000 |
| 483 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 68 583,49373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68 583,49373 | 0,00000 |
| 485 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 6 782,98329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 782,98329 | 0,00000 |
| 486 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 3 966,65680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 966,65680 | 0,00000 |
| 487 | 5.7. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2025 | 2025 | 1 усл. ед. | 2 244,00000 | 0,00000 | 2 244,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 488 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 490 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 491 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 244,00000 | 0,00000 | 2 244,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 492 | 5.8. Выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки» | МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 90 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90 000,00000 | 0,00000 |
| 493 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 495 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | 85 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 500,00000 | 0,00000 |
| 496 | бюджет города Орла |  |  |  |  | 4 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 500,00000 | 0,00000 |
|  | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  | Н.С. Митряев |  |  |  |  |  |  |  |  |