## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

01 сентября 2025   				 № 4963

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города

Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Орла»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 г. № 372 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», Уставом городского округа город Орел,  администрация города Орла постановляет:

- Внести в постановление администрации города Орла от                         16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 3 Программы слова «Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий» заменить словами «Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных и иных территорий».

1.3.	Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра города Орла                        М.В. Родштейн.

Мэр города Орла								          Ю.Н. Парахин

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Орла

от 01 сентября 2025 г. № 4963

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории города Орла»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории города Орла» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Соисполнители Программы | Управление градостроительства администрации города Орла; Территориальные управления по районам администрации города Орла; Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; Управление культуры администрации города Орла; Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «Городской парк культуры и отдыха»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»); Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла; Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла; Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий. Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных и иных территорий. Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства. Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Орел» с применением механизма прямого участия граждан, а также развитие культурной сферы муниципального образования «Город Орел». |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее также - общественные территории, общественные пространства) и иных территорий города Орла. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения. 3. Развитие культурной сферы муниципального образования «Город Орел». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий. 3. Количество благоустроенных общественных территорий. 4. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. 5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. 6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле. |
| Этапы и сроки реализации Программы | I этап - 2018 - 2023 годы. II этап - 2024 - 2030 годы |
| Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 2909285,41616 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 2129875,17727 тыс. рублей; II этап: 2024 - 222842,30212 тыс. рублей, 2025 – 203344,98533 тыс. рублей, 2026 - 180780,10220 тыс. рублей, 2027 - 172442,84924 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства предоставленной субсидии из областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) – 900460,86572 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 557268,78801 тыс. рублей, II этап: 2024 – 81368,37544 тыс. рублей, 2025 – 90554,10139 тыс. рублей, 2026 - 87552,92692 тыс. рублей, 2027 - 83716,67396 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла – 47916,43542 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 36521,08800 тыс. рублей, II этап: 2024 - 1588,71207 тыс. рублей, 2025 – 6039,03535 тыс. рублей, 2026 - 3686,60000 тыс. рублей, 2027 - 81,00000 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства Дорожного фонда Орловской области – 834602,39269 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 473499,58996 тыс. рублей, II этап: 2024 – 95167,27689 тыс. рублей, 2025 - 88645,17528 тыс. рублей, 2026 - 88645,17528 тыс. рублей, 2027 - 88645,17528 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства Дорожного фонда города Орла – 8769,37487 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 6017,28344 тыс. рублей, II этап: 2024 – 961,28562 тыс. рублей, 2025 - 895,40581 тыс. рублей, 2026 - 895,40000 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации - 3097,30000 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 2064,50000 тыс. рублей, II этап: 2024 - 0, 2025 - 1032,80000 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла, - 1114253,87996 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 1054503,92786 тыс. рублей, II этап: 2024 - 43756,65210 тыс. рублей, 2025 - 15993,30000 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства жителей многоквартирных домов - 185,16750 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 0, II этап: 2024 - 0, 2025 - 185,16750 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. По направлениям расходования бюджетных средств: 1) Осуществление работ по благоустройству дворовых территорий. Общий объем средств – 1149582,43019 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 706968,06614 тыс. рублей, II этап: 2024 – 97111,56632 тыс. рублей, 2025 – 163711,44717 тыс. рублей, 2026 - 93146,17528 тыс. рублей, 2027 - 88645,17528 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства предоставленной субсидии из областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) – 261742,80378 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 192851,41743 тыс. рублей, II этап: 2024 – 418,97574 тыс. рублей, 2025 – 68472,41061 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла – 36959,43335 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 27276,51731 тыс. рублей, II этап: 2024 – 564,02807 тыс. рублей, 2025 – 5513,28797 тыс. рублей, 2026 - 3605,60000 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства Дорожного фонда Орловской области – 834602,39269 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 473499,58996 тыс. рублей, II этап: 2024 – 95167,27689 тыс. рублей, 2025 - 88645,17528 тыс. рублей, 2026 - 88645,17528 тыс. рублей, 2027 - 88645,17528 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства Дорожного фонда города Орла – 8769,37487 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 6017,28344 тыс. рублей, II этап: 2024 – 961,28562 тыс. рублей, 2025 - 895,40581 тыс. рублей, 2026 - 895,40000 тыс. рублей, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла, - 7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 7323,25800 тыс. рублей, II этап: 2024 - 0, 2025 - 0, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, - средства жителей многоквартирных домов - 185,16750 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 0, II этап: 2024 - 0, 2025 - 185,16750 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; 2) Осуществление работ по благоустройству общественных и иных территорий. Общий объем средств – 644977,29861 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 369414,18917 тыс. рублей, II этап: 2024 – 81767,07040 тыс. рублей, 2025 – 22526,43816 тыс. рублей, 2026 - 87552,92692 тыс. рублей, 2027 - 83716,67396 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства предоставленной субсидии областного бюджета (в т.ч. федерального бюджета) - 635108,99138 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 364417,37058 тыс. рублей, II этап: 2024 – 80949,39970 тыс. рублей, 2025 – 22081,69078 тыс. рублей, 2026 - 87552,92692 тыс. рублей, 2027 - 83716,67396 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла – 6259,23667 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 4996,81859 тыс. рублей, II этап: 2024 – 817,67070 тыс. рублей, 2025 – 444,74738 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. 3) Проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Общий объем средств - 6779,86700 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 5504,06700 тыс. рублей, II этап: 2024 - 0, 2025 - 1113,80000 тыс. рублей, 2026 - 81,00000 тыс. рублей, 2027 - 81,00000 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации - 3097,30000 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 2064,50000 тыс. рублей, II этап: 2024 - 0, 2025 - 1032,80000 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла – 3682,56700 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 3439,56700 тыс. рублей, II этап: 2024 - 0, 2025 - 81,00000 тыс. рублей, 2026 - 81,00000 тыс. рублей, 2027 - 81,00000 тыс. рублей, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. 4) Развитие культурной сферы города Орла. Общий объем средств – 1107945,82036 тыс. руб., в том числе по годам: I этап - 1047988,85496 тыс. рублей, II этап: 2024 - 43963,66540 тыс. рублей, 2025 - 15993,30000 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0, из них: - средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета в целях развития культурной сферы города Орла, - 1106930,521196 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 1047180,66986 тыс. рублей, II этап: 2024 - 43756,65210 тыс. рублей, 2025 - 15993,30000 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0; - средства бюджета города Орла - 1015,19840 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап - 808,1851 тыс. рублей, II этап: 2024 - 0, 2025 - 207,01330 тыс. рублей, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет |
| Достигнутые и ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу в I этапе составило 446, в 2024 году - 38, в 2025 году - 0, в 2026 году - 0, в 2027 - 0, в 2028 - 0, в 2029 - 0, в 2030 - 0. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий за весь период реализации Программы составит не менее 396 дворовых территорий, в том числе по годам: в I этапе - 318, в 2024 году - 24, в 2025 году - 34, в 2026 году – не менее 20, в 2027 - 0, в 2028 - 0, в 2029 - 0, в 2030 - 0. 3. Количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации Программы составит не менее 19 единиц, в том числе по годам: в I этапе - 14, в 2024 году - 2, в 2025 - 1, в 2026 году – не менее 2, в 2027 - 0, в 2028 - 0, в 2029 - 0, в 2030 - 0. 4. Количество разработанных проектных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 4. 5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 17 общественных территорий, в том числе по годам: в I этапе - 16, в 2024 году - 1, в 2025 году - 0, в 2026 году - 0, в 2027 - 0, в 2028 - 0, в 2029 - 0, в 2030 - 0. 6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел" не позднее 2020 года составит 100%. 7. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле, до 30%, в том числе по годам: 1 этап - до 25%, 2024 - до 30% |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла						          Н.С. Митряев

| Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 01 сентября 2025 г. № 4963 Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла» Перечень мероприятий и ответственных исполнителей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Программная составляющая, всего | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | 2018 | 2030 |  | 2910211,30172 | 2129875,17727 | 222842,30212 | 203344,98533 | 180780,10220 | 172442,84924 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 2852414,43837 | 208736,80583 | 220292,30443 | 196225,37667 | 176198,10220 | 172361,84924 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла, в том числе: |  |  |  |  | 56870,97779 | 42538,37144 | 2549,99769 | 7119,60866 | 4582,00 | 81,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства жителей многоквартирных домов |  |  |  |  | 185,1675 | 0 | 0 | 185,1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 2) территориальные управления; администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2030 | не менее 396 благоустроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация и проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости - в случае, если земельный участок не прошел государственный кадастровый учет). | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) территориальные управления администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация разработки и утверждения проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1149582,43019 | 706968,06614 | 97111,56632 | 163711,44717 | 93146,17528 | 88645,17528 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 1103668,45447 | 673674,26539 | 95586,25263 | 157117,58589 | 88645,17528 | 88645,17528 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла, в том числе: |  |  |  |  | 45913,97572 | 33293,80075 | 1525,31369 | 6593,86128 | 4501,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства жителей многоквартирных домов |  |  |  |  | 185,1675 | 0 | 0 | 185,1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных и иных территорий. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2030 | не менее 19 благоустроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Организация разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Выполнение работ по благоустройству общественных и иных территорий. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 644977,29861 | 369414,18917 | 81767,07040 | 22526,43816 | 87552,92692 | 83716,67396 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 638718,06194 | 364417,37058 | 80949,39970 | 22081,69078 | 87552,92692 | 83716,67396 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 6259,23667 | 4996,81859 | 817,67070 | 444,74738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 3: Благоустройство общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | 1) управление градостроительства администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 3) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» | 2018 | 2030 | Не менее 3 разработанных проектно-сметных документаций не менее 17 благоустроенных территорий в целях развития культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | управление градостроительства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы. | МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1107945,82036 | 1047988,85496 | 43963,6654 | 15993,30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 1106930,62196 | 1047180,66986 | 43756,6521 | 15993,30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 1015,1984 | 808,1851 | 207,0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 4: Привлечение жителей города Орла к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 3) управление градостроительства администрации города Орла; 4) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 5) управление культуры администрации города Орла; 6) управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла 7) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 8) МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; 9) МБУК «Детский парк» | 2018 | 2030 | Привлечение 30% жителей города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Информирование жителей города Орла о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории города Орла. | управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Организация и проведение регулярных встреч с жителями города Орла по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», методическая и информационная поддержка и сопровождение, обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | территориальные управления администрации города Орла; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Привлечение граждан и организаций города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Организация проведения рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. | 1) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 3) управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Организация и проведение работ по обеспечению трудового участия жителей и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Организация и проведение работ по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов, а также волонтеров. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Организация и проведение работ по размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации о реализации регионального проекта на территории города Орла с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; 4) управление культуры администрации города Орла; 5) МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»; 6) МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; 7) МБУК «Детский парк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 6779,867 | 5504,067 | 0 | 1113,8 | 81,0 | 81,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 3097,3 | 2064,5 | 0 | 1032,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 3682,567 | 3439,567 | 0 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 5: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2019 | 2020 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. | 1) территориальные управления администрации города Орла; 2) управление градостроительства администрации города Орла; 3) управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла | 2019 | 2020 | Благоустройство объектов недвижимого имущества в соответствии с заключенными соглашений с собственниками (пользователями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла				       		  			     Н.С. Митряев