## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орел»

# Администрация города Орла

#### постановление

03 июня 2013г.	      	                 № 2457

Орел

О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации

города Орла	                                                                            М. Ю. Берников

- Приложение

к постановлению

администрации города Орла

от 03 июня № 2457

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

- Паспорт

ведомственной целевой программы

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция

улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Финансовое управление администрации города Орла. |
| Сроки реализации программы | Срок реализации: 2013 - 2015 годы. |
| Цели и задачи программы | Цели Программы: - приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла; Задачи: - проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований. |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла», подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 71,525 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. |
| Целевые индикаторы и показатели | По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы - 1116073,728 тыс. руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 1074157,596 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 41916,132 тыс. руб., в том числе по годам: - 2013 год – 264523,728 тыс. руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 256224,705 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 8299,023 тыс. руб., - 2014 год – 391450,000 тыс. руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 375565,096 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 15884,904 тыс. руб., - 2015 год – 460100,000 тыс. руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 442367,795 тыс. руб.; - средства бюджета города Орла: 17732,205 тыс. руб. |

- 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 436,33 км.

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.

Город Орел располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует требованиям интенсивного развития экономики, недостаточный уровень автомобильных перевозок замедлил ее развитие. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших травмы.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований путем осуществления разработки проектно-сметной документации, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и обследования мостов города Орла.

В результате выполнения Программы ожидается:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» приведены в приложении № 1 к Программе.

- 3. Описание мероприятий Программы

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:

1. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов автомобильных дорог города Орла.

2. Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления технического надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.

3. Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Обследование состояния искусственных сооружений.

Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Орел», планируемых к ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции в 2013 - 2015 годах представлен в приложении № 2 к Программе. Перечень подлежит ежегодной корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и выделенных объемов бюджетного финансирования.

- 4. Срок (период) реализации Программы

Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств на реализацию Программы – 1116073,728 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области 1074157,596 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 41916,132 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год – 264523,728 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области 256224,705 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 8299,023 тыс. руб.,

2014 год - 391450000 руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области 375565,096 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 15884,904 тыс. руб.,

2015 год – 460100,000 тыс. руб., из них по источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области 442367,795 тыс. руб.;

- средства бюджета города Орла: 17732,205 тыс. руб.

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.

Для выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты и проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов финансирования по категориям работ, которые будут осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы», представлено в приложении № 3 к Программе.

Финансово-экономическое обоснование ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» представлено в приложении № 4 к Программе.

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;

- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов, автомобильных дорог местного значения города Орла, включенных в резервный перечень представлено в приложение № 5 к Программе;

- финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

- 6. Механизм реализации Программы

Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.

Главными распорядителями бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, являются финансовое управление администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, обследованию мостовых сооружений специализированными организациями. При этом на муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети города Орла;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети города Орла.

Управление городского хозяйства администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства администрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

В ходе реализации Программы в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая их сезонный характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 21.08.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», риск недобросовестного исполнения контракта на этапе разработки проектно-сметной документации, исполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта, включенного в Программу.

В случае уменьшения объемов финансирования Программы объекты соответствующего года перераспределяются между основным и резервным перечнями ремонта, которые утверждаются правовым актом администрации по результатам разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы или в соответствующих случаях проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. В случае невозможности выполнения работ в отношении резервного перечня дорог он подлежит включению в основной перечень объектов последующего года. Очередность определяется порядковым номером в перечне.

- 7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная способность улиц, увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла».

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ед. изм. |  | Ответственный исполнитель | Методика расчета | Источник информации | Период сбора | Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия | Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч. |  |  |  | Целевое назначение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по Программе | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Значение | Год достижения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программная составляющая, всего | руб. |  |  | x | x | x | x | 1116073,728 | 264523,728 | 391450,000 | 460100,000 | x | x |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 1074157,596 | 256224,705 | 375565,096 | 442367,795 | x | x |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 41916,132 | 8299,023 | 15884,904 | 17732,205 | x | x |
| Достижение целей Программы: - цель 1 приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно- эксплуатационному состоянию; - цель 2 улучшение транспортно- эксплуатационного состояния улично- дорожной сети города Орла | руб. |  | x | x | x | x | 1 | 1116073,728 | 264523,728 | 391450,000 | 460100,000 | x | x |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 1074157,596 | 256224,705 | 375565,096 | 442367,795 | x | x |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 41916,132 | 8299,023 | 15884,904 | 17732,205 | x | x |
| Решение задач Программы: - задача 1 проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - задача 2 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований | руб. |  | x | x | x | x | 1 | 1116073,728 | 264523,728 | 391450,000 | 460100,000 | x | x |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 1074157,596 | 256224,705 | 375565,096 | 442367,795 | x | x |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 41916,132 | 8299,023 | 15884,904 | 17732,205 | x | x |
| Мероприятие 1 Ремонт объектов УДС, всего | руб. |  | МКУ "УКХ города Орла" | x | x | x | 1 | 424206,178 | 200196,178 | 92190,000 | 131820,000 | x | x |
| Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов ремонта УДС |  |  |  | Ведомст- венные отчеты | Статисти- ческие сведения в произ- вольной форме | 1 раз в год | x | 424206,178 | 200196,178 | 92190,000 | 131820,000 | увеличение доли протяжен- ности автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен- ности автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п. | Декабрь 2015 года |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 418783,431 | 197013,533 | 91268,099 | 130501,799 |  |  |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 5422,747 | 3182,645 | 921,901 | 1318,201 |  |  |
| Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов УДС | руб. |  | МКУ "УКХ города Орла" | x | x | x | 1 | 478867,550 | 62327,550 | 245760,000 | 170780,000 |  | x |
| Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов капитального ремонта УДС |  |  |  | Ведомст- венные отчеты | Статисти- ческие сведения в произ- вольной форме | 1 раз в год | x | 478867,550 | 62327,550 | 245760,000 | 170780,000 |  | Декабрь 2015 года |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 454924,169 | 59211,173 | 233471,998 | 162240,998 |  |  |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 23943,382 | 3116,378 | 12288,003 | 8539,002 |  |  |
| Мероприятие 3 Строительство объектов УДС | руб. |  | МКУ "УКХ города Орла" | x | x | x | 1 | 96800,000 | 0,000 | 0,000 | 96800,000 |  | x |
| Название показателя результата мероприятия Увеличение протяженности УДС с твердым покрытием |  |  |  | Ведомст- венные отчеты | Статисти- ческие сведения в произ- вольной форме | 1 раз в год | x | 96800,000 | 0,000 | 0,000 | 96800,000 | увеличение доли протяжен- ности автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен- ности автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п. | Декабрь 2015 года |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 91959,999 | 0,000 | 0,000 | 91959,999 |  |  |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 4840,001 | 0,000 | 0,000 | 4840,001 |  |  |
| Мероприятие 4 Реконструкция объектов УДС | руб. |  | МКУ "УКХ города Орла" | x | x | x | 1 | 113700,000 | 0,000 | 53000,000 | 60700,000 |  | x |
| Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов реконструкции УДС |  |  |  | Ведомст- венные отчеты | Статисти- ческие сведения в произ- вольной форме | 1 раз в год | x | 113700,000 | 0,000 | 53000,000 | 60700,000 |  | Декабрь 2015 года |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 108014,999 | 0,000 | 50350,000 | 57664,999 |  |  |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 5685,001 | 0,000 | 2650,001 | 3035,001 |  |  |
| Мероприятие 5 Обследование мостов | руб. |  | МКУ "УКХ города Орла" | x | x | x | 1 | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | x | x |
| Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 7 мостов |  |  |  | Ведомст- венные отчеты | Статисти- ческие сведения в произ- вольной форме | 1 раз в год | x | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | x | Декабрь 2015 года |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Мероприятие 6 Обследование путепроводов | руб. |  | МКУ "УКХ города Орла" | x | x | x | 1 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | x | x |
| Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 5 путепроводов |  |  |  | Ведомст- венные отчеты | Статисти- ческие сведения в произ- вольной форме | 1 раз в год | x | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | x | Декабрь 2015 года |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Дорожного фонда Орловской области | руб. |  |  |  |  |  |  | 475,000 | 0,000 | 475,000 | 0,000 |  |  |
| Средства бюджета города Орла | руб. |  |  |  |  |  |  | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 |  |  |
| ВСЕГО расходов по ведомственной целевой Программе | руб. |  |  | x | x | x | x | 1116073,728 | 264523,728 | 391450,000 | 460100,000 | x | x |

| Приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ В 2013 - 2015 ГОДАХ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Категория объекта | Протяженность объекта, км | Стоимость работ, тыс. руб. | Средства Дорожного фонда, тыс. руб. | Средства бюджета города Орла, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Заводской район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Поселковая от «Лужковского» моста до границы «г. Орел» | дорога | 17800 кв. м. | 13247,391 | 13114,917 | 132,474 |
| 2 | 909 квартал (ул. Машкарина - ул. Чечневой, ул. Саханская - ул. Планерная) | дорога | 14047 кв.м. | 10321,727 | 10218,510 | 103,217 |
| 3 | ул. Латышских стрелков от Карачевского шоссе до ул. Авиационная | дорога | 5500 кв.м. | 5624,003 | 5567,763 | 56,240 |
| 4 | ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. Маяковского | дорога | 5000 кв.м. | 3689,837 | 3652,938 | 36,898 |
| 5 | ул. Панчука | дорога | 9900 кв.м. | 7390,271 | 7316,368 | 73,903 |
| 6 | ул. 1-я Пушкарная от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука | дорога | 2900 кв.м. | 2248,270 | 2225,788 | 22,483 |
| 7 | ул. 2-я Посадская от ул. Васильевская до ул. 1-я Пушкарная | дорога | 2450 кв.м. | 1908,744 | 1889,656 | 19,087 |
| 8 | ул. Васильевская | дорога | 2,6 | 31346,036 | 31032,575 | 313,460 |
| 9 | пер. Пищевой | дорога | 2602,5 кв.м. | 2629,296 | 2603,003 | 26,293 |
| 10 | ул. Машиностроительна (от трамвайной линии 2 до границы с Орловским районом) | дорога | 12360 кв.м. | 12527,222 | 12401,950 | 125,272 |
| 11 | ул. Латышских Стрелков (от ул. МОПРа до Карачевского шоссе) | дорога | 9200 кв. м. | 10117,949 | 10016,770 | 101,179 |
| 12 | ул. Спивака | дорога | 2550 кв. м. | 2561,269 | 2535,656 | 25,613 |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Гуртьева до ул. Красноармейская с восстановлением парковочного кармана по нечетной стороне | дорога | 2654 кв.м. | 2234,856 | 2212,507 | 22,349 |
| 2 | ул. Горького с разворотным кольцом | дорога | 6200 кв.м. | 4391,906 | 4347,987 | 43,919 |
| 3 | Болховское шоссе | дорога | 10140 кв.м. | 7500,524 | 7425,519 | 75,005 |
| 4 | Бульвар Победы | дорога | 3425 кв.м. | 3738,428 | 3701,043 | 37,384 |
| 5 | пер. Почтовый (от Александровского моста до ул. Ленина) с восстановлением парковочного кармана | дорога | 3680 кв.м. | 2972,745 | 2943,017 | 29,727 |
| 6 | Ремонт по Бульвару Победы | дорога | 800 кв.м. | 830,485 | - | 830,485 |
| 7 | Ремонт пешеходных дорожек: ул. Игнатова 13а, ул. Приборостроительная 50; ул. Приборостроительная 28. | дорога | 1420 кв.м. | 362,125 | - | 362,125 |
| 8 | ул. Сурена Шаумяна (от ул. Пионерская до ул. Полесская) | дорога | 2891 кв. м. | 1821,512 | 1803,297 | 18,215 |
| 9 | пл. Жукова | дорога | 3795 кв. м. | 2271,109 | 2248,398 | 22,711 |
| 10 | ул. Матросова | дорога | 2760 кв. м. | 1706,367 | 1689,303 | 17,064 |
| 11 | проезд от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительная | дорога | 2450 кв. м. | 1521,381 | 1506,167 | 15,214 |
| 12 | ул. Ломоносова | дорога | 5242 кв. м. | 2950,014 | 2920,514 | 29,500 |
| 13 | пер. Ипподромный (от ул. Матвеева до ул. Приборостроительная | дорога | 3200 кв. м. | 2998,791 | 2968,803 | 29,988 |
| Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Магазинная от ул. 1-я Курская до ул. 3-я Курская | дорога | 6600 кв.м. | 5142,207 | 5090,785 | 51,422 |
| 2 | ул. 5 Августа от ул. Ляшко до ул. 1-я Курская | дорога | 1250 кв.м. | 933,761 | 924,424 | 9,338 |
| 3 | ул. Старо-Московская | дорога | 7900 кв.м. | 5829,883 | 5771,584 | 58,299 |
| 4 | ул. Пушкина (от пл. Мира до ул. 1-я Курская) | дорога | 12864 кв.м. | 11735,337 | 11617,984 | 117,353 |
| 5 | ул. 4-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская, от ул. Новосильская до ул. Русанова, от ул. Русанова до ул. 5 Августа | дорога | 6240 кв.м. | 4435,438 | 4391,084 | 44,354 |
| 6 | ул. 2-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Русанова | дорога | 300 кв.м. | 197,046 | 195,076 | 1,970 |
| 7 | ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская | дорога | 700 кв.м. | 459,655 | 455,059 | 4,597 |
| 8 | ул. Старо-Привокзальная | дорога | 2900 кв. м. | 2967,947 | 2938,268 | 29,679 |
| 9 | Привокзальная площадь | дорога | 1050 кв. м. | 695,117 | 688,166 | 6,951 |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Бурова от Московского шоссе до ул. Космонавтов | дорога | 9600 кв.м. | 6828,673 | 6760,386 | 68,287 |
| 2 | ул. Космонавтов | дорога | 6000 кв.м. | 4189,121 | 4147,230 | 41,891 |
| 3 | ул. Раздольная от ул. Металлургов до разворотного кольца троллейбуса (ОАО "Северстальметиз") | дорога | 20000 кв.м. | 12898,805 | 12769,817 | 128,988 |
| 4 | ул. Благининой | дорога | 2960 кв. м. | 1971,138 | 1951,427 | 19,711 |
| 5 | ул. Блынского | дорога | 3150 кв. м. | 2999,791 | 2969,793 | 29,998 |
| Итого: |  |  |  | 200196,178 | 197013,533 | 3182,645 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Городская 2-я очередь | дорога | 1,1 | 62327,550 | 59211,173 | 3116,378 |
| Обследование мостов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мост «Дружба» через реку Ока | мост | - | - | - | - |
| 2 | «Тургеневский мост» через реку Орлик | мост | - | - | - | - |
| 3 | Мост через реку Ока в створе ул. Герцена | мост | - | - | - | - |
| 4 | Мост через реку Ока в створе ул. Раздольная | мост | - | - | - | - |
| 5 | Мост через реку Орлик «Колхозный» | мост | - | - | - | - |
| 6 | Мост через реку Ока «Лужковский» | мост | - | - | - | - |
| 7 | Путепровод через ж/д пути в створе ул. 1-я Курская | путепровод | - | - | - | - |
| 8 | Путепровод через железную дорогу «378 км на ул. Михалицина» | путепровод | - | - | - | - |
| 9 | Путепровод через железную дорогу «Кромской» | путепровод | - | - | - | - |
| 10 | Пешеходный подвевсной мост Ботаника через р. Ока | мост | - | - | - | - |
|  | Стоимость работ по обследованию мостов и путепровода | тыс. руб. | - | 2000,000 | - | 2000,000 |
| Всего на 2013 год: |  |  |  | 264523,728 | 256224,705 | 8299,023 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Старо-Привокзальная | дорога | 0,67 | - | - | - |
| 2 | ул. Привокзальная включая пл. Привокзальная | дорога | 0,67 | - | - | - |
| 3 | ул. Пушкина от ул. 1-я Курская до ул. Ляшко | дорога | 1,2 | - | - | - |
| 4 | ул. Машиностроительная | дорога | 1,61 | - | - | - |
| 5 | ул. Раздольная от ул. Металлургов до ул. Рощинская 2-я очередь | проезд | 0,76 | - | - | - |
| 6 | ул. Покровская | дорога | 0,47 | - | - | - |
| 7 | ул. Революции | дорога | 0,484 | - | - | - |
| 8 | ул. Советская ремонт тротуаров | тротуары | - | - | - | - |
| 9 | ул. Ляшко | дорога | 1,8 | - | - | - |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Игнатова | дорога | 1,4 | - | - | - |
| 11 | ул. 7 Ноября | дорога | 1,2 | - | - | - |
| 12 | ул. Пионерская | дорога | 0,939 | - | - | - |
| 13 | ул. Максима Горького от пл. Ленина до пешеходного моста | дорога | 0,74 | - | - | - |
| 14 | ул. 4-я Курская | дорога | 0,775 | - | - | - |
| 15 | ул. Льва Толстого | дорога | 0,77 | - | - | - |
| 16 | ул. Сурена Шаумяна | дорога | 0,97 | - | - | - |
| 17 | пер. Трамвайный | дорога | 0,315 | - | - | - |
| 18 | ул. 3-я Курская | дорога | 1,31 | - | - | - |
| 19 | ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. 5Августа | дорога | 0,73 | - | - | - |
| 20 | ул. Русанова | дорога | 0,92 | - | - | - |
| 21 | ул. Гагарина | дорога | 1,6 | - | - | - |
| 22 | ул. МОПРа | дорога | 1,125 | - | - | - |
| 23 | ул. 1-я Посадская | дорога | 1,4 | - | - | - |
| 24 | ул. 2-я Посадская | дорога | 0,72 | - | - | - |
| 25 | ул. Рощинская | дорога | 1,5 | - | - | - |
| 26 | пер. Межевой | дорога | 0,48 | - | - | - |
| 37 | Проезд от ул. Металлургов до ул. Рощинская | дорога | 0,56 | - | - | - |
| 28 | ул. Гостиная | дорога | 0,46 | - | - | - |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Металлургов от Московского шоссе до ул. Радзевича-Белевича | дорога | 1,8 | - | - | - |
| 30 | Проезд от ул. Бурова до ул. Металлургов | проезд | 0,82 | - | - | - |
| 31 | Проезд от пер. Межевой до ул. Михалицына | проезд | 0,435 | - | - | - |
| 32 | ул. Ломоносова | дорога | 0,68 | - | - | - |
| Обследование путепроводов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Путепровод через ж/д пути в створе ул. Ливенская | путепровод | - | - | - | - |
| 2 | Путепровод через ж/д пути в створе пер. Южный | путепровод | - | - | - | - |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Южный от ул. Тульская до ул. Андриабужная | дорога | 0,47 | - | - | - |
| 2 | ул. Прядильная | дорога | 1,15 |  | - | - |
| 3 | ул. Кромская | дорога | 0,8 | - | - | - |
| 4 | ул. Планерная в 909 квартале | дорога | 0,775 | - | - | - |
| 5 | ул. Панчука | дорога | 1,4 | - | - | - |
| 6 | ул. Черкасская | дорога | 1,4 | - | - | - |
| 7 | ул. Силикатная | дорога | 1,1 | - | - | - |
| 8 | ул. Раздольная от ул. Рощинская до | дорога | 3,6 | - | - |  |
|  | разворотного кольца троллейбуса |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Северсталь-метиз» 1-я очередь |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина | дорога | 0,63 | - | - | - |
| 10 | ул. Пролетарская гора | дорога | 0,71 | - | - | - |
| 11 | ул. Гуртьева | дорога | 0,71 | - | - | - |
| 12 | ул. Октябрьская от ул. Тургенева до | дорога | 0,315 | - | - | - |
|  | смотровой площадки |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Паровозная | дорога | 1,91 | - | - | - |
| 14 | ул. Тульская | дорога | 1,91 | - | - | - |
| 15 | ул. Фомина | дорога | 1,15 | - | - | - |
| 16 | пл. Богоявленская | площадь | - | - |  | - |
| 17 | пл. Комсомольская | площадь | - | - | - |  |
| 18 | ул. Латышских стрелков | дорога | 2 | - | - | - |
| 19 | Пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Левый берег реки Ока | дорога | 0,45 | - | - | - |
| 20 | Московское шоссе от ул. Рощинская до границы МО «Город Орел» | дорога | 0,77 | - | - |  |
| 21 | ул. Октябрьская от ул. Игнатова до ул. Раздольная | дорога | 1,15 | - | - | - |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Андриабужная | дорога | 1,2 | - | - | - |
| 23 | улица от пер. Бетонный до микрорайона «Ботаника» | дорога | - | - | - | - |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пл. Ленина | площадь | - | - | - | - |
| 25 | Бульвар Победы | бульвар | 0,81 | - | - | - |
| 26 | пл. Жукова | площадь | - | - | - | - |
|  | Общая протяженность объектов (км) |  | 71,525 | - | - | - |
|  | Ориентировочный объем финансирования, тыс. руб. |  | 1116073,73 | - | - | - |

- Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство

и реконструкция улично-дорожной сети

города Орла на 2013 - 2015 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОД»

| № п/п | Категория работ | Количество объектов УДС (единиц) | Ориентировочно необходимый объем финансирования (тыс. руб.) <*> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Средства Дорожного фонда | Средства бюджета города Орла |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт | не менее 10 | 200196,178 | 197013,533 | 3182,645 |
| 2 | Капитальный ремонт | не менее 1 | 62327,550 | 59211,173 | 3116,378 |
| 3 | Строительство | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обследование мостов | не менее 7 | 2000,000 | 0 | 2000,000 |
| ИТОГО |  | - | 264523,728 | 256224,705 | 8299,023 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт | не менее 9 | 92190,000 | 91268,099 | 921,901 |
| 2 | Капитальный ремонт | не менее 19 | 245760,000 | 233471,998 | 12288,003 |
| 3 | Строительство | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция | не менее 4 | 53000,000 | 50350,000 | 2650,001 |
| 5 | Обследование путепроводов | не менее 4 | 500,000 | 475,000 | 25,000 |
| ИТОГО |  | - | 391450,000 | 375565,096 | 15884,904 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт | не менее 8 | 131820,000 | 130501,799 | 1318,201 |
| 2 | Капитальный ремонт | не менее 13 | 170780,000 | 162240,998 | 8539,002 |
| 3 | Строительство | не менее 2 | 96800,000 | 91960,999 | 4840,001 |
| 4 | Реконструкция | не менее 3 | 60700,000 | 57664,999 | 3035,001 |
| ИТОГО |  | - | 460100,000 | 442367,795 | 17732,205 |
| Всего по Программе |  |  | 1116073,728 | 1074157,596 | 41916,132 |

Примечание.

Конкретный объем финансирования мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети на 2013 - 2015 годы в городе Орле будет определен на основании проектно-сметной документации, по результатам ее экспертизы либо проверки достоверности сметной стоимости заказчиком работ. Стоимость разработки ПСД, экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости входит в состав ориентировочного финансирования по категориям работ.

- Приложение № 4

к ведомственной целевой программе

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство

и реконструкция улично-дорожной сети

города Орла на 2013 - 2015 годы»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

| Наименование мероприятий Программы | Метод оценки затрат | Расчет затрат | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 1 Ремонт объектов УДС | аналоговый | 2013 год – 200196,178 тыс. руб. 2014 год – 92190,000 тыс. руб. 2015 год – 131820,00 тыс. руб. | 424206,178 |
| Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов УДС | аналоговый | 2013 год – 62327,550 тыс. руб. 2014 год – 245760,000 тыс. руб. 2015 год – 170780,000 тыс. руб. | 478867,550 |
| Мероприятие 3 Строительство объектов УДС | аналоговый | 2015 год – 96800,000 тыс. руб. | 96800,000 |
| Мероприятие 4 Реконструкция объектов УДС | аналоговый | 2014 год – 53000,000 тыс. руб. 2015 год – 60700,000 тыс. руб. | 113700,000 |
| Мероприятие 5 Обследование мостов | аналоговый | 2013 год – 2000,000 тыс. руб. | 2000,000 |
| Мероприятие 6 Обследование путепроводов | аналоговый | 2014 год – 500,000 тыс. руб. | 500,000 |
| Всего по Программе: |  |  | 1116073,728 |

__________________________________

- Приложение № 5

к ведомственной целевой программе

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство

и реконструкция улично-дорожной сети

города Орла на 2013 - 2015 годы»

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В 2013 ГОДУ

| № п/п | Наименование объекта | Категория объекта | Протяженность объекта, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт |  |  |  |
| 1. | ул. Приборостроительная от ул. Максима Горького до ул. Октябрьская | дорога | 0,57 |
| 2. | ул. Приборостроительная от ул. Матвеева до ул. Октябрьская | дорога | 0,72 |
| 3. | ул. 1-я Курская от ул. Старомосковская до ул. Ливенская | дорога | 1,3 |
| 4. | пер. Новосильский | дорога | 0,22 |
| 5. | ул. Пушкина от ул. 1-я Курская до пл. Мира | дорога | 0,95 |
| 6. | проезд от ул. Михалицина до дома № 15 по пер. Межевой | дорога | 0,319 |
| 7. | ул. Ляшко от ул. Пушкина до ул. Грузовая | дорога | 7800 кв.м. |
| Реконструкция |  |  |  |
| 8. | ул. Бурова от Московского шоссе до дома № 44 по ул. Бурова: - второй пусковой комплекс от ул. Космонавтов до ул. Раздольная; - третий пусковой комплекс от ул. Раздольная до дома № 44 по ул. Бурова. | дорога | 1,59 0,55 0,27 |
| 9. | транспортная развязка на пересечении ул. Космонавтов с ул. Металлургов | дорога | 2100 кв. м |

______________________________________