- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

- Администрация города Орла

- постановление

29 июля  2022 							№ 4269

Орёл

О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла                                      от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации города Орла осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатовой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла от 29.09.2021 № 992 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Исполняющий обязанности Мэра

города Орла						          И.В. Проваленкова

- Приложение 1

к постановлению

администрации города Орла

от 29 июля 2022 № 4269

- Приложение 1

к постановлению

администрации города Орла

от « 14»  апреля  2021 г.№ 1416

- ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы города Орла

«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная инвестиционная программа |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Цели Программы | Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2022 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Орла; управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов; - повышение эффективности использования городских территорий; - строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства; - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства; - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла. В рамках участия в национальном проекте «Демография»: - создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; - на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для развития внешнего спорта. В рамках участия в национальном проекте «Образование»: - создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования; - ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса. В рамках участия в национальном проекте «Образование»: - создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования; - ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса. В рамках участия в национальном проекте «Жилье и городская среда»: - повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки; -строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: - увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков). В рамках участия в национальном проекте «Экология»: - повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки; - строительство и реконструкция очистных сооружений для сточных вод. |
| Целевые индикаторы и показатели | - наличие заключения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций по проектированию, строительству и вводу объектов в эксплуатацию; - наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы; - ввод запланированных объектов в эксплуатацию (принятие работ по благоустройству территории). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 20906357,62 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 17329778,62 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 3092472,94 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 484106,06 тыс. рублей. В 2022 году объем финансирования - в сумме 1760762,44 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 880282,9тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 765281,47 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 115198,07 тыс. рублей. В 2023 году объем финансирования - в сумме 5107179,54 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 3900666,7 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 1114270,63 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 92242,21 тыс. рублей. В 2024 году объем финансирования - в сумме 8112548,22 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 6868738,17 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 1084384,67 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 159425,38 тыс. рублей. В 2025 году объем финансирования - в сумме 4198393,23 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 4041669,4 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 77412,66 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 79311,18 тыс. рублей. В 2026 году объем финансирования - в сумме 1727474,19 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 1638421,46 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 51123,5 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 37929,23 тыс. рублей. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла                                                                       А.В. Мельников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации города Орла от 29 июля 2022 № 4269 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от «14»апреля 2021 г. № 1416 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели |  | Ед. изм. |  | Методика расчета |  | Источник информации |  | Коэф-т значимости цели/задачи/ мероприятия (0 - 1) |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Целевое значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | Год достижения |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Программная составляющая, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760 762,44 |  | 5 107 179,54 |  | 8 112 548,22 |  | 4 198 393,23 |  | 1 727 474,19 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 282,90 |  | 3 900 666,70 |  | 6 868 738,17 |  | 4 041 669,40 |  | 1 638 421,46 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 281,47 |  | 1 114 270,63 |  | 1 084 384,67 |  | 77 412,66 |  | 51 123,50 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 198,07 |  | 92 242,21 |  | 159 425,38 |  | 79 311,18 |  | 37 929,23 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 - Развитие транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений (Дорожное хозяйство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 622,63 |  | 1 794 050,00 |  | 2 240 075,60 |  | 1 556 400,00 |  | 1 214 900,00 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 162,90 |  | 820 343,70 |  | 1 319 214,60 |  | 1 518 370,92 |  | 1 190 723,49 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 045,55 |  | 955 603,80 |  | 898 082,24 |  | 15 337,08 |  | 12 027,51 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 414,18 |  | 18 102,50 |  | 22 778,76 |  | 22 692,00 |  | 12 149,00 |  |  |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы |  | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Положительные заключения государственной экспертизы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию |  | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» |  | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 3 229,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 067,55 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,45 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» |  | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  |  |  | 500 000,00 |  | 600 000,00 |  |  |  | - |  | 11,0 км |  | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 000,00 |  | 594 000,00 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  | 6 000,00 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" |  | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | Сборник базовых цен |  | 1 |  | 4 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" |  | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 100 000,00 |  | 144 625,60 |  | - |  | - |  | 3,55 км |  | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000,00 |  | 143 179,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  | 1 446,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Строительство объекта "Улица Николая Сенина на участке от ул.Зеленина до ул.Аркадия Узловского в г.Орле" |  | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | 22 736,41 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,25 км |  | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 162,90 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,39 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,12 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Проектирование строительства объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" |  | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 9 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 550,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Строительство объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 140 000,00 |  | 140 000,00 |  | - |  |  |  | 1,6 км |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 600,00 |  | 138 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.Проектирование строительства объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г. Орла до ул. Царев Брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 1 993,94 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 894,24 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,70 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.Строительство объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в п.Орлик Образцовского с/п Орловского района" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  |  |  | 250 000,00 |  | - |  | - |  | 0,85 км |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 245 025,00 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Проектирование строительства объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 4 800,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 560,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Строительство объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 115 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | 0,75 км |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,00 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 3 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 98 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | 1,88 км |  | 2023 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла:ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 8 365,00 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 365,00 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла:ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 500 000,00 |  | 700 000,00 |  | 549 200,00 |  |  |  | 5,1 км |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 490 050,00 |  | 686 070,00 |  | 538 270,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 950,00 |  | 6 930,00 |  | 5 437,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  | 7 000,00 |  | 5 492,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул.Грузовая, ул.Старо-Московская, ул.1-я Курская, ул.Абрамова и Соколова" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | 4 050,00 |  | 9 450,00 |  | - |  |  |  | 1 усл. ед. |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 847,50 |  | 8 977,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 202,50 |  | 472,50 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул.Грузовая, ул.Старо-Московская, ул.1-я Курская, ул.Абрамова и Соколова | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 000 000,00 |  | 1 069 400,00 |  | 5,3 км |  | 2026 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 980 100,00 |  | 1 048 118,94 |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |  | 10 587,06 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  | 10 694,00 |  |  |  |  |  |
| 1.18. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 4 655,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 422,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,75 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 87 000,00 |  | 100 000,00 |  | - |  | - |  | 1,3 км |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 85 268,70 |  | 98 010,00 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,30 |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,00 |  | 1 000,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 4 843,28 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 601,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,16 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Реконструкция объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 250 000,00 |  | 296 000,00 |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 245 025,00 |  | 290 109,60 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 475,00 |  | 2 930,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  | 2 960,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная),(II этап строительства)» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 7 200,00 |  | - |  | 0,053 км |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. Cтроительство объекта «Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная),(II этап строительства)» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 145 500,00 |  | 1,4 км |  | 2026 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 142 604,55 |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 440,45 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1 455,00 |  |  |  |  |  |
| Цель 2 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей города Орла (Коммунальное хозяйство) |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 675,35 |  | 2 971 707 |  | 2 873 462 |  | 812 100 |  | - |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 209,00 |  | 2 786 293 |  | 2 816 280 |  | 795 939 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,00 |  | 155 697 |  | 28 447 |  | 8 040 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 575,35 |  | 29 717 |  | 28 735 |  | 8 121 |  | - |  |  |  |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Положительные заключения государственной экспертизы |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проектирование объекта "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 2 280,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 280,00 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  |  |  | 46 530,00 |  | - |  | - |  | - |  | 90,0 л/с |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 064,70 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,30 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | 90 000,00 |  | 144 181,03 |  | - |  | - |  | - |  | 5500 м3/сут |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 209,00 |  | 141 311,83 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,00 |  | 1 427,39 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  | 1 441,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство объекта "Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  |  |  | 108 101,40 |  | 93 899,56 |  | - |  | 13000 м3/сут |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 105 950,18 |  | 92 030,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 070,20 |  | 929,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 081,01 |  | 939,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  |  |  | 4 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 415,00 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.6. Строительство объекта«Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 59 446,74 |  | - |  | - |  | - |  | 13 км |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 852,27 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,47 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | Сборник базовых цен |  | 1 |  | 3 712,70 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 712,70 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" (сети газораспределения) | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 22 864,13 |  | - |  | - |  | - |  | 5 км |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 635,49 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,64 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Модернизация очистных (МР №13 "Московский") | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  | 566 021,08 |  | - |  | 240 л/с |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 050,00 |  | 554 757,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 950,00 |  | 5 603,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  | 5 660,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Оки от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства - от точки врезки самотечного коллектора диаметром 300 до приемной камеры КНС №8 | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 147 233,00 |  | 329 445,96 |  |  |  | - |  |  |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 303,06 |  | 322 889,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 457,61 |  | 3 261,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 472,33 |  | 3 294,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Строительство объекта "Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | 8 267,65 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,16 МВт |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 267,65 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Реконструкция объекта "Очистные сооружения канализации (ОСК) г.Орла Орловский район, Платоновское сельское поселение, д.Вязки, "Станция аэрации" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  |  |  | 2 551 452,00 |  | 1 935 915,00 |  | 152 179,00 |  | - |  | 145 тыс. м3/ сут |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 678,11 |  | 1 897 390,29 |  | 149 150,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 259,37 |  | 19 165,56 |  | 1 506,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 514,52 |  | 19 359,15 |  | 1 521,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 839,71 |  | 5 000,00 |  | 68 636,36 |  | 203 385,46 |  | 62 205,06 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 539,70 |  | - |  | 60 000,00 |  | 191 284,03 |  | 58 353,86 |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 708,02 |  | - |  | 606,06 |  | 1 932,16 |  | 589,43 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 591,99 |  | 5 000,00 |  | 8 030,30 |  | 10 169,27 |  | 3 261,77 |  |  |  |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Положительные заключения государственной экспертизы |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по пер.Керамический в г. Орле" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | - |  | 5 000,00 |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Строительство объекта "Детский сада (ясли) по пер.Керамический в г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 63 636,36 |  | 62 205,06 |  | 80 мест |  | 2026 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  | 58 353,86 |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,06 |  | 589,43 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,30 |  | 3 261,77 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | 5 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.4. Строительство объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановскогов г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  |  |  |  |  | 63 636,36 |  | 62 205,06 |  | - |  | 80 мест |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  | 58 353,86 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,06 |  | 589,43 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,30 |  | 3 261,77 |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.5. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (I этап строительства) | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций |  | 1 |  | 171 839,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование 160 мест, стр-во 105 ясельных мест |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 539,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 708,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 591,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (II этап строительства) | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 77 544,04 |  | - |  | 55 мест |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 930,17 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,67 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 877,20 |  | - |  |  |  |  |  |
| Цель 4 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования (Общее образование) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 329 063,72 |  | 320 545,25 |  | 2 930 373,90 |  | 1 626 508,13 |  | 450 369,13 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 371,30 |  | 294 030,00 |  | 2 673 243,11 |  | 1 536 075,59 |  | 389 344,11 |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 850,48 |  | 2 970,00 |  | 157 249,10 |  | 52 103,63 |  | 38 506,56 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 841,94 |  | 23 545,25 |  | 99 881,70 |  | 38 328,91 |  | 22 518,46 |  |  |  |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Положительные заключения государственной экспертизы |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | 1 302 244,22 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 1225 учащихся |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 371,30 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 850,48 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 022,44 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Проектирование объекта "Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | Сборник базовых цен |  | 1 |  | 10 805,90 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 805,90 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 300 000,00 |  | 481 000,00 |  | - |  | - |  | 500 учащихся |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 030,00 |  | 471 428,10 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 970,00 |  | 4 761,90 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  | 4 810,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта "МБОУ - СОШ № 50 г. Орла" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  |  |  | 2 080,50 |  | 4 854,50 |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 080,50 |  | 4 854,50 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.5. Реконструкция объекта "МБОУ - СОШ № 50 г. Орла" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  |  |  |  |  | 350 000,00 |  | 723 875,00 |  | - |  | 550 учащихся |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 035,00 |  | 709 469,89 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 465,00 |  | 7 166,36 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  | 7 238,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Проектирование строительства объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 2 151,75 |  | 5 020,75 |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151,75 |  | 5 020,75 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.7. Строительство объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  | 423 000,00 |  | - |  | 400 учащихся |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 040,00 |  | 414 582,30 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,00 |  | 4 187,70 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 4 000,00 |  | 4 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 1 894,75 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 894,75 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | 277 087,04 |  | - |  | - |  | 7036,0 м2 |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 541,75 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 690,94 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 854,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 1 682,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 682,00 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | 289 164,90 |  | - |  | - |  | 6897,0 м2 |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 983,06 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 723,60 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 458,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 2 354,60 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 354,60 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | 287 680,58 |  | - |  | - |  | 10499,0 м2 |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 699,86 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 596,69 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 384,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – гимназия №16 г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 2 750,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – гимназия №16 г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | 188 081,06 |  | - |  | - |  | 3707,0 м2 |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 596,08 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 080,93 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 404,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ-лицей №21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 2 800,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ-лицей №21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | 332 339,99 |  | - |  | - |  | 6192,7 м2 |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287307,92 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28415,07 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16617,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ- средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 2 450,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19. Капитальный ремонт: "МБОУ- средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла" | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | 201 942,95 |  | - |  | - |  | 3547,4 м2 |  | 2026 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 579,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 266,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 097,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | 2 970,00 |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2 970,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 271 281,71 |  | - |  | 6180,0 м2 |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 523,03 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 194,59 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 564,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | 2 700,00 |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2 700,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  | 205 321,42 |  | - |  | 4237,0 м2 |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 500,37 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 554,98 |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 266,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | - |  | 2 740,00 |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 185 239,81 |  | 3651,0 м2 |  | 2026 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 139,82 |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 838,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 261,99 |  |  |  |  |  |
| 4.26. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла» | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  | 3 030,00 |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2025 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла» | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 265 129,32 |  | 4400,0 м2 |  | 2026 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 204,30 |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 668,56 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 256,47 |  |  |  |  |  |
| 4.28. Выполнение работ по оценке технического состояния объекта «МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла» в целях последующей разработки научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: (в рамках капитального ремонта) | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 600,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29. Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: «МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла» (в рамках капитального ремонта) | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | - |  | 5 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: «МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла» (в рамках капитального ремонта) | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | - |  | 120 337,38 |  | - |  | - |  | 2372 |  | 2024 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 031,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 288,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 016,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 5 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 425,03 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 000,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 786,42 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 638,61 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Положительные заключения государственной экспертизы |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.1. Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Орел, ул.Генерала Родина, 23 | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | 21 414,97 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 8400 кв.м. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 214,97 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.2. Выполнение работ по разработке рабочей документации объекта: "Благоустройство "умной"спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 42г" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 1 150,00 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.3. Благоустройство "умной"спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 42г" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  | 1 |  | 58 860,06 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 9263 кв.м. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 000,00 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 571,45 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 288,61 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Цель 6 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство инженерно-технических сооружений и линейных объектов города Орла (Благоустройство) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 136,00 |  | 15 877,39 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 136,00 |  | 15 877,39 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Положительные заключения государственной экспертизы |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. |  | Абсолютный показатель |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 6.1. Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Укрепление склона в районе жилого дома №46 по ул.Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства)" | тыс. руб. |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Коммерческие предложения |  |  |  | 3 136,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 усл. ед. |  | 2022 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 136,00 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 6.2. Укрепление склона в районе жилого дома №46 по ул.Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства) | тыс. руб. |  | Проектно-сметный метод |  | ПСД |  | 1 |  | - |  | 15 877,39 |  | - |  | - |  | - |  | 0,25 км |  | 2023 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 15 877,39 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Мельников |  |  |  |  |  |