Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» (далее – Программа)  утверждена постановлением администрации города Орла от 16 февраля 2018 года № 763.

Программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Орел" с применением механизма прямого участия граждан, а также развитие культурной сферы муниципального образования "Город Орел".

Основные задачи программы:

1. Повышение  уровня  благоустройства  дворовых  территорий  многоквартирных домов, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее также - общественные территории, общественные пространства) и иных территорий города Орла.

2. Повышение  уровня   вовлеченности  заинтересованных  граждан,  организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

3.  Развитие культурной сферы муниципального образования "Город Орел".

Ответственный исполнитель Программы – управление строительства, дорожного хозяйств и благоустройства администрации города Орла.

Соисполнители Программы:

-  Управление градостроительства администрации города Орла;

- Территориальные управления по районам города Орла администрации города Орла;

- Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" (МКУ "УКХ г. Орла");

-   Муниципальное     казенное    учреждение   "Управление   капитального    строительства г. Орла" (МКУ "УКС г. Орла");

-  Управление культуры администрации города Орла;

- Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской парк  культуры и отдыха" (МАУК "Городской парк культуры и отдыха");

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский парк" (МБУК "Детский парк").

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2021 году, составил 470 812,7 тыс. рублей, из них средства предоставленной субсидии из федерального и областного бюджетов – 89 486,8 тыс. рублей; средства бюджета города Орла – 4 586,8 тыс. рублей, средства Дорожного фонда Орловской области – 89 303,0 тыс. рублей, средства Дорожного фонда города Орла  – 902,05 тыс. рублей, средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла –286 534,0 тыс. рублей.

По направлениям расходования бюджетных средств:

1) В целях осуществления работ по благоустройству дворовых территорий общий объем средств на 2021г. составил 95 165,99 тыс. рублей.

2) В целях осуществления работ по благоустройству общественных территорий общий объем средств, предусмотренных  на 2021г. – 89 088,66 тыс. рублей.

2.1) В целях проведения рейтингового голосования по определению  общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке объем средств на 2021г.  – 81,0 тыс. рублей.

3) В целях развития культурной сферы города Орла объем средств на 2021г. предусмотрен в размере 286 558,0 тыс. рублей.

В 2021 году реализация мероприятий Программы осуществлялась по 3 направлениям: ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, комплексное благоустройство общественных территорий, реализация мероприятий, направленных на развитие культурной сферы города Орла.

В рамках Программы в 2021 году были предусмотрены работы по благоустройству 40 дворовых территорий многоквартирных жилых домов. На благоустройство дворовых территорий выделено бюджетных ассигнований в 2021 году 95 166,0 млн. руб., в т.ч. 90 870,2 млн. руб. – средства вышестоящих бюджетов.

Подрядным организациям перечислено 84 068,1 тыс. рублей за выполненные работы. Кредиторская задолженность в размере 7 876,8 тыс. рублей (в т.ч. 7 408,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 468,3 тыс. рублей – средства местного бюджета) будет перечислена по решению суда.

В период с 25 июня по 01 июля 2020 года проводилось рейтинговое голосование по определению общественной территории для включения в перечень мероприятий на 2021 год. По итогам рейтингового голосования победителем признана общественная территория: Детский парк.

Комплексное благоустройство территории Детского парка и прилегающей к нему территории проводило ООО «Техспецкомплект».

Стоимость работ по муниципальному контракту составила – 89 088,66 тыс. рублей, объект принят в эксплуатацию.

В ходе благоустройства территории было отремонтировано здание зоовыставки, произведено устройство освещения вдоль пер. Почтового, а также устройство дополнительных опор освещения в районе Малой эстрады и Фестивальной площадки, установлено спортивное оборудование в зоне воркаута, уложено прорезиненное покрытие, выполнен ремонт лестничных маршей вокруг административного здания, снесён павильон и осуществлено укрепление подпорной стенки, отремонтирована лестница в зоне воркаута, установлен пандус, проведено озеленение территории.

В ходе выполнения работ по комплексному благоустройству Детского парка и прилегающей к нему территории сложилась экономия в сумме 8 991 тыс. руб.

В целях освоения денежных средств в полном объеме заключено 10 гражданско-правовых договоров на устройство дополнительного освещения, поставку скамеек «Галька» из стеклопластика, светодиодной конструкции с технологией дополненной реальности, парковых шезлонгов «Бриз», светодиодной конструкции для создания фотозоны, урн и вазонов, ёлки с аркой, ротонды, светодиодных конструкций «Деревья» и «Посол Рождества».

Оплата работ поставщикам произведена в полном объеме.

В 2021 году в рамках мероприятий, направленных на развитие культурной сферы города Орла, были продолжены работы по благоустройству парка Победы: созданию дорожно-тропиночной сети, устройству освещения, видеонаблюдения, установке детского игрового и спортивного оборудования. Стоимость работ составила – 186,534 млн. рублей.

Экономия в размере 4,6 млн. руб.  направлена на дополнительные работы по благоустройству объекта.

На эти средства установлены:

-  проходящая арка «Звезда» на сумму 849 тыс. руб.;

- оборудование для новогодней иллюминации (5 гобо-проекторов со слайд-картинками и Гирлянда Белт лайт с разноцветными лампочками) на сумму 263 тыс. руб.;

- световые конструкции и искусственная ель на сумму 3 237 тыс. руб.

- оборудование для новогодней иллюминации (7 гобо-проекторов со слайд-картинками) на сумму 270 905,56 руб.

Работы по благоустройству парка Победы и прилегающей к нему территории осуществляло ООО «Триумф».

На благоустройство ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» выделено 100 млн. рублей из средств вышестоящих бюджетов.

В рамках мероприятий по ремонту объекта культурного наследия разработана архитектурно-планировочная концепция и утвержден эскизный проект ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». Стоимость проекта - 
500 тыс. руб. В 2022 году планируется продолжить работы по объекту, в том числе разработать научно-проектную, сметную и рабочую документацию, провести инженерные изыскания.

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» выполнена в полном объеме в сопоставлении с планируемыми объемами бюджетных ассигнований на её реализацию.