РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

# Администрация города Орла

#### постановление

20 сентября 2022 № 5287

Орёл

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2023-2025 годах»

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в целях приведения в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую [программу](#P28) «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2023-2025 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.orel-adm.ru](http://www.orel-adm.ru/)).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла от 12.07.2022 № 360 на первого заместителя Мэра города Орла.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрации города Орла от 20 сентября 2022 № 5287  |

Ведомственная целевая программа

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2023-2025 годах»

Паспорт

ведомственной целевой программы «Сохранение

и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных

на территории города Орла, в 2023-2025 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2023-2025 годах» (далее - Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Цель Программы | Сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (далее - МКУ «ОМЗ г. Орла») |
| Соисполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Приведение военно-мемориальных объектов в надлежащее состояние
2. Наличие мемориальных знаков на воинских захоронениях
 |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Ежегодное приведение в надлежащее состояние 31 военно-мемориального объекта
2. Установка 3 мемориальных знаков на воинских захоронениях
 |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объём финансирования Программы составляет 3 000 тыс. руб., из них по годам:- 2023 год – 1000 тыс. руб.;- 2024 год – 1000 тыс. руб.; - 2025 год – 1000,0 тыс. руб.Источник финансирования – бюджет города Орла |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» ответственность за сохранение памятников Великой Отечественной войны, расположенных вне мест воинских захоронений, возложена на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Администрация города Орла несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии 31 военно-мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, из них 11 воинских захоронений, 19 памятников и памятных знаков, 1 мемориального комплекса. Важной мерой обеспечения сохранности воинских захоронений является установка на них мемориальных знаков.

Работы по ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях позволят обеспечить их сохранность.

2. Цель и задачи Программы и значения показателей результата, характеризующих их

Цель Программы - сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла.

Задачи Программы:

1. Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов.
2. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях.

В результате выполнения Программы ожидается:

1. Ежегодное приведение в надлежащее состояние 31 военно-мемориального объекта.
2. Установка 3 мемориальных знаков на воинских захоронениях.

Плановые показатели реализации и объёмы финансирования Программы приведены в [приложении](#P149).

3. Общепрограммная деятельность

В рамках Программы реализуются мероприятия по сохранению военно-мемориальных объектов, которые включают в себя:

1. Ежегодный ремонт и благоустройство 31 военно-мемориального объекта.
2. Изготовление и установка 3 мемориальных знаков на воинских захоронениях.

4. Срок реализации Программы

Программа разработана на 3 года. Срок её реализации – 2023 - 2025 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объёмам финансирования.

5. Общий объём ресурсов, необходимый для реализации Программы

Источник финансирования – бюджет города Орла.

Общий объём финансирования Программы составляет 3 000 тыс. руб., из них по годам:

* 2023 год – 1 000,0 тыс. руб.;
* 2024 год – 1 000,0 тыс. руб.;
* 2025 год – 1 000,0 тыс. руб.

МКУ «ОМЗ г. Орла» по мере необходимости готовит предложения по внесению корректировок в объёмы финансовых средств на программные мероприятия с учётом выделенных на её реализацию бюджетных средств.

При определении объёма финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался проектно-сметный метод.

6. Механизмы реализации Программы

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является МКУ «ОМЗ г. Орла».

МКУ «ОМЗ г. Орла» является заказчиком производства работ.

На МКУ «ОМЗ г. Орла» возлагаются обязанности по:

* подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;
* заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;
* формированию и организации работы комиссий по приёмке выполненных работ;
* контролю исполнения условий муниципальных контрактов.

МКУ «ОМЗ г. Орла» несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

В целях эффективного управления и пообъектного контроля за реализацией Программы управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчёт о реализации Программы управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла ежеквартально представляется в финансовое управление администрации города Орла.

Соисполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла, которое реализует следующие функции:

- участвует в разработке Программы и формировании перечня мероприятий Программы;

- участвует в реализации мероприятий Программы;

- координирует деятельность ответственного исполнителя мероприятий Программы в пределах своей компетенции.

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы или рост сметной стоимости работ на выполнение мероприятий выше прогнозируемого уровня инфляции приведёт к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечёт ухудшение состояния воинских захоронений, расположенных на территории города Орла.

 Приложение

 к ведомственной целевой программе

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных

 объектов, расположенных на территории

 города Орла, в 2023-2025 годах»

Плановые показатели реализации и объёмы финансирования

ведомственной целевой программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов,

расположенных на территории города Орла, в 2023-2025 годах»

Главный распорядитель бюджетных средств - управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Единица измерения | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Коэффициент значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1) | Объем финансовых средств, тыс. руб. | Целевые индикаторы |
| значе-ние | год достижения |
| всего по Программе | 2023 | 2024 | 2025 |
| Программная составляющая, всего | тыс. руб. | x | x | x | х | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | x | x |
| Цель Программы - сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла | тыс. руб. | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| Название показателей результата цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ежегодное приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов | шт. | х | МКУ "ОМЗ г. Орла" | ежеквар-тально |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 313131 | 202320242025 |
| 2. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | шт. | х | МКУ "ОМЗ г. Орла" | ежеквар-тально |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
| Задача 1. Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, всего | тыс. руб. | x | х | x | 1 | 2 964,0 | 964,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 313131 | 202320242025 |
| Мероприятие 1.1Ежегодный ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, всего | тыс. руб. | проектно-сметныйметод | акты выполненных работ | ежеквар-тально | 1 | 2 964,0 | 964,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 313131 | 202320242025 |
| Задача 2.Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | тыс. руб. | x | x | x | 1 | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
| Мероприятие 2.1Изготовление и установка мемориальных знаков на воинских захоронениях, всего | тыс. руб. | проектно-сметныйметод | акты выполненных работ | ежеквар-тально | 1 | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
| ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе | тыс. руб. | x | x | x | x | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | x | x |

Заместитель начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

и транспорта администрации города Орла О.Ю. Тарарыченкова