Приложение № 4.1.

к Мероприятиям по модернизации

объектов коммунальной инфраструктуры

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплекса мер по реализации национального проекта

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России»

по городу Орлу на 2006-2010 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка порядка отбора объектов модернизации коммунальной инфраструктуры, предоставления и расходования средств бюджета на реализацию проектов в рамках подпрограммы | 2006–2007 годы | Управление по развитию городского хозяйства, управление экономического развития и торговли, управление муниципального заказа |
| 2 | Уточнение мероприятий, а также отбор объектов модернизации коммунальной инфраструктуры | ежегодно | Управление по развитию городского хозяйства, управление экономического развития и торговли, муниципальные предприятия |
| 3 | Разработка и реализация комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры города Орла | 2007 год (разработка), 2007-2010 годы (реализация) | Управление по развитию городского хозяйства, управление экономического развития и торговли, муниципальные предприятия |
| 4 | Проведение организационной работы по реорганизации муниципальных жилищно-эксплуатационных и коммунальных предприятий в корпоративные структуры с целью привлечения инвестиций в управление и эксплуатацию жилого фонда и предприятий коммунального комплекса | 2006–2008 годы | Управление по развитию городского хозяйства, управление муниципального имущества и землепользования |
| 5 | Заключение договоров на реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | ежегодно | Управление по развитию городского хозяйства, организации коммунального комплекса |
| 6 | Выполнение проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых с использованием средств бюджета | 2006–2010 годы | Муниципальные предприятия, управление по развитию городского хозяйства, организации коммунального комплекса |
| 7 | Мониторинг проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых с использованием средств бюджета | 2006–2010 годы | Управление тарифной политики организаций коммунального комплекса |
| 8 | Оценка выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых с использованием средств бюджета | 2007–2010 годы | Управление по развитию городского хозяйства |
| 9 | Мониторинг реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | ежегодно | Управление тарифной политики организаций коммунального комплекса, управление по развитию городского хозяйства |

- Начальник управления

- по развитию городского хозяйства                                                 В.А. Можин