Приложение № 3.1.

к Мероприятиям по обеспечению земельных

участков коммунальной инфраструктурой в

целях жилищного строительства

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Комплекса мер по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» по городу Орлу на 2006-2010 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Определение площадок под перспективную застройку по городу Орлу на 2006-2010 годы | 2006 год | Управление перспективного развития города, управление архитектуры и градостроительства |
| 2 | Разработка проектов планировки территорий для формирования пакетов документов, необходимых для проведения аукционов по предоставлению прав на земельные участки под жилищное строительство | 2006-2008 годы | Управление архитектуры и градостроительства, МУП «УКС г. Орла», управление перспективного развития города, проектные организации |
| 3 | Подготовка инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | 2006- 2010 годы | МУП «УКС г. Орла», проектные организации |
| 4 | Представление в администрацию Орловской области инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, реализация которых будет осуществляться с предоставлением государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов | ежегодно | Администрация города, управление перспективного развития города, МУП «УКС г. Орла» |
| 5 | Контроль за заключением кредитных договоров, обеспеченных государственными гарантиями, на условиях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам за счет бюджетных средств | ежегодно | Управление перспективного развития города, управление экономического развития и торговли |
| 6 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | 2006–2010 годы | МУП «УКС г. Орла», застройщики, организации коммунального комплекса, банки |
| 7 | Мониторинг и оценка реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | ежегодно | Управление перспективного развития города, управление экономического развития и торговли |

- Начальник управления

- перспективного развития города                                                    Ю.В. Кольдичев