       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 орловская область
 муниципальное образование «Город орёл»
    Администрация города Орла
         постановление
11 декабря 2025 




 № 6912






 Орёл
О внесении изменений
в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141                «Об утверждении адресной инвестиционной программы 
на 2024 - 2028 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Орел «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла» от 28.10.2013 № 4849, Уставом городского округа город Орел и в целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения города Орла, администрация города Орла постановляет:


1. Внести в постановление администрации города Орла                                      от 19.01.2024 № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы на 2024 - 2028 годы» следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение к постановлению администрации города Орла от 19.01.2024 № 141 «Паспорт муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
1.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» изложить                   в новой редакции согласно приложению к Паспорту настоящего постановления.
2. Финансовому управлению администрации города Орла                        (Н.В. Зубцова) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 -               2028 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации              и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра города Орла                        М.В. Родштейн.
Мэр города Орла





                                Ю.Н. Парахин
Мэр города Орла





                              Ю.Н. Парахин
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 11 декабря 2025 г. № 6912
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Орла
«Адресная инвестиционная программа 
на 2024 - 2028 годы»
	Наименование муниципальной  программы
	«Адресная инвестиционная программа на 2024 -                 2028 годы» (далее – АИП)

	Ответственный исполнитель программы
	Управление строительства, дорожного хозяйства                        и благоустройства администрации города Орла 
Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла
МБОУ-школа №53 г. Орла

	Соисполнители программы
	Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»

	Перечень
основных
мероприятий
муниципальной
программы (приложение к паспорту
муниципальной программы города Орла
«Адресная инвестиционная программа 
на 2024 - 2028 годы»)
	Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;
Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры;
Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования;
Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры;
Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования.

	Цели муниципальной программы
	Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения города Орла

	Задачи муниципальной программы
	Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения города.
2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры                                  в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.
3. Строительство объектов в целях реализации национальных проектов.
4. Сокращение объемов незавершенного строительства.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	1. Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;
2. Ввод запланированных объектов в эксплуатацию.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2024 - 2028 годы

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования на 2024 - 2028 годы прогнозируется в сумме 16 821 801,08914 тыс. рублей,                   в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 9 862 769,10404 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 3 818 668,33853 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла –                             3 059 058,24657 тыс. рублей;
- за внебюджетные источники –                                      81 305,4 тыс. рублей.

В 2024 году объем финансирования - в сумме              1 441 583,94360 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета –907 637,09281 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области –                     444 205,70098 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла –                89 741,14981 тыс. рублей;
- за внебюджетные источники – 0,0  тыс. рублей.

В 2025 году объем финансирования - в сумме                 1 199 052,34941 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 330 445,30000 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области –                  767 561,29732 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла –                101 045,75209 тыс. рублей;
- за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

В 2026 году объем финансирования - в сумме                   2 334 725,92669 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1 190 149,04297 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 888 006,71871 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла –                 256 570,16501 тыс. рублей;
- за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

В 2027 году объем финансирования - в сумме                   4 921 383,03286 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 3 767 037,94416 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 1 043 947,24263 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла –                 110 397,84607 тыс. рублей;
- за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

В 2028 году объем финансирования - в сумме                   6 925 055,83658 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 3 667 499,72410 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области –                      674 947,37889 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла –                                2 501 303,33359 тыс. рублей;
- за внебюджетные источники – 81 305,4  тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- Формирование комплексной городской среды                                и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического                          и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;
- повышение эффективности использования городских территорий;
- строительство, реконструкция, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;
- сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских                                          и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;
- уменьшение доли физически амортизированных                         и морально устаревших объектов;
- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;
- обеспечение условий для снижения издержек                               и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла. 


Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла                                                            Н.С. Митряев
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение к Паспорту

	 
	 
	
	
	
	 
	 


	 
	муниципальной программы города Орла
«Адресная инвестиционная программа 
на 2024 - 2028 годы»

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от «__»___________2025 г. № _______

	Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы»

	№ п/п
	Номер и наименование основного  мероприятия муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель (соисполнитель) 
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат
	Объемы финансирования, всего, тыс. руб. 
	Объём финансового обеспечения программы

	
	
	
	Начало реализации
	Окончание реализации
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Муниципальная программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2026 годов»
	Управление строительства, дорожного хозяйства                        и благоустройства администрации города Орла/ Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»/
Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»
	2024
	2028
	(усл.ед.;км;м³/сут;м²)
	16 821 801,08914
	1 441 583,94360
	1 199 052,34941
	2 334 725,92669
	4 921 383,03286
	6 925 055,83658

	2
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	9 862 769,10404
	907 637,09281
	330 445,30000
	1 190 149,04297
	3 767 037,94416
	3 667 499,72410

	4
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	3 818 668,33853
	444 205,70098
	767 561,29732
	888 006,71871
	1 043 947,24263
	674 947,37889

	5
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	3 059 058,24657
	89 741,14981
	101 045,75209
	256 570,16501
	110 397,84607
	2 501 303,33359

	6
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	81 305,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	81 305,40000

	7
	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	1. Основное мероприятие 1 Программы –                              Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
	 
	 
	 
	(усл. ед.; км)
	3 062 625,86571
	285 095,75992
	467 047,55428
	590 152,72151
	1 120 329,83000
	600 000,00000

	9
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	739 883,24171
	14 351,67778
	0,00000
	117 546,29578
	607 985,26814
	0,00000

	11
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	2 260 655,74211
	257 416,62705
	452 881,74107
	455 216,10922
	501 141,26477
	594 000,00000

	12
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	62 086,88190
	13 327,45509
	14 165,81321
	17 390,31651
	11 203,29708
	6 000,00000

	13
	1.1. Проектирование строительства объекта  «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2021
	2024
	1 усл. ед.
	3 229,00000
	3 229,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	14
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	16
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	3 067,55000
	3 067,55000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	17
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	161,45000
	161,45000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	18
	1.2. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (2 этап – строительство улично-дорожной сети)»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2028
	11 км
	1 100 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	500 000,00000
	600 000,00000

	19
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	21
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	1 089 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	495 000,00000
	594 000,00000

	22
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	11 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	5 000,00000
	6 000,00000

	23
	1.3. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть                 (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2027
	3,33127 км
	245 382,83000
	0,00000
	0,00000
	119 932,96000
	125 449,87000
	0,00000

	24
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	240 499,71513
	0,00000
	0,00000
	117 546,29578
	122 953,41935
	0,00000

	26
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	2 429,28895
	0,00000
	0,00000
	1 187,33578
	1 241,95317
	0,00000

	27
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 453,82592
	0,00000
	0,00000
	1 199,32844
	1 254,49748
	0,00000

	28
	1.4. Строительство объекта «Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2027
	1,672 км
	677 879,96000
	0,00000
	0,00000
	183 000,00000
	494 879,96000
	0,00000

	29
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	485 031,84880
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	485 031,84880
	0,00000

	31
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	186 069,31160
	0,00000
	0,00000
	181 170,00000
	4 899,31160
	0,00000

	32
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	6 778,79960
	0,00000
	0,00000
	1 830,00000
	4 948,79960
	0,00000

	33
	1.5. Строительство объекта «Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в  п.Орлик Образцовского с/п Орловского района» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)
	МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	0,855 км
	164 716,03239
	28 292,55844
	136 423,47395
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	34
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	36
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	163 052,40046
	28 006,80360
	135 045,59686
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	37
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 663,63193
	285,75484
	1 377,87709
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	38
	1.6. Строительство объекта «Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1,831 км
	56 726,55899
	29 691,64077
	27 034,91822
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	39
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	14 351,67778
	14 351,67778
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	41
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	39 930,55719
	13 166,08835
	26 764,46884
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	42
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 444,32402
	2 173,87464
	270,44938
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	43
	1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта  «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2023
	2024
	усл.ед.
	4 655,00000
	4 655,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	44
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	46
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	4 422,25000
	4 422,25000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	47
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	232,75000
	232,75000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	48
	1.8. Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)»
	МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1,253 км
	505 733,32403
	0,00000
	231 481,98357
	274 251,34046
	0,00000
	0,00000

	49
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	51
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	480 446,65783
	0,00000
	219 907,88439
	260 538,77344
	0,00000
	0,00000

	52
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	25 286,66620
	0,00000
	11 574,09918
	13 712,56702
	0,00000
	0,00000

	53
	1.9. Выполнение работы по реконструкции объекта «Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле»  (в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	0,18 км
	277 411,84451
	210 862,56071
	66 549,28380
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	54
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	56
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	274 637,72607
	208 753,93510
	65 883,79097
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	57
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 774,11844
	2 108,62561
	665,49283
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	58
	1.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2023
	2023
	1 усл. ед.
	8 365,00000
	8 365,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	59
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	61
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	62
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	8 365,00000
	8 365,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	63
	1.11. Проектирование строительства объекта  «Строительство улично-дорожной сети в районе городского парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла» (1 этап строительства) Вариант 2.
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	64
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	66
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	67
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	68
	1.12. Выполнение работ по подготовке обоснований инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по созданию объекта «Строительство автомобильной дороги для обеспечения дополнительного выезда из микрорайона № 6 в Северном районе» 
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл. ед.
	8 000,00000
	0,00000
	2 400,00000
	5 600,00000
	0,00000
	0,00000

	69
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	71
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	7 600,00000
	0,00000
	2 280,00000
	5 320,00000
	0,00000
	0,00000

	72
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	400,00000
	0,00000
	 120,00000
	 280,00000
	0,00000
	0,00000

	74
	1.13. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Игнатова г.Орла до ул. Садовая в д. Жилина Орловского муниципального округа»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл. ед.
	10 526,31579
	0,00000
	3 157,89474
	7 368,42105
	0,00000
	0,00000

	75
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	77
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	10 000,00000
	0,00000
	3 000,00000
	7 000,00000
	0,00000
	0,00000

	78
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	526,31579
	0,00000
	 157,89474
	 368,42105
	0,00000
	0,00000

	79
	2. Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	(усл.ед.;м³/сут;км)
	6 793 602,56710
	575 811,32164
	309 192,21099
	895 985,59057
	1 498 182,43732
	3 514 431,00658

	80
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	5 737 088,86013
	553 036,21503
	226 981,30000
	532 577,15981
	1 104 849,24969
	3 319 644,93561

	82
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	824 067,41002
	16 487,73958
	72 152,62577
	302 824,82272
	375 521,89165
	57 080,33030

	83
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	151 140,89694
	6 287,36703
	10 058,28522
	60 583,60805
	17 811,29598
	56 400,34067

	84
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	81 305,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	81 305,40000

	85
	2.1.  «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода». Вариант 2»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2023
	2026
	324 м3/сут
	16 287,28029
	3 749,40662
	0,00000
	12 537,87367
	0,00000
	0,00000

	86
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	88
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	15 622,77059
	3 711,79060
	0,00000
	11 910,97999
	0,00000
	0,00000

	89
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	664,50970
	37,61602
	0,00000
	626,89368
	0,00000
	0,00000

	90
	2.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по консервации объекта: «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода». Вариант 2»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)                                                           
	2025
	2026
	1 усл. ед.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	91
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	93
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	94
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	95
	2.3. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ» 
	 
	2026
	2028
	5500 м³/сут
	271 688,74943
	0,00000
	0,00000
	79 219,04062
	79 182,44223
	113 287,26658

	96
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	266 254,97444
	0,00000
	0,00000
	77 634,65981
	77 598,79339
	111 021,52125

	98
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	2 716,88749
	0,00000
	0,00000
	792,19041
	791,82442
	1 132,87267

	99
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 716,88749
	0,00000
	0,00000
	792,19041
	791,82442
	1 132,87267

	100
	2.4. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Консервация объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)                                                           
	2025
	2025
	1 усл. ед.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	101
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	103
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	104
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	105
	2.5. Проектирование строительства объекта  «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)                                                            
	2021
	2024
	1 усл. ед.
	4 415,00000
	4 415,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	106
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	108
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	109
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	4 415,00000
	4 415,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	110
	2.6. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (1 этап – строительство сетей газоснабжения)»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	13 км
	193 000,00000
	0,00000
	0,00000
	193 000,00000
	0,00000
	0,00000

	111
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	113
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	191 070,00000
	0,00000
	0,00000
	191 070,00000
	0,00000
	0,00000

	114
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 930,00000
	0,00000
	0,00000
	1 930,00000
	0,00000
	0,00000

	115
	2.7. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставленных  многодетным семьям, имеющих трех и более детей (район д. Овсянникова) 
	  МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2023
	2025
	5,16 км
	23 103,15039
	13 460,70399
	9 642,44640
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	116
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	118
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	21 935,30882
	12 775,94898
	9 159,35984
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	119
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 167,84157
	684,75501
	483,08656
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	120
	2.8. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная  ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)» 
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2027
	4,1555 км
	107 818,84000
	0,00000
	0,00000
	37 082,00000
	70 736,84000
	0,00000

	121
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	123
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	102 427,90000
	0,00000
	0,00000
	35 227,90000
	67 200,00000
	0,00000

	124
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	5 390,94000
	0,00000
	0,00000
	1 854,10000
	3 536,84000
	0,00000

	125
	2.9. «Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства – от точки врезки коллектора микрорайона «Болховский» до приемной камеры КНС №8» (в рамках реализации регионального проекта «Жильё» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») 
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2027
	2,5507 км
	1 078 573,00043
	0,00000
	135 057,23906
	330 316,39628
	613 199,36509
	0,00000

	126
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	762 927,13572
	0,00000
	132 369,60000
	323 743,10000
	306 814,43572
	0,00000

	128
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	304 860,13470
	0,00000
	1 337,06667
	3 270,13232
	300 252,93571
	0,00000

	129
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	10 785,73001
	0,00000
	1 350,57239
	3 303,16396
	6 131,99366
	0,00000

	130
	2.10. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения  в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	 
	735 063,79000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	735 063,79000
	0,00000

	131
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	720 436,02058
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	720 436,02058
	0,00000

	133
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	7 277,13152
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 277,13152
	0,00000

	134
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	7 350,63790
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 350,63790
	0,00000

	135
	2.11. Разработка проектной документации по строительству объекта «Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле». Вариант 2» 
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)   
	2024
	2026
	1 усл. ед.
	5 985,00000
	0,00000
	0,00000
	5 985,00000
	0,00000
	0,00000

	136
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	138
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	139
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	5 985,00000
	0,00000
	0,00000
	5 985,00000
	0,00000
	0,00000

	140
	2.12. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская»
	  МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)    
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000

	141
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	143
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	144
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000

	145
	2.13. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000

	146
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	148
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	149
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000

	150
	2.14. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-ой Орловской дивизии»
	                                                   МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000

	151
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	153
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	154
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000

	155
	2.15. Строительство объекта «Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ»
	  МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)   
	2028
	2028
	18000 м3/сут.
	269 267,62000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	269 267,62000

	156
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	263 909,19436
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	263 909,19436

	158
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	2 665,74944
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2 665,74944

	159
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 692,67620
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2 692,67620

	160
	2.16. Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду-1000 мм., участок за Ж/Д мостом через ул. Городскую до проходного канала на пер. Воскресенском
	 
	2026
	2026
	1,62 км
	201 845,28000
	0,00000
	0,00000
	201 845,28000
	0,00000
	0,00000

	161
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	131 199,40000
	0,00000
	0,00000
	131 199,40000
	0,00000
	0,00000

	163
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	60 553,62000
	0,00000
	0,00000
	60 553,62000
	0,00000
	0,00000

	164
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	10 092,26000
	0,00000
	0,00000
	10 092,26000
	0,00000
	0,00000

	165
	2.17. Реконструкция объекта:  «Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла, Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки,  «Станция аэрации»
	 
	2028
	2028
	133 тыс. м3/сут  
	5 257 506,53000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	5 257 506,53000

	166
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	167
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	2 944 714,22000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2 944 714,22000

	168
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	53 281,70820
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	53 281,70820

	169
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	52 574,79180
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	52 574,79180

	170
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	81 305,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	81 305,40000

	171
	2.18. Разработка проектно-сметнной документации на реконструкцию объекта: «Надземный газопровод низкого давления диаметром 60мм, расположенного на ул. Партизанской в районе д. 20 в г. Орле»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)  
	2024
	2024
	1 усл. ед.
	200,00000
	200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	172
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	173
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	174
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	175
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	200,00000
	200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	176
	2.19. Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)                                                   
	2023
	2024
	8,01 км
	553 036,21503
	553 036,21503
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	177
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	553 036,21503
	553 036,21503
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	179
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	180
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	181
	2.20. Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловской области. 1 этап – кольцевая водопроводная сеть от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, ул. Картукова, ул. Скворцова, Наугорскому шоссе. 2 этап – водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)              
	2025
	2026
	1 усл. ед.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	182
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	183
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	184
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	185
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	186
	2.21. Разработка проектно-сметной документации на «Строительство сетей водоотведения с проверкой достоверности определения сметной стоимости по улицам Радужная, Турбина, Кривцова, Преображенского, Приокская, Пойменная и переулкам Пойменный, Приокский, Отрадный, Преображенского г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)              
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	250,00000
	250,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	187
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	188
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	189
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	190
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	250,00000
	250,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	191
	2.22. Строительство канализационной сети в районе                             ул. Силикатной
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)              
	2024
	2024
	 
	699,99600
	699,99600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	192
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	193
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	194
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	195
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	699,99600
	699,99600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	196
	2.23. «Капитальный ремонт водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной н/ст.»  (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)              
	2025
	2025
	4715,5 м
	87 361,29566
	0,00000
	87 361,29566
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	197
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	198
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	56 784,80000
	0,00000
	56 784,80000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	199
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	26 208,43088
	0,00000
	26 208,43088
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	200
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	4 368,06478
	0,00000
	4 368,06478
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	201
	2.24. «Станция водоподготовки на Наугорском ВЗУ» (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)              
	2025
	2025
	145,55 м²
	77 131,22987
	0,00000
	77 131,22987
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	202
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	203
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	37 826,90000
	0,00000
	37 826,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	204
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	35 447,76838
	0,00000
	35 447,76838
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	205
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	3 856,56149
	0,00000
	3 856,56149
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	206
	2.25. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений в районе «Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» 
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)              
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	30 000,00000
	0,00000
	0,00000
	30 000,00000
	0,00000
	0,00000

	207
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	209
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	210
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	30 000,00000
	0,00000
	0,00000
	30 000,00000
	0,00000
	0,00000

	211
	3. Основное мероприятие 3 Программы  –  Развитие инфраструктуры дошкольного образования
	 
	 
	 
	(усл.ед.; мест)
	579 383,67000
	0,00000
	5 840,00000
	158 900,00000
	288 802,25000
	125 841,42000

	212
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	213
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	551 706,69349
	0,00000
	0,00000
	148 500,00000
	284 556,20500
	118 650,48849

	214
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	4 071,51108
	0,00000
	0,00000
	750,00000
	2 123,02250
	1 198,48858

	215
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	23 605,46542
	0,00000
	5 840,00000
	9 650,00000
	2 123,02250
	5 992,44292

	216
	3.1. Проектирование строительства объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	5 000,00000
	0,00000
	0,00000
	5 000,00000
	0,00000
	0,00000

	217
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	218
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	219
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	220
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	5 000,00000
	0,00000
	0,00000
	5 000,00000
	0,00000
	0,00000

	221
	3.2. Строительство объекта «Детский сад (ясли) по  ул. Грановскогов г. Орле»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2028
	2028
	80 мест
	125 841,42000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	125 841,42000

	222
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	223
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	118 650,48849
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	118 650,48849

	224
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	1 198,48858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 198,48858

	225
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	5 992,44292
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	5 992,44292

	226
	3.3. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 общеразвивающего вида г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000

	227
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	228
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	229
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	230
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000

	231
	3.4. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	1 950,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	232
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	233
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	234
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	235
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 950,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	236
	3.5. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	 
	137 302,25000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	137 302,25000
	0,00000

	237
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	134 556,20500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	134 556,20500
	0,00000

	239
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	1 373,02250
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 373,02250
	0,00000

	240
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 373,02250
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 373,02250
	0,00000

	241
	3.6. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	1 950,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	242
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	244
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	245
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 950,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	246
	3.7. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	 
	150 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	150 000,00000
	0,00000

	247
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	248
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	150 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	150 000,00000
	0,00000

	249
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	750,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	750,00000
	0,00000

	250
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	750,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	750,00000
	0,00000

	251
	3.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»
	  МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	252
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	253
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	254
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	255
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	256
	3.9. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	257
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	258
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	259
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	260
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	261
	3.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	1 940,00000
	0,00000
	1 940,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	262
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	263
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	264
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	265
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 940,00000
	0,00000
	1 940,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	266
	3.11. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	 
	150 000,00000
	0,00000
	0,00000
	150 000,00000
	0,00000
	0,00000

	267
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	268
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	148 500,00000
	0,00000
	0,00000
	148 500,00000
	0,00000
	0,00000

	269
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	750,00000
	0,00000
	0,00000
	750,00000
	0,00000
	0,00000

	270
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	750,00000
	0,00000
	0,00000
	750,00000
	0,00000
	0,00000

	271
	3.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000

	272
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	273
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	274
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	275
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000

	276
	4. Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры
	 
	 
	 
	(усл.ед.;м²)
	5 973 995,27447
	574 365,29449
	414 728,58414
	421 089,04925
	1 879 028,93659
	2 684 783,41000

	277
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	278
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	2 594 434,80538
	340 249,20000
	103 464,00000
	179 836,98405
	1 741 680,32133
	229 204,30000

	279
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	628 125,51897
	170 301,33435
	242 526,93048
	113 538,33043
	79 090,36371
	22 668,56000

	280
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 751 434,95012
	63 814,76014
	68 737,65366
	127 713,73477
	58 258,25155
	2 432 910,55000

	281
	4.1. Строительство объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)  Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла                               МБОУ-школа №53 г. Орла
	2022
	2025
	1225 учащихся
	81 289,46826
	68 182,92678
	13 106,54148
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	282
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	283
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	284
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	27 670,09231
	27 670,09231
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	285
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	50 406,54148
	37 000,00000
	13 106,54148
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	286
	4.2. Проектирование объекта «Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г.Орле»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2021
	2025
	1 усл. ед.
	10 805,86000
	0,00000
	10 805,86000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	287
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	288
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	289
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	290
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	10 805,86000
	0,00000
	10 805,86000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	291
	4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2028
	500 учащихся
	1 084 154,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 084 154,08000

	292
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	293
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	294
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	295
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 084 154,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 084 154,08000

	296
	4.4. Проектирование строительства объекта «Школа в 795 квартале г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2022
	2025
	1 усл. ед.
	5 020,75000
	0,00000
	5 020,75000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	297
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	298
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	299
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	300
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	5 020,75000
	0,00000
	5 020,75000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	301
	4.5. Строительство объекта «Школа в 795 квартале г.Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2028
	2028
	480 учащихся
	1 335 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 335 500,00000

	302
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	303
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	304
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	305
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 335 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 335 500,00000

	306
	4.6. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта «МБОУ - СОШ № 50 г. Орла»
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2022
	2025
	1 усл. ед.
	4 854,50070
	0,00000
	4 854,50070
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	307
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	308
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	309
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	310
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	4 854,50070
	0,00000
	4 854,50070
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	311
	4.7. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	7036,3 м2
	271 993,63640
	188 758,45688
	83 235,17952
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	312
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	313
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	113 416,40000
	113 416,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	314
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	145 019,58096
	65 904,13403
	79 115,44693
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	315
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	13 557,65544
	9 437,92285
	4 119,73259
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	316
	4.8. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	6897,1 м2
	237 018,18454
	167 058,40897
	69 959,77557
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	317
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	318
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	113 416,40000
	113 416,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	319
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	109 465,47000
	45 289,08852
	64 176,38148
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	320
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	14 136,31454
	8 352,92045
	5 783,39409
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	321
	4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в части здания басейна и перехода) 
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	 
	100 663,32000
	0,00000
	0,00000
	100 663,32000
	0,00000
	0,00000

	322
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	323
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	324
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	95 630,15400
	0,00000
	0,00000
	95 630,15400
	0,00000
	0,00000

	325
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	5 033,16600
	0,00000
	0,00000
	5 033,16600
	0,00000
	0,00000

	326
	4.10. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия №39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	10499,1 м2
	222 312,01863
	152 478,33633
	69 833,68230
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	327
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	328
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	113 416,40000
	113 416,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	329
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	97 780,01767
	31 438,01949
	66 341,99818
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	330
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	11 115,60096
	7 623,91684
	3 491,68412
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	331
	4.11. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия №16 г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	3707,00 м2
	158 802,69545
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	158 802,69545
	0,00000

	332
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	333
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	137 284,92930
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	137 284,92930
	0,00000

	334
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	13 577,63115
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	13 577,63115
	0,00000

	335
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	7 940,13500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 940,13500
	0,00000

	336
	4.12. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ-лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова г.Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	6192,7 м2
	196 456,89437
	0,00000
	0,00000
	196 456,89437
	0,00000
	0,00000

	337
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	338
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	169 836,98405
	0,00000
	0,00000
	169 836,98405
	0,00000
	0,00000

	339
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	16 797,06532
	0,00000
	0,00000
	16 797,06532
	0,00000
	0,00000

	340
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	9 822,84500
	0,00000
	0,00000
	9 822,84500
	0,00000
	0,00000

	341
	4.13. Капитальный ремонт: «МБОУ- средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла» (в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям» входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети »)
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2025
	3547,4 м2
	155 229,70000
	0,00000
	143 533,79357
	11 695,90643
	0,00000
	0,00000

	342
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	343
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	113 464,00000
	0,00000
	103 464,00000
	10 000,00000
	0,00000
	0,00000

	344
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	34 004,21500
	0,00000
	32 893,10389
	1 111,11111
	0,00000
	0,00000

	345
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	7 761,48500
	0,00000
	7 176,68968
	584,79532
	0,00000
	0,00000

	346
	4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	1 500,00000
	0,00000
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	347
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	348
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	349
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	350
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 500,00000
	0,00000
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	351
	4.15. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	6180,0 м2
	298 387,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	298 387,50000
	0,00000

	352
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	353
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	295 403,62500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	295 403,62500
	0,00000

	354
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	1 491,93750
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 491,93750
	0,00000

	355
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 491,93750
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 491,93750
	0,00000

	356
	4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	1 595,00000
	0,00000
	1 595,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	357
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	358
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	359
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	360
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 595,00000
	0,00000
	1 595,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	361
	4.17. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	4237,0 м2
	199 034,09884
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	199 034,09884
	0,00000

	362
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	363
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	172 064,97237
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	172 064,97237
	0,00000

	364
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	17 017,41583
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	17 017,41583
	0,00000

	365
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	9 951,70494
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	9 951,70494
	0,00000

	366
	4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	1 750,00000
	0,00000
	1 750,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	367
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	368
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	369
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	370
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 750,00000
	0,00000
	1 750,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	371
	4.19. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	3651,0 м2
	148 591,47702
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	148 591,47702
	0,00000

	372
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	373
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	128 457,32735
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	128 457,32735
	0,00000

	374
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	12 704,57157
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	12 704,57157
	0,00000

	375
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	7 429,57385
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 429,57385
	0,00000

	376
	4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	1 усл. ед.
	3 030,00000
	0,00000
	0,00000
	3 030,00000
	0,00000
	0,00000

	377
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	378
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	379
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	380
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	3 030,00000
	0,00000
	0,00000
	3 030,00000
	0,00000
	0,00000

	381
	4.21. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2028
	2028
	4400,0 м2
	265 129,33000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	265 129,33000

	382
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	383
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	229 204,30000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	229 204,30000

	384
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	22 668,56000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	22 668,56000

	385
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	13 256,47000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	13 256,47000

	386
	4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	1 558,00000
	0,00000
	1 558,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	387
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	388
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	389
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	390
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 558,00000
	0,00000
	1 558,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	391
	4.23. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	1 усл. ед.
	209 969,21124
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	209 969,21124
	0,00000

	392
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	393
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	181 518,37671
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	181 518,37671
	0,00000

	394
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	17 952,36796
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	17 952,36796
	0,00000

	395
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	10 498,46056
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	10 498,46056
	0,00000

	396
	4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	2 300,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	397
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	398
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	399
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	400
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 300,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	401
	4.25. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза  А.П. Маресьева г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	1 усл. ед.
	429 643,97000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	429 643,97000
	0,00000

	402
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	403
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	421 051,09060
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	421 051,09060
	0,00000

	404
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	4 296,43970
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 296,43970
	0,00000

	405
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	4 296,43970
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 296,43970
	0,00000

	406
	4.26. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 28 имени дважды Героя Советского Союза  Г.М. Паршина г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	1 950,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	407
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	408
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	409
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	410
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 950,00000
	0,00000
	1 950,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	411
	4.27. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №28 имени дважды Героя Советского Союза  Г.М. Паршина г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	1 усл. ед.
	220 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	220 000,00000
	0,00000

	412
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	413
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	198 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	198 000,00000
	0,00000

	414
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	11 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	11 000,00000
	0,00000

	415
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	11 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	11 000,00000
	0,00000

	416
	4.28. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта  «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2025
	1 усл. ед.
	2 300,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	417
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	418
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	419
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	420
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 300,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	421
	4.29. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	1 усл. ед.
	210 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	210 000,00000
	0,00000

	422
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	423
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	207 900,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	207 900,00000
	0,00000

	424
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	1 050,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 050,00000
	0,00000

	425
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 050,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 050,00000
	0,00000

	426
	4.30. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	1 усл. ед.
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000

	427
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	428
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	429
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	430
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000

	431
	4.31. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000

	432
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	433
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	434
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	435
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000

	436
	4.32.  Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий образовательных организаций, находящихся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла», «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла», «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»)
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2025
	1 усл.ед.
	600,00000
	0,00000
	600,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	437
	Прохождение государственной экспертизы
	 
	 
	 
	 
	825,50100
	0,00000
	825,50100
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	438
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	439
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	440
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	441
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 425,50100
	0,00000
	1 425,50100
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	442
	4.33. Благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла»)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2025
	 
	30 180,59614
	0,00000
	0,00000
	30 180,59614
	0,00000
	0,00000

	443
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	444
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	445
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	446
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	30 180,59614
	0,00000
	0,00000
	30 180,59614
	0,00000
	0,00000

	447
	4.34. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла»)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2025
	 
	23 104,04622
	0,00000
	0,00000
	23 104,04622
	0,00000
	0,00000

	448
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	449
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	450
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	451
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	23 104,04622
	0,00000
	0,00000
	23 104,04622
	0,00000
	0,00000

	452
	4.35. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»)
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2025
	 
	24 458,28609
	0,00000
	0,00000
	24 458,28609
	0,00000
	0,00000

	453
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	454
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	455
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	456
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	24 458,28609
	0,00000
	0,00000
	24 458,28609
	0,00000
	0,00000

	457
	4.36. Оценка технического состояния зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций на территории города Орла, признанных нуждающимися в проведении капитального ремонта 
	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла
	2026
	2026
	14 усл.ед.
	1 400,00000
	1 400,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	458
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	459
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	460
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	461
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 400,00000
	1 400,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	462
	4.37.  Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл.ед.
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000

	463
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	464
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	465
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	466
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000

	467
	4.38. Благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла
	МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	-
	30 000,00000
	0,00000
	0,00000
	30 000,00000
	0,00000
	0,00000

	468
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	469
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	470
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	471
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	30 000,00000
	0,00000
	0,00000
	30 000,00000
	0,00000
	0,00000

	472
	5. Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2024
	2024
	(усл.ед.;м²)
	384 775,83669
	6 311,56755
	1 792,00000
	241 632,69019
	135 039,57895
	0,00000

	473
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	474
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	239 655,50333
	0,00000
	0,00000
	211 688,60333
	27 966,90000
	0,00000

	475
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	101 748,15635
	0,00000
	0,00000
	15 677,45635
	86 070,70000
	0,00000

	476
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	43 372,17701
	6 311,56755
	1 792,00000
	14 266,63051
	21 001,97895
	0,00000

	477
	5.1.  Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2023
	2024
	1 усл. ед.
	4 496,89542
	4 496,89542
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	478
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	479
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	480
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	481
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	4 496,89542
	4 496,89542
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	482
	5.2. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	2371,8 м2
	127 397,08000
	0,00000
	0,00000
	127 397,08000
	0,00000
	0,00000

	483
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	484
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	110 134,78000
	0,00000
	0,00000
	110 134,78000
	0,00000
	0,00000

	485
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	10 892,45000
	0,00000
	0,00000
	10 892,45000
	0,00000
	0,00000

	486
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	6 369,85000
	0,00000
	0,00000
	6 369,85000
	0,00000
	0,00000

	487
	5.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУ ДО  «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2023
	2024
	1 усл. ед.
	876,76532
	876,76532
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	488
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	489
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	490
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	491
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	876,76532
	876,76532
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	492
	5.4. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО  «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	50 083,38543
	0,00000
	0,00000
	20 043,80648
	30 039,57895
	0,00000

	493
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	494
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	46 818,10000
	0,00000
	0,00000
	18 851,20000
	27 966,90000
	0,00000

	495
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	761,11616
	0,00000
	0,00000
	190,41616
	570,70000
	0,00000

	496
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 504,16927
	0,00000
	0,00000
	1 002,19032
	1 501,97895
	0,00000

	497
	5.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2023
	2024
	1 усл. ед.
	937,90681
	937,90681
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	498
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	499
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	500
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	501
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	937,90681
	937,90681
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	502
	5.6. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	 
	91 891,80371
	0,00000
	0,00000
	91 891,80371
	0,00000
	0,00000

	503
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	504
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	82 702,62333
	0,00000
	0,00000
	82 702,62333
	0,00000
	0,00000

	505
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	4 594,59019
	0,00000
	0,00000
	4 594,59019
	0,00000
	0,00000

	506
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	4 594,59019
	0,00000
	0,00000
	4 594,59019
	0,00000
	0,00000

	507
	5.7.  Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы  МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2025
	1 усл. ед.
	1 792,00000
	0,00000
	1 792,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	508
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	509
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	510
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	511
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 792,00000
	0,00000
	1 792,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	512
	5.8. Выполнение работ по капитальному ремонту здания школы  МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2027
	2027
	 
	90 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	90 000,00000
	0,00000

	513
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	514
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	515
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	85 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	85 500,00000
	0,00000

	516
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	4 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 500,00000
	0,00000

	517
	5.9. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «Детская художественная школа города Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2026
	1 усл. ед.
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000

	518
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	519
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	520
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	521
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000
	2 300,00000
	0,00000
	0,00000

	522
	5.10. Проектирование строительства объекта МБУ ДО «Детская школа искусств г. Орла»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2027
	1 усл. ед.
	15 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	15 000,00000
	0,00000

	523
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	524
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	525
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	526
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	15 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	15 000,00000
	0,00000

	527
	6. Основное мероприятие 6 Программы – Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство
	 
	2026
	2027
	1 усл.ед.
	27 417,87517
	0,00000
	452,00000
	26 965,87517
	0,00000
	0,00000

	528
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	529
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	530
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	531
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	27 417,87517
	0,00000
	452,00000
	26 965,87517
	0,00000
	0,00000

	532
	6.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство стены скорби (стена-колумбария), выполняющую функцию хранилища урн и ограждений на территории Троицкого кладбища»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл.ед.
	600,00000
	0,00000
	0,00000
	600,00000
	0,00000
	0,00000

	533
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	534
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	535
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	536
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	600,00000
	0,00000
	0,00000
	600,00000
	0,00000
	0,00000

	537
	6.2. «Строительство стены скорби (стена-колумбария), выполняющую функцию хранилища урн и ограждений на территории Троицкого кладбища»
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2026
	2027
	1 усл.ед.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	538
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	539
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	540
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	541
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	542
	6.3. Выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство территорий вдоль левого берега реки Орлик и левого берега реки Ока муниципального образования «Город Орел» Орловской области, в том числе устройство велопешеходной тропы, от сквера им. Князя Дмитрия Пожарского до моста через р.Ока в створе ул.Раздольная» (на участке  от территории Детского парка вдоль левого берега реки Ока до моста через р. Ока в створе ул.Раздольная)
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл.ед.
	789,46772
	0,00000
	0,00000
	789,46772
	0,00000
	0,00000

	543
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	544
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	545
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	546
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	789,46772
	0,00000
	0,00000
	789,46772
	0,00000
	0,00000

	547
	6.4. Выполнение работ по изготовлению и установке в парке Победы муниципального образования «Город Орел» в рамках реализации проекта «Аллея Победителей» 5 (пяти) памятников-бюстов выдающимся советским полководцам, принимавшим участие в подготовке и реализации Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» по освобождению города Орла и Орловской области
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл.ед.
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	500,00000
	0,00000
	0,00000

	548
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	549
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	550
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	551
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	500,00000
	0,00000
	0,00000

	552
	6.5. Благоустройство  территории  сквера                                                им. А.П. Иванова в г. Орле
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл.ед.
	11 788,20373
	0,00000
	0,00000
	11 788,20373
	0,00000
	0,00000

	553
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	554
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	555
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	556
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	11 788,20373
	0,00000
	0,00000
	11 788,20373
	0,00000
	0,00000

	557
	6.6. Благоустройство  территории, примыкающей к дому №62 по набережной Дубровинского в г. Орле
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл.ед.
	11 788,20373
	0,00000
	0,00000
	11 788,20373
	0,00000
	0,00000

	558
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	559
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	560
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	561
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	11 788,20373
	0,00000
	0,00000
	11 788,20373
	0,00000
	0,00000

	562
	6.7. Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Трамвайный, 1 (1 этап)
	 МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)
	2025
	2026
	1 усл.ед.
	1 952,00000
	0,00000
	452,00000
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000

	563
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	564
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	565
	бюджет Орловской области
	 
	 
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	566
	бюджет города Орла
	 
	 
	 
	 
	1 952,00000
	0,00000
	452,00000
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Орла                                                           
 

	 
	 Н.С. Митряев
	 
	 


