- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

- Администрация города Орла

- постановление

10 июня 2022 						№ 3288

Орёл

О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года              № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла                                      от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации города Орла осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатовой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла от 29.09.2021 №992 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Мэр  города Орла						 	      Ю.Н. Парахин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Орла

от 10 июня 2022г. № 3288

- Приложение 1

к постановлению

администрации города Орла

от « 14»  апреля  2021 г.№ 1416

- ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы города Орла

«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная инвестиционная программа |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Цели Программы | Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2022 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Орла; управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов; - повышение эффективности использования городских территорий; - строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства; - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства; - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла. В рамках участия в национальном проекте «Демография»: - создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; - на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для развития внешнего спорта. В рамках участия в национальном проекте «Образование»: - создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования; - ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса. В рамках участия в национальном проекте «Образование»: - создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования; - ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса. В рамках участия в национальном проекте «Жилье и городская среда»: - повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки; -строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: - увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков). В рамках участия в национальном проекте «Экология»: - повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки; - строительство и реконструкция очистных сооружений для сточных вод. |
| Целевые индикаторы и показатели | - наличие заключения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций по проектированию, строительству и вводу объектов в эксплуатацию; - наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы; - ввод запланированных объектов в эксплуатацию (принятие работ по благоустройству территории). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 24779558,15 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 21012625,91 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 3280158,54 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 486773,70 тыс. рублей. В 2022 году объем финансирования - в сумме 1706285,33 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 697459,40 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 930799,59 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 78026,34 тыс. рублей. В 2023 году объем финансирования - в сумме 7277593,50 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 5880137,46 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 1223591,22 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 173864,82 тыс. рублей. В 2024 году объем финансирования - в сумме 8026705,44 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 6888525,29 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 1025034,26 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 113145,89 тыс. рублей. В 2025 году объем финансирования - в сумме 6893485,86 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 6709011,99 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 82097,28 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 102376,59 тыс. рублей. В 2026 году объем финансирования - в сумме 875488,02 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 837491,77 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Орловской области – 18636,19 тыс. рублей; - за счет средств бюджета города Орла – 19360,06 тыс. рублей. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла                                                                А.В. Мельников

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Орла |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 июня 2022 № 3288 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Орла |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от «14»апреля 2021 г. № 1416 |  |  |  |
| Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Методика расчета | Источник информации | Коэф-т значимости цели/задачи/ мероприятия (0 - 1) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Целевое значение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | Год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программная составляющая, всего |  |  |  |  | 1 706 285,33 | 7 277 593,50 | 8 026 705,44 | 6 893 485,86 | 875 488,02 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 697 459,40 | 5 880 137,46 | 6 888 525,29 | 6 709 011,99 | 837 491,77 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 930 799,59 | 1 223 591,22 | 1 025 034,26 | 82 097,28 | 18 636,19 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 78 026,34 | 173 864,82 | 113 145,89 | 102 376,59 | 19 360,06 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 - Развитие транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений (Дорожное хозяйство) |  |  |  |  | 67 241,60 | 1 863 500,00 | 2 842 625,60 | 1 556 400,00 | 414 900,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 21 162,80 | 820 343,70 | 1 858 269,60 | 1 518 370,92 | 406 643,49 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 35 658,43 | 1 011 156,30 | 955 929,74 | 15 337,08 | 4 107,51 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 10 420,37 | 32 000,00 | 28 426,26 | 22 692,00 | 4 149,00 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 3 229,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3 067,55 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 161,45 | - |  | - |  |  |  |
| 1.2. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 500 000,00 | 600 000,00 |  | - | 11,0 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 495 000,00 | 594 000,00 |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 6 000,00 |  | - |  |  |
| 1.3. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | 4 000,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3 800,00 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 200,00 | - |  |  |  |  |  |
| 1.4. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 100 000,00 | 144 625,60 | - | - | 3,55 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 99 000,00 | 143 179,34 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 446,26 |  |  |  |  |
| 1.5. Строительство объекта "Улица Николая Сенина на участке от ул.Зеленина до ул.Аркадия Узловского в г.Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 22 211,57 | - | - | - | - | 0,25 км | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 21 162,80 | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 826,65 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 222,12 | - |  |  |  |  |  |
| 1.6. Проектирование строительства объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 9 000,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 8 550,00 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 450,00 | - |  |  |  |  |  |
| 1.7. Строительство объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 140 000,00 | 140 000,00 | - |  | 1,6 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 138 600,00 | 138 600,00 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  |  |
| 1.8.Проектирование строительства объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г. Орла до ул. Царев Брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1 993,94 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1 894,24 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 99,70 | - |  | - |  |  |  |
| 1.9.Строительство объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в п.Орлик Образцовского с/п Орловского района" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 60 000,00 | 62 000,00 | - | - | 0,85 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 59 400,00 | 61 380,00 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 600,00 | 620,00 | - |  |  |  |
| 1.10. Проектирование строительства объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 4 800,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4 560,00 | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 240,00 | - |  | - |  |  |  |
| 1.11. Строительство объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 115 000,00 | - | - | - | 0,75 км | 2023 |
| в том числе: |  | Проектно-сметный метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 113 850,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 150,00 |  | - |  |  |  |
| 1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 4 143,81 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3 936,62 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 207,19 |  |  | - |  |  |  |
| 1.13. Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 98 000,00 | - | - | - | 1,88 км | 2023 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 97 020,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 980,00 |  | - |  |  |  |
| 1.14. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла:ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 8 365,00 | - | - | - |  | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8 365,00 | - |  | - |  |  |  |
| 1.15. "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла:ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 500 000,00 | 700 000,00 | 549 200,00 |  | 5,1 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 490 050,00 | 686 070,00 | 538 270,92 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 4 950,00 | 6 930,00 | 5 437,08 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 492,00 |  |  |  |
| 1.16. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул.Грузовая, ул.Старо-Московская, ул.1-я Курская, ул.Абрамова и Соколова" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 13 500,00 | - | - |  | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 13 500,00 |  | - |  |  |  |
| 1.17. "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул.Грузовая, ул.Старо-Московская, ул.1-я Курская, ул.Абрамова и Соколова" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 269 400,00 | 5,3 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | 784 080,00 | 980 100,00 | 264 038,94 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 7 920,00 | 9 900,00 | 2 667,06 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 | 10 000,00 | 2 694,00 |  |  |
| 1.18. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен | Коммерческие предложения | 1 | 4 655,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4 422,25 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 232,75 |  |  | - |  |  |  |
| 1.19. Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 87 000,00 | 100 000,00 | - | - | 1,3 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 85 268,70 | 98 010,00 |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 861,30 | 990,00 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 870,00 | 1 000,00 | - |  |  |  |
| 1.20. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен | Коммерческие предложения | 1 | 4 843,28 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4 601,12 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 242,16 |  |  | - |  |  |  |
| 1.21. Реконструкция объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 250 000,00 | 296 000,00 | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 245 025,00 | 290 109,60 |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 2 475,00 | 2 930,40 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2 500,00 | 2 960,00 | - |  |  |  |
| 1.22. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная),(II этап строительства)» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | - | 7 200,00 | - | 0,053 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 7 200,00 |  |  |  |
| 1.23. Cтроительство объекта «Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная),(II этап строительства)» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | - | 145 500,00 | 1,4 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | 142 604,55 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 440,45 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - |  | - | 1 455,00 |  |  |
| Цель 2 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей города Орла (Коммунальное хозяйство) |  |  |  |  | 108 675,35 | 4 210 238 | 2 943 734 | 2 720 406 | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 88 209,00 | 3 995 090 | 2 881 578 | 2 666 270 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 891,00 | 168 903 | 29 107 | 26 932 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 19 575,35 | 46 246 | 33 049 | 27 204 | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 2.1. Проектирование объекта "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2 280,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 280,00 | - | - |  | - |  |  |
| 2.2. "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 46 530,00 | - | - | - | 90,0 л/с | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 46 064,70 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 465,30 | - |  |  |  |  |
| 2.3. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 90 000,00 | 144 181,03 | - | - | - | 5500 м3/сут | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 88 209,00 | 141 311,83 |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 891,00 | 1 427,39 |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 900,00 | 1 441,81 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство объекта "Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 103 943,65 | 90 288,04 | - | - | 13000 м3/сут | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 96 772,73 | 84 915,90 | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | 1 973,74 | 857,74 | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 5 197,18 | 4 514,40 | - |  |  |  |
| 2.5. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | 4 415,00 |  |  |  |  | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 4 415,00 | - | - |  | - |  |  |
| 2.6. Строительство объекта«Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 59 446,74 | - | - | - | 13 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 58 852,27 | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 594,47 | - |  |  |  |  |
| 2.7. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | 3 712,70 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3 712,70 | - | - |  |  |  |  |
| 2.8. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" (сети газораспределения) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 22 864,13 | - | - | - | 5 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 22 635,49 | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 228,64 | - |  |  |  |  |
| 2.9. Модернизация очистных (МР №13 "Московский") | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 500 000,00 | 566 021,08 | - | 240 л/с | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 490 050,00 | 554 757,26 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 4 950,00 | 5 603,61 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 660,21 |  |  |  |
| 2.10.Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Оки от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства - от точки врезки самотечного коллектора диаметром 300 до приемной камеры КНС №8 | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 147 233,00 | 329 445,96 |  | - |  | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 144 317,50 | 322 889,98 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 1 457,75 | 3 261,51 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 457,75 | 3 294,47 |  |  |  |  |
| 2.11. Строительство объекта "Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 8 267,65 | - | - | - | - | 0,16 МВт | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8 267,65 |  | - |  |  |  |  |
| 2.12. Реконструкция объекта "Очистные сооружения канализации (ОСК) г.Орла Орловский район, Платоновское сельское поселение, д.Вязки, "Станция аэрации" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 3 686 039,80 | 2 024 000,00 | 2 154 384,75 | - |  | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 3 612 687,61 | 1 983 722,40 | 2 111 512,49 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 36 491,79 | 20 037,60 | 21 328,41 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 36 860,40 | 20 240,00 | 21 543,85 |  |  |  |
| Цель 3 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  |  |  | 183 053,69 | 8 500,00 | 127 272,72 | 201 954,16 | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 25 503,50 | - | 120 000,00 | 189 637,89 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 148 397,51 | - | 1 212,12 | 1 915,53 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 9 152,68 | 8 500,00 | 6 060,60 | 10 400,74 | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по пер.Керамический в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 5 000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5 000,00 | - |  |  |  |  |
| 3.2. Строительство объекта "Детский сада (ясли) по пер.Керамический в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 63 636,36 | 62 205,06 | - | 80 мест | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | 60 000,00 | 58 353,86 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | 606,06 | 589,43 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 3 030,30 | 3 261,77 |  |  |  |
| 3.3. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по Московскому ш., 68а в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 3 500,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 3 500,00 | - |  | - |  |  |
| 3.4. Строительство объекта "Детский сад (ясли) по Московскому ш., 68а в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 63 636,36 | 62 205,06 | - | 80 мест | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | 60 000,00 | 58 353,86 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | 606,06 | 589,43 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 3 030,30 | 3 261,77 | - |  |  |
| 3.5. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (I этап строительства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | 1 | 183 053,69 | - | - |  | - | Проектирование 160 мест, стр-во 105 ясельных мест | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 25 503,50 |  |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 148 397,51 |  | - |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 9 152,68 |  |  |  | - |  |  |
| 3.6. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (II этап строительства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | 1 | - | - | - | 77 544,04 | - | 55 мест | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | 72 930,17 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  |  | 736,67 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 3 877,20 | - |  |  |
| Цель 4 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования (Общее образование) |  |  |  |  | 1 323 813,72 | 1 179 477,76 | 2 113 073,12 | 2 414 725,87 | 460 588,02 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 562 584,10 | 1 064 704,09 | 2 028 677,41 | 2 334 733,43 | 430 848,28 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 726 637,68 | 43 531,79 | 38 785,55 | 37 912,65 | 14 528,68 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 34 591,94 | 71 241,88 | 45 610,16 | 42 079,79 | 15 211,06 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 0,00 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.1. Строительство объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 1 302 244,22 |  | - | - | - | 1225 учащихся | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 562 584,10 | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 726 637,68 | - | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 13 022,44 | - | - | - |  |  |  |
| 4.2. Проектирование объекта "Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | 10 805,90 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 10 805,90 | - | - | - | - |  |  |
| 4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 300 000,00 | 481 000,00 | - | - | 500 учащихся | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 294 030,00 | 471 428,10 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 2 970,00 | 4 761,90 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 4 810,00 | - |  |  |  |
| 4.4. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта "МБОУ - СОШ № 50 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | 2 080,50 | 4 854,50 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 080,50 | 4 854,50 | - |  | - |  |  |
| 4.5. Реконструкция объекта "МБОУ - СОШ № 50 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 350 000,00 | 723 875,00 | - | 550 учащихся | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 343 035,00 | 709 469,89 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3 465,00 | 7 166,36 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 | 7 238,75 |  |  |  |
| 4.6. Проектирование строительства объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2 151,75 | 5 020,75 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 151,75 | 5 020,75 | - |  | - |  |  |
| 4.7. Строительство объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 400 000,00 | 423 000,00 | - | 400 учащихся | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 392 040,00 | 414 582,30 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3 960,00 | 4 187,70 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 4 000,00 | 4 230,00 |  |  |  |
| 4.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1 894,75 | - | - |  | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 894,75 | - | - |  | - |  |  |
| 4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 277 087,03 | - | - | - | 7036,0 м2 | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 250 071,05 |  | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 13 161,63 |  | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 13 854,35 |  |  |  |  |  |
| 4.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1 682,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 682,00 | - | - |  |  |  |  |
| 4.11. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 289 164,90 | - | - | - | 6897,0 м2 | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 260 971,32 |  | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 13 735,33 |  | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 14 458,25 |  |  |  |  |  |
| 4.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2 354,60 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 354,60 | - | - |  |  |  |  |
| 4.13. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 287 680,58 | - | - | - | 10499,0 м2 | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 259 631,72 |  | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 13 664,83 |  | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 14 384,03 |  |  |  |  |  |
| 4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 2 970,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2 970,00 | - |  |  |  |  |
| 4.15. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 271 281,70 | - | - | 6180,0 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 244 831,73 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 12 885,88 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 13 564,09 |  |  |  |  |
| 4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 2 700,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2 700,00 | - |  |  |  |  |
| 4.17. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 205 321,42 | - | - | 4237,0 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 185 302,58 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 9 752,77 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 10 266,07 |  |  |  |  |
| 4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – гимназия №16 г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | 2 730,00 | - | - | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | 2 730,00 |  |  |  |  |
| 4.19. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – гимназия №16 г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 188 081,06 | - | 3707,0 м2 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 169 743,16 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 8 933,85 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 9 404,05 |  |  |  |
| 4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | 2 740,00 | - | - | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | 2 740,00 |  |  |  |  |
| 4.21. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 185 239,81 | - | 3651,0 м2 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 167 178,93 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 8 798,89 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 9 261,99 |  |  |  |
| 4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - |  | 3 030,00 | - | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  |  | 3 030,00 |  |  |  |
| 4.23. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - |  | 265 129,32 | 4400,0 м2 | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 279,21 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 593,64 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 256,47 |  |  |
| 4.24. Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта: «МБОУ-лицей №21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 5 000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.25. Реконструкция объекта: «МБОУ-лицей №21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 400 000,00 | 771 500,00 | - | 1150 уч-ся | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 392040,00 | 756 147,15 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3960,00 | 7 637,85 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 7 715,00 |  |  |  |
| 4.26. Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта: "МБОУ- средняя общеобразовательная школа №29 имени имени Д.Н.Мельникова г.Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 5 000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.27. Реконструкция объекта: "МБОУ- средняя общеобразовательная школа №29 имени имени Д.Н.Мельникова г.Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 120 000,00 | 195 458,70 | 400 учащихся | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 117 612,00 | 191 569,07 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 1 188,00 | 1 935,04 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 954,59 |  |  |
| 4.28. Разработка научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: «МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла» (в рамках капитального ремонта) | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 600,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 5 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  | 20 364,97 | - | - | - | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 19 214,97 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 150,00 | - | - | - | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1. Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Орел, ул.Генерала Родина, 23 | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 19 214,97 | - | - | - | - | 8400 кв.м. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 19 214,97 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2. Проектирование объекта "Благоустройство спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной в районе школы №13 по ул. Рощинская, 33 в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1 150,00 | - | - |  | - | 8400 кв.м. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 150,00 | - | - | - | - |  |  |
| Цель 6 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство инженерно-технических сооружений и линейных объектов города Орла (Благоустройство) |  |  |  |  | 3 136,00 | 15 877,39 | - | - | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3 136,00 | 15 877,39 | - | - | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.1. Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Укрепление склона в районе жилого дома №46 по ул.Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства)" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 3 136,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3 136,00 | - |  | - | - |  |  |
| 6.2. Укрепление склона в районе жилого дома №46 по ул.Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 15 877,39 | - | - | - | 0,25 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 15 877,39 |  | - |  |  |  |
| Начальник управления строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Мельников |  |  |