РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

06 декабря 2022 						№ 6942

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 21 декабря 2021 г. № 5461 «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла

на 2022-2026 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 
21 декабря 2021 г. № 5461 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы»:

1.1. В приложении к постановлению строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 7 180 833,71823 тыс. руб., в том числе: в 2022 году – 2 306 415,03991 тыс. руб.; в 2023 году – 2 931 275,69659 тыс. руб.; в 2024 году – 860 001,21212 тыс. руб.; в 2025 году – 724 255,91101 тыс. руб.; в 2026 году - 358 885,85859 тыс. руб. из них по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 533 985,78001 тыс. руб., в том числе: в 2022 году – 450 746,08001 тыс. руб.; в 2023 году – 83 239,700 тыс. руб.; - средства Дорожного фонда Орловской области - 6 521 725,75424 тыс. руб., в том числе: в 2022 году – 1 798 254,55973 тыс. руб.; в 2023 году – 2 817 971,63663 тыс. руб.; в 2024 году – 849 817,200 тыс. руб.; в 2025 году – 700 682,35788 тыс. руб.; в 2026 году - 355 000,00000 тыс. руб. - бюджет города Орла – 125 122,18398 тыс. руб., в том числе: в 2022 году – 57 414,40018 тыс. руб.; в 2023 году – 30 064,35996 тыс. руб.; в 2024 году – 10 184,01212 тыс. руб.; в 2025 году – 23 573,55313 тыс. руб.; в 2026 году - 3 885,85859 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. В приложении к постановлению строку «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период 2022-2025 годы реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 49,865 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 10,81 процентных пунктов (далее – п.п.). |
| --- | --- |

».

1.3. Абзацы 12-16 раздела 3 Программы после слов «Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы», изложить в следующей редакции:

« - 7 180 833,71823 тыс. руб. (в 2022 году – 2 306 415,03991 тыс. руб.; 
в 2023 году – 2 931 275,69659 тыс. руб.; в 2024 году – 860 001,21212 тыс. руб.; 
в 2025 году – 724 255,91101 тыс. руб.; в 2026 году - 358 885,85859 тыс. руб.)

По источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 533 985,78001 тыс. руб. (в 2022 году – 450 746,08001 тыс. руб.; в 2023 году – 83 239,700 тыс. руб.).

- средства Дорожного фонда Орловской области - 6 521 725,75424 тыс. руб. (в 2022 году – 1 798 254,55973 тыс. руб.; в 2023 году – 2 817 971,63663 тыс. руб.; в 2024 году – 849 817,200 тыс. руб.; в 2025 году – 700 682,35788 тыс. руб.; в 2026 году - 355 000,00000 тыс. руб.).

- бюджет города Орла – 125 122,18398 тыс. руб. (в 2022 году – 
57 414,40018 тыс. руб.; в 2023 году – 30 064,35996 тыс. руб.; в 2024 году – 
10 184,01212 тыс. руб.; в 2025 году – 23 573,55313 тыс. руб.; в 2026 году - 
3 885,85859 тыс. руб.)».

1.4. Абзацы 1 и 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«За период 2022-2025 годы реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 49,865 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится на 10,81 п.п.».

1.5. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла от 12.07.2022 № 360 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Исполняющий обязанности

Мэра города Орла 						                В.Н. Ничипоров

|  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - к постановлению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - администрации города Орла |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - от 06 декабря 2022 № 6942 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Комплексное развитие улично-дорожной сети |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | города Орла на 2022-2026 годы" |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ответственный исполнитель | Срок |  | Результат |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программная составляющая, всего | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2026 | кв.м/ед. |  | 7 180 833,71823 | 2 306 415,03991 | 2 931 275,69659 | 860 001,21212 | 724 255,91101 | 358 885,85859 |
| источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 533 985,78001 | 450 746,08001 | 83 239,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 6 521 725,75424 | 1 798 254,55973 | 2 817 971,63663 | 849 817,20000 | 700 682,35788 | 355 000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 125 122,18398 | 57 414,40018 | 30 064,35996 | 10 184,01212 | 23 573,55313 | 3 885,85859 |
| Основное мероприятие 1. |  |  |  | Восстановление верхних слоев дорожной одежды - 40 000 кв.м ежегодно; приобретение дорожной техники - 49 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2026 |  |  | 2 706 499,72873 | 979 227,00145 | 505 050,50505 | 505 050,50505 | 358 585,85859 | 358 585,85859 |
| регламентные работы; |  |  |  |  |  | 1 820 245,37385 | 790 152,30137 | 330 755,59135 | 330 755,59135 | 184 290,94489 | 184 290,94489 |
| восстановление верхних слоев дорожной одежды; |  |  |  |  |  | 214 064,75822 | 42 266,77842 | 42 949,49495 | 42 949,49495 | 42 949,49495 | 42 949,49495 |
| закупка дорожной техники |  |  |  |  |  | 580 969,51800 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 116 193,90360 |
| внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) |  |  |  |  |  | 50 709,03510 | 10 304,99470 | 10 101,01010 | 10 101,01010 | 10 101,01010 | 10 101,01010 |
| содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |  |  |  | 25 252,52525 | 5 050,50505 | 5 050,50505 | 5 050,50505 | 5 050,50505 | 5 050,50505 |
| ремонт пешеходных мостов |  |  |  |  |  | 4 944,09600 | 4 944,09600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  |  | 10 314,42231 | 10 314,42231 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 2 666 840,10000 | 956 840,10000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 355 000,00000 | 355 000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 31 881,87480 | 14 609,14752 | 5 050,50505 | 5 050,50505 | 3 585,85859 | 3 585,85859 |
| Основное мероприятие 2. | МКУ "ОМЗ г.Орла" |  |  | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла 227 870 кв.м/ 27,6730 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 2022 | 2026 |  |  | 327 186,2892 | 233 475,80672 | 42 090,07841 | 51 620,40404 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт моста "Тургеневский" через р.Орлик |  |  |  | - | - | 21 875,8290 | 21 875,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Мостовая |  |  |  | 15 760 | 1,9700 | 38 647,6339 | 38 647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Генерала Родина на участке от ул.Мостовой до ул.Веселой |  |  |  | 7 600 | 0,9500 | 9 261,9189 | 9 261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул.Лескова до ул.Цветаева) |  |  |  | 3 880 | 0,9700 | 11 337,8004 | 11 337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кромской проезд |  |  |  | 2 240 | 0,2800 | 1 791,8040 | 1 791,80400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Базовая |  |  |  | 3 240 | 0,4050 | 6 303,5720 | 6 303,57202 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Комсомольская в районе д. 95 |  |  |  | 3 300 | 0,3300 | 6 500,0000 | 6 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.МОПРа (от ул.Комсомольская до спец.пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) |  |  |  | 7 245 | 0,5730 | 9 059,8536 | 9 059,85360 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская д.102) |  |  |  | 9 429 | 0,4700 | 12 028,2492 | 12 028,24920 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Германо |  |  |  | 10 756 | 0,9700 | 15 675,1296 | 15 675,12960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Березовая |  |  |  | 9 684 | 1,2900 | 14 352,3732 | 14 352,37320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| пер.Ремонтный до ул.Паровозная |  |  |  | 7 256 | 1,0300 | 10 933,6668 | 10 933,66680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| обустройство остановки общественного транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общественного транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (Сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина. |  |  |  |  |  | 5 055,5745 | 5 055,57454 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство остановочных пунктов |  |  |  |  |  | 15 000,0000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 27 ед. | 693,9000 | 693,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 19 ед. | 488,3000 | 488,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 5 ед. | 128,5000 | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Герцена (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,1000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 4 ед. | 102,8000 | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Московское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 16 ед. | 411,2000 | 411,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 5 Августа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,1000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Горького (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 4 ед. | 102,8000 | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,1000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Металлургов (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,1000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 6 ед. | 154,2000 | 154,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,1000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,7000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,7000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 2 ед. | 51,4000 | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 2 ед. | 51,4000 | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,7000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле |  |  |  |  |  | 599,7240 | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик |  |  |  |  |  | 599,6664 | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (Решение Советского районного суда по делу № 2-570/2021) |  |  |  |  |  | 212,5117 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения ПДД, согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 г. (оплачено по счету № 2675 от 30.11.2021 г. в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход |  |  |  |  |  | 98,0000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление существующего остановочного павильона на остановке общевенного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  | 65,0000 | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея № 21 вдоль д. № 11а, 13а, 25 а по ул. Игнатова |  |  |  |  |  | 1 917,0905 | 1 917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы № 36 |  |  |  |  |  | 99,8580 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверсистет" |  |  |  |  |  | 450,0000 | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Волжская |  |  |  | 10 000 | 1,2500 | 4 946,5878 | 0,00000 | 4 946,58776 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Гвардейская |  |  |  | 12 800 | 1,6000 | 7 759,8365 | 0,00000 | 7 759,83648 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.2-ая Посадская |  |  |  | 9 920 | 1,2400 | 7 493,9764 | 0,00000 | 7 493,97637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Елецкая |  |  |  | 13 600 | 1,7000 | 7 595,6602 | 0,00000 | 7 595,66016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Электровозная |  |  |  | 7 040 | 0,8800 | 3 511,6118 | 0,00000 | 3 511,61184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Контактная |  |  |  | 5 840 | 0,7300 | 3 241,7035 | 0,00000 | 3 241,70352 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Поликарпова |  |  |  | 15 200 | 1,9000 | 3 079,4959 | 0,00000 | 3 079,49592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Станционная |  |  |  | 7 360 | 0,9200 | 3 161,2064 | 0,00000 | 3 161,20636 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Серпуховская |  |  |  | 14 400 | 1,8000 | 8 077,4390 | 0,00000 | 0,00000 | 8 077,43904 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Поликарпова |  |  |  | 11 200 | 1,4000 | 10 292,0994 | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,09940 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Городская |  |  |  | 8 000 | 1,0000 | 9 876,7007 | 0,00000 | 0,00000 | 9 876,70068 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Андриабужная |  |  |  | 7 080 | 0,8850 | 6 841,9098 | 0,00000 | 0,00000 | 6 841,90980 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Лесопильная |  |  |  | 8 000 | 1,0000 | 7 689,7682 | 0,00000 | 0,00000 | 7 689,76824 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Полевая |  |  |  | 11 200 | 1,4000 | 5 382,8610 | 0,00000 | 0,00000 | 5 382,86100 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Восточная |  |  |  | 5 840 | 0,7300 | 2 159,6259 | 0,00000 | 0,00000 | 2 159,62588 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Карачевское шоссе, 2 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2 686,5000 | 2 686,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) |  |  |  |  |  | 12 420,1680 | 12 420,1680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  |  | 19 371,8436 | 19 371,84360 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 3 652,4393 | 1 052,43926 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 311 292,06051 | 221 092,68288 | 40 382,17763 | 49 817,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 15 894,22866 | 12 383,12384 | 1 707,90078 | 1 803,20404 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3. |  |  |  | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - 187 964 км.м/17,127 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2026 |  |  | 1 190 432,8286 | 384 372,22257 | 303 030,30303 | 303 030,30303 | 200 000,00000 | 0,00000 |
| ул. Максима Горького |  |  |  | 35 360 | 2,2630 | 98 206,53200 | 98 206,53200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 1 этап |  |  |  | 44 398 | 1,9500 | 169 625,82003 | 169 625,82003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Ломоносова |  |  |  | 10 350 | 0,6820 | 32 108,48903 | 32 108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) |  |  |  | 10 720 | 1,3400 | 88 669,32675 | 0,00000 | 88 669,32675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Комсомольская (от Кромское шоссе до Карачевское шоссе) |  |  |  | 29 440 | 3,6800 | 214 360,97628 | 0,00000 | 214 360,97628 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Космонавтов |  |  |  | 6 640 | 0,8300 | 55 609,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 609,51000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Бурова |  |  |  | 11 840 | 1,4800 | 71 457,14200 | 0,00000 | 0,00000 | 71 457,14200 | 0,00000 | 0,00000 |
| Московское шоссе (от пер.Межевого до ул.Рощинской) |  |  |  | 24 560 | 3,0700 | 175 963,65103 | 0,00000 | 0,00000 | 175 963,65103 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Алроса |  |  |  | 3 488 | 0,4360 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 |
| Бульвар Молодежи |  |  |  | 4 872 | 0,6090 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 |
| ул. Зеленина |  |  |  | 6 296 | 0,7870 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  |  | 83 546,05951 | 83 546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 885,32200 | 885,32200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 1 182 538,73973 | 382 538,73973 | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 200 000,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 15 118,43089 | 7 037,62281 | 3 030,30303 | 3 030,30303 | 2 020,20202 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4. |  |  |  | Количество устроенных средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2026 |  |  | 19 234,5171 | 18 034,51708 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  |  | 750,0000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  |  | 750,0000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко |  |  |  |  |  | 937,9176 | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 96 по Наугорскому шоссе |  |  |  |  |  | 940,2444 | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького |  |  |  |  |  | 467,8747 | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| тех.присоединение к эл.сетям |  |  |  |  |  | 58,0909 | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Комсомольская с ул. Нормандия-Неман |  |  |  |  |  | 1 590,1540 | 1 590,15400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 175 по Московскому шоссе |  |  |  |  |  | 966,0940 | 966,09400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Тургенева - ул. Салтыкова-Щедрина |  |  |  |  |  | 1 270,6730 | 1 270,67300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Маяковского - ул. Нормадия-Неман |  |  |  |  |  | 2 392,0520 | 2 392,05200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 1 по ул.Металлургов |  |  |  |  |  | 881,1940 | 881,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.1-ая Курская - ул. Пушкина |  |  |  |  |  | 1 603,6990 | 1 603,69900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул.Паровозная в районе д.62, д.26, д.16А, д.4, д.14 (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | - 5 ед. | - 1 603,2324 | - 1 603,23240 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | - 1 ед. | - 2 154,2671 | - 2 154,26711 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | - 1 ед. | - 1 489,1971 | - 1 489,19710 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.166 по Московскому шоссе (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | - 1 ед. | - 408,7604 | - 408,76042 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.3а по ул.Металлургов (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | - 1 ед. | - 35,2212 | - 35,22124 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул.Матвеева в районе школы №36 (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | - 1 ед. | - 421,0059 | - 421,00594 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 | - 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 514,8393 | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 14 074,77270 | 14 074,77270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 5 959,74438 | 4 759,74438 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| Основное мероприятие 5. |  |  |  | внедрение ИТС на территории города Орла |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2023 |  |  | 162 839,70000 | 79 600,00000 | 83 239,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломирации на базе муниципального образования "Город Орёл" |  |  |  |  |  | 162 839,70000 | 79 600,00000 | 83 239,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 156 071,00000 | 72 831,30000 | 83 239,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 6 768,70000 | 6 768,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2026 |  |  | 17 642,62569 | 7 642,62569 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 |
| Восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева |  |  |  |  |  | 1 758,87720 | 1 758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев Брод |  |  |  |  |  | 576,50668 | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов № 90-92 |  |  |  |  |  | 863,57280 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство наружного освещения по ул.Молдавская (1 этап) |  |  |  |  |  | 1 361,58300 | 1 361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" |  |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленского, Боговленского собора для проведения праздничных имероприятий на УДС г. Орла |  |  |  |  |  | 2 443,93621 | 2 443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Тех.присоединение к эл.сетям |  |  |  |  |  | 38,14980 | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" |  |  |  |  | 2,28 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 17 642,62569 | 7 642,62569 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 7. | МКУ "ОМЗ г.Орла" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов УДС города Орла |  | 2022 | 2025 |  |  | 2 480 307,3121 | 482 742,20203 | 1 997 565,11010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реконструкция "Красного моста" в г.Орле |  |  |  |  |  | 2 480 307,31213 | 482 742,20203 | 1 997 565,11010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 377 914,78001 | 377 914,78001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 2 077 589,45900 | 100 000,00000 | 1 977 589,4590 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 24 803,07312 | 4 827,42202 | 19 975,65110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 8. | МКУ "ОМЗ г.Орла" |  |  | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - 37 750 км.м/5,0653 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл |  | 2022 | 2026 |  |  | 286 375,7312 | 123 094,2783 | 9 931,6025 | 0,0000 | 153 349,8504 | 0,0000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от дома № 15 до дома № 19, ул. Полесская от дома № 29А до дома № 18 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Гуртьева от дома № 2 до дома № 6, ул. Красноармейская от дома № 4 до дома № 6 |  |  |  | 11 760 | 1,4700 | 150 780,05800 | 30 430,2076 | 0,00000 | 0,00000 | 120 349,8504 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская |  |  |  | 13 610 | 0,928 | 72 000,00000 | 72 000,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская |  |  |  | 1 890 | 0,9400 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая |  |  |  | 7 872 | 1,4000 | 19 863,20500 | 9 931,60250 | 9 931,60250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по пер.Почтовый от ул. Пролетарская Гора до д.16 |  |  |  | 482 | 0,0603 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по пер. Почтовый от д.6 до ул. Ленина |  |  |  | 2 136 | 0,2670 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 10 732,46823 | 10 732,46823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 262 621,92230 | 116 939,56442 | 0,0000 | 0,0000 | 145 682,3579 | 0,0000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 13 822,20644 | 6 154,71392 | 0,0000 | 0,0000 | 7 667,4925 | 0,0000 |
| Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации города Орла |  |  |  |  |  |  | А.В. Мельников |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению |  |  |  |
|  |  | администрации города Орла |  |  |  |
|  |  | от 06 декабря 2022 № 6942 |  |  |  |
|  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
|  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие |  |  |  |
|  | улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |
| Перечень |  |  |  |  |  |
| объектов улично-дорожной сети для ремонта, предусмотренных Программой |  |  |  |  |  |
| (по источникам финансирования) |  |  |  |  |  |
| № п/п | На именование объекта | Ориентировочная стоимость, | Иные межбюджетные трансферты | Средства Дорожного фонда, тыс. руб. | Средства бюджета города Орла, тыс. руб. |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 979 227,00145 | 0,00000 | 956 840,10000 | 22 386,90145 |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 790 152,30137 | 0,00000 | 782 250,77835 | 7 901,52301 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20 000,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100 873,39940 | 0,00000 | 99 864,66541 | 1 008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4 025,17166 | 0,00000 | 3 984,91994 | 40,25172 |
| 1.1.4. | нанесение дорожной разметки на ул. М. Горького, на участке дороги пл. Ленина до ул. 60 лет Октября (краска, не входящая в основной МК по БДД) | 141,96841 | 0,00000 | 0,00000 | 141,96841 |
| 1.1.5. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.) | 665 111,76190 | 0,00000 | 651 103,16136 | 14 008,60054 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42 266,77842 | 0,00000 | 41 844,11064 | 422,66778 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 10 304,99470 | 0,00000 | 10 000,00000 | 304,99470 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 4 944,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 4 944,09600 |
| 1.7. | кредиторская задолженность 2021 года | 10 314,42231 | 0,00000 | 10 211,27809 | 103,14422 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 233 475,80672 | 0,00000 | 221 092,68288 | 12 383,12384 |
| 2.1 | ремонт моста "Тургеневский" через р.Орлик | 21 875,82900 | 0,00000 | 21 657,07071 | 218,75829 |
| 2.2 | ул.Мостовая | 38 647,63392 | 0,00000 | 38 261,15758 | 386,47634 |
| 2.3 | ул.Генерала Родина на участке от ул.Мостовой до ул.Веселой | 9 261,91892 | 0,00000 | 9 169,29973 | 92,61919 |
| 2.4 | Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул.Лескова до ул.Цветаева) | 11 337,80044 | 0,00000 | 11 224,42244 | 113,37800 |
| 2.5 | Кромской проезд | 1 791,80400 | 0,00000 | 1 773,88596 | 17,91804 |
| 2.6 | ул.Базовая | 6 303,57202 | 0,00000 | 6 240,53630 | 63,03572 |
| 2.7 | ул.Комсомольская в районе д. 95 | 6 500,00000 | 0,00000 | 6 435,00000 | 65,00000 |
| 2.8 | ул.МОПРа (от ул.Комсомольская до спец.пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) | 9 059,85360 | 0,00000 | 8 969,25506 | 90,59854 |
| 2.9 | ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская д.102) | 12 028,24920 | 0,00000 | 11 907,96671 | 120,28249 |
| 2.10 | ул.Германо | 15 675,12960 | 0,00000 | 15 518,37830 | 156,75130 |
| 2.11 | ул.Березовая | 14 352,37320 | 0,00000 | 14 208,84947 | 143,52373 |
| 2.12 | пер.Ремонтный до ул.Паровозная | 10 933,66680 | 0,00000 | 10 824,33013 | 109,33667 |
| 2.13 | обустройство остановки общественного транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общественного транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (Сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина. | 5 055,57454 | 0,00000 | 0,00000 | 5 055,57454 |
| 2.14 | устройство остановочных пунктов | 15 000,00000 | 0,00000 | 14 850,00000 | 150,00000 |
| 2.15 | Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 693,90000 | 0,00000 | 686,96100 | 6,93900 |
| 2.16 | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 488,30000 | 0,00000 | 483,41700 | 4,88300 |
| 2.17 | Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) | 128,50000 | 0,00000 | 127,21500 | 1,28500 |
| 2.18 | Ремонт ул. Герцена (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.19 | Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.20 | Ремонт Московское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 411,20000 | 0,00000 | 407,08800 | 4,11200 |
| 2.21 | Ремонт ул. 5 Августа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.22 | Ремонт ул. Горького (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.23 | Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.24 | Ремонт ул. Металлургов (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.25 | Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 154,20000 | 0,00000 | 152,65800 | 1,54200 |
| 2.26 | Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.27 | Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.28 | Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.29 | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.30 | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.31 | Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.32 | восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 599,72400 |
| 2.33 | ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 599,66640 |
| 2.34 | ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (Решение Советского районного суда по делу № 2-570/2021) | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.35 | монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения ПДД, согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 г. (оплачено по счету № 2675 от 30.11.2021 г. в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 |
| 2.36 | восстановление существующего остановочного павильона на остановке общевенного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,00000 |
| 2.37 | ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея № 21 вдоль д. № 11а, 13а, 25 а по ул. Игнатова | 1 917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 1 917,09054 |
| 2.38 | устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы № 36 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 99,85800 |
| 2.39 | поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверсистет" | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 450,00000 |
| 2.40 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.41 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.42 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.43 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.44 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Карачевское шоссе, 2 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.45 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.46 | Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) | 12 420,16800 | 0,00000 | 12 295,96632 | 124,20168 |
| 2.47 | кредиторская задолженность 2021 года | 19 371,84360 | 0,00000 | 19 178,12516 | 193,71844 |
| 2.48 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 052,43926 | 0,00000 | 0,00000 | 1 052,43926 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 384 372,22257 | 0,00000 | 379 480,17238 | 4 892,05019 |
| 3.1. | ул. Максима Горького | 98 206,53200 | 0,00000 | 97 224,46668 | 982,06532 |
| 3.2. | Карачевское шоссе, 1 этап | 169 625,82003 | 0,00000 | 167 929,56183 | 1 696,25820 |
| 3.3. | ул. Ломоносова | 32 108,48903 | 0,00000 | 31 787,40414 | 321,08489 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 83 546,05951 | 0,00000 | 82 538,73973 | 1 007,31978 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 885,32200 | 0,00000 | 0,00000 | 885,32200 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орёл | 18 034,51708 | 0,00000 | 14 074,77270 | 4 759,74438 |
| 4.1 | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2 | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 937,91760 |
| 4.4 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 96 по Наугорскому шоссе | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 940,24440 |
| 4.5 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 467,87470 |
| 4.6 | тех.присоединение к эл.сетям | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 58,09092 |
| 4.7 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Комсомольская с ул. Нормандия-Неман | 1 590,15400 | 0,00000 | 1 510,64630 | 79,50770 |
| 4.8 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома №175 по Московскому шоссе | 966,09400 | 0,00000 | 917,78930 | 48,30470 |
| 4.9 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Тургенева - ул. Салтыкова-Щедрина | 1 270,67300 | 0,00000 | 1 207,13935 | 63,53365 |
| 4.10 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.Маяковского - ул. Нормадия-Неман | 2 392,05200 | 0,00000 | 2 272,44940 | 119,60260 |
| 4.11 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома №1 по ул.Металлургов | 881,19400 | 0,00000 | 837,13430 | 44,05970 |
| 4.12 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул.1-ая Курская - ул. Пушкина | 1 603,69900 | 0,00000 | 1 523,51405 | 80,18495 |
| - 4.13 | - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул.Паровозная в районе д.62, д.26, д.16А, д.4, д.14 (кредиторская задолженность) | - 1 603,23240 | - 0,00000 | - 1 523,07078 | - 80,16162 |
| - 4.14 | - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции | - 2 154,26711 | - 0,00000 | - 2 046,55375 | - 107,71336 |
| - 4.15 | - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный | - 1 489,19710 | - 0,00000 | - 1 414,73725 | - 74,45986 |
| - 4.16 | - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.166 по Московскому шоссе | - 408,76042 | - 0,00000 | - 388,32240 | - 20,43802 |
| - 4.17 | - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.3а по ул.Металлургов | - 35,22124 | - 0,00000 | - 33,46018 | - 1,76106 |
| - 4.18 | - устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул.Матвеева в районе школы №36 | - 421,00594 | - 0,00000 | - 399,95564 | - 21,05030 |
| 4.19 | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.20 | Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 514,83925 |
| 5 | Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 79 600,00000 | 72 831,30000 | 6 768,70000 | 0,00000 |
| 6 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 7 642,62569 | 0,00000 | 0,00000 | 7 642,62569 |
| 6.1. | восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева | 1 758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 1 758,87720 |
| 6.2. | восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев Брод | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 576,50668 |
| 6.3. | восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов № 90-92 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 863,57280 |
| 6.4. | Устройство наружного освещения по ул.Молдавская (1 этап) | 1 361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 1 361,58300 |
| 6.5. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 6.6. | прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленского, Боговленского собора для проведения праздничных имероприятий на УДС г. Орла | 2 443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 2 443,93621 |
| 6.7. | тех.присоединение к эл.сетям | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 38,14980 |
| 7 | Строительство объектов УДС города Орла | 482 742,20203 | 377 914,78001 | 100 000,00000 | 4 827,42202 |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 482 742,20203 | 377 914,78001 | 100 000,00000 | 4 827,42202 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл | 123 094,27834 | 0,00000 | 116 939,56442 | 6 154,71392 |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от дома № 8 до дома № 9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от дома № 2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от дома № 4 до дома № 6). | 30 430,20760 | 0,00000 | 28 908,69722 | 1 521,51038 |
| 8.2. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 72 000,00000 | 0,00000 | 68 400,00000 | 3 600,00000 |
| 8.3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая | 9 931,60250 | 0,00000 | 9 435,02238 | 496,58013 |
| 8.4. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 10 732,46823 | 0,00000 | 10 195,84482 | 536,62341 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 505 050,50505 | 0,00000 | 500 000,00000 | 5 050,50505 |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 330 755,59135 | 0,00000 | 327 448,03544 | 3 307,55591 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20 000,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100 873,39940 | 0,00000 | 99 864,66541 | 1 008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4 025,17166 | 0,00000 | 3 984,91994 | 40,25172 |
| 1.1.4. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.) | 205 857,02029 | 0,00000 | 203 798,45009 | 2 058,57020 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 42 949,49495 | 0,00000 | 42 520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 10 101,01010 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 42 090,07841 | 0,00000 | 40 382,17763 | 1 707,90078 |
| 2.1. | ул.Волжская | 4 946,58776 | 0,00000 | 4 897,1219 | 49,4659 |
| 2.2. | ул.Гвардейская | 7 759,83648 | 0,00000 | 7 682,2381 | 77,5984 |
| 2.3. | ул.2-ая Посадская | 7 493,97637 | 0,00000 | 7 419,0366 | 74,9398 |
| 2.4. | ул.Елецкая | 7 595,66016 | 0,00000 | 7 519,7036 | 75,9566 |
| 2.5. | ул.Электровозная | 3 511,61184 | 0,00000 | 3 476,4957 | 35,1161 |
| 2.6. | ул.Контактная | 3 241,70352 | 0,00000 | 3 209,2865 | 32,4170 |
| 2.7. | ул.Поликарпова | 3 079,49592 | 0,00000 | 3 048,7010 | 30,7950 |
| 2.8. | ул.Станционная | 3 161,20636 | 0,00000 | 3 129,5943 | 31,6121 |
| 2.9. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 2.10. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 303 030,30303 | 0,00000 | 300 000,00000 | 3 030,30303 |
| 3.1. | Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) | 88 669,32675 | 0,00000 | 87 782,63348 | 886,69327 |
| 3.2. | ул.Комсомольская (от Кромское шоссе до Карачевское шоссе) | 214 360,97628 | 0,00000 | 212 217,36652 | 2 143,60976 |
| 3.5. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Строительство объектов УДС города Орла | 1 997 565,11010 | 0,00000 | 1 977 589,45900 | 19 975,65110 |
| 4.1. | Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 1 997 565,11010 | 0,00000 | 1 977 589,45900 | 19 975,65110 |
| 5 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл | 9 931,60250 | 0,00000 | 9 435,02238 | 496,58013 |
| 5.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая | 9 931,60250 | 0,00000 | 9 435,02238 | 496,58013 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 505 050,50505 | 0,00000 | 500 000,00000 | 5 050,50505 |
| 1.1. | регламентные работы; | 330 755,59135 | 0,00000 | 327 448,03544 | 3 307,55591 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20 000,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100 873,39940 | 0,00000 | 99 864,66541 | 1 008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4 025,17166 | 0,00000 | 3 984,91994 | 40,25172 |
| 1.1.4. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.) | 205 857,02029 | 0,00000 | 203 798,45009 | 2 058,57020 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 42 949,49495 | 0,00000 | 42 520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10 101,01010 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 51 620,40404 | 0,00000 | 49 817,20000 | 1 803,20404 |
| 2.1. | ул.Серпуховская | 8 077,43904 | 0,00000 | 7 996,6646 | 80,7744 |
| 2.2. | ул.Березовая | 10 292,09940 | 0,00000 | 10 189,1784 | 102,9210 |
| 2.3. | пер.Ремонтный | 9 876,70068 | 0,00000 | 9 777,9337 | 98,7670 |
| 2.4. | ул.Андриабужная | 6 841,90980 | 0,00000 | 6 773,4907 | 68,4191 |
| 2.5. | ул.Лесопильная | 7 689,76824 | 0,00000 | 7 612,8706 | 76,8977 |
| 2.6. | ул.Полевая | 5 382,86100 | 0,00000 | 5 329,0324 | 53,8286 |
| 2.7. | ул.Восточная | 2 159,62588 | 0,00000 | 2 138,0296 | 21,5963 |
| 2.8. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.9. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 300,00000 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 303 030,30303 | 0,00000 | 300 000,00000 | 3 030,30303 |
| 3.1. | ул. Космонавтов | 55 609,51000 | 0,00000 | 55 053,41490 | 556,09510 |
| 3.2. | ул.Бурова | 71 457,14200 | 0,00000 | 70 742,57058 | 714,57142 |
| 3.3. | Московское шоссе (от пер.Межевого до ул.Рощинской) | 175 963,65103 | 0,00000 | 174 204,01452 | 1 759,63651 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Начальник управления строительства, |  |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |
| администрации города Орла |  |  |  | А.В. Мельников |  |

|  |  |  | - Приложение № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - к постановлению |  |  |  |  |
|  |  |  | - администрации города Орла |  |  |  |  |
|  |  |  | - от 06 декабря 2022 № 6942 |  |  |  |  |
|  |  | - Приложение № 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - к муниципальной программе «Комплексное развитие |  |  |  |  |  |
|  |  | - улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора) | Ед.изм. | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год (факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла | кв.м | 336 584 | 203 740 | 121 920 | 108 760 | 19 164 |
| 2 | Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды | кв.м | 80 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г.Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 28,04600 | 17,93100 | 15,24000 | 13,59500 | 3,09930 |
| 4 | Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | объект | 18 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Начальник управления строительства, |  |  |  |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации города Орла |  |  |  |  |  | А.В. Мельников |  |