РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2013 г.                                                                     № 431

Орёл

О реализации плана мероприятий по уходу за лесными насаждениями в

городских лесопарках «Лужки» и «Андриабуж» на 2013 год

В целях формирования экологически безопасной окружающей среды территории города Орла, руководствуясь статьей 84 Лесного кодекса РФ, Уставом города Орла, долгосрочной целевой программой "Экология города Орла на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Орла от 22.09.2011 N 2982, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по уходу за лесными насаждениями в городских лесопарках "Лужки" и "Андриабуж" на 2013 год (приложение).

2. МКУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла" (В.Г. Достовалов) разместить заказ на выполнение работ по уходу за лесными насаждениями в городских лесопарках "Лужки" и "Андриабуж".

3. Финансовому управлению администрации города Орла (А.Н. Коробова) осуществлять финансовое обеспечение МКУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла" (В.Г. Достовалов) за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на реализацию долгосрочной целевой программы "Экология города Орла 2012-2015 годы".

4.Управлению городского хозяйства администрации города Орла (С.А. Давыдов) осуществлять контроль и координацию выполнения работ, указанных в п. 1 настоящего постановления.

5.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации

города Орла                                                                                            М.Ю. Берников

Приложение

к постановлению администрации города Орла

08 февраля 2013 г. № 431

План мероприятий по уходу за лесными насаждениями
в городских лесопарках «Лужки» и «Андриабуж» на 2013 год

| № п/п | Наименование | Срок реали- зации | Исполни- тель | Источник финанси- рования | Объем финанси- рования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 1. | Создание и обновление минерализованных полос | Апрель- сентябрь | МКУ «Управле- ние комму- нальным хозяйством города Орла» | Бюджет города Орла | 70,0 |
| 2. | Установка аншлагов, запрещающих захламление территорий, разведение костров, ремонт имеющихся аншлагов | Апрель- сентябрь | МКУ «Управле- ние комму- нальным хозяйством города Орла» | Бюджет города Орла | 15,0 |
| 3. | Изготовление и распространение листовок о правилах пожарной безопасности, проведение бесед, изготовление и установка стенных газет | Апрель- сентябрь | МКУ «Управле- ние комму- нальным хозяйством города Орла» | Бюджет города Орла | 2,0 |
| 4. | Уборка пожароопасного мусора | Апрель- сентябрь | МКУ «Управле- ние комму- нальным хозяйством города Орла» | Бюджет города Орла | 150,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 237,0 |