РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

Администрация города Орла

постановление

09 апреля 2012 г.                                                                                   № 1024

Орёл

О внесении изменений в постановление

администрации города Орла от 22.09.2011 №2982

«О долгосрочной целевой программе

«Экология города Орла на 2012-2015 годы»

В целях формирования экологически безопасной окружающей среды территории города Орла, руководствуясь пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 23.06.2011г. №192 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Орловской области на 2012–2014 годы», Уставом города Орла, на основании постановления администрации города Орла от 13 мая 2001г. №1469 «О внесении изменений в Единый реестр муниципального имущества города Орла»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 22.09.2011 №2982 «О долгосрочной целевой программе «Экология города Орла на 2012-2015 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорт долгосрочной целевой программы «Экология города Орла на 2012-2015 годы»:

1.1.1. Строку «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

| Перечень основных мероприятий | - улучшение охраны водных объектов; - совершенствование мероприятий по уходу за лесными насаждениями; - организация экологического оздоровления территории города Орла; - совершенствование воспитания экологической культуры подрастающего поколения; - организация и проведение мероприятий по охране окружающей среды. |
| --- | --- |

1.1.2. Исключить пункт 1.4. раздела 1.

1.2. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Экология города Орла на 2012-2015 годы» «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Экология города Орла на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.3. Бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Орла для финансирования долгосрочной целевой программы «Экология города Орла на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению №2.

2. Управлению по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на и.о. заместителя главы администрации города Орла С.А. Давыдова.

Глава  администрации                                                                        М.Ю. Берников

города Орла

Приложение № 1

к постановлению администрации города Орла

09 апреля 2012г. № 1024

Приложение  1

к долгосрочной целевой программе

«Экология города Орла на 2012 – 2015 годы»

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Экология города Орла на 2012 – 2015 годы»

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации (годы) | Исполни-тель | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организация и проведение мероприятий по охране водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Организация и проведение работ по обследованию устьевых сооружений коллекторов ливневой канализации на реках Ока и Орлик с целью выявления наличия «конусов выноса»: - на реке Оке – протяженностью – 10км; - на реке Орлик – протяженностью – 3,5 км | 2014 2014 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 100,0 30,0 | - - | - - | 100,0 30,0 | - - |
| 1.2.Подготовка проектно-сметной документации для выполнения работ по ликвидации «конусов выноса» на реках Ока и Орлик, в т. ч.: 1.2.1. Подготовка исходно-разрешительной документации: - по реке Ока (3 конуса) - по реке Орлик (5 конусов) | 2014 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 100,0 100,0 | - - | - - | 100,0 100,0 | - - |
| 1.3.Организация и проведение работ по вырубке сухостойных и фаутных деревьев и кустарников по левому берегу реки Орлик от сквера «Дворянское гнездо» до моста «Тургеневский» через р. Орлик (мост «Автомобильный») и левому берегу реки Ока от городского пляжа до моста «Октябрьский» через р. Оку в створе ул. Герцена (мост «Автомобильный») | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 877,9 | - | 269,1 | 289,0 | 319,8 |
| 1.4.Организация и проведение работ по изготовлению и установке аншлагов, запрещающих засорение водоёмов, берегов рек, водоохранных и зеленых зон | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размеще- ния муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 216,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 1.5. Разработка обосновывающих материалов в соответствии с регламентом формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013-2014г.г. по капитальному ремонту плотины на реке Орлик в черте города Орла в районе МБУК «Детский парк» | 2012 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размеще- ния муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 557,6 | 557,6 | - | - | - |
| 2. Реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание и обновление минерализованных полос | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 340,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 2.2. Установка аншлагов, запрещающих захламление территорий, разведение костров, ремонт имеющихся аншлагов | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.3. Изготовление и распространение листовок о правилах пожарной безопасности, проведение бесед, изготовление и установка стенных газет | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.4. Уборка пожароопасного мусора | 2012 – 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 718,0 | 200,0 | 150,0 | 168,0 | 200,0 |
| 2.5. Разработка проекта лесоустройства лесопарков – «Лужки» и «Андриабуж» на площади 665 га | 2013 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 399,9 | - | 399,9 | - | - |
| 2.6. Разработка лесохозяйственных регламентов для городских лесов | 2015 | МКУ «Управле-ние комму-нальным хозяйством города Орла» посред-ством размещения муници-пального заказа | Бюджет города Орла | 299,9 | - | - | - | 299,9 |
| 3. Мероприятия по экологическому оздоровлению территории города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Организация и проведение общегородских весенних санитарно-экологических двухмесячников и субботников | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 525,0 | 135,0 | 120,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3.2.Организация и проведение осенних санитарно-экологических месячников и субботников | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 523,0 | 135,0 | 118,0 | 135,0 | 135,0 |
| 3.3.Организация и проведение общегородской акции «День очистки водоёмов» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 28,4 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 3.4.Организация и проведение общегородской акции «Чистый берег» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 76,4 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 3.5.Рекультивация площадок, используемых под складирование снежной массы в зимний период | 2012-2015 | МКП «Спец-автобаза по санитарной очистке города Орла» посред-ством выполнения муници-пального задания | Бюджет города Орла | 384,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 4. Организационные мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Организация и проведение общегородской акции «Птицы в городе» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 4.2.Организация и проведение открытого городского соревнования «Кубок Орла по подлёдному лову рыбы» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 188,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 4.3.Организация и проведение общегородского мероприятия, приуроченного к международному празднику «День птиц» | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 89,2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 4.4.Экологическая социальная реклама | 2012 – 2015 | Админи-страция города Орла | Бюджет города Орла | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.5.Организация и проведение общегородского конкурса творческих работ экологической направленности «Экогалерея» | 2012 – 2015 | Админист-рация города Орла | Бюджет города Орла | 192,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Итого: |  |  |  | 5883,3 | 1455,6 | 1455,0 | 1455,0 | 1517,7 |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Орла

09 апреля 2012г. № 1024

Бюджетная заявка

на ассигнования из бюджета города Орла для финансирования долгосрочной целевой программы «Экология города Орла на 2012-2015 годы».

Заказчик программы: Администрация города Орла

|  | Ед. изм. | Всего по программе | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем ассигнований из бюджета города Орла для финансирования, в том числе: 1.1.Организация и проведение мероприятий по охране водных объектов; 1.2. Реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями; 1.3. Мероприятия по экологическому оздоровлению территории города Орла; 1.4. Организаци-онные мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры подрастающего поколения. | тыс. руб. | 5883,3 | 1455,6 611,6 317,0 392,2 134,8 | 1455,0 323,1 636,9 360,2 134,8 | 1455,0 673,0 255,0 392,2 134,8 | 1517,7 373,8 616,9 392,2 134,8 |