Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2021 г. N 1416

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОРЛА

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

НА 2022 - 2026 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Орлаот 29.04.2021 [N 1714](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=73044&dst=100005), от 13.10.2021 [N 4300](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=76029&dst=100005), от 02.12.2021 [N 5088](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=76885&dst=100005),от 10.02.2022 [N 549](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=78619&dst=100005), от 22.04.2022 [N 2282](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80246&dst=100005), от 23.05.2022 [N 2842](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80800&dst=100005),от 10.06.2022 [N 3288](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81270&dst=100005), от 21.06.2022 [N 3468](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81579&dst=100005), от 30.06.2022 [N 3696](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81695&dst=100005),от 29.07.2022 [N 4269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82349&dst=100005), от 08.09.2022 [N 5014](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=83052&dst=100005), от 13.09.2022 [N 5129](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=83156&dst=100005),от 24.10.2022 [N 5970](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=84219&dst=100005), от 16.11.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=84793&dst=100005), от 18.11.2022 [N 6555](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=84923&dst=100005),от 30.01.2023 [N 327](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86883&dst=100005), от 02.02.2023 [N 422](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=87075&dst=100005), от 24.04.2023 [N 1965](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=88874&dst=100005),от 31.07.2023 [N 3918](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=90744&dst=100005), от 17.08.2023 [N 4200](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91164&dst=100005), от 19.09.2023 [N 4858](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91595&dst=100005),от 04.10.2023 [N 5170](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91929&dst=100005), от 25.10.2023 [N 5596](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92331&dst=100005), от 31.10.2023 [N 5755](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92517&dst=100005),от 30.11.2023 [N 6368](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93244&dst=100005), от 30.11.2023 [N 6372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93294&dst=100005), от 19.12.2023 [N 6777](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93679&dst=100005),от 22.12.2023 [N 6887](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=94083&dst=100005)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465808) Российской Федерации, во исполнение [указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в редакции указа Президента Российской от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"), на основании [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=83084) Администрации города Орла от 25 октября 2010 года N 3493 (в редакции от 22 июня 2016 года) "О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла", [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=75213) Администрации города Орла от 29 октября 2020 года N 4210 "Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел" администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую [программу](#P91) города Орла "Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022 - 2026 годы".

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой [программы](#P91) города Орла "Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022 - 2026 годы" за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=76029&dst=100007) Администрации города Орла от 13.10.2021 N 4300 в разделе V Программы слова "Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 11870655,49 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 9723089,91 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) - 1777709,8 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 369855,78 тыс. рублей.В 2022 году объем финансирования - в сумме 2840854,94 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 1737788,00 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 1025085,76 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 77981,18 тыс. рублей.В 2023 году объем финансирования - в сумме 3280207,50 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 2718256,27 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 454162,6 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 107788,63 тыс. рублей.В 2024 году объем финансирования - в сумме 2859642,95 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 2553070,14 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 212485,03 тыс. рублей"заменены словами "Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 15764925,15 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 12989748,70 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) - 2476299,56 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 298876,89 тыс. рублей.В 2022 году объем финансирования - в сумме 2634582,83 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 1506899,27 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 1049023,63 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 78659,93 тыс. рублей.В 2023 году объем финансирования - в сумме 5501959,73 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 4593906,75 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 806578,85 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 101474,13 тыс. рублей.В 2024 году объем финансирования - в сумме 4289580,55 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 3620053,52 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 587475,98 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 82051,05 тыс. рублей.В 2025 году объем финансирования - в сумме 1916244,04 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 1875240,03 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 18840,81 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 22163,2 тыс. рублей.В 2026 году объем финансирования - в сумме 1422558,00 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 1393649,13 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 14380,29 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 14528,58 тыс. рублей.". |  |

Приложение 1

к постановлению

Администрации города Орла

от 14 апреля 2021 г. N 1416

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Орлаот 13.10.2021 [N 4300](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=76029&dst=100006), от 02.12.2021 [N 5088](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=76885&dst=100006), от 10.02.2022 [N 549](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=78619&dst=100006),от 22.04.2022 [N 2282](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80246&dst=100006), от 23.05.2022 [N 2842](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=80800&dst=100006), от 10.06.2022 [N 3288](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81270&dst=100006),от 21.06.2022 [N 3468](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81579&dst=100006), от 30.06.2022 [N 3696](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=81695&dst=100006), от 29.07.2022 [N 4269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=82349&dst=100006),от 08.09.2022 [N 5014](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=83052&dst=100005), от 13.09.2022 [N 5129](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=83156&dst=100006), от 24.10.2022 [N 5970](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=84219&dst=100006),от 18.11.2022 [N 6555](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=84923&dst=100006), от 30.01.2023 [N 327](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=86883&dst=100006), от 02.02.2023 [N 422](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=87075&dst=100006),от 24.04.2023 [N 1965](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=88874&dst=100006), от 31.07.2023 [N 3918](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=90744&dst=100006), от 17.08.2023 [N 4200](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91164&dst=100006),от 19.09.2023 [N 4858](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91595&dst=100006), от 04.10.2023 [N 5170](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=91929&dst=100006), от 31.10.2023 [N 5755](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=92517&dst=100006),от 30.11.2023 [N 6372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93294&dst=100006), от 19.12.2023 [N 6777](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93679&dst=100006), от 22.12.2023 [N 6887](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=94083&dst=100006)) |  |

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы города Орла

"Муниципальная адресная инвестиционная программа"

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=94083&dst=100006) Администрации города Орла

от 22.12.2023 N 6887)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная адресная инвестиционная программа |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Цели Программы | Социально-экономическое развитие муниципального образования "Город Орел", повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2022 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла;Муниципальное казенное учреждение "Объединенный муниципальный заказчик г. Орла" (Заказчик) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;- повышение эффективности использования городских территорий;- строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;- сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;- обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.В рамках участия в национальном проекте "Демография":- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;- на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для развития внешнего спорта.В рамках участия в национальном проекте "Образование":- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;- ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.В рамках участия в национальном проекте "Жилье и городская среда":- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки;- строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории.В рамках участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги":- увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков).В рамках участия в национальном проекте "Экология":- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки;- строительство и реконструкция очистных сооружений для сточных вод |
| Целевые индикаторы и показатели | - наличие заключения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций по проектированию, строительству и вводу объектов в эксплуатацию;- наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;- ввод запланированных объектов в эксплуатацию (принятие работ по благоустройству территории) |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 22441661,81 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 17788719,74 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) - 3813254,31 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 839687,76 тыс. рублей.В 2022 году объем финансирования - в сумме 1257889,08 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 865610,01 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 357098,73 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 35180,34 тыс. рублей.В 2023 году объем финансирования - в сумме 3837026,41 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 3447798,24 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 273221,93 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 116006,25 тыс. рублей.В 2024 году объем финансирования - в сумме 6916883,14 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета -5357273,34 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 1401522,25 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 158087,54,96 тыс. рублей.В 2025 году объем финансирования - в сумме 5927207,07 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 4109958,36 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 1706351,95 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 110896,76 тыс. рублей.В 2026 году объем финансирования - в сумме 4502656,10 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 4008079,79 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Орловской области - 75059,44 тыс. рублей;- за счет средств бюджета города Орла - 419516,87 тыс. рублей |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города Орла

от 14 апреля 2021 г. N 1416

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=94083&dst=100007) Администрации города Орлаот 22.12.2023 N 6887) |  |

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы

и показатели результата их выполнения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Методика расчета | Источник информации | Коэф-т значимости цели/задачи/мероприятия (0 - 1) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Целевое значение |
| значение | Год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программная составляющая, всего |  |  |  |  | 1257889,08 | 3837026,41 | 6916883,14 | 5927207,07 | 4502656,10 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 865610,01 | 3447798,24 | 5357273,34 | 4109958,36 | 4008079,79 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 357098,73 | 273221,93 | 1401522,25 | 1706351,95 | 75059,44 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 35180,34 | 116006,25 | 158087,54 | 110896,76 | 419516,87 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 - Развитие транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений (дорожное хозяйство) |  |  |  |  | 36642,94 | 87492,68 | 1468552,00 | 1382331,11 | 2582900,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 21162,80 | 48834,30 | 311350,44 | 30000,00 | 2170823,49 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 14870,10 | 26431,21 | 1140474,98 | 1330982,39 | 21927,51 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 610,04 | 12227,17 | 16726,59 | 21348,72 | 390149,00 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 3112,20 | 3229,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3112,20 | 3067,55 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 161,45 | - | - | - |  |  |
| 1.2. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 500000,00 | 600000,00 | - | 11,0 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 495000,00 | 594000,00 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 5000,00 | 6000,00 | - |  |  |
| 1.3. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | - | 4000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | 3800,00 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 200,00 | - | - | - |  |  |
| 1.4. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 246489,85 | 144625,60 | - | 3,33127 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 244024,95 | 143179,34 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 2464,90 | 1446,26 | - |  |  |
| 1.5. Строительство объекта "Улица Николая Сенина на участке от ул. Зеленина до ул. Аркадия Узловского в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 22211,56 | - | - | - | - | 0,26 км | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 21162,80 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 801,88 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 246,88 | - | - | - | - |  |  |
| 1.6. Проектирование строительства объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2463,16 | 7436,84 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2340,00 | 7065,00 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 123,16 | 371,84 | - | - | - |  |  |
| 1.7. Строительство объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 183000,00 | 427000,00 |  | 1,672 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 181170,00 | 422730,00 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 1830,00 | 4270,00 |  |  |  |
| 1.8. Проектирование строительства объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г. Орла до ул. Царев брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1231,26 | 1993,94 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1231,26 |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1993,94 | - | - | - |  |  |
| 1.9. Строительство объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г. Орла до ул. Царев брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 49835,90 | 30306,12 | 138088,48 | - | 0,855 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 48834,30 | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | 498,26 | 30000,00 | 136693,78 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 503,34 | 306,12 | 1394,69 | - |  |  |
| 1.10. Проектирование строительства объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 4800,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4560,00 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 240,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.11. Строительство объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 57821,74 | 55967,03 | - | 0,764 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 56659,20 | 30000,00 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 578,10 | 25401,77 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 584,00 | 565,27 |  |  |  |
| 1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 3000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | 2850,00 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 150,00 | - | - | - |  |  |
| 1.13. Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 187022,24 | - | - | 1,831 км | 2024 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 183281,80 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 3740,44 | - | - |  |  |
| 1.14. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Карачевская, ул. Гостиная, ул. Пушкина" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 8365,00 | - | - |  | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 8365,00 | - | - | - |  |  |
| 1.15. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул. Грузовая, ул. Старо-Московская, ул. 1-я Курская, ул. Абрамова и Соколова" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | 4050,00 | 9450,00 | - | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 3847,50 | 8977,50 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 202,50 | 472,50 | - |  |  |
| 1.16. Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул. Грузовая, ул. Старо-Московская, ул. 1-я Курская, ул. Абрамова и Соколова | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | - | 2069400,00 | 5,3 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - |  | 2028218,94 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - |  | 20487,06 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | - |  | 20694,00 |  |  |
| 1.17. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен | Коммерческие предложения | 1 | 1895,25 | 4655,00 |  | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1895,25 | 4422,25 |  | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 232,75 |  | - | - |  |  |
| 1.18. Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | - | 368000,00 | 1,25 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | - | - | 368000,00 |  |  |
| 1.19. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен | Коммерческие предложения | 1 | 929,51 | 4977,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 929,51 | 4728,15 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 248,85 | - | - | - |  |  |
| 1.20. Реконструкция объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 259862,50 | - |  | 71,26 м | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 254691,24 | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 2572,64 | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 2598,63 | - | - |  |  |
| 1.21. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная) (II этап строительства)" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | - | 7200,00 | - | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | - | 7200,00 | - |  |  |
| 1.22. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная) (II этап строительства)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | - | 145500,00 | 1,4 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | 142604,55 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | 1440,45 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | - | - | 1455,00 |  |  |
| Цель 2 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей города Орла (коммунальное хозяйство) |  |  |  |  | 95081,58 | 3491675,40 | 3024196,55 | 1522689,49 | 1358233,31 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 88209,00 | 3398963,94 | 2841085,73 | 1203117,82 | 1331204,46 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 891,00 | 46686,76 | 134371,07 | 301514,69 | 13446,51 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 5981,58 | 46024,70 | 48739,75 | 18056,98 | 13582,34 | - |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 2 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.1. Проектирование объекта "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2280,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2280,00 | - | - |  | - |  |  |
| 2.2. Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2 | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | - | 30046,10 | 8193,58 | - | 324 м3/сут. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | 29442,20 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | 300,43 | 8110,83 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 303,47 | 82,76 |  |  |  |
| 2.3. Строительство объекта "Станция умягчения Окского ВЗУ" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 90000,00 | 147921,72 | - | - | - | 5500 м3/сут. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 88209,00 | 141311,83 |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 891,00 | 1427,39 |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 900,00 | 5182,50 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство объекта "Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - |  | 175368,05 | 93899,57 | - | 18000 м3/сут. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | 171878,24 | 92030,96 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | 1736,11 | 929,61 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | 1753,70 | 939,00 |  |  |  |
| 2.5. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | - | 4415,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 4415,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - |  | 59446,74 | - | - | 13 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 58852,27 | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 594,47 |  |  |  |  |
| 2.7. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющих трех и более детей (район д. Овсянникова) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 21060,00 | 22013,66 | - |  | 5,16 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 20000,00 | 14138,80 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1060,00 | 7874,86 |  |  |  |  |
| 2.8. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" (сети газораспределения) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 |  | 3712,68 | - |  | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 3712,68 | - |  |  |  |  |
| 2.9. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" (сети газораспределения) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - |  | 37082,00 | 70736,84 | - | 4,1555 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 35227,90 | 67200,00 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 1854,10 | 3536,84 |  |  |  |
| 2.10. Модернизация очистных (МР N 13 "Московский") | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 500000,00 | 566020,87 | - | 240 л/с | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 490050,00 | 554757,26 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | 4950,00 | 5603,61 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5660,00 |  |  |  |
| 2.11. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС N 8. 1-й этап строительства - от точки врезки коллектора микрорайона "Болховский" до приемной камеры КНС N 8 | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 415446,34 | 623169,52 | 2,5507 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  | 407178,96 | 610768,44 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  | 4112,92 | 6169,38 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - |  | 4154,46 | 6231,70 |  |  |
| 2.12. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС N 8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | - | 735063,79 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  | - | 720436,02 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  | - | 7277,13 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - |  | - | 7350,64 |  |  |
| 2.13. Строительство объекта "Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 2801,58 | - | 12000,00 | - |  | 0,16 МВт | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2801,58 | - | 12000,00 |  |  |  |  |
| 2.14. Разработка проектной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: "Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | - | 2000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.15. Разработка проектной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: "Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | - | 2000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.16. Разработка проектной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: "Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-й Орловской дивизии" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | - | 2000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.17. Реконструкция объекта "Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки, "Станция аэрации" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 2551452,00 | 1935915,00 | 152179,00 | - | 133 тыс. м3/сут. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2500678,11 | 1897390,29 | 149150,64 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 25259,37 | 19165,56 | 1506,57 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 25514,52 | 19359,15 | 1521,79 |  |  |  |
| 2.18. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта: "Надземный газопровод низкого давления диаметром 60 мм, расположенного на ул. Партизанская в районе д. 20 в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 140,00 | - | - | - | 0,2 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 140,00 | - | - | - |  |  |
| 2.19. Строительство водовода от ул. Машиностроительная до Карачевского шоссе | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 756974,00 | 252325,00 | - | - | 8,1 км | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 756974,00 | 252325,00 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.20. Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду - 1000 мм, участок за ж/д мостом через ул. Городская до проходного канала на пер. Воскресенский | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  |  | 216213,29 |  | 1,62 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 214051,16 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 2162,13 |  |  |  |
| Цель 3 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  |  |  | 165153,30 | - | 7000,00 | 207816,76 | 124410,12 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 52539,70 | - | - | 192930,17 | 116707,72 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 104355,93 | - | - | 1948,79 | 1178,86 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8257,67 | - | 7000,00 | 12937,80 | 6523,54 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по пер. Керамический в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | 5000,00 | - | - | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |
| 3.2. Строительство объекта "Детский сада (ясли) по пер. Керамический в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 63636,36 | 62205,06 | 80 мест | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 60000,00 | 58353,86 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 606,06 | 589,43 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 3030,30 | 3261,77 |  |  |
| 3.3. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | 2000,00 | 3000,00 | - | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 2000,00 | 3000,00 | - |  |  |
| 3.4. Строительство объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | - | 63636,36 | 62205,06 | 80 мест | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | 60000,00 | 58353,86 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - | 606,06 | 589,43 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | - | 3030,30 | 3261,77 |  |  |
| 3.5. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (I этап строительства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | 1 | 165153,30 |  |  |  |  | Проектирование 160 мест, стр-во 105 ясельных мест | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 52539,70 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 104355,93 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8257,67 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (II этап строительства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | 1 | - | - | - | 77544,04 | - | 55 мест | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 72930,17 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 736,67 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 3877,20 | - |  |  |
| 3.7. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад N 45 общеразвивающего вида г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2000,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |
| 3.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад N 56 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2000,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |
| 3.9. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 комбинированного вида" г. Орла" (корпус 1) | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2000,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |
| 3.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 60 "Березка" г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2300,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |
| 3.11. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад N 71 комбинированного вида г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2000,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |
| Цель 4 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования (общее образование) |  |  |  |  | 925486,76 | 228017,83 | 2417134,59 | 2531362,63 | 437112,67 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 692371,90 | - | 2204837,18 | 2418165,59 | 389344,12 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 216687,96 | 200103,96 | 126676,20 | 61013,63 | 38506,56 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 16426,90 | 27913,87 | 85621,21 | 52183,41 | 9261,99 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 3,00 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.1. Строительство объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 918242,27 | 202125,21 | - | - | - | 1225 учащихся | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 692371,90 |  | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 216687,96 | 200103,96 | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 9182,40 | 2021,25 | - | - |  |  |  |
| 4.2. Проектирование объекта "Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей N 40 в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | - | 10805,86 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 10805,86 | - | - | - |  |  |
| 4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей N 40 в г. Орле | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 300000,00 | 900000,00 | - | 500 учащихся | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | 294030,00 | 882090,00 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | 2970,00 | 8910,00 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 3000,00 | 9000,00 |  |  |  |
| 4.4. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта "МБОУ СОШ N 50 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | - | - | 2080,50 | 4854,50 | - | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 2080,50 | 4854,50 | - |  |  |
| 4.5. Реконструкция объекта "МБОУ СОШ N 50 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 350000,00 | 723875,00 | - | 550 учащихся | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 343035,00 | 709469,89 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3465,00 | 7166,36 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 3500,00 | 7238,75 |  |  |  |
| 4.6. Проектирование строительства объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 2151,75 | 5020,75 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2151,75 | 5020,75 | - |  | - |  |  |
| 4.7. Строительство объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  | 400000,00 | 423000,00 | - | 480 учащихся | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 392040,00 | 414582,30 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3960,00 | 4187,70 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 4000,00 | 4230,00 |  |  |  |
| 4.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 15 имени М.В. Гордеева г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1894,75 | - | - |  | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1894,75 | - | - |  | - |  |  |
| 4.9. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 15 имени М.В. Гордеева г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 277087,04 | - | - | 7036,3 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 239541,75 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 23690,94 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 13854,35 |  |  |  |  |
| 4.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ лицей N 32 имени И.М. Воробьева г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1682,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1682,00 | - | - |  |  |  |  |
| 4.11. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ лицей N 32 имени И.М. Воробьева г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 289164,91 | - | - | 6897,1 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 249983,06 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 24723,60 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 14458,25 |  |  |  |  |
| 4.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 1516,00 |  | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1516,00 |  | - |  |  |  |  |
| 4.13. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла" (в части здания бассейна и перехода) | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  | 598,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 598,00 | - |  |  |  |  |
| 4.14. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 287680,58 | - | - | 10499,1 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 248699,86 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 24596,69 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 14384,03 |  |  |  |  |
| 4.15. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ гимназия N 16 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  | 1223,75 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1223,75 | - |  |  |  |  |
| 4.16. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ гимназия N 16 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 117569,86 | - | - | 3707,0 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 101639,14 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 10052,22 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5878,49 |  |  |  |  |
| 4.17. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ лицей N 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  | 1190,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1190,00 |  |  |  |  |  |
| 4.18. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ лицей N 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 186568,75 | - | - | 6192,7 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 161288,68 |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 15951,63 |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 9328,44 |  |  |  |  |
| 4.19. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  | 1384,25 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1384,25 |  |  |  |  |  |
| 4.20. Капитальный ремонт: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 201942,95 | - | - | 3547,4 м2 | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 174579,68 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 17266,12 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 10097,15 |  |  |  |  |
| 4.21. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 2970,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2970,00 | - |  |  |  |  |
| 4.22. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - |  | 271281,71 | - | 6180,0 м2 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 234523,03 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 23194,59 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 13564,09 |  |  |  |
| 4.23. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 2700,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2700,00 | - |  |  |  |  |
| 4.24. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - |  | 205321,42 | - | 4237,0 м2 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 177500,37 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 17554,98 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 10266,07 |  |  |  |
| 4.25. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 26 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - | 2740,00 | - | - | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | 2740,00 |  |  |  |  |
| 4.26. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 26 г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - |  | 185239,81 | 3651,0 м2 | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 160139,82 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 15838,00 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 9261,99 |  |  |
| 4.27. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | - |  | 3030,00 | - | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  |  | 3030,00 |  |  |  |
| 4.28. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - |  | 265129,33 | 4400,0 м2 | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 229204,30 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 22668,56 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 13256,47 |  |  |
| 4.29. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 3 им. А.С. Пушкина г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2300,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |
| 4.30. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2750,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2750,00 |  |  |  |  |
| 4.31. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2750,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2750,00 |  |  |  |  |
| 4.32. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 30 г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2300,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |
| 4.33. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 37 имени дважды Героя Советского Союза маршала М.Е. Катукова г. Орла" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 |  |  | 2300,00 |  |  | 1 усл. ед. | 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |
| Цель 5 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дополнительного дошкольного образования |  |  |  |  | 598,00 | 11256,62 | - | 283007,08 | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 265744,78 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | 10892,45 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 598,00 | 11256,62 | - | 6369,85 | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1. Выполнение работ по оценке технического состояния объекта "МБУ ДО "Дом детского творчества N 3 города Орла" в целях последующей разработки научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (в рамках капитального ремонта) | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 598,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 598,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина", расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания "МБУ ДО "Дом детского творчества N 3 города Орла")" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 4496,90 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 4496,90 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина", расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания "МБУ ДО "Дом детского творчества N 3 города Орла")" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | 127397,08 | - | 2371,8 м2 | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | 110134,78 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - | 10892,45 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | - | 6369,85 |  |  |  |
| 5.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт "МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им С.С. Прокофьева" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | - | 2097,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2097,00 | - | - | - |  |  |
| 5.5. Выполнение работ по капитальному ремонту "МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им С.С. Прокофьева" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  |  |  | 90000,00 |  | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 77805,00 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 7695,00 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| 5.6. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт "МБУ ДО "Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | - | 2418,64 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2418,64 | - | - | - |  |  |
| 5.7. Выполнение работ по капитальному ремонту "МБУ ДО "Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - |  |  | 90000,00 |  | 1 усл. ед. | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 77805,00 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 7695,00 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |
| 5.8. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО "ДШИ N 2 им М.И. Глинки" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | - | 2244,08 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2244,08 | - | - | - |  |  |
| Цель 6 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  | 31790,50 | 2706,50 | - | - | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 11326,61 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 20293,74 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 170,15 | 2706,50 | - | - | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | 1 | - | - | - |  |  |
| 6.1. Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 23 | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 19217,94 | 2106,50 | - | - | - | 8400 кв. м | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 19173,52 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 44,42 | 2106,50 | - | - | - |  |  |
| 6.2. Выполнение работ по разработке рабочей документации объекта: "Благоустройство "умной" спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 42г" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 600,00 | - |  | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 600,00 | - | - | - |  |  |
| 6.3. Благоустройство "умной" спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 42г" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 12572,56 | - | - |  | - | 9263 кв. м | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 11326,61 |  | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1120,22 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 125,73 |  | - | - | - |  |  |
| Цель 7 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство инженерно-технических сооружений и линейных объектов города Орла (благоустройство) |  |  |  |  | 3136,00 | 15877,39 | - | - | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3136,00 | 15877,39 | - | - | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 7.1. Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Укрепление склона в районе жилого дома N 46 по ул. Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства)" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения |  | 3136,00 | - | - | - | - | 1 усл. ед. | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3136,00 | - |  | - | - |  |  |
| 7.2. Укрепление склона в районе жилого дома N 46 по ул. Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства) | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | 15877,39 | - | - | - | 0,38 км | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 15877,39 |  | - |  |  |  |