Информация

о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Город Орел» на 2017 - 2025 годы, утвержденной решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.03.2017 №21/0434-ГС

В целях развития транспортной инфраструктуры города Орловским городским Советом народных депутатов утверждена муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орел» на 2017 - 2025 годы».

Финансирование муниципальной адресной программы планировалось осуществлять за счет средств бюджета города Орла. Общий объем финансирования Программы составляет 45 млн. рублей, по - 5 млн. руб. ежегодно.

Финансирование мероприятий из бюджета муниципального образования «Город Орел» в 2020-2021 гг. не осуществлялось. Частично работы по муниципальной программе ведутся и (или) выполнены при исполнении иных целевых программ различного уровня, работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети и прочих мероприятий.

Перечень программных мероприятий на 2021-2025 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |
| Автомобильный транспорт |
| 1.11. | Реконструкция Красного моста через реку Ока | Соответствие нормативным требованиям | 2020 - 2025 | в работе |
| 1.12. | Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий | Проведение уроков безопасности в общеобразовательных учреждениях | 2017 - 2025 | ведется на постоянной основе |
| 1.13. | Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений | Согласно существующим и актуализируемым параметрам | 2017 - 2025 | ведется на постоянной основе |
| 1.15. | Организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей | Разрабатываются в соответствии с нормативными актами города | 2025 | ведется |
| 1.16. | Проведение работ по замене аварийных опор контактной сети трамвая и троллейбуса (перечень опор согласовывается с МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие") | Соответствие нормативным требованиям | 2017 - 2025 | ведется в случае аварийной ситуации |
| 1.17. | Разработка проекта развития железнодорожной станции Орел | Параметры определяются проектом | 2025 | полномочия администрации Орловской области |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |
| Автомобильный транспорт |
| 2.1. | Организация новых маршрутов автобуса | Общая протяженность линий общественного по УДС города - 38,2 км | 2025 | Организация и (или) изменение схем маршрутов ведется по мере застройки новых микрорайонов |
| 2.2. | Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени | Численность определяется пассажиропотоком и потребностями | 2017 - 2025 | ведется |
| 2.3. | Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам | Реализация положений Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2017 - 2025 | ведется |
| 2.4. | Установка остановочных павильонов на остановочных пунктах | Соответствие Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 | 2017 - 2025 | ведется |
| 2.5. | Установка на остановочных пунктах дорожных знаков 5.16. "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса" или 5.17. "Место остановки трамвая" | Соответствие Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 | 2017 - 2025 | выполнено, по мере необходимости ведется обновление |
| 2.6. | Оборудование остановочных пунктов электронными табло с расписанием, управляемых с помощью системы ГЛОНАСС | Соответствие Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 | 2017 - 2025 | демонтированы пришедшие в негодность, в 2021 году установлено 8 новых табло, в 2022 планируется установка 6 |
| 2.7. | Оборудование остановочных пунктов с размещением информации, изготовленной типографским способом, с указанием расписания движения, наименования маршрутов, контактных телефонов | Соответствие Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 | 2017 - 2025 | выполнено (по мере необходимости ведется обновление) |
| 2.8. | Обустройство остановочных пунктов заездным карманом и посадочной площадкой в соответствии с требованиям ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования" | Соответствие требованиям ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования" | 2017 - 2025, ежегодно | ведется |
| 2.9. | Проведение мониторинга транспортного спроса, в т.ч. сторонними организациями, корректировка транспортной модели | Исследования на УДС и общественном транспорте: замеры транспортных и пассажирских потоков | 2017 - 2025, ежегодно | ведется сбор статистической информации по пассажиропотоку |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |
| 3.1. | Модернизация и содержание нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе с искусственными дорожными неровностями | Соответствие нормативным требованиям | 2018 - 2025 | ведется |
| 3.5. | Организация гаражно-строительных кооперативов | 1000 машино-мест | 2025 | ведется |
| 6. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |
| 6.1. | Организация системы пешеходных направлений и зон, включающих сооружения благоустроенных пешеходных набережных | Площадь 35000 кв. м | 2025 | ведется на постоянной основе |
| 6.2. | Организация велопарковок вблизи объектов притяжения | Торговые центры "ГРИНН", "Линия", "РИО", "Пятерочка", "Магнит" | 2025 | ведется собственниками торговых центров |

Заявка на финансирование муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орел» на 2017 - 2025 годы» на 2022-2024 гг. была подготовлена, однако финансирования в бюджете муниципального образования «Город Орёл» мероприятий в рамках программы не предусмотрено.