## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

22 марта 2013 г.                                                                      № 1201

Орёл

О проведении весеннего санитарно-экологического двухмесячника в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013»

в городе Орле

В целях улучшения экологической обстановки в городе, приведения в порядок общественных и ведомственных территорий, реализации плановых мероприятий по санитарной очистке зеленых и водоохранных зон, парков, скверов, мест проживания и отдыха населения города Орла, п о с т а н о в л я ю:

1. Для организации работ и проведения с 01.04.2013 по 03.06.2013 весеннего санитарно-экологического двухмесячника в городе Орле и экологического субботника 20.04.2013, утвердить городской организационный комитет по проведению весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в городе Орле (Приложение № 1).

2. Начальнику управления городского хозяйства администрации города Орла (С.А. Давыдов), главам администраций районов администрации города Орла (В.И. Маркин, В.В. Негин, М.С. Поздняков, Ю.М. Тарасов) совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства (Э.А. Коробов, В.Н. Осин, С.В. Петраков, К.И. Федотов), учреждений, организаций, уличкомами организовать работу и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению с 01.04.2013 по 03.06.2013 весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника 20.04.2013 (Приложение № 2).

2.1. Управлению городского хозяйства администрации города Орла (С.А. Давыдов) осуществлять постоянный контроль за выполнением запланированных экологических мероприятий на закрепленных территориях.

3. Главам администраций районов администрации города Орла (В.И. Маркин, В.В. Негин, М.С. Поздняков,  Ю.М. Тарасов):

-  обеспечить еженедельное предоставление отчета о проделанной работе в период проведения весеннего санитарно-экологического двухмесячника в отдел по природопользованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла по форме (Приложение № 4) с краткой пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях каждую пятницу, не позднее 16.00., информацию об итогах проведения экологического субботника 20.04.2013 не позднее 12.00. на бумажном и электронном носителях (Приложение № 5).

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В.Г. Достовалов) обеспечить:

- выполнение работ по уборке городских кладбищ и прилегающих к ним территорий;

- выполнение мероприятий по заключению договора на рекультивацию площадок, используемых под складирование снежной массы в зимний период;

- выполнение мероприятий по заключению договора на проведение работ по изготовлению и установке аншлагов, запрещающих засорение водоёмов, берегов рек, водоохранных и зеленых зон.

5. Службе технического обеспечения администрации города Орла (И.М. Цуканов) обеспечить:

- расходными материалами, саженцами деревьев лиственных пород и необходимым хозяйственным инвентарем администрации районов администрации города Орла, согласно смете расходов на проведение весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в городе Орле (Приложение № 3);

- выполнение мероприятий по заключению договора на транспортное обслуживание в период проведения экологического субботника 20.04.2013 в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в городе Орле, согласно смете расходов на проведение весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в городе Орле (Приложение № 3).

6. Муниципальному казенному предприятию «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (Э.А. Коробов) обеспечить:

- выполнение работ по уборке проезжей части дорог и вывозу несанкционированных  свалок  на  Полигон  твердых бытовых отходов и промышленных отходов (далее – Полигон ТБО и  ПО)  города  Орла;

- выделение транспорта на период проведения экологического субботника 20.04.2013 в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в городе Орле;

- бесперебойную работу комплексов по уборке городских территорий на период проведения весеннего санитарно-экологического двухмесячника в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в городе Орле;

7. Муниципальному унитарному предприятию совхоз «Коммунальник» (К.И. Федотов) обеспечить:

- выполнение мероприятий по посадке древесно-кустарниковой растительности и выпиловке аварийных (сухостойных) деревьев.

8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, муниципального унитарного предприятия ЖРЭП (Заказчик) (С.В. Петраков), товариществ собственников жилья (ТСЖ), уличкомам провести практическую работу по экологическому оздоровлению и санитарной очистке дворовых территорий и территорий, прилегающих к жилым домам, в период проведения весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника в городе Орле.

9. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Объединенная Промышленно - Экологическая компания» (А.С. Юраш) обеспечить:

- администрации районов администрации города Орла и муниципальное казенное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (Э.А. Коробов) талонами на вывоз ТБО на Полигон ТБО и ПО города Орла в соответствии с заявленным количеством;

- прием ТБО на Полигон  ТБО и  ПО  города  Орла на безвозмездной основе, в соответствии с предъявленными талонами установленного образца в течение весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника;

- контроль за использованием талонов на безвозмездный вывоз ТБО  на Полигон ТБО и ПО города Орла.

10. Финансовому управлению администрации города Орла (А.Н. Коробова) профинансировать муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В.Г. Достовалов) денежными средствами в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей для оплаты работ по рекультивации площадок, используемых под складирование снежной массы в зимний период и изготовлению и установке аншлагов, запрещающих засорение водоёмов, берегов рек, водоохранных и зеленых зон за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2013 на реализацию долгосрочной целевой программы «Экология города Орла 2012-2015 годы».

11. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (О.Н. Антия) произвести оплату расходов согласно смете расходов за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2013 год по статье «Охрана окружающей среды», в сумме 159 800 (Сто пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей.

12. Отделу по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова):

- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;

-  подготовить текст обращения к населению города Орла об активном участии в мероприятиях весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника и опубликовать данное обращение в средствах массовой информации;

- регулярно освещать ход проведения весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника в городе Орле в средствах массовой информации.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Заместитель  главы  администрации                                                      А.С. Муромский

города Орла

Приложение № 1

к постановлению администрации города Орла

22 марта 2013г. № 1201

Состав городского организационного комитета по проведению весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в городе Орле

Председатель организационного комитета:

| Бойко А.С. | заместитель главы администрации города Орла |
| --- | --- |
| Члены организационного комитета: |  |
| Давыдов С.А. Достовалов В.Г. Коробов Э.А. Маркин В.И. Негин В.В. Поздняков М.С. Тарасов Ю.М. Федотов К.И. | начальник управления городского хозяйства администрации города Орла; начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; директор МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; глава администрации Северного района администрации города Орла; глава администрации Советского района администрации города Орла; глава администрации Заводского района администрации города Орла; глава администрации Железнодорожного района администрации города Орла; директор МУП совхоз «Коммунальник» |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Орла

22 марта 2013 № 1201

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и проведению в городе Орле с 01.04.2013 по 03.06.2013 весеннего санитарно-экологического

двухмесячника и экологического субботника 20.04.2013

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведе-ния | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Железнодорожный район |  |  |  |
| Благоустройство скверов и парков |  |  |  |
| 1. | Сквер «Промышленный» на ул. Московская: - поднятие кроны деревьев, посадка цветов, уборка территории, побелка деревьев, посадка деревьев - 17 шт. | Апрель- май | МУП совхоз «Коммунальник»; ФГОУ Профессиональный лицей №10 (по согласованию); МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; молодёжный экологический отряд; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 2. | Сквер по ул. Ливенская: - выбраковка старых аварийных деревьев - 130 шт., посадка новых – 100 шт., уборка территории, побелка деревьев, посадка кустарника - 350 шт. | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; МОУ - средняя общеобразовательная школа №35; ОАО «Орловский винодельческий завод» (по согласованию); ООО Гипермаркет «Росинка» (по согласованию), СТО «БОШ» (по согласованию); молодёжный экологический отряд; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 3. | Парк «Семинарский»: - поднятие кроны деревьев - 20 шт., подсадка новых – 12 шт., уборка территории, побелка деревьев | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; Орловский филиал ФГБОУ высшего профессионального образования «Московский госуниверситет путей сообщения» (МИИТ) (по согласованию); молодёжный экологический отряд; главный специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Широков В.Г. |
| 4. | Сквер имени «5-ой Орловской стрелковой дивизии»: - уборка территории, побелка деревьев, поднятие кроны деревьев, посадка деревьев - 5 шт. | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; МОУ - средняя общеобразовательная школа №11; ЗАО «Тандер» магазины «Магнит» (по согласованию); ЗАО «Паллада-Торг» магазин «Сберегайка» (по согласованию); молодёжный экологический отряд; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 5. | Парк у Дворца культуры «Железнодорожников»: - уборка территории и побелка деревьев, посадка цветов, посадка деревьев - 11 шт. | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; МОУ - средняя общеобразовательная школа № 7; Дворец культуры «Железнодорожников» (по согласованию); архитектурно-строительный институт ФГБОУ (по согласованию); молодёжный экологический отряд; главный специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Широков В.Г. |
| 6. | Сквер «Танкистов»: - поднятие кроны деревьев, выбраковка старых деревьев, посадка цветов, уборка территории, побелка деревьев, посадка деревьев - 5 шт. | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; ОГОУ «Орловский техникум технологий и предпринимательства им. Русанова» (по согласованию); молодёжный экологический отряд; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 7. | Сквер у памятника Поликарпову: - поднятие кроны деревьев, посадка цветов, побелка деревьев, уборка территории, ремонт скамеек, посадка деревьев - 5 шт., посадка кустарников - 100 шт. | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; ФСПО «Технологический институт» (по согласованию); молодёжный экологический отряд; ведущий специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Ивашина В.В. |
| 8. | Сквер «Юность»: - уборка территории, побелка деревьев | Апрель-май | МОУ дополнительного образования детей «Центр спорта и искусства «Атлант» (по согласованию); МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; молодёжный экологический отряд; главный специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Старых Е.А. |
| 9. | Парк от ул. Революции до моста по ул. Герцена: - уборка, согласно паспорта закрепленной территории, побелка деревьев, вырубка порослей | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; ОГОУ «Орловский техникум технологий и предпринимательства им. Русанова» (по согласованию); молодёжный экологический отряд; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Пучкова Л.А. |
| 10. | Сквер у музея им. Русанова: - уборка мусора, побелка деревьев, посадка кустарника - 100шт., посадка деревьев – 4шт. | Апрель-май | МОУ - средняя общеобразовательная школа №11; МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; МУП совхоз «Коммунальник»; молодёжный экологический отряд; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Рвачева Н.Н. |
| 11. | Клумбы: остановка у ОАО завод «Текмаш», Привокзальная площадь напротив дома ул. Фомина, д.2: - посадка цветов, уборка мусора | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; главный специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Старцева О.А. |
| 12. | Сквер у дома №66 по набережной Дубровинского: - посадка цветов, уборка мусора, побелка деревьев | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; молодёжный экологический отряд; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 13. | Сквер у Красного моста по набережной Дубровинского у дома №62: - побелка деревьев, уборка мусора, посадка цветов | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; молодёжный экологический отряд; главный специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района Старцева О.А. |
| 14. | Сквер «Депутатов»: - посадка деревьев - 8 шт. | Апрель-май | ФСПО «Технологический институт» (по согласованию); менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 15. | Сквер у дома № 2 по ул. Фомина: – посадка деревьев - 5 шт. | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; ООО «ЖЭУ №5»(по согласованию); менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| Благоустройство берега реки Ока |  |  |  |
| 1. | От ул. Новосильская до Красного моста (склон берега и берег: - уборка территории | Апрель-май | Орловский региональный филиал ОАО «Россельхоз банк» (по согласованию); ресторан «Чикаго» (по согласованию); ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 дополнительный офис (по согласованию); молодёжный экологический отряд; главный специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Старцева О.А. |
| 2. | Наб. Дубровинского от ул. Революции до моста 60 лет Октября (склон берега и берег): – уборка территории, - посадка деревьев - 30 шт. | Апрель-май | Учебные заведения, согласно паспортов закрепленных территорий (по согласованию); главный специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Старцева О.А. |
| 3. | Наб. Дубровинского (от Красного моста до моста Герцена), склон берега и берег: - уборка территории, - побелка деревьев, посадка деревьев у БУЗ Орловской области детской поликлиники № 3 - 6 шт. | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; Учебные заведения, согласно паспортов закрепленных территорий (по согласованию); молодёжный экологический отряд; главный специалист отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Старцева О.А. |
| 4. | Берег реки Ока вдоль территории ООО «Завод имени Медведева - Машиностроение» - уборка территории | Апрель-май | ООО «Завод имени Медведева - Машиностроение» (по согласованию) |
| 5. | Территория вдоль моста на ул. Герцена (берег реки, склон берега) и вдоль ОАО «Орелстроймаш» - уборка территории | Апрель-май | ООО «Эльдорадо» ОСП №5 г. Орел (по согласованию); ОАО «Орелстроймаш» (по согласованию) |
| 6. | Территория, прилегающая к ОАО «Орелтекмаш» со стороны р. Ока - уборка территории | Апрель-май | ОАО «Орелтекмаш» (по согласованию); менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 7. | Территория под мостом по ул. Герцена и прилегающая к нему территория - уборка территории, покраска ВЗУ. | Апрель-май | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 8. | Территория у дома №96 по набережной Дубровинского: - посадка цветов на центральном газоне | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 9. | Территория напротив БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 3» - посадка газонной травы (3000 кв. м) | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| Благоустройство улиц района |  |  |  |
| 1. | Ул. Московская, ул. Паровозная, ул. Пушкина, ул. 5-го Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Герцена - поднятие кроны деревьев, выбраковка старых деревьев, побелка деревьев | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; ЗАО «ЖРЭУ-3» (по согласованию); председатели уличных комитетов (по согласованию). |
| 2. | Ул. Московская - проведение работ по асфальтированию технического тротуара вдоль улицы от ОАО Завод им. Медведева до ОАО завод «Текмаш» | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 3. | Ул. Московская, ул. Ливенская - проведение работ по асфальтированию въездов с ул. Ливенской к домам №№30, 48 и с ул. Московской к пер. Детскому и пер. Аптечному | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 4. | Ул. 1-ая Курская, ул. Л. Толстого, ул. Покровская, ул. Свободы - посадка деревьев – 63 шт. | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; консультант отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Шалиманов А.В. |
| 5. | Ул. Московская, ул. Ливенская, ул. Л. Толстого, ул. Пушкина, Набережная Дубровинского - выкорчевывание и фрезеровка пней, ранее снесенных деревьев | Апрель | МУП совхоз «Коммунальник»; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 6. | Въездной знак «Город Орел» (ул. Ливенская): - реконструкция клумбы, посадка цветов, посадка кустарников 200 шт. | Май | МУП совхоз «Коммунальник»; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| 7. | Гаражные кооперативы: - уборка мусора на прилегающей и внутренней территории | Апрель-май | Председатели гаражных кооперативов (по согласованию) |
| 8 | Строительные площадки: - уборка прилегающей территории от мусора | Май | Руководители строительных организаций (по согласованию) |
| 9. | Садоводческие товарищества: - уборка мусора на прилегающей территории | Апрель-май | Председатели садоводческих товариществ (по согласованию) |
| Уборка свалок ТБО |  |  |  |
| 1. | Вывоз стихийно образовавшихся свалок - 13 шт. | Апрель- май | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; менеджер отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла Карлов В.В. |
| Заводской район |  |  |  |
| 1. | Организация еженедельных заседаний районной комиссии с целью координации работы, задействованных в экологических месячниках служб и предприятий - администрация района. | Апрель-май | Заместитель главы администрации Заводского района администрации города Орла Ульянова Л.Ф.; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 2. | Организация еженедельных выездных заседаний административной комиссии с целью усиления контроля за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания территорий - администрация района. | Ежене-дельно | Главный специалист, секретарь административной комиссии при администрации Заводского района администрации города Орла Полосухина Е.А.; начальник отдела по Заводскому району комитета административно-технического контроля администрации города Орла Проценко О.Н.; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 3. | Организация и проведение сходов граждан, собраний в трудовых коллективах по участию населения в экологических месячниках с разъяснением целей и задач акций, организовать сбор и обобщение предложений жителей района по оздоровлению мест проживания и отдыха – администрация района | Апрель | Заместитель главы администрации Заводского района администрации города Орла Ульянова Л.Ф.; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 4. | Подготовка и проведение экологического субботника - администрация района, территория района | Апрель | Заместитель главы администрации Заводского района администрации города Орла Ульянова Л.Ф.; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 5. | Санитарная уборка территорий района на закрепленных участках и бесхозных территориях - территория района | Апрель-май | Заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 6. | Приведение в порядок фасадов магазинов, торговых комплексов, павильонов, установка урн - территория района. | Апрель-май | Консультант администрации Заводского района администрации города Орла Монченко А.И.; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 7. | Уход за лесопарковыми зонами на территории района | Апрель-май | Молодёжный экологический отряд |
| 8. | Благоустройство прилегающих территорий к садоводческим обществам – территория района | Апрель-май | Председатели садоводческих обществ (по согласованию) |
| 9. | Привлечение автотранспорта и погрузочной техники с предприятий района для вывоза мусора и смета | Апрель-май | Главный специалист отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Коптелов Л.А. |
| 10. | Грейдирование периферийных улиц - территория района | Апрель | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| 11. | Ликвидация стихийных свалок – территория района | Апрель-май | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 12. | Санитарная уборка скверов и парков -территория района. | Апрель-май | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 13. | Ремонт, очистка от грязи и покраска декоративных ограждений – территория района | Апрель | Заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 14. | Изготовление, ремонт и установка дворового оборудования – дворовые территории района | Апрель-май | ТСЖ, ЖЭУ (по согласованию) |
| 15. | Оформление въездов в город (знаки, клумбы, территория) | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» |
| 16. | Посадка деревьев, кустарника: - парк «Разградский» - 80шт./400 шт.; - сквер А.П. Ермолова - 30 шт.; - сквер «Мемориальный» - 30 шт.; - сквер «Воскресенский» -30 шт.; - сквер В.В. Маяковского - 25 шт.; - ул. Карачевская - 40 шт.; - ул. Гагарина - 205 шт.; - ул. Комсомольская - 150 шт./100 шт.; - 909 квартал – 50 шт./300 шт.; - пер. Соляной -15 шт./100 шт.; - ул. 6-ой Орловской дивизии; - ул. Узловая – 170 шт.; - ул. Колхозная - 50 шт.; - ул. Калинина 0/ 200 шт.; - набережная р. Орлик - 60 шт.; - ул. Свердлова - 200 шт.; - ул. Комсомольская, д.182 – 0/100 шт.; - детские сады, школы, ЖЭУ - 200 шт./ 200 шт. | Апрель | МУП совхоз «Коммунальник»; главный специалист отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Коптелов Л.А. |
| 17. | Санитарная очистка левого берега реки Оки от Пищевого переулка до обелиска «400 лет Городу Орлу» и правого берега реки Орлик от моста по ул. Колхозной до обелиска «400 лет Городу Орлу» | Апрель-май | Заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 18. | Уборка территорий гаражных кооперативов | Апрель-май | Председатели ПГК (по согласованию); главный специалист отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Коптелов Л.А. |
| 19. | Устройство новых газонов и рекультивация существующих | Апрель-май | Предприятия, организации, учебные заведения района (по согласованию); заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 20. | Уборка территорий, прилегающих к платным автостоянкам, с устройством подъездных путей из твёрдого покрытия, ремонт ограждений автостоянок. | Апрель | Владельцы автостоянок (по согласованию); консультант администрации Заводского района администрации города Орла Монченко А.И. |
| 21. | Благоустройство мест воинских захоронений, территорий кладбищ и прилегающих к ним территорий | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 22. | Побелка стволов деревьев, бортового камня на территории района | Апрель-май | Заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| 23. | Очистка опор освещения, ограждений, фасадов зданий от наклеек, афиш, рекламных плакатов. Ремонт фасадов в местах устранения несанкционированных надписей | Апрель-май | Предприятия, организации, учебные заведения района (по согласованию); заместитель начальника отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла Бородачёв М.И. |
| Северный район |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок в количестве - 15 шт.: - ул. Силякова (за ангаром) – 1шт.; - кладбище «Лепешкино» – 1шт.; - Иоано-Богословское кладбище – 1шт.; - ул. Ручейная – 1шт.; - ул. Волжская – 1шт.; - ул. Силикатная, д.4 (зеленая зона со стороны железной дороги) – 2 шт.; - ул. Орловских партизан, д.5,7– 2 шт.; - ул. Блынского (зеленая зона в районе гаражей) – 1шт.; - ул. Рощинская, д.19 (за спорткомплексом) – 1шт.; - урочище «Овсянниковское» – 1шт.; - СОО «Юность» (Московское шоссе, д.180г) -1 шт.; - Московское шоссе в районе СНТ «Заря» - 1шт.; - площадка для стоянки автотранспорта около Андриабужского леса по объездной дороге – 1 шт.; - рекультивация несанкционированных свалок-2 шт. за микрорайоном №8 по ул. Радзевича-Белевича в районе мясокомбината. | Апрель | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 2. | Снос аварийных деревьев - 350 шт.: центральные улицы района, дворовые территории, территория учреждений образования | Апрель-май | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; МУП совхоз «Коммунальник» (по согласованию); ООО «Стройавангард» (по согласованию); ООО «Домоуправление № 11» (по согласованию); ОАО «Эксплуатация жилья» (по согласованию); ООО «Комфорт» (по согласованию); МУП ЖРЭП (З) (по согласованию); глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 3. | Обрезка кустарников – 11,5 тыс. шт: - площадь перед администрацией района; - Бульвар Космонавтов; - зеленая зона между Московском шоссе и домами №№ 139, 151, 153; - ул. Металлургов; - ул. Бурова; - ул. Космонавтов; - Московское шоссе, №№ 9,11,13,15; - ул. Маринченко, д.22 | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; МУП совхоз «Коммунальник»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 4. | Посадка деревьев – 160 шт.: - ул. Бурова (от поворота с ул. Московского шоссе до ул. Космонавтов) – 30 шт.; - ул. Раздольная, д.55 – 30 шт.; - ул. Московское шоссе – 30 шт.; - ул. Силикатная - 40 шт.; - Бульвар Космонавтов – 30 шт. Посадка кустарника – 2000 шт.: - ул. Металлургов, д.32 - 1700 шт.; - ул. Космонавтов – 300 шт. Высадка цветочной рассады на клумбы: - площадь перед администрацией района; - Московское шоссе; - ул. Михалицына; - ул. Бурова; - ул. Космонавтов; - сквер Орловских партизан; - бульвар Космонавтов | Апрель-май | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; МУП совхоз «Коммунальник»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 5. | Очистка территории скверов, зеленых зон от бытового мусора и веток: - Московское шоссе (от Прокуровки до ул. Рощинская); - от дома № 166 по Московскому шоссе до мини – ТЭЦ; - территория урочище «Медведевский лес», - ул. Металлургов в районе скульптуры «Металлург» и вдоль домов №№ 4, 46, 54; - зона отдыха Щекотихинского пруда - Щекотихинская роща; - ул. Бурова (от поворота с Московского шоссе до дома № 14) | Апрель-май | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; ТСЖ, ЖЭУ (по согласованию); глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 6. | Очистка улиц, тротуаров, скверов, аллей от мусора с вывозом на свалку, очистка столбов, стен домов, остановок от рекламы и надписей | Апрель-май | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла; МУП ЖРЭП (З); ЗАО ЖРЭУ № 4(по согласованию); ООО «Сройавангард» (по согласованию); ООО «Домоуправление № 11» (по согласованию); ОАО «Эксплуатация жилья» (по согласованию); ООО «Комфорт» (по согласованию); глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 7. | Уборка закрепленной территории учреждений образования от мусора, подготовка клумб к посадке цветов, побелка деревьев, бордюрного камня | Апрель | МБОУ СОШ № 5 г. Орла; МБОУ СОШ № 13 г. Орла; МБОУ Лицей № 18 г. Орла; МБОУ СОШ № 20 г. Орла; МБОУ СОШ № 37 г. Орла; МБОУ СОШ № 45 г. Орла; МБОУ СОШ № 46 г. Орла; МБОУ СОШ № 49 г. Орла; БОУ ООО СПО «Орловский технологический техникум» (по согласованию); глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 8. | Вырубка дикорастущей поросли: - ул. Михалицына, д.2; - ул. Михалицына, д.60-66; - Московское шоссе, д.166; - ул. Бурова, №№ 4, 10, 14 | До 10 апреля | МУП совхоз «Коммунальник»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 9. | Очистка и мойка опор освещения: - Московское шоссе; - ул. Металлургов | Апрель | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 10. | Очистка и покраска решеток ограждения, отбойного бруса: - Московское шоссе; - ул. Металлургов | Апрель | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 11. | Уборка от мусора территории гаражных кооперативов и садоводческих обществ | Апрель-май | ПГК «Металлург» (по согласованию); ГСК «Объединенный» (по согласованию); ПГК «Пример» (по согласованию); ПГК «Северянин» (по согласованию); ГСК «Автолидер» (по согласованию); ГСК «Каскад» (по согласованию); ГСК «Электрон» (по согласованию); ГСК «Панель» (по согласованию); ГСК «Автомобилист» (по согласованию); ПГК «Печорский» (по согласованию); ПГК «Вираж» (по согласованию); ПГК «Чайка» (по согласованию); садоводческое общество «Садовод» (по согласованию); глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 12. | Уборка территории, расположенной в охранной зоне надземных теплотрасс: - ул. Космонавтов; - ул. Бурова; - ул. Маринченко; - ул. Металлургов; - ул. Раздольная; - Московское шоссе, д.171; - ул. Михалицына; - пер. Артельный | Апрель-май | Филиал ОАО «ТКК-4» - «Орловская региональная генерация» (по согласованию); глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 13. | Благоустройство спортивных площадок: - Московское шоссе, №№113, 151, 174: - ул. Блынского, д.12; - ул. Орловских партизан, д.5; - ул. Раздольная, №№62, 86; - ул. Металлургов, д.54; - ул. Кузнецова, д.2; - стадион «Северный»; - спорткомплекс ул. Маринченко, д.9а | Апрель-май | Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла |
| 14. | Установка, ремонт и покраска детского и дворового оборудования, уборка территории бытового мусора, побелка деревьев, бордюрного камня, подрезка кустарника | Апрель-май | ЗАО ЖРЭУ № 4(по согласованию); ООО «Сройавангард» (по согласованию); ООО «Домоуправление № 11» (по согласованию); ОАО «Эксплуатация жилья» (по согласованию); ООО «Комфорт» (по согласованию); МУП ЖРЭП (З); заместитель главы администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 15. | Уборка территорий частных домовладений и улиц частного сектора от мусора, веток с вывозом на городскую свалку, ликвидация несанкционированных свалок, вырубка поросли | Апрель-май | Домовладельцы частных домов (по согласованию); глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 16. | Ремонт и покраска витрин и фасадов предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, восстановление газонов, уборка закрепленной территории | Апрель | Руководители предприятий района (по согласованию); глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 17. | Уборка территории гражданских кладбищ от мусора: - Лепешкинское кладбище; - Иоано-Богословское кладбище | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 18. | Уборка территории от бытового мусора, подготовка клумб к посадке цветочной рассады, побелка деревьев, бордюрного камня - площадь перед администрацией района | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 19. | Уборка прилегающей территории от бытового мусора, подготовка существующих клумб к посадке цветочной рассады, подсадка деревьев, побелка деревьев, бордюрного камня: - Бульвар Космонавтов | Апрель | Администрация Северного района администрации города Орла; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 21. | Восстановление газонов, посадка цветов на существующие клумбы в количестве - 200 шт., уборка территории от мусора: - Памятник жертвам политических репрессий. | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; МУП совхоз «Коммунальник»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 22. | Восстановление газонов, посадка цветов на существующие клумбы в количестве - 1500 шт., уборка территории от мусора, посадка цветов на газон у Поклонного креста – 400 шт.; побелка деревьев, бордюрного камня, покраска столбиков - Памятник жертвам фашизма в урочище «Медведевский лес» | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; МУП совхоз «Коммунальник»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 23. | Очистка и покраска остановочных павильонов на центральных улицах района и контейнерных площадок на улицах частного сектора | Апрель | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| 24. | Покраска урн и скамеек: - Сквер «Орловских партизан» | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| 25. | Благоустройство и покраска: - въездной знак «Орел» | Апрель | МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; глава администрации Северного района администрации города Орла Маркин В.И. |
| Советский район |  |  |  |
| 1. | Уборка закрепленных территорий района | Апрель | Предприятия, организации, управляющие организации, ТСЖ, согласно паспортов закрепленной территорий (по согласованию) |
| 2. | Подрезка кустарника: - ул. Октябрьская; - ул. 60 лет Октября; - ул. Горького; - ул. Игнатова; - ул. Андрианова; - ул. Лескова; - Наугорское шоссе; - ул. Матвеева; - ул. Приборостроительная; - ул. Ломоносова; - ул. Красноармейская; - ул. Полесская | Апрель | МУП совхоз «Коммунальник»; менеджер отдела по работе с населением администрации Советского района администрации города Орла Платошкин Н.В. |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок, с последующим благоустройством территории: - ул. Г.Родина; - берега рек Оки и Орлик; - Парк Победы; - ул. Береговая; - ул. Новикова №№6,8 (овраг); - ул. Ермолова; - ул. Пархоменко; - ул. Карьерная | Апрель | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; менеджер отдела по работе с населением администрации Советского района администрации города Орла Платошкин Н.В. |
| 4. | Благоустройство памятных мест, воинских захоронений, скверов, парков - территория района | Апрель | МКП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»; МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; учебные заведения, согласно паспортов закрепленной территории (по согласованию) |
| 5. | Выпиловка сухих, аварийных деревьев - дворовые территории, территория района | Апрель-май | МУП совхоз «Коммунальник»; управляющие организации (по согласованию) |
| 6. | Посадка деревьев и кустарников на территории района: - деревья – 70 шт.; - кустарник – 500 шт. | Апрель | МУП совхоз «Коммунальник»; управляющие организации (по согласованию); ТСЖ (по согласованию); учебные заведения (по согласованию); менеджер отдела по работе с населением администрации Советского района администрации города Орла Платошкин Н.В. |
| 7. | Благоустройство газонов: - перекресток ул. 60 лет Октября и ул. М. Горького (киноафиша); - перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская; # - ул. Горького, д.93; - ул. С-Щедрина от жилого дома №35 до ул. Пионерской; - ул. С-Щедрина от жилого дома №6 по ул. Гуртьева до детского сада №23; # - ул. Октябрьская, №№58,60; - ул. Октябрьская, д.205; - ул. Генерала Родина от ул. Полесской до ул. Г. Жадова; # - Ипподромный переулок; # - ул. Горького, д.115; - ул. Игнатова от ул. Октябрьская до ул. Матвеева | Апрель | МУП совхоз «Коммунальник»; МБОУ Гимназия №19; # МБОУ «Лицей №1»; ООО «ЖЭУ-8» (по согласованию); # ООО «ЖЭУ-4» (по согласованию); ООО «ЖЭУ-8» (по согласованию); ООО «ЖЭУ-9» (по согласованию); # ООО "Корона" (по согласованию); # ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» (по согласованию); # ОГУЗ Орловский перинатальный центр (по согласованию); # Академия ФСО России (по согласованию); # ФГБОУ ВПО «Государственный университет – Учебно-научно-производственный комплекс (по согласованию); # Юридический институт МВД РФ (по согласованию) |
| 8. | Очистка клумб: - ул. Игнатова, ул. Цветаева (разворотное кольцо); - перекресток ул. 60 лет Октября и ул. М.Горького; - ул. М.Горького (разворотное кольцо); - Наугорское шоссе (разворотное кольцо) | Апрель | МУП совхоз «Коммунальник»; # ФГБОУ ВПО «Государственный университет – Учебно-научно-производственный комплекс (по согласованию); менеджер отдела по работе с населением администрации Советского района администрации города Орла Платошкин Н.В. |
| 9. | Уборка мусора на прилегающей и внутренней территории потребительских гаражных кооперативов и садоводческих товариществ района | Апрель-май | Председатели потребительских гаражных кооперативов (по согласованию); председатели садоводческих товариществ (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Орла

22 марта 2013 г. № 1201

Смета расходов на проведение

весеннего санитарно-экологического двухмесячника и экологического субботника в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в городе Орле

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за единицу в руб. | Общая сумма, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки х/б | 3000 пар | 17-00 | 51000-00 |
| 2. | Мешки для мусора 120л (упаковка 50 шт.) | 320 уп. | 285-00 | 91200-00 |
| 3. | Аренда автомобилей - бункеровозов ЗИЛ КО 449-10 (бункер 8 м³) | 5 | 1600-00 | 8000-00 |
| 4. | Аренда автомобилей - бункеровозов МАЗ (бункер 24 м³) | 2 | 4800-00 | 9600-00 |

Итого: 159800-00 (Сто пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Приложение № 4

к постановлению администрации города Орла

22 марта 2013г. № 1201

Еженедельный отчет

о проделанной работе в период проведения весеннего санитарно-экологического двухмесячника

в ____________________ районе города Орла

с «___»__________2013г. по «_____»____________2013г.

|  |  |  | За неделю | Всего с нарастающим итогом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приняло участие | Трудовых коллективов |  |  |
|  |  | Образовательных учреждений |  |  |
|  |  | Всего человек |  |  |
|  |  | в т. ч. учащейся молодежи |  |  |
| 2 | Посажено деревьев/кустарников (шт.) |  | / | / |
| 3 | Уход за лесными насаждениями (га) |  |  |  |
| 4 | Очистка территорий пригородных лесов (га) |  |  |  |
| 5 | Благоустройство экологических троп (км) |  |  |  |
| 6 | Обустроено родников/источников/скважин (шт.) |  | / / | / / |
| 7 | Закладка парков, скверов, аллей (шт.) |  |  |  |
| 8 | Очистка берегов рек (км) |  |  |  |
| 9 | Ликвидировано свалок (шт.) |  |  |  |
| 10 | Очистка улиц/дворов (тыс. кв. м) |  | / | / |
| 11 | Очистка дорог (км) |  |  |  |
| 12 | Вывоз мусора (т) |  |  |  |
| 13 | Обустройство газонов (кв.м) |  |  |  |
| 14 | Прочитано докладов, лекций (шт.) |  |  |  |
| 15 | Публикация статей в газетах (шт.) |  |  |  |
| 16 | Организация выступлений по радио и телевидению (шт.) |  |  |  |
| 17 | Изготовлено скворечников и др. гнездований (шт.) |  |  |  |
| 18 | Ремонт покрытий дорог, проездов, тротуаров (кв. м) |  |  |  |
| 19 | Ремонт фасадов зданий (кв.м.) |  |  |  |
| 20 | Обрезка деревьев/кустарников (шт.) |  | / | / |
| 21 | Побелка деревьев (шт.) |  |  |  |
| 22 | Благоустройство братских захоронений (шт.) |  |  |  |
| 23 | Уборка гражданских кладбищ (шт.) |  |  |  |
| 24 | Обустройство территорий, прилегающих к садоводческим товариществам и потребительским гаражным кооперативам (шт.) |  |  |  |
| 25 | Составлено протоколов о привлечении к административной ответственности |  |  |  |
| 26 | Проведение рейдов административных комиссий (количество рейдов) (шт.) |  |  |  |
| 27 | Привлечено к административной ответственности, чел. |  |  |  |
| 28 | Наложено административных взысканий, тыс. руб. |  | / | / |
| 29 | Количество выданных паспортов незакрепленных территорий (шт.) |  |  |  |
| 30 | Количество человек, занятых в экологических бригадах (сл. занятости)/ экологических молодежных отрядах |  | / | / |

Приложение № 5

к постановлению администрации города Орла

22 марта 2013 г. № 1201

И н ф о р м а ц и я

об итогах проведения экологического субботника

20 апреля 2013г.

в __________________ районе  города Орла

|  |  |  | План на субботник | По состоянию на 10.00 | По состоянию на 12.00 | Факт за субботник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приняло участие | Трудовых коллективов |  |  |  |  |
|  |  | Образовательных коллективов |  |  |  |  |
|  |  | Всего человек (тыс.) |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. учащейся молодежи (тыс.) |  |  |  |  |
| 2 | Посажено деревьев / кустарников (шт.) |  | / | / | / | / |
| 3 | Уход за лесными насаждениями (га) |  |  |  |  |  |
| 4 | Обрезка деревьев / кустарников (шт.) |  | / | / | / | / |
| 5 | Заложено и реконструировано скверов / парков / аллей |  | / / / | / / / | / / / | / / / |
| 6 | Устроено газонов (кв. м) |  |  |  |  |  |
| 7 | Очищено пригородных лесов (га) |  |  |  |  |  |
| 8 | Обустроено родников, источников, скважин |  |  |  |  |  |
| 9 | Очищено берегов рек (км) |  |  |  |  |  |
| 10 | Ликвидировано свалок |  |  |  |  |  |
| 11 | Вывезено мусора (т) |  |  |  |  |  |
| 12 | Очистка улиц / дворов (кв. м) |  | / | / | / | / |
| 13 | Ремонт дорог (кв. м) |  |  |  |  |  |
| 14 | Уборка гражданских кладбищ |  |  |  |  |  |
| 15 | Прочитано докладов, лекций |  |  |  |  |  |
| 16 | Опубликовано статей в газетах |  |  |  |  |  |
| 17 | Организовано выступлений по радио |  |  |  |  |  |
| 18 | Привлечено к административной ответственности |  |  |  |  |  |
| 19 | Благоустроено братских захоронений |  |  |  |  |  |
| 20 | Иные работы (кратко указать на обороте формы яркие примеры благоустройства и озеленения) |  |  |  |  |  |