РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 орловская область

 муниципальное образование «Город орёл»

 Администрация города Орла

**постановление**

22 августа 2022 № 4716

 Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 31 марта 2022 года № 1728 «Об утверждении детализированного Перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов города Орла на территории, подлежащей комплексному развитию, ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка

№ 57625:0010301:1065»

На основании постановления Правительства Орловской области от 24.12.2021 № 802 «Об утверждении детализированного Перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Орловской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»**, администрация города Орла постановляет:**

 1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 31 марта 2022 года № 1728 «Об утверждении детализированного Перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов города Орла на территории, подлежащей комплексному развитию, ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка № 57625:0010301:1065» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатовой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла от 12.07.2022 № 360 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

 Приложение

 к постановлению

 администрации города Орла

 от 22 августа 2022 г. № 4716

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детализированный Перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов города Орла на территории ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка N 57:25:0010301:1065"N | Наименование проекта | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проекти-рования/строительства/реконструкции объектов | Год ввода в эксплуатацию объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | "Комплексное развитие территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка N 57:25:0010301:1065" (сети водоснабжения, сети водоотведения, сети газоснабжения, электрические сети, сети ливневой канализации, капитальный ремонт автомобильных дорог) | x | 2022  | 2023 |  | 179846,0 | Итого | 179846,0 | 20000,0 | 159846,0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет бюджетных кредитов, полученных из бюджета Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее - инфраструктурные бюджетные кредиты) | 179846,0 | 20000,0 | 159846,0 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектной т рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура в рамках комплексного развития территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка N 57:25:0010301:1065 в г. Орле» | 2022 | 2023 |  | 14000,0 | Итого | 14000,0 |  | 14000,0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 14000,0 |  | 14000,0 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектной т рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура в рамках комплексного развития территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка N 57:25:0010301:1065 в г. Орле » (капитальный ремонт улично-дорожной сети) | 2022 | 2023 |  | 6000,0 | Итого | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по строительству, реконструкции объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура в рамках комплексного развития территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка N 57:25:0010301:1065в г. Орле» | 2022  | 2023 |  | 51720,0 | Итого | 51720,0 |  | 51720,0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 51720,0 |  | 51720,0 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура в рамках комплексного развития территории жилой застройки, квартала ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка N 57:25:0010301:1065 в г. Орле» | 2022  | 2023 |  | 63526,0 | Итого | 63526,0 |  | 63526,0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 63526,0 |  | 63526,0 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» | 2022 - 2023 | 2023 |  | 44600,0 | Итого | 44600,0 | 20000,0 | 24600,0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 44600,0 | 20000,0 | 24600,0 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация подвижного состава общественного транспорта для развития жилищного строительства в г.Орле (Приобретение 48 автобусов) |  | 2022 - 2023 | 2023 |  | 823825,0 | Итого | 823825,0 | 481366,0 | 342459,0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 823825,0 | 481366,0 | 342459,0 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства города Орла А.В. Мельников